| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 02900-20/2017-51 GMS-529/I |
| --- | --- |

Številka:	02900-20/2017-51

Datum:	21.9.2017

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA __ REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA DRAVSKA KOLESARSKA POT - OBMOČJE MESTNE OBČINE MARIBOR (RUŠE – MARIBOR – MALEČNIK – TRČOVA – DUPLEK) |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Urad za komunalo, promet in prostor |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Simon Potrč, Administrator V |
| PREDLOG SKLEPA: | PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta Dravska kolesarska pot - območje Mestne občine Maribor (Ruše – Maribor – Malečnik – Trčova – Duplek) Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s potrjenim dokumentom DIIP, odpre nova proračunska postavka z nazivom »Projekti TUS – mobilnost«. V okviru proračunske postavke se odpre projekt v NRP z nazivom »TUS – Ureditev Dravske kolesarske poti - območje MOM« s predlagano dinamiko financiranja. Sredstva za leto 2017 in 2018, se zagotovijo iz postavke 103518 – Projekti TUS. Mestni svet pooblašča župana, za potrditev morebitnih sprememb in popravkov, ki bi bili potrebni za prijavo projekta na razpis. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

Priloge:

- Obrazložitev

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR |  |
| --- | --- |

Številka:	02900-20/2017-51

Datum:	21.9.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA ___ REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Dokument identifikacije investicijskega projekta Dravska kolesarska pot |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | Dokument identifikacije investicijskega projekta Dravska kolesarska pot - območje Mestne občine Maribor (Ruše – Maribor – Malečnik – Trčova – Duplek) |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Simon POTRČ, administrator V | Urad za komunalo, promet in prostor | 21.9.2017 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili Eisenhut, Sekretar | Urad za komunalo, promet in prostor | 21.9.2017 |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

OBRAZLOŽITEV

Predmet investicije je izgradnja oz. ureditev odsekov Dravske kolesarske poti med občino Ruše in Mestno občino Maribor, znotraj Mestne občine Maribor ter med Mestno občino Maribor in občino Duplek.

Namen izgradnje odseka kolesarske poti med Rušami in Mariborom, ter Mariborom in Duplekom je zagotavljanje večje prometne varnosti kolesarjev, zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vpliv na njihovo zdravje, razširitev, popestritev ter dvig kakovosti življenja v Mestni občini Maribor.

Osnova za umestitev obravnavane trase kolesarske povezave je Dravska kolesarska pot (R1), pri nas znana tudi kot kolesarska pot D3. Na novo vzpostavljen odsek Dravske kolesarske poti od mejnega prehoda Vič, skozi Dravograd do Maribora in še naprej do Ptuja in Ormoža je del mednarodne kolesarske povezave med tremi državami Italijo, Avstrijo in Slovenijo.

## CILJI INVESTICIJE

Ključni cilj predmetne investicije je ureditev dvosmerne kolesarske povezave med Rušami, Mariborom in Duplekom, vključno s spremljajočo infrastrukturo, ki bo ustrezala standardom daljinske kolesarske poti – na delu ki poteka od mej s sosednjima občinama skozi MOM.

- varna kolesarska povezava med Mestno občino Maribor ter sosednjima občinama Ruše in Duplek,

- zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev tako da so ločeni od prometnih tokov motoriziranega prometa in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji,

- spodbujanje uporabe koles za dnevno migracijo prebivalstva,

- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,

- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov,….

- spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju

- spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi

- ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.

Operacija predstavlja izgradnjo kolesarske poti med Mestno občino Maribor ter občinama Ruše na zahodu (Projekt 1), ter Duplek na vzhodu (Projekt 2).

V projektni dokumentaciji IDZ izgradnje kolesarske poti Ruše – Maribor sta prikazani dve varianti poteka kolesarske poti. Obdelani sta varianta potovalne kolesarske poti smer Studenci in varianta potovalne kolesarske poti smer Drava center - Lent.

V projektni dokumentaciji IDZ izgradnje kolesarske poti Maribor – Duplek je obravnavana varianta potovalne kolesarske poti po levem bregu reke Drave, Melje - Duplek.

## Projekt 1

Odsek - Potovalna kolesarska pot - Studenci:

Namen potovalne kolesarske poti je krajša in hitrejša pot, ki bo nadomestila prevoz z avtom na krajše razdalje. Namenjena je predvsem prebivalcem Ruš in Maribora za dnevne migracije povezane s vsakodnevnimi obveznostmi.

Odsek - Potovalna kolesarska pot – Drava center - Lent:

Namenjena je pri dnevnem prevozu iz predmestnih in primestnih predelov v okolici in zaledju naselja ter tudi počitniško – potovalnemu kolesarjenju.

## Projekt 2

Odsek – Potovalna kolesarska pot Melje - Duplek

Na levi strani Drave predstavlja varianto kolesarske poti, katere največja vrednost je predvsem navezovanje obrobnih naselij. Skupna dolžina trase med Malečniškim mostom in mejo z občino Duplek znaša 5.385 m.

Investicijo predstavlja izgradnjo odsekov potovalne kolesarske poti smer Studenci in smer Drava center - Lent (projekt 1) ter odseka potovalne kolesarske poti Melje - Duplek (projekt 2) v skupni dolžini 14.265 m, ki povezujejo funkcionalno različna območja mesta in prečijo celotno Mestno občino Maribor.

## TERMINSKI PLAN INVESTICIJE:

Ocenjuje se, da bo v mesecu septembru 2017 potrjena novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta in se bo pristopilo k izdelavi investicijskega programa, ki bo predvidoma potrjen januarja 2019. Recenzirana projektna dokumentacija bo končana do julija 2018. K pridobivanju zemljišč se bo pristopilo v drugem četrletju 2018, sledila bo izvedba javnega razpisa ter izbor izvajalca in podpis pogodbe v tretjem in četrtem četrtletju 2018. Izvedba kolesarske poti bi se pričela v januarju 2019 in končala v decembru 2020. V tem času bo potekal tudi gradbeni nadzor in informiranje javnosti, ki bi se zaključilo z koncem leta 2020.

## RAZDELITEV FINANCIRANJA INVESTICIJE:

Celotna vrednost investicije (upravičenih in neupravičenih stroškov), ki znašajo po tekočih cenah 1.924.347,59 EUR, je razdeljena na:

- 59,33 % sofinaciranja s strani EU – sredstva CTN oz.  1.141.653,13 EUR,

- 40,67 % sofinaciranja s strani MOM oz. 782.694,46 EUR.