| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41001-907/2017-7 GMS-585 |
| --- | --- |

Številka:	41001-907/2017-7

Datum:	3.1.2018

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 32. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | DIIP Oskrba s pitno vodo zaselka Habakuk v KS Razvanje |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Boštjan BELŠAK, Strokovni sodelavec VII/2-II |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt oskrbe s pitno vodo zaselka Habakuk v KS Razvanje |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Številka:	41001-907/2017-7

Datum:	3.1.2018

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA ___ REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) OSKRBA S PITNO VODO ZASELKA HABAKUK V KS RAZVANJE |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Obrazložitev |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Boštjan BELŠAK, Strokovni sodelavec VII/2-II |  |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

O B R A Z L O Ž I T E V

V nadaljevanju povzemamo ključna dejstva, povzeta iz Projektne naloge za Vodooskrbo Naselja pri Habakuku, oktober 2011, izdelal Mariborski vodovod d.d. Mestna občina Maribor (MOM) ima na robnih območjih, ležečih na višjih predelih obronkov Pohorja, višinsko razgibane urbanistično atraktivne lokacije. Te so zaradi neposredne bližine mesta s prednostmi, ki jih nudi ruralno območje, primerne za poselitev: stanovanjsko gradnjo, oddih (vikend hišice) in razvoj turizma, prav tako pa so na teh delih še aktivna kmetijska dejavnost in gozdarstvo. V preteklosti so za prebivalce in njihove dejavnosti zadostovali lokalni vodni viri, danes so ti nezadostni in problematični z vidika količin in kvalitete ter varovanja zdravja. Izrazit predstavnik zgornjih značilnosti je tudi Naselje pri Habakuku v k.o. Razvanje, ki leži na meji z občino Hoče – Slivnica na jugu, na koti terena 490 – 560 m.n.v. in ne zagotavlja potrebnih standardov prebivalcem tega območja. Lahko rečemo, da je področje vodo deficitarna in izrazito problematično.

- Sistem obratuje na robu vzdržnosti s stalnim zgoščevanjem poselitve. Že od leta 2000 se prebivalci s tega območja pritožujejo nad oskrbo z vodo.

- Nižinsko-mestno območje Razvanja v MOM se danes oskrbuje iz vodnih virov – vodnjakov mestne cone, višji predeli do terna 330 m.n.v. pa s prečrpavanjem iz vodnih virov Bohove preko črpališča v Hočah. Nad to višinsko mejo danes ni javne oskrbe z vodo.

- Cevovodi so lokalni, neustreznega profila in dimenzij, dotrajani, neurejenega lastništva. Zajetja in objekti so nezadostni in rizični, nezaščiteni, z lokalnim upravljalcem ali brez statusa.

- Investitor si že dalj časa prizadeva rešiti problematiko z izgradnjo javnega vodovoda, cevovodov in objektov, ob vzpostavitvi enovitega sistema. V ta namen na ožjem predmetnem in tudi na širšem območju vodi vrsto aktivnosti.

- V fazi realizacije je del projekta Magistralni cevovod Maribor – Spodnje Hoče – Pivola, na delu MOM (po projektni dokumentaciji IEI št. 6V-7H7, avgust 2009, z delnim gradbenim dovoljenjem št. 351-139/2010-7(7128) z dne 26.4.2010). Predmet tega dela je izgradnja:

  - Vodohrana VH Razvanje 250 m3 z vgrajenim črpališčem,

  - Dovodnim cevovodom za VH in

  - Tlačnimi cevovodi s cevovodom v Ulici Janka Sernca.

- Spremljajoči projekti, ki so prav tako predpogoj za možnost širitve oskrbe s pitno vodo na predmetno območje Naselja pri Habakuku in za najvišje porabnike Ulice Janka Sernca, je še projekt vključevanja vodnih virov z rekonstrukcijami. V ta namen potekajo potrebne aktivnosti in projekti za vključitev vodnjaka s črpališčem Betnava 2 iz občine MOM, oziroma črpališča v občini Hoče – Slivnica ter sanacija delov pripadajočih azbest-cementnih (AC) tlačnih cevovodov na potezi črpališče – VH vodohran Razvanje.

- Vsled velikih potreb je investitor žal omejen v sredstvih. Problematika se je poskušala reševati z optimalnim vlaganjem in realizacijo sočasnih posegov v prostor (cesta, kanal, vodovod…) in s pomočjo pridobitve drugih virov financiranja ter soinvestitorjev. Soinvestiranje med občinama in realizacija medobčinskega projekta na delu Hoče – Slivnica MOM žal ni bila uspešna.

- Za lažjo realizacijo investicije je projektna naloga bila zasnovana v dveh fazah. Vsaka faza je funkcionalna celota, ki omogoča priključevanje končnega števila pripadajočih porabnikov. Projekt je zasnovan tako, da se lahko pridobiva gradbeno dovoljenje tudi znotraj posamezne faze (primar z objekti, sekundar), za kar je potrebno ustrezno pripraviti celotno projektno dokumentacijo. Projekt omogoča etapno dogradnjo sistema v varianti dobave potrebnih količin vode na Pohorju.

Osnovni razlogi, ki utemeljujejo investicijo, ki je predmet tega projekta so:

- Mestna občina Maribor želi urediti sistem vodooskrbe na svojem teritoriju iz javnega vodovodnega omrežja.

- Sistem vodovodnega omrežja se gradi za varno oskrbo s pitno vodo za individualne porabnike in gospodarske subjekte, tako da bo oskrba z vodo lahko sledila tudi razvoju in širitvi pozidave območja.

- Glede na opisano neustrezno stanje oskrbe s pitno vodo na navedenem območju, je investicija nujna iz zdravstveno-sanitarnega, komunalnega in ekološkega vidika.

Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah.

Tabela prikazuje razdelitev investicijskih stroškov. Stroški bodo nastajali v dveh zaporednih letih od leta 2017 do leta 2018, skladno s terminskim planom.

| Leto | Vrsta specifikacije | Ocena v stalnih cenah v EUR, brez DDV | Ocena v stalnih cenah v EUR, z DDV* | Ocena v tekočih cenah v EUR, brez DDV | Ocena v tekočih cenah v EUR, z DDV* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Investicijska dokumentacija (DIIP) | 1.950,00 | 2.379,00 | 1.981,00 | 2.417,00 |
| 2018 | Projektna dokumentacija (geodetski načrt, IDZ, PGD, PZI) | 49.180,00 | 60.000,00 | 49.967,00 | 60.960,00 |
|  | cevovodi | 231.005,00 | 281.827,00 | 234.701,00 | 286.336,00 |
|  | signalni kabel | 5.018,00 | 6.122,00 | 5.098,00 | 6.220,00 |
|  | objekti | 130.797,00 | 159.572,00 | 132.890,00 | 162.126,00 |
|  | Gradbeni nadzor in varnostni koordinator | 6.419,00 | 7.832,00 | 6.522,00 | 7.957,00 |
| SKUPAJ |  | 424.370,00 | 517.732,00 | 431.160,00 | 526.015,00 |

| Viri financiranja po stalnih cenah v EUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vrednost | Leto 2017 | leto 2018 | delež |
| LASTNA SREDSTVA – občinski proračun Mestne Občine Maribor (postavka 151004) | 424.370,00 | 1.950,00 | 422.420,00 | 100% |
| SKUPAJ | 424.370,00 | 1.950,00 | 422.420,00 | 100% |

PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt oskrbe s pitno vodo zaselka Habakuk v KS Razvanje

Pripravil:

Boštjan BELŠAK, dipl.inž.grad.

Strokovni sodelavec VII/2-II