| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 37102-7/2016-2 GMS-591 |
| --- | --- |

Številka: 35402-34/2017

Datum:	 11.01.2018

Priprava DIIP-a ureditev Kanalizacije Razvanje -gradivo za 32. redna seja, ki bo 25.januarja 2018

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 32. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, 25. 1. 2018

| NASLOV GRADIVA: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »KANALIZACIJA RAZVANJE« |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Branko KOPRČINA, dipl. inž.grad., URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta-DIIP, za projekt »KANALIZACIJA RAZVANJE«. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

Priloga:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »KANALIZACIJA RAZVANJE«

- Obrazložitev

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Številka: 35402-34/2017

Datum:	 11.01.2018

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA ___ REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) »KANALIZACIJA RAZVANJE« |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Obrazložitev |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Branko KOPRČINA, Strokovni sodelavec VII/2-II |  | 11.01.2018 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar |  | 11.01.2018 |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

O B R A Z L O Ž I T E V

Urejena infrastruktura je predpogoj za družbeni in gospodarski razvoj. MOM želi z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev na območju dela poselitve naselja Razvanje, izboljšati bivanjske pogoje prebivalstva in izboljšati možnosti za razvoj gospodarstva ter s tem za nadaljnji razvoj območja.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v samem naselju  Razvanje je istočasno izgradnja manjkajočega segmenta primarnega kanalizacijskega voda med že zgrajeno kanalizacijo naselja Razvanje katero je že priključeno na Centralno čistilno napravo Maribor (CČN) in dela naselja Razvanje katerega zaradi konfiguracije terena ni bilo možno navezovati neposredno na primarni odvodnik kateri odvaja odpadne komunalne vode zobmočja poselitve na skrajnem južnem robu območja Mestne občine Maribor.

Z izgradnjo primarnega kanala vezanega na kanal v Spodnjevaški poti ter izgradnjo sekundarne kanalizacije severnega dela naselja s 117 stanovanjskimi objekti in 355 krajani bo odvajanje  odpadnih vod naselja Razvanje skoraj v celoti urejeno skladno z direktivami EU, delež priključenosti pa bo bistveno porasel.  Nepriključeno bo ostalo nekaj stanovanjskih objektov kateri se nahajajo v terenski depresiji na desnem bregu inpod nivojem Razvanjskega potoka.

V naselju je zaradi naravnih danosti odvajanje padavinskih in odpadnih voda urejeno z ločenim kanalizacijskim sistemom saj je padavinske vode možno odvajati neonesnažene neposredno v bližnji vodotok na severnem robu naselju in se s tem izogniti nepotrebnemu razbremenjevanju oziroma prečrpavanju nerazbremenjenih količin padavinskih vod.

Kot sestavni del investicije je predvidena tudi zamenjava vodovodnega omrežja, saj je sedanje omrežje izvedeno s salonitnimi cevmi katere so že dotrajane in se na njih redno pojavljajo poškodbe.  Nov cevovod bo izveden  LŽ cevmi ustreznih premerov in kvalitete.

Celotna kanalizacija se zgradi vodotesno, kar je dokazati s preizkusom vodotesnosti kanalizacije po izgradnji te. Priključki stanovanjskih objektov na kanalizacijo so v tem projektu zajeti samo od priključka na kanalizacijo do kontrolnega jaška v parceli stanovanjske zgradbe. Pri situiranju kanalov so upoštevani ustrezni odmiki od ostalih komunalnih vodov (vodovod, energetski in telekomunikacijski kabli). Vsa kanalizacija se mora zgraditi v skladu s standardom SIST EN 1610 – Polaganje in preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode.

Hkrati z ureditvijo vodovodnih in kanalizacijskih cevovodov se rekonstruira cestna konstrukcija obravnavanega območja oz. se bodo uredile utrjene površine cest.

V fazi priprav, izdelave tehnične dokumentacije in izvedbe  gradnje so bile o aktivnostih projekta že obveščene vse pristojne družbe, lastnice ali upravljauke posameznih infrastrukturnih naprav katere bodo ponovno pozvane k celovitemu opremljanju področja v času izvajanja del. Za omenjene infrastrukturne objekte zagotavljajo finančna sredstva posamezne družbe samostojno.

Paralelno se zgradi tudi vsa investicijska komunalna infrastruktura. Vsi cevovodi se povežejo na že zgrajen kanalski sistem v na Spodnjevaški poti s čimer se  zagotovi funkcionalnost in priključenost na CČN.

Načrtovana investicija je ocenjena v višini 1.778.042 EUR.

MOM načrtuje, da bo investicijo sofinanciral z namenskimi sredstvi v višini 320.631 EUR in sredstvi kohezije v višini 1.457.412 EUR- delež upravičenih stroškov, v  letih 2018. Povabilo k oddaji načrtov porabe se pričakuje v začetku februarja 2018.

Pripravil:

Branko KOPRČINA, dipl.inž.grad.

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Sektor za komunalo in promet