| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si |  |
| --- | --- |

Številka:	41001-13/2018

Datum:	18.1.2018								GMS – 595

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 32. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | DIIP – Koroška cesta z Glavnim trgom |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | doc. dr. Marjan Lep, univ. dipl. ing. grad., UM - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Dejan Flakus, Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna Uroš Kosi, UKPP – Sektor za komunalo in promet; |
| PREDLOG SKLEPOV: | - Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument »DIIP: Koroška cesta z Glavnim trgom« št. UM FGPA 01-2018-ML, januar 2018« - Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v okviru proračunske postavke 103530 Koroška cesta, odpre nov projekt v NRP, z nazivom »Koroška cesta z Glavnim trgom« in z dinamiko kot je potrjeno v zgoraj navedenem dokumentu DIIP. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka: 41001-13/2018

Datum:	18.1.2018

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 32. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | DIIP – Koroška cesta z Glavnim trgom |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Obrazložitev - DIIP |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | doc. dr. Marjan Lep | UM, Fakulteta za gradbeništvo,prometno inženirstvo in arhitekturo |  |  |
|  | Dejan Flakus, u.d.i.s. | Služba za razvojne projekte in investicije - PP |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Teobald Pajnik, vodja službe | Služba za razvojne projekte in investicije - PP |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | Vili Eisenhut, vodja urada | Urad za komunalo, promet in prostor |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

Številka: 41001-13/2018

Datum:	18.1.2018

DIIP – Koroška cesta z Glavnim trgom

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Namen, cilji in izhodišča investicije

Namen investicije

Z gradnjo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost se bo zagotovila njena uporabnost ter tako tudi sprememba potovalnih navad na račun manjše uporabe avtomobilov. Z izvedbo projekta se bo spremenila struktura prometnih načinov v Maribor, izboljšala privlačnost mestnega jedra ter izboljšala kakovost zraka.

Cilji investicije

Cilj investicije je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v Mariboru in okolici, predvsem pa k zaustavitvi rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanju števila opravljenih »vozilo-kilometrov« v urbanih središčih. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza (JPP, kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna raba avtomobila,...) bomo znižali eksterne stroške prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov za mobilnost.

Z investicijo bomo pripomogli k reševanju strateških izzivov in ciljev iz Celostne prometne strategije mesta Maribor:

Izhodišča

V letu 2018 namerava Mestna občina Maribor kandidirati na sredstva iz razpisa »Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)« operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 4.prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih« prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Ugotavljamo, da:

- javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnost ponuja zadostna sredstva za realizacijo že dolgo načrtovane prenove ožjega območja Glavnega trga s Koroško cesto do tržnice;

- je bila v letu 2015 sprejeta Celostna prometna strategija za Maribor, ki za obravnavano območje predvideva »območje z omejeno rabo motornih vozil« ter je predpogoj, da je za razpisana sredstva sploh možno kandidirati;

- da natečajne rešitve predvidevajo skupno rabo prostora ter omejitve pri motornem prometu, a je za izpolnitev vseh pogojev za kandidiranje za sredstva iz naslova razpisa (za »razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«) potrebno novelirati predlagane rešitve prometne ureditve (predvsem ohranitev dvosmernega prometa za omejeno število uporabnikov skupnega prostora, ki objektivno omogočajo doseganje ciljev izboljšanja kakovosti zraka v mestih)

- Ocena vrednosti investicije

- Specifikacija investicijskih stroškov v tekočih cenah:

| Stroški investicije (tekoče cene) | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradbena in obrtniška dela, oprema (brez DDV) | 196.571,64 € | 2.789.145,00 € | 2.985.716,64 € |
| Projektna in investicijska dokumentacija (brez DDV) | 110.000,00 € | 30.000,00 € | 140.000,00 € |
| Nadzor in investicijski inženiring (brez DDV) | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Stroški informiranja in komuniciranja (brez DDV) | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € |
| DDV | 69.645,76 € | 626.811,85 € | 696.457,61 € |
| SKUPAJ | 386.217,40 € | 3.475.956,60 € | 3.862.174,00 € |

- Terminski načrt

|  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priprava dokumentacije (PIZ, IP, PZI, PID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prijava in sodelovanje pri razpisu MZI, poročanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvedba JN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadzor (gradbeni in projektantski) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komuniciranje in informiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvedba gradbenih in obrtniških del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Viri in dinamika financiranja

MOM bo predmetno investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR_UTM_1/2017). Predvideno je sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov operacije. Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

Ocenjeni upravičeni stroški investicije v tekočih cenah znašajo: 		3.195.716,64 €

S sredstvi evropske kohezijske politike bi lahko bilo sofinanciranih 80%:	2.556.573,31 €

Razpisana sredstva za Mestno občino Maribor so omejena na:		2.110.417,74 €

Na podlagi teh vhodnih podatkov, je narejen razrez virov financiranja investicije:

| VIRI FINANCIRANJA (tekoče cene) | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Nepovratna sredstva EU: | 0,00 € | 2,110.417,00 € | 2,110.417,00 € |
| Gradbena in obrtniška dela, oprema | 0,00 € | 2,110.417,00 € | 2,110.417,00 € |
| LASTNI UDELEŽBA MOM | 386.217,40 € | 1.365.539,60 € | 1.751.757,00 € |
| Gradbena in obrtniška dela, oprema | 196.571,64 € | 678.728,00 € | 875.299,64 € |
| Projektna dokumentacija | 110.000,00 € | 30.000,00 € | 140.000,00 € |
| Nadzor in investicijski inženiring | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Stroški informiranja in komuniciranja | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € |
| Neupravičeni stroški (DDV) | 69.645,76 € | 626.811,85 € | 696.457,61 € |
| SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA | 386.217,40 € | 3.475.956,60 € | 3.862.174,00 € |

Pripravili:

doc. dr. Marjan Lep,

UM - Fakulteta za gradbeništvo,

prometno inženirstvo in arhitekturo,

Dejan Flakus,

podsekretar

Teobald Pajnik, sekretar

Vodja službe