MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

K GMS - 047

Številka:  353-09-8/03-0800-01

Maribor,  7. oktober 2003

# ČLANOM MESTNEGA SVETA

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV:	PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V MESTNI OBČINI MARIBOR – LOKACIJA ODLAGALIŠČA

GRADIVO

PRIPRAVIL:	KOMUNALNA DIREKCIJA

GRADIVO

PREDLAGA:	Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el., direktor komunalne direkcije

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme informacijo o aktivnostih na lokaciji odlagališča preostanka reciklata L 8 – Vihra, Nebova in potrdi izvedbo nadaljnjih aktivnosti v skladu s programom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor in program priprave lokacijskega načrta za odlagališče preostanka reciklata objavljenem v MUV št. 3/2002.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

OBRAZLOŽITEV:

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 4. izredni seji, 7. maja 2003, obravnaval Program ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor (GMS – 047) in sprejel sklep št. 3, in sicer: »Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme program ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor v poglavjih 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 8.«

Mestna uprava Mestne občine Maribor predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da poglavje 7 (Odlagališče preostanka reciklata) ponovno obravnava in sprejme naslednji predlagani

SKLEP:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme informacijo o aktivnostih na lokaciji odlagališča preostanka reciklata L 8 – Vihra, Nebova in potrdi izvedbo nadaljnjih aktivnosti v skladu s programom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor in program priprave lokacijskega načrta za odlagališče preostanka reciklata objavljenem v MUV št. 3/2002.

Direktor komunalne direkcije

Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el.

Program ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor

# Odlagališče preostanka reciklata

Na osnovi strokovnih podlag (Strokovne podlage CEGOR, Strokovne podlage JP Snaga, Ponudba Surovina Maribor, maj 2000, Slovenska zakonodaja s področja ravnanja z odpadki in Direktive EU, Nacionalni program varstva okolja RS, Ministrstvo za okolje in prostor, december 1998, Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki, avgust 1996, Identifikacija investicijskega projekta za CEGOR, Ekonomski inštitut Maribor, oktober 2000) je bilo pripravljeno gradivo z naslovom Informacija o stanju Ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor, ki ga je pripravila Komunalna direkcija. Gradivo je v okviru celovitega sistema ravnanja z odpadki obsegalo naslednja področja: ločeno zbiranje odpadkov (vključno z zbirnimi dvorišči in ekološkimi otoki) in razčlenitev posameznih tehnoloških enot (kompostiranje, recikliranje in deponiranje).

Informacija o stanju na projektu Ravnanje s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor (št.: 35310/00023/2000 0800 JE ) je bila obravnavana na 28. redni seji Sveta konzorcija CEGOR, dne 24. januarja 2001. Na 25. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 5. februarja 2001 (GMS 333) je bil na tej osnovi sprejet naslednji sklep (št. 36):

Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil z Informacijo o stanju na projektu Ravnanje s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor v skladu s strokovno podlago Mestne občine Maribor, Komunalna direkcija, št.: 35310 / 00023 / 2000 0800 JE, januar 2001 in potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za CEGOR.

Na podlagi potrjene Informacije o stanju na projektu Ravnanje s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor in v skladu s potrjenim dokumentom identifikacije investicijskega projekta za CEGOR so potekale nadaljnje aktivnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor.

Junija 2001 je bila opravljena študija Iskanje lokacije odlagališča preostanka reciklata, ki jo je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor, pod zaporedno številko 2339/01. V študiji je bilo medsebojno primerjanih in ovrednotenih skupaj enajst potencialnih lokacij preostankov reciklata, od tega sta bili dve lokaciji na območju Mestne občine Maribor. Obe predvideni lokaciji sta bili tudi najvišje ovrednoteni. V septembru 2001 je bila izvedena druga cenitev, ki jo je prav tako izdelal Vodnogospodarski biro Maribor, pod zaporedno številko 2339/01-2. Obe predvideni lokaciji sta bili ponovno ovrednoteni. Ugotovljeno je bilo, da je lokacija Vihra – L8 - Nebova z vidika socioloških kriterijev (lastništvo in parcelacija zemljišč, odškodnine in nadomestila) ocenjena kot bolj primerna.

Mestnemu svetu je bilo v odločanje predloženo gradivo: študija Odlagališče preostanka reciklata – iskanje lokacije, št. 2339/01, junij 2001; izdelal VGB Maribor, študija Odlagališče preostanka reciklata – iskanje lokacije – druga cenitev, št. 2339/01-2, september 2001; izdelal VGB Maribor in gradivo Lokacije odlagališča reciklata na območju Mestne občine Maribor, 4. oktober 2001, izdelala Komunalna direkcija.

Dne 28. januarja 2002 je na svoji 37. redni seji Mesni svet Mestne občine Maribor v zvezi s tem sprejel naslednji sklep (št. 25):

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor ter lokacijskega načrta za odlagališče preostanka reciklata.

Predlagatelj naj iz besedila programa črta navedbo lokacije za odlagališče ter doda strokovne podlage, ki posamezne lokacije ovrednotijo.

Mestna uprava je sklep mestnega sveta upoštevala. Besedilo programa je korigirala. Vanj je vključila strokovne podlage, ki posamezne lokacije ovrednotijo (študija Odlagališče preostanka reciklata – iskanje lokacije, št. 2339/01, junij 2001; izdelal VGB Maribor, študija Odlagališče preostanka reciklata – iskanje lokacije – druga cenitev, št. 2339/01-2, september 2001; izdelal VGB Maribor in gradivo lokacije odlagališča reciklata na območju Mestna občina Maribor, 4. oktober 2001, izdelala Komunalna direkcija). Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor ter lokacijskega načrta za odlagališče preostanka reciklata je bil objavljen v MUV, št. 3/02.

V skladu s Programom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestna občina Maribor ter lokacijskega načrta za odlagališče preostankov reciklata – sklep Mestnega sveta dne 28. januarja 2002, objavljen v MUV, št. 3/02, je strokovna služba poskrbela za raziskave na lokaciji Vihra – L8 – Nebova, ki je bila na osnovi primerjalne študije dveh potencialnih lokacij preostankov reciklata ovrednotena kot bolj primerna.

V zvezi s tem so bila na tem področju pridobljena naslednja poročila:

- Geotehnično poročilo o geoloških in geotehničnih razmerah na lokaciji L8 - Vihra, št.: GP 421/2002, maj 2002;

- Hidrogeološke razmere na lokaciji L8 - Vihra, št. 10/02, oktober 2002;

- Preliminarna ocena vpliva izgradnje in obratovanja odlagališča baliranih preostankov reciklata na floro in favno Žitečkega potoka, september 2002;

- Poročilo o vetrovnih razmerah na lokaciji Nebova, št: 218802-sv, januar 2003.

Iz strokovnih poročil je razvidna sprejemljivost lokacije (gradiva so na vpogled na Komunalni direkciji).

V skladu s Programom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor ter lokacijskega načrta za odlagališče preostanka reciklata (MUV, št. 3/02) je potrebno pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov in pripravo lokacijskega načrta za lokacijo odlagališča preostankov reciklata izdelati naslednja strokovna gradiva:

- idejna zasnova odlagališča preostanka reciklatov,

- geodetsko topografski načrt v merilu 1: 1000,

- idejni projekt odlagališča preostanka reciklatov,

- posebne strokovne podlage (idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je potreben za delovanje in izgradnjo predvidenega objekta; potrebne vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice in ureditve strug vodotokov; rešitve v zvezi z urbanističnim, arhitekturnim in krajinskim oblikovanjem ceste in obcestnega prostora; rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin).

V skladu z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta za CEGOR, avgust 2000, ki je bil hkrati tudi strokovna podlaga za Program priprave (MUV, št. 3/02), so bili navedeni terminski plani izvedbe projekta. Konec izgradnje odlagališča se ocenjuje v letu 2006.

Komunalna direkcija:

Direktor

Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el.