| . |  |
| --- | --- |

## MESTNA OBČINA MARIBOR

Ž U P A N

#### Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 	41405-00004/2004 0100 01

Datum: 	15.06.2004

MESTNEMU SVETU

### MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA: 	Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

| NASLOV: | SPREMEMBA SOINVESTITORSKIH DELEŽEV OBNOVE IN ADAPTACIJE MARIBORSKEGA GRADU |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Mag. Boris Škerbinek, univ. dipl. inž. gr., svetovalec župana |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el., župan Mestne občine Maribor |
| POROČEVALCI: | Mag. Boris Škerbinek, univ. dipl. inž. gr., svetovalec župana |
| PREDLOG SKLEPA: | - Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dopolnjeni investicijski program za obnovo in adaptacijo mariborskega gradu, ki upošteva spremembo sofinancerskih deležev investicije. - Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana MO Maribor, da upoštevajoč spremenjeno finančno konstrukcijo in terminski plan izvedbe investicije z Ministrstvom za kulturo RS uskladi in podpiše pogodbo o sofinanciranju obnove in adaptacije mariborskega gradu za obdobje 2004 – 2007. |

Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.

# ŽUPAN

Priloge:

- Obrazložitev

- Osnutek sofinancerske pogodbe

OBRAZLOŽITEV SKLEPA

Zaradi doslednega upoštevanja Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi je Ministrstvo za kulturo odločeno, da bo financiralo samo 50% tiste vrednosti investicije, ki je bila že navedena v Prilogi 1 predhodne verzije zakona in je povzeta tudi v noveli zakona. K temu je Ministrstvo za kulturo pripravljeno sofinancirati še 20 % preostale vrednosti investicije iz tekočega financiranja, skladno z določili Zakona o financiranju občin. To skupaj ne dosega 50 % celotne vrednosti investicije, kot je bilo napovedano v obravnavanem in sprejetem Investicijskem programu za obnovo in adaptacijo mariborskega gradu (str. 10, 28 in 29).

Nova vrednost sofinancerskih deležev je, upoštevajoč stališča Ministrstva za kulturo, naslednja:

- Mestna občina Maribor v višini 896.330.480 SIT ali 66,62 %

- Ministrstvo za kulturo RS (Zakon o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujen programe RS v kulturi  (Ur. list, št. 108/02) in Zakon o financiranju občin (Ur. list, št.80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) v višini 449.082.620 SIT ali 33,38 %

- Pokrajinski muzej Maribor je zagotovil sredstva za večji del stroškov priprave investicijske in projektne dokumentacije v višini 23.209.600 SIT.

Nova predvidena dinamika poteka investicije po tekočih cenah iz decembra 2003 za celotno obdobje investicije:

| Leto | Mestna občina Maribor | Ministrstvo za kulturo | Skupaj SIT |
| --- | --- | --- | --- |
| Do vključno 2002 | 5.233.000 | 0 | 5.233.000 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 97.142.000 | 30.000.000 | 127.142.000 |
| 2005 | 246.980.000 | 120.000.000 | 366.980.000 |
| 2006 | 215.180.000 | 150.000.000 | 365.180.000 |
| Skupaj I. in II. faza | 564.535.000 | 300.000.000 | 864.535.000 |
| 2007 – III. faza | 331.795.480 | 149.082.620 | 480.878.100 |
| SKUPAJ 2002 - 2007 | 896.330.480 | 449.082.620 | 1.345.413.100 |

Upoštevajoč, da je stališče Ministrstva za kulturo dokončno, za Mestno občino Maribor pa je zelo pomembno, da navedeno investicijo začne čim prej izvajati po predvidenih fazah, predlagamo Mestnemu svetu, da navedeni sklep sprejme in potrdi.

Pripravil:

Mag. Boris Škerbinek, svetovalec župana

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova 10, Ljubljana  (v nadaljevanju: ministrstvo), ki ga zastopa ministrica Andreja RIHTER,

in

MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: mestna občina), ki jo zastopa župan Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.,

skleneta

# P O G O D B O

O SOFINANCIRANJU INVESTICIJE

»OBNOVA IN ADAPTACIJA MARIBORSKEGA GRADU«

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je mariborski grad, v katerem izvaja svojo dejavnost Pokrajinski muzej Maribor, nujno potreben celovite obnove in adaptacije, s katero bo preprečeno nadaljnje propadanje tega izjemno pomembnega kulturnega spomenika, hkrati pa bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za izvajanje dejavnosti Pokrajinskega muzeja Maribor in njegov nadaljnji razvoj;

- da je bila obnova in adaptacija mariborskega gradu zaradi posebnega pomena v letu 2002 kot ena prioritetnih uvrščena v Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur. list RS, št. 108/2002), v katerem je opredeljeno 50 % sofinanciranje njene izvedbe s sredstvi državnega proračuna;

- da je mestni svet Mestne občine Maribor v nadaljevanju 3. seje, dne 3. marca 2003 , sprejel investicijski program »Obnova in adaptacija mariborskega gradu«, h kateremu je Ministrstvo za kulturo dne 9. 1. 2004 podalo pozitivno strokovno oceno, predlagalo pa je uskladitev IP glede dinamike financiranja investicije;

- da je za pričetek investicije pripravljena vsa predpisana projektna dokumentacija z izjemo projekta opreme, ki bo skladno s predvideno dinamiko izvedbe del pripravljen v letu 2004,

- da sta Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Maribor 15.1.2004 sklenila Dogovor o sodelovanju pri izvedbi investicije »obnova in adaptacija mariborskega gradu«, s katerim sta dogovorila pogoje za sklenitev soinvestitorske pogodbe za izvedbo predmetne investicije, in sicer:

- sofinanciranje investicije v razmerju 50/50, skladno z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur. list RS, št. 108/2002),

- prilagoditev dinamike financiranja investicije razpoložljivim proračunskim sredstvom obeh soinvestitorjev,

- faznost izvedbe.

2. člen

- to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o načinu sofinanciranja investicije in o drugih obveznostih in pristojnostih pri njeni izvedbi, v skladu z Dogovorom o sodelovanju pri izvedbi investicije »obnova in adaptacija mariborskega gradu« z dne 15. 1. 2004.

Priprave na izvedbo investicije so potekale v obdobju 1998 – 2002, ko je bila s sredstvi Pokrajinskega muzeja Maribor in Mestne občine Maribor pripravljena investicijska in projektna dokumentacija, neposredna izvedba investicije pa se bo predvidoma pričela v drugi polovici leta 2004 in se zaključila predvidoma v letu 2007.

3. člen

Skupna vrednost celotne investicije po ocenjenih vrednostih v investicijskem programu po tekočih cenah, vključno z davkom na dodano vrednost, je 1.268.189.000 SIT. Revalorizirana vrednost v decembru 2003 znaša 1.345.413.100 SIT. Sofinancerske deleže za izvedbo investicije bosta zagotavljali Mestna občina Maribor in država v skladu s to pogodbo, posamezne vrednosti sofinancerskih deležev za leto 2007, ki jih ta pogodba ne opredeljuje, pa bodo dogovorjeni z aneksi k tej pogodbi ali z novo pogodbo.

V znesku iz prejšnjega odstavka ni zajet vložek Pokrajinskega muzeja Maribor za pripravo investicijske in projektne dokumentacije v skupni vrednosti 23.209.600 SIT (do vključno leta 2002).

4. člen

Ministrstvo za kulturo zagotavlja svoj sofinancerski delež v predvidenem deležu v skladu z veljavnim Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi v RS (Ur. list RS, št. 24/1998 in 108/2002) in rednih proračunskih sredstev, v skladu z veljavno zakonodajo o financiranju občin.

Istočasno se pogodbeni stranki dogovorita o skupnem angažiranju in pridobivanju sredstev za izvedbo tretje faze iz državnih in mednarodnih virov.

5. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta skladno z investicijskim programom za prvo in drugo fazo investicije svoja sofinancerska deleža zagotavljali po naslednji predvideni dinamiki (ocenjene vrednosti so prikazane po tekočih cenah iz investicijskega programa, revalorizorane na stanje december 2003):

| Leto | Mestna občina Maribor | Ministrstvo za kulturo | Skupaj SIT |
| --- | --- | --- | --- |
| Do vključno 2002 | 5.233.000 | 0 | 5.233.000 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 97.142.000 | 30.000.000 | 127.142.000 |
| 2005 | 246.980.000 | 120.000.000 | 366.980.000 |
| 2006 | 215.180.000 | 150.000.000 | 365.180.000 |
| Skupaj I. in II. faza | 564.535.000 | 300.000.000 | 864.535.000 |

Istočasno se pogodbeni stranki dogovorita, da bosta skladno z investicijskim programom za tretjo fazo investicije svoja sofinancerska deleža zagotavljali po naslednji predvideni dinamiki (po tekočih cenah iz decembra 2003):

| Leto | Mestna občina Maribor | Ministrstvo za kulturo | Skupaj SIT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 331.795.480 | 149.082.620 | 480.878.100 |

Celotna vrednost investicije po cenah iz decembra 2002 znaša:

| Leto | Mestna občina Maribor | Ministrstvo za kulturo | Skupaj SIT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 - 2007 | 896.330.480 | 449.082.620 | 1.345.413.100 |

Mestna občina Maribor bo sredstva iz svojih virov za nemoteno izvajanje investicije zagotavljala vnaprej po predvideni dinamiki iz tabel tega člena, s tem, da se bo ob končnem obračunu celotne investicije poračunal dogovorjeni pripadajoči delež obeh soinvestitorjev.

Upoštevajoč dejanske proračunske možnosti v posameznih letih in dejansko dinamiko izvajanja investicijskih del in storitev bosta pogodbeni stranki z aneksi k tej pogodbi po potrebi dogovarjali spremembe v dinamiki zagotavljanja finančnih sredstev. Možnost sprememb dinamike izvajanja in financiranja investicije pa bosta dogovorili tudi v pogodbah z izvajalci posameznih del in storitev.

6. člen

Vsa za izvedbo investicije še potrebna soglasja in dokumentacijo bo v imenu obeh financerjev pridobivala Mestna občina Maribor kot investitor. Ministrstvo za kulturo bo pri tem po potrebi zagotavljalo pomoč v primerih, ko bo šlo za soglasja in dokumentacijo, za katero so pristojni državni organi.

7. člen

Za izvedbo investicije, ki je predmet te pogodbe, bodo po podpisu te pogodbe oddana še naslednja javna naročila za dela oziroma storitve:

- izvedba obnove in adaptacije objekta (GOI dela),

- izvedba konservatorsko/restavratorskih del,

- dobava in montaža opreme, vključno s predhodno pridobitvijo potrebne projektne dokumentacije;

- storitve svetovalnega inženiringa, vključno z nadzorom v vseh fazah izvedbe investicije;

- storitve projektantskega nadzora;

- morebitna druga potrebna javna naročila (različne študije ipd).

8. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo strokovno-tehnična in druga opravila v zvezi z vsemi postopki oddaje javnih naročil v imenu obeh strani izvajala Mestna občina Maribor kot investitor. Pred objavo javnih razpisov, oziroma v primerih, ko to dopušča zakon, pred neposredno oddajo del in odločitvijo o izbiri najugodnejšega ponudnika mora mestna občina pridobiti predhodno pisno soglasje s strani ministrstva imenovanega skrbnika te pogodbe (13. člen) k vsebini vsakega javnega razpisa iz 7. člena te pogodbe, razpisne dokumentacije in sklepa o izbiri.

V strokovno komisijo za izvedbo postopka vsakega javnega naročila iz 7. člena te pogodbe ima ministrstvo pravico imenovati svojega predstavnika, lahko pa se tej pravici tudi pisno odpove.

Kot pisna soglasja iz prejšnjih odstavkov tega člena se štejejo tudi sporočila po elektronski pošti, če so posredovana iz elektronskega naslova s strani ministrstva imenovanega skrbnika te pogodbe (13. člen).

9. člen

Pogodbe z izbranimi izvajalci bodo štiripartitne, ob izvajalcu jih bosta podpisali obe stranki po tej pogodbi in Pokrajinski muzej Maribor. Ministrstvo in mestna občina bosta v vsaki pogodbi opredeljena kot sofinancerja del oziroma storitev v deležu, kot je določen s 5. členom te osnovne pogodbe in dodatnih aneksov k tej pogodbi.

V primerih del in storitev, ki so posebej pomembna z vidika spomeniško varstvene stroke, bo v pogodbah z izvajalci opredeljena tudi vloga odgovornega delavca Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, zavod oziroma njegova OE Maribor pa bo sopodpisnik pogodbe.

10. člen

V primeru zahteve za revizijo postopka bo postopek vodila mestna občina kot naročnik, za vse odločitve pa predhodno pridobila soglasje s strani ministrstva imenovanega skrbnika te pogodbe (13. člen).

11. člen

Pogodbeni stranki se glede izvedbe investicije dogovorita tudi naslednje:

- stroški morebitnih sprememb v obsegu investicijskih del, ki presegajo na osnovi investicijskega programa predvidene rešitve v projektni dokumentaciji, bremenijo tisto stran, ki je dodatna dela uveljavljala, če se obe strani predhodno ne sporazumeta, da so sestavni del investicije in se financirajo v dogovorjenem deležu;

- v primeru, da bi se pri izvedbi investicije izkazalo, da je zaradi napak projektanta prišlo do povečanja obsega del in posledično dodatnih stroškov ali druge škode, se bosta pogodbeni strani dogovorili o ukrepih proti projektantski organizaciji, dogovorjene ukrepe pa bosta formalno skupaj izvajala Mestna občina Maribor in Pokrajinski muzej Maribor, naročnika izdelave projektne dokumentacije.

12. člen

Pogodbeni strani soglašata, da bo izvedbo investicije spremljal poseben strokovni odbor, v katerega bo vsaka od pogodbenih strani ob skrbniku pogodbe imenovala še 2 člana, enega člana bo imenoval Pokrajinski muzej Maribor, po položaju pa bo član odbora odgovorni predstavnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. Delo odbora bo vodil s strani  mestne občine imenovani skrbnik te pogodbe (13. člen pogodbe), ki se je o sklicu in vsebini sej ter predlogih odločitev dolžan predhodno uskladiti s skrbnikom te pogodbe, imenovanim s strani ministrstva.

13. člen

Skrbnika te pogodbe sta:

- na strani ministrstva Irena Lozič, univ. dipl. inž. arh.

- na strani mestne občine mag. Boris Škerbinek, univ. dipl. inž. gr.

14. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni:

- da lahko ministrstvo v skladu z veljavno zakonodajo na osnovi investicijskih vlaganj po tej pogodbi zahteva ustrezen solastniški delež na predmetni nepremičnini,

- da bosta v primeru zahteve ministrstva do solastniškega deleža sklenili posebno pogodbo, v kateri bosta ovrednotili dokončni solastniški delež glede na celotno vrednost nepremičnine in dogovorili postopek ter delitev stroškov pri vpisu solastništva v zemljiško knjigo,

- da bo ministrstvo v primeru zahteve do solastniškega deleža prevzelo sorazmerni delež odgovornosti lastnika za investicijsko vzdrževanje objekta in obnovo opreme,

- da bosta, če bo ministrstvo uveljavilo solastniški delež na predmetni nepremičnini, v primeru nameravane spremembe njene namembnosti ali prodaje, s predhodnim pisnim dogovorom uredili vsa vprašanja, potrebna za zaščito lastniških interesov obeh strani, pri čemer si v primeru prodaje medsebojno priznavata predkupno pravico.

15. člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spremembe pogodbenih določil dogovarjali z aneksi k tej pogodbi.

16. člen

Pogodbeni stranki bosta vse spore, ki bi nastali v teku izvajanja investicije, reševali sporazumno. V kolikor do sporazuma ne bi prišlo, bo spore reševalo pristojno sodišče v Mariboru.

17. člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od proračunskega leta 2004 do zaključka prve in druge faze investicije - obnove in adaptacije mariborskega gradu, pri čemer se kot rok zaključka prve in druge faze investicije štejeta pridobitev uporabnih dovoljenj za prvo in drugo fazo in plačilo vseh obveznosti vsake od pogodbenih strank do izvajalcev del in storitev po sklenjenih pogodbah. Tretja faza investicije se prične po dokončanju obeh predhodnih faz in je zaključena po pridobitvi uporabnih dovoljenj in po plačilu vseh stroškov.

18. člen

Pogodba je sestavljena v 8 (osmih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 3 (tri) izvode), po en izvod pa se posreduje v vednost Pokrajinskemu muzeju Maribor in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.

MESTNA OBČINA MARIBOR	MINISTRSTVO ZA KULTURO

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.	            Andreja RIHTER                       ŽUPAN	               MINISTRICA

Številka: ______________	 Številka: _____________

Datum: _______________	 Datum: ______________