MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS - 353

Štev.: 35309-3/2005-0800 LK

Datum: 4.april 2005

MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA RAVNANJA Z ODPADKI - poročilo za 2004

GRADIVO PRIPRAVIL:	Komunalna direkcija MOM v sodelovanju z JP Snaga d.o.o.

GRADIVO PREDLAGA:	Boris SOVIČ, univ.dipl.inž., župan

POROČEVALEC:	Ljubomir KNEZ, univ.dipl.ekon.

Branko KOSI, univ.dipl.inž.

PREDLOG SKLEPA:

- Mestni svet mestne občine Maribor se je seznanil s poročilom o izvajanju programa ravnanja z odpadki – za 2004

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.

Priloge:

- Poročilo o izvajanju programa ravnanja z odpadki - 2004

Izvajanje Programa ravnanja z odpadki

POROČILO za 2004

Poročilo o izvajanju Programa ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor

# Uvod

Program “Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor” je v letu 2004 obsegal projekte v okviru rednih programov dela, ki so v Mestni občini Maribor v teku že nekaj časa in sicer:

- prenehanje delovanja, zapiranje in sanacija odlagališča Pobrežje,

- projekt  CEGOR (uvedba baliranja),

- sanacija divjih odlagališč ter

- ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov.

Prav tako je zajemal dela na novih investicijskih projektih, ki so bili sprejeti v Mestnem svetu:

- začasno skladišče baliranih odpadkov Dogoše,

- gradnja kompostarne,

- končno odlagališče Vihra.

## Obseg odpadkov v Mariboru

V tabeli spodaj so podane količine zbranih odpadkov v Mariboru po posameznih skupinah v letih 2001 do vključno plana za 2005:

  - Zakonske osnove

- Pri izvajanju programa  “Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor” smo upoštevali sledeče zakonske in podzakonske podlage:

- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 32/93 in 1/96),

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99),

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93),

- Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99),

- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS št. 84/98),

- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS št. 5/00),

- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 21/01),

- Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS št. 70/01),

- Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št.128/30.11. 2004),

- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS št. 104/00),

- Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002 do konca 2007 (Ur. l. RS št. 29/02),

- Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996),

- Waste Framework Directive 75/442 EEC z dopolnitvami,

- Odlok o ravnanju z  odpadki v Mestni občini Maribor (MUV št. 11/92),

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10. 07. 2003),

- Program ravnanja s komunalnimi odpadki (GMS 047 april 2003),

- Strokovne podlage projekta CEGOR ter

- Strokovne podlage JP Snaga.

  - Stanje v letu 2004 in druge aktivnosti

Za izgradnjo evropsko usmerjenega sistema ravnanja z odpadki smo izvajali tudi sledeče aktivnosti:

- podpis sporazuma med MOM in mestom Gradec glede skupne izdelave strokovnih podlag za program ravnanja z odpadki v Mariboru – projekt je v zaključni fazi testiranja celovitega modela spremljave materialnih in stroškovnih tokov ravnanja z odpadki – model je orodje za simulacije variant in stroškov  pri pripravi razvojnih scenarijev;

- podpis pogodbe za projekt ECOPROFIT INTERNATIONAL v okviru programa Interreg IIIC

- podpis pogodbe glede akcije osveščanja občanov in gospodarskih subjektov o ločenem zbiranju odpadkov na izvoru – izvedba akcije je načrtovana v decembru in prve dni leta 2005; promocijska gradiva so oblikovana in v fazi izdelave; v mesecu maju smo izvedli predstavitev opreme in delovanja JP Snaga;

- podpis pogodbe za odlaganje dela  (zlasti bioloških) komunalnih odpadkov na odlagališču v Celju;

- izvedba mednarodnega javnega razpisa za izbor prevzemnika dela komunalnih odpadkov in blata iz CČN;

- začetek izvedbe projekta sanacije odlagališča nevarnih odpadkov in tehnološke nadgradnje ZC za nevarne komunalne odpadke Metava ;

- ukinitev sistema »zelenih kesonov«  ter vzpostavitev delovanja zbirnih centrov  komunalnih odpadkov v MOM;

Z doseženimi  rezultati pri izvajanju programa »Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor« v letu 2004  smo lahko le delno zadovoljni. Zaskrbljuje le 36% stopnja realizacije programa na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij, ki pa je posledica zastojev pri uresničevanju največjih projektov (kompostarna, odlagališče nenevarnih odpadkov). Vzroki zastojev so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju.

# Ločeno zbiranje odpadkov

V sklopu Programa o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami v MOM je podrobno podano tudi stanje v letu 2004, zato ga v tem poročilu posebej ne navajamo.

# Zbirni centri

Stanje zbirnih centrov v MOM v letu 2004 je prav tako podano v sklopu Programa o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami v MOM in ga zato v tem poročilu posebej ne navajamo.

# Kompostarna

Za kompostarno Maribor je bil na mestnem svetu mestne občine Maribor v letu 2002 sprejet Odlok o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14-P  (MUV, št.30, 24.12.2002).

## Pregled  aktivnosti  2004

Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 06.10. 2003 obravnaval Investicijski program za  izgradnjo kompostarne v Mariboru in potrdil SKLEP:

- Mestni svet Mestne občine Maribor potrjuje investicijski program za projekt                                                                                       KOMPOSTARNA  MARIBOR - I. faza

- Izvajalec investicije je Javno podjetje Snaga d.o.o.

- V  kompleksu zemljišča je potrebno zagotoviti prostor še za II. fazo (mehansko-biološka  obdelava ostalih biorazgradljivih odpadkov).

- Pri pripravi dopolnitev investicijskega programa se naj upoštevajo spremembe tehnologije in zakonodaje.

Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki Snaga JP d.o.o je v letu 2004 izvajalo vse aktivnosti za   pridobitev in izdajo GRADBENEGA  DOVOLJENJA.

Ustna obravnava zaradi izdaje gradbenega dovoljenja je bila že 16.03. 2004.

Vse pripombe, ki so bile podane na ustni obravnavi, so bile upoštevane in predlagateljem  ustrezno strokovno razložene.

Upravna enota je dne 10.07.2004 izdala gradbeno dovoljenje za graditev objektov I. faze  kompostarne v MARIBORU.

Zoper izdano gradbeno dovoljenje se je v zakonitem roku pritožila stranka v postopku.

Pritožbo je UPRAVNA ENOTA MARIBOR odstopila v reševanje MINISTRSTVU ZA OKOLJE , PROSTOR IN ENERGIJO, kjer se postopki sprejetja odločitve izvajajo zelo dolgo.

Snagi je uspelo z direktnimi pogovori in pogajanji, da je stranka v postopku umaknila  pritožbo.

Gradbeno dovoljenje za gradnjo objektov prve faze kompostarne  v Mariboru  je s  05.02. 2005  PRAVNOMOČNO.

V času upravnih postopkov in usklajevanja tehnično tehnoloških zahtev smo izvedli JAVNI  RAZPIS za IZGRADNJO SERVISNIH OBJEKTOV ZA KOMPOSTARNO, ki so ustrezno  dimenzionirani tudi za kasnejšo drugo fazo, ko bomo na tej lokaciji izvajali tudi mehansko  biološko obdelavo biorazgradljivih odpadkov.

# Reciklažni center

Recilkažni center oz. pravilneje center za obdelavo odpadkov, še vedno deluje v sklopu pogodbe s podizvajalcem Surovino d.d. Delovni naziv centra je RCM Surovina.

  - Splošno

Mešani komunalni odpadki v sistem za razvrščanje odpadkov Surovina neposredno dovažajo specialna vozila za prevoz odpadkov (smetarska vozila, t. i. samonakladalna vozila ter t. i. navlečni prekucniki). Vsak dovoz se na vhodu v Surovino in prazno vozilo na izhodu iz Surovine stehta na osni tehtnici. Podizvajalec Surovina tehtalne podatke z vsemi podatki mesečno predaja javnemu podjetju Snagi. Pri tem se vodi evidenca izvora odpadkov ter časa dovoza.

Gospodinjski odpadki se v predobdelavi v sistemu Surovine:

- zbirajo v bunkerju, od koder na tekočem traku preidejo vizuelno kontrolo,

- na vizuelni kontroli se iz odpadkov izločijo nevarni odpadki ter za drobilec moteči odpadki,

- zatem prebrani odpadki prehajajo v drobilec,

- iz drobilca izhajajo mleti odpadki, pripravljeni za baliranje.

Kosovni in njim podobni mešani komunalni odpadki, v sistem Surovine pripeljani s kesoni, so podvrženi drugačni obdelavi in sicer:

- zbirajo se na asfaltnem platoju, kjer se izvaja grobo izsortiranje predvsem velikih kosov uporabnih surovin in za nadaljnji postopek motečih odpadkov,

- veliki kosi pohištva ipd. se zmeljejo na ločenem mlinu , ki stoji na omenjenem platoju,

- preostanek se vodi na ročno sortiranje, kjer se izločajo uporabne sekundarne surovine, za katere je vzpostavljen trg, avtomobilske gume ter nevarni odpadki,

- preostanek se zmelje v drobilcu,

- na izhodu iz drobilca so preostali odpadki pripravljeni za baliranje.

Odpadki, ki prihajajo iz sistema Letnik-Saubermacher so ostanki obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, ki so bili obdelani v tehnološkem sistemu Letnik-Saubermacher in so po sestavi in granulaciji podobni odpadkom, ki prihajajo iz sistema obdelave na Surovini.

Razvoj dogodkov je pokazal tudi občutljivost sistema (požar, …), zaradi česar smo po zaprtju odlagališča Pobrežje organizacijo zbiranja kosovnih odpadkov Od vrat do vrat morali spremeniti – raztegniti na vse leto.

## Struktura odpadkov in redukcije

V letu 2004 so pričeli z obratovanjem trije Zbirni centri v Mariboru. S tem je bilo zbranih precej ločenih frakcij. Tako se je struktura odpadkov, pripeljanih v RCM, v letu 2004 spremenila.

Na osnovi izkušenj iz let 2003 je bil za leto 2004 na konzorciju CEGOR sprejet sklep o podpisu aneksa k obstoječi pogodbi s Surovino. Ta je dopustil 12,5% utežno redukcijo vseh v Surovino pripeljanih ostalih in mešanih kosovnih odpadkov. RCM je v letu 2004 s težavo dosegel stopnjo 12% v sistemu RCM izločenih frakcij.

## Nadaljnje aktivnosti razvrščanja odpadkov

Razvoj razvrščanja odpadkov se bo vršil z namenom doseganja enotnega cilja – zmanjšanja količine odpadkov za odstranjevanje. Pri tem bomo sledili dvema usmeritvama:

- čim višja stopnja snovne izrabe ter

- priprava alternativnega goriva;

Višjo stopnjo snovne izrabe sicer dosegamo z ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru, ki pa so predvsem iz sistema zbiralnic ločenih frakcij še precej nečiste. Za doseganje boljših učinkov predaje teh frakcij na trg je potrebno zagotoviti razvrščanje ločeno zbranih frakcij.

Ločeno zbiramo tudi precej večjih in kosovnih frakcij odpadkov, ki so različne kvalitete in čistosti. Kosovni odpadki so velik potencial ponovne snovne uporabljivosti, kar je potrebno po ločenem zbiranju zagotoviti z ustreznim razvrščanjem. Pozitivni poslovni izid razvrščanja z višjo odkupno ceno očiščenih in razvrščenih frakcij predstavlja nižanje skupnih stroškov ravnanja z odpadki in sploh usposobljenost predaje ločeno zbranih frakcij na trg sekundarnih surovin.

Zaradi višanja cen primarnih energetskih virov ter dejstva, da je med odpadki precej sicer snovno težko izločljivih in uporabnih, vendar pa energetsko bogatih, v svetu masovno uvajajo tehnologije pridobivanja in koriščenja energetskih potencialov odpadkov. To pa pomeni, da bo razvoj razvrščanja šel v smeri priprave tudi energetsko bogate frakcije. S tem bomo zagotovili najmanjši možni preostanek za odstranjevanje.

Razvoj tehnologij razvrščanja in obdelave odpadkov bo tudi vnaprej potekal skladno z določili in zahtevami zakonodaje.

Hkrati so se vršile še nekatere vzporedne aktivnosti, ki naj bi pripomogle k ustreznemu razvoju ravnanja z odpadki v sistemu obdelave in predelave odpadkov:

- nadaljevanje priprav na projekt ROMB v sodelovanju z RVT in Univerzo – feasibility študija uporabnosti obstoječe tehnologije vključno s termično in energijsko izrabo lahke frakcije;

### BALIRANJE ODPADKOV

V mesecu februarju 2004 smo izvajali poizkusno baliranje odpadkov, predobdelanih v sistemu RCM. Z začetkom marca 2004 smo pričeli z rednim postopkom baliranja. Od takrat naprej ves preostanek odpadkov baliramo in posledično skladiščeimo v Dogošah.

Baliranje izvaja podizvajalec Litostroj PTS, ki je bil izbran na javnem razpisu v letu 2003. Pogodba s za baliranje ima nekaj pomembnih elementov:

- veljavnost pogodbe je tri leta, do 31.12.2007,

- cena je nastavljena na triletno količino zbaliranih odpadkov 150.000 ton,

- naročnik (Snaga) ima možnost odkupa stroja vsakih šest mesecev z dvomesečno pred-najavo odkupa po pogodbeno vnaprej določenih vrednostih (trenutna vrednost stroja je cca. 120 mio. SIT brez DDV);

# Skladiščenje baliranih odpadkov

Po prenehanju obratovanja odlagališča komunalnih odpadkov na Pobrežju konec februarja 2004, smo pričeli z  rednim skladiščenjem baliranih odpadkov v Dogošah. V celoti je napolnjeno prvo odlagalno polje potekajo pa že dela na polnjenju drugega. Čeprav projekt spremljajo nekatere tehnološke nedorečenosti (obvladovanje vonja), pomeni vendarle pridobitev časovnega intervala za  uvajanje novih tehnoloških pristopov na področju ravnanja z odpadki.

Zastoj pri tehnološki nadgradnji obstoječega sistema na Surovini, nam povzroča tudi del problemov na skladišču v Dogošah (neučinkovit drobilec, prenizka stopnja sortiranja, ni izločanja kovinskih odpadkov, nimamo načrtovanega sita, problemi s prostorom in razpoložljivo električno energijo).

## Namen skladišča

Skladišče baliranih odpadkov Maribor je namenjeno za začasno skladiščenje obdelanih ter baliranih komunalnih oz. nenevarnih odpadkov.

Za izgradnjo skladišča ter začasno skladiščenje odpadkov so se na podlagi ocene stanja v zvezi z ravnanjem z odpadki odločile občine konzorcija CEGOR, ki vključuje v obstoječi sistem ravnanja z odpadki Mestno občino Maribor ter devet t.i. zunaj mestnih občin.

Skladišče baliranih odpadkov Maribor je namenjeno za začasno premostitev odstranjevanja odpadkov, ki je nastalo z zaprtjem Odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje, ki je prenehalo obratovati v začetku leta 2004 ter začetkom obratovanja novega odlagališča za nenevarne odpadke.

V skladu z načrtom bo skladišče začasno prevzelo odpadke, ki bodo nastali na področju občin konzorcija CEGOR v obdobju treh let.

V skladišču baliranih odpadkov Maribor, ki se nahaja na delu bivše gramoznice v Dogošah v Mestni občini Maribor, se skladiščijo komunalni oz. nenevarni  odpadki, ki se predhodno obdelajo v RCM: Reciklažni center Maribor, Surovina d.d. Maribor, kjer se vrši razvrščanje in drobljenje ter baliranje odpadkov.

## Priprava odpadkov pred skladiščenjem

Sestavni del priprave odpadkov za skladiščenje v Skladišču baliranih odpadkov Maribor je baliranje odpadkov, ki je končna faza priprave odpadkov za skladiščenje. Baliranje odpadkov prav tako poteka na lokaciji centra za obdelavo odpadkov: RCM Surovina Maribor.

Bale, ki se skladiščijo v skladišču so okrogle oz. valjaste oblike. T.i. okrogle bale imajo v primerjavi z balami v obliki kvadra boljše lastnosti kar se tiče obstojnosti, trdnosti in tesnosti pri prelaganju, transportu in skladiščenju. Predvsem pa jih je mogoče skladiščiti v precej višje skladovnice, kot je to primer pri balah v obliki kvadra.

Baliranje odpadkov se vrši na balirni napravi oz. na stroju za baliranje odpadkov znamke Bala Press, Švedska.

Stroj za baliranje izdela posamezno balo v več zaporednih fazah: dodajanje in stiskanje odpadkov v obliko valja, ovijanje odpadkov v t.i. armirno mrežico ter ovijanje formirane bale z PE folijo. Posamezna bala ima premer 1,2 - 1,3 m ter višino 1,2 m. Povprečna masa bale je 850 kg.

Prevoz bal iz centra za obdelavo odpadkov: RCM Surovina Maribor do Skladišča baliranih odpadkov Maribor se izvaja s tovornim vozilom z navlečnim prekucnikom. Bale se prevažajo z namenskimi zabojniki, ki so posebej oblikovani za prevoz bal.

Zabojnik je dimenzioniran za 10 bal. V skladišče se dnevno opravi povprečno 20 dovozov.

Posamezna delovna sredstva, ki se uporabljajo za transport bal, so bila izdelana s ciljem, da pri prekladanju in transportu le teh ne bi prihajalo do poškodb na balah oz. da bi bilo teh čim manj.

## Opis skladišča

Skladišče baliranih odpadkov Maribor se nahaja na področju dela gramoznice v  Dogošah  oz. na lokaciji severnega dela bivše gramoznice.

Skadišče je namenjeno za skladiščenje obdelanih komunalnih oz. nenevarnih odpadkov.

Odpadki, ki se dovažajo v skladišče, se predhodno obdelajo z razvrščanjem in drobljenjem, ki poteka v centru za obdelavo odpadkov: RCM Surovina Maribor.

Skladišče baliranih odpadkov Maribor je namenjeno za začasno skladiščenje obdelanih ter baliranih komunalnih oz. nenevarnih odpadkov, ki nastajajo na področja občin konzorcija CEGOR, ki bodo nastali v obdobju treh let.

Celoten prostor, na katerem se skladišče nahaja, zavzema 6,2 ha površin.

Skladišče je načrtovano za sprejem 180.000 m3 odpadkov.

Skladiščenje sestavljajo naslednji glavni sklopi:

- vhod v skladišče s bivalnimi kontejnerji: vratarnico, pisarna, garderoba, sanitarije

- prometne poti na območju skladišča

- hidrantno omrežje

- tri površine oz. platoji za skladiščenje baliranih odpadke

- inkapsulirane skladovnice, ki so prekrite z nepropustnimi folijami

- sistem za zajemanja izcednih voda iz skladiščnih površin, odvod do zbirnega bazena in mestni kanalizacijski sistem

- sistem zajemanja odpadnega zraka iz skladovnic skladišča baliranih odpadkov z odzračevanjem in čiščenjem zraka na biofiltru

- naprave in oprema za izvajanje monitoringa, ki zajema tudi 3 piezometre za nadzor podtalnice, meteorološko postajo in drugo

Ker je obratovanje skladišča predvideno za obdobje treh let, so vsi sestavni deli skladišča  na tem objektu projektirani v montažni izvedbi tako, da jih bo možno po odstranitvi bal razstaviti in uporabiti kasneje kje drugje.

Bale z odpadki se skladiščijo na za to urejenih površinah. Bale se zlagajo v skladovnico do višine 12 m. Pri razkladanju in zlaganju bal v skladovnico se uporablja namenski bager ali teleskopski viličar. Zlaganje bal v skladovnico poteka iz namenskih zabojnikov, ki se v skladišče dovažajo z tovornim vozilom z navlečnim prekucnikom. Bale se skladiščijo tako, da so bočne površine skladovnice nagnjene: naklon v smeri osi bale 1:1 in 60% v smeri normalno na os bale. Vrste bal se glede na predhodno zaradi stabilnosti v smeri osi zamaknejo za polovico bale,  posamezne vrste pa za balo in pol.

Prostor za skladiščenje bal za potrebe enega leta je predviden v velikosti 54 x 162 m. Okoli tega prostora je speljana utrjena transportna pot širine 10-14m, ki služi za prevoz baliranih odpadkov in kot požarna pot.

Plato za odlaganje bal ima utrjeno zatesnjeno površino s prečnimi in vzdolžnimi nagibi za odvajanje izcednih in meteornih voda. Po izkopu odpadnih zemljin, je bil planum na predvideni višini poravnan in utrjen. Po komprimiranju tega sloja je bil vgrajen sloj tamponskega gramoza v debelini 40 cm s katerim so izvedeni končni in prečni in vzdolžni nagibi. Na tampon je položen tesnilni sloj platoja. Tesnilni sloj je sestavljen iz dveh slojev geotekstila (1000g/m2 in 300g/m2) in vmesnega sloja varjene PEHD folije debeline 2,5mm.

Sistema za odvajanje izcednih in meteornih voda sta ločena ter izgrajen vodo tesno. Sistem za izcedne vode je zasnovan tako, da omogoča ločeno odvajanje izcednih in meteornih voda.

Čiste meteorne vode se vodijo ločeno do izgrajenega zadrževalnika in ponikalnika.

Ko so bale na skladovnici zložene do končne višine, se le te prekrijejo s plastificiranim platnom. Prekrivanje bal se vrši trikrat mesečno. S prekrivanjem skladovnice se preprečuje prosto izhajanje onesnaženega zraka in mešanje razmeroma malih količin izcednih voda z neprimerno večjimi količino meteornih voda.

Prekrivanje skladovnice nadalje omogoča odvajanje odpadnega zraka in v skladovnici nastalih plinov, ki se po sistemu za odzračevanje odvaja in čistijo na biofiltru. Biofilter se nahaja ob skladovnici. Odvajanje plina se vrši po perforiranih ceveh, ki so položene na skladovnici.

V okviru gradnje celotnega skladišča in površine oz. platoja 2 je bilo potrebno urediti tudi komunalno infrastrukturo. Vhod je izveden na lokaciji, kjer je že bil položen asfalt. Priključek za vodovodno in hidrantno omrežje je navezano na obstoječi vod, ki poteka v cesti ob gramoznici. Za odzračevanje, razsvetljavo in črpalke odpadnih izcednih voda je izveden elektropriklop na obstoječi vod na sami lokaciji.

Izcedne vode se zbirajo v zbiralnem bazenu in prečrpavajo v izgrajen zbirni glavni kolektor Tezno II ter na centralno čistilno napravo mesta Maribor.

Ob vhodu skladišča se nahajajo prostori, ki so potrebni za njegovo obratovanje: sprejemnica, pisarna, sanitarije in garderoba.

Na vhodu skladišča je postavljena meteorološka postaja se katero se kontinuirano spremljajo meteorološke razmere na področju skladišča: temperetura in vlažnost zraka, barometerski tlak, hitrost in smer vetra in količina padavin.

## Obratovanje skladišča

Skladišče baliranih odpadkov Maribor je začelo obratovati s 1. marcem 2003. Na podlagi opravljenega tehničnega pregleda objekta je začelo teči tudi poskusno obratovanje objekta. Izvajanje nadzora nad poskusnim obratovanjem je prevzela projektantska organizacija: IEI d.o.o. Maribor, ki je izvajala tudi projektiranje objekta ter izdelala Program meritev in obseg monitoringa za Skladišče baliranih odpadkov Maribor.

V prvih treh mesecih obratovanja skladišča je bilo pri skladiščenju s strani upravljalca SNAGA Maribor in organizacije za nadzor ugotovljeno več pomanjkljivosti, ki so bile vezane na samo gradnjo in tudi postopke skladiščenja odpadkov. Spremembe so bile izvršene po predlogih upravljalca oz. na podlagi odločitev projektantske organizacije, ki je pooblaščena za vnos posameznih sprememb v zvezi z gradnjo in obratovanjem objekta:

Na podlagi ocene varnostnega inženirja Snage s projektom predvidena smer zlaganja bal v skladovnico s smeri pravokotno na valj bale ni bila primerna zaradi možnega zdrsa spodnjih bal ter posledične ogroženosti delavcev in delovnih sredstev na skladišču. S spremembo smeri zlaganja bal se zlaganje vrši s čelne strani valja bal. Skladovnica pa je proti zdrsu bočno zavarovana na mejah odlagalnega polja.

Po enomesečnem obratovanju je bilo ugotovljeno, da prekrivanje skladovnice v intervalu 3 mesecev zaradi širjenja smradu ne bo sprejemljivo. Prva ocena izvajalca skladiščenja je bila, da bo zaradi preprečevanja širjenja smradu potrebno prekrivanje skladovnice na 14 do največ 30 dni. Kasneje je bilo s strani strokovnega nadzora predpisano še pogostejše prekrivanje.

Izvedenih je bilo več izboljšav oz. sprememb v zvezi s tehniko prekrivanja skladovnice in odzračevalnim sistemom: na predlog upravljalca je bil zaradi enostavnejše izvedbe in boljše dostopnosti pri obratovanju spremenjen potek odzračevalnega cevovoda, projektant je predpisal vgradnjo dodatnih vzdolžnih odzračevalnih cevi in zmanjšano razdaljo prečnih cevi, prekrivanje vrha in bokov skladovnice tri krt mesečno oz. na cca. 10 dni, prekrivanje čela skladovnice, inkapsulacija skladovnice oz. odprava vseh netesnosti med skladovnico in atmosfero ter drugi manjši ukrepi.

Opravljeno je bilo več dodatnih sprememb in izboljšav na biofiltru in sicer: tesnitev zunanjih sten biofiltra z nepropustno folijo z odstranitvijo in ponovnim polnjenjem biofiltra, vgradnja regulacijskih prekatnih loput, zatesnitev jaška za odvajanje izcedne vode, vgradnja sifona, namestitev zaščitne mreže, namestitev merilnih nastavkov, vgradnja manometrov

Izvedeni so bili posamezni dodatni ukrepi s katerimi se je zagotovila stabilnost skladovnice ter betonskih elementov na robu platoja in sicer: izdelava nasipa zaradi bočne utrditve betonskih elementov na severni in zahodni strani površine za skladiščenje, vstavljanje razpor zaradi zagotovitve stabilnosti betonski elementov, vstavljanje PE armirnih mrež na spodnejm robu skladovnice

Odpravljene so bile manjše pomanjkljivosti na instalacijah in drugih delih objekta.

Med nadaljnjim obratovanjem skladišča je bil še nadalje uveden ukrepov zaradi preprečevanja širjenja smradu. Opravljen je bil poskus ter kasneje na podlagi rezultatov uporaba sredstev in tehnik za zaščito pred neugodnimi vonjavami.

V letu 2004 je bilo v Skladišče baliranih odpadkov maribor pripeljano 41.580.900 kg baliranih odpadkov, kar je v skladu s pričakovanji in projektiranimi masnimi količinami. Specifična teža bal je manjša od predvidene, zato je prostorninski obseg zapolnitve skladišča hitrejši od predvidenega. Delno se manjša specifična teža bal prostorsko kompenzira z večanjem količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru.

## Monitoring skladišča

Z začetkom poskusnega obratovanja se na skladišču izvaja obratovalni monitoring. Ta se izvaja na podlagi Programa meritev in obsega monitoringa za skladišče baliranih odpadkov, ki ga je izdelala IEI d.o.o. Maribor.

V okviru monitoringa se izvajajo okoljske in tehnološke meritve.

### Okoljski parametri

- Meteorološke meritve: T zraka, smer in hitrost vetra, tlak , vlažnost zraka, količina dežja

- Monitoring podzemnih vod:   3 piezometri. Kontinuirna meritev gladina vode z avtomatsko sondo v IEI PBA 1 Osnovni parametri: temperatura, pH, el. Prevodnost, raztopljeni kisik, barva, motnost, redoks potencial, TOC, AOX in parametri ionske bilance: amonij, Na, K, Ca, Mg, Fe, hidrogenkarbonati, nitrati, sulfati, kloridi, fosfati in borati. Indikativni parametri: nitrit, fluorid, cianid, sulfid, kovine, mineralna olja, fenoli, LKCH, BTX, PCB, pesticidi ( organoklorni, triazinski, organofosforni, derivati fenoksikislin, acetamidi), estri ftalne in fosforne kisline in identifikacija organskih kislin)

- Monitoring odpadnih vod: Prečrpana odpadna voda (m3), Osnovne parametre (temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, usedljive snovi, obarvanost, KPK in BPK5) Dodatne parametre (baker, cink, kadmij, celotni krom, nikelj, svinec, živo srebro, amonijev dušik, nitratni dušik, klorid, sulfid…tabela 2). Monitoring odpadni vod se izvaja na lokaciji zbirnega bazena izcednih voda v črpališču 2.

- Monitoring hrupa: Merno mesto imisije hrupa : pri hiši Dupleška 200a in hiši Dupleška 232d za dnevni in nočni čas.

- Monitoring zraka: Merno mesto vonjav in imisij škodljivih snovi

### Tehnološki parametri

- Monitoring zraka:

- Merno mesto:  na biofiltu: Vlažnost biofiltra (zagotoviti 60% vlage v biofiltru), Meritve prašnih usedlin, hlapnih organskih snovi, ki povzročajo vonjave (nasičeni CH, nenasičeni CH, halogenirane spojine, vodikov sulfid, organske žveplove spojine) in skladovnica bal.

- Geodetski posnetki: Geodetski posnetki (deformacija skladišča) in posedanje skladovnice bal.

Monitoring skladišča na podlagi: Programa meritev in obsega monitoringa za skladišče baliranih odpadkov, ki ga je izdelala IEI d.o.o. Maribor,  večino postavk po programu izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

Del monitoringa, ki se nanaša na imisije neugodnih vonjav: Poročilo o prvih meritvah imisij neugodnih vonjav iz skladišča baliranih odpadkov Maribor je izdelala Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

### Že izdelana poročila o meritvah in monitoringu

Vmesno poročilo: Izvedba monitoringa za Skladišče baliranih odpadkov Maribor v letu 2004

V juliju 2004 je bilo izdelano in posredovano vmesno poročilo, ki ga je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

V vmesnem poročilo so obravnavana posamezna poglavja monitoringa: monitoring meteoroloških parametrov, podzemnih vod, odpadnih vod, hrupa in prašnih usedlin za že izvedene meritve.

Povzetek poročila:

- Monitoring meteoroloških parametrih: Meteorološki parametri: temperatura, vlažnost, barometerski tlak, hitrost in smer vetra se zbirajo in se podajo v zaključnem poročilu.

- Monitoring podzemnih vod: Nadzor nad podzemno vodo na področju skladišča se vrši s pomočjo 3 piezometrov: 1 t.i. gorvodni ničelni piezometer glede na smer toka podtalnica (PBA1) in 2 t.i. dolvodna piezometra (PBA2 in PBA3). Meritve na onesnaženost podzemnih vod so bile izvedene na vseh piezometrih. Izvedene so bile t.i. terenske in laboratorijske meritve v skladu s programom. V poročilu so podrobneje podani podatki o vzorčenju in rezultati analiz. Podana je ocena za posamezni piezometer. Na ničelnem piezometru PBA1, ki se gleda na smer podtalnice nahaja  pred  skladiščem, je večina merjenih snovi pod predpisanimi mejnimi vrednostmi z izjemo nitratov in pesticida atrazin, ki presegajo mejno vrednost za podzemne vode. Na piezometrih PBA2 in PBA3, ki se glede na smer toka podtalnice nahajata za skladiščem, je prav tako večina merjenih parametrov pod mejnimi vrednostmi oz. mejami detekcije z izjemo nitratov in pesticidov. Poročilo nadalje ugotavlja, da skladišče nima vpliva na kvaliteto podzemne vode.

- Monitoring odpadnih vod: Na podlagi meritev v juliju 2004 poročilo ugotavlja, da je izcedna voda iz skladišča enaka tipični izcedni vodi iz odlagališč. Izcedne vode so visoko zasoljene, imajo visoko koncentracijo organskih snovi (KPK, TOC, BPK5), vsebujejo visoko koncentracijo amoniaka ter sulfidov. Koncentracije analiziranih nevarnih snovi (težke kovine, mineralna olja, AOX, aromatska topila) so nizka. Izcedna voda s skladišča se odvaja v javno kanalizacijo. Ta v skladu z ugotovitvijo poročila ne more vplivati negativno na delovanje CČN Maribor.

- Monitoring hrupa: Meritve hrupa se predvidijo hkrati tako, da se izvedejo meritve hrupa ločeno za skladišče in podjetje Gokop d.o.o..

- Monitoring prašnih usedlin: Meritve prašnih usedlin se izvajajo na dveh merilnih mestih. Rezultati bodo podani v končnem poročilu.

- Monitoring zraka: V okviru monitoringa zraka se izvajajo meritve zraka oz. analize plinov na biofiltru ter analiza zraka oz. plinov v skladovnici. Na podlagi primerjave vstopne in izstopne koncentracije vonjav glede na biofilter je razvidno učinkovito odstranjevanje snovi, ki povzročajo vonjave. Iz analize snovi na vstopu v biofilter kažejo na to, da so razkrojni procesi v skladovnici v t.i. mladi fazi z visoko koncentracijo organskih spojin s kisikom (alkoholi) in terpenskih spojin ter s presežkom ogljikovega dioksida v primerjavi z metanom. Plini so močno razredčeni z zrakom. Analiza plinov iz skladovnice kaže na intenzivni mikrobiološki razkroj, ki je v izrazito oksidativni fazi.

- Monitoring imisije neugodnih vonjav

### Monitoring imisije neugodnih vonjav

V mesecu septembru 2004 so bile izvedene t.i. prve meritve imisij neugodnih vonjav iz skladišča. Meritve je izvajala Veterinarska Fakulteta, Univerza v Ljubljani. Meritve so bile izvedene v skladu s programom na štirih merilnih mestih (eno na lokaciji skladišča in tri merilna mesta v bližini skladišča) v okviru metode VDI3940. Izvedene so bile enkratne dnevne meritve.

Meritve so bile izvedene s t.i. panelisti. Na 4 merilnih mestih je bilo dobljeno  3360 podatkov. Za ocenjevanje jakosti neugodnih vonjav so se uporabili sledeči kriteriji: 0=ni prisotnega nikakršnega neugodnega vonja, 1=komaj zaznaven neugodni vonj, 2=slabo izražen neugodni vonj, 3=jasno izražen neugodni vonj, 4=močno izražen neugodni vonj, 5=zelo močno izražen neugodni vonj, 6=nevzdržen neugoden vonj. Poročilo vsebuje podrobnejši tabelaričen prikaz rezultatov meritev. Skupaj z meritvami neugodnih vonjav so bile izmerjeni vplivi mikroklime.

Rezultati meritev so podani posebej za merilna mesta 1 (Dupleška 200a) , 2 (Dupleška 232d) in 3 (skrajno južni del garmoznice) , ki so se nahajale v neposredni bližini skladišča (najbližji stanovanjski objekti) in za merilno mesto 4, ki je bilo locirano na samem skladišču.

V poročilu so podani podrobnejši rezultati meritev za posamezno merilno mesto oz. čas trajanja posamezne jakosti vonjav. Na posameznih merilnih mestih večji del časa neugoden vonj ni bil zaznaven (jakost 0) oz. je bil ta komaj zaznaven (jakost 1) ali slabo zaznaven (jakost 2). V nizkem odstotku je bil neugoden vonj jasno izražen (jakost 3). Poročilo nadalje navaja, da so bile izmerjene jakosti vonjav višje v smeri vetra (merilno mesto 3) oz. neposredno ob skladovnici.

V 6. mesečnem obdobju (marec-september 2005) se za skladišče izvede obsežnejši monitoring neugodnih vonjav.

## Realizacija programa Dogoš (povzetek)

Program je bil obravnavan in usklajen na skupnih razgovorih, kjer so sodelovali predstavniki mestne uprave Mestne občine Maribor, Mestne četrti Brezje – Dogoše – Zrkovci ter iniciativnega odbora Dogoše marca 2004.

V programu so bile dogovorjene naloge, ki so v večji meri že izvedene ali so v izvajanju:

- Za celotno ureditveno območje naselja Dogoše in k.o. Dogoše v Mestni četrti Brezje – Dogoše - Zrkovci se izdelajo prostorski ureditveni pogoji v skladu z Zakonom o urejanju prostora. V strategiji prostorskega razvoja Mestne občine Maribor bo navedeno območje opredeljeno kot del mestnega območja, skladno z odlokom o mestnih mejah.

- Začela se je že priprava strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine. Oba navedena prostorska akta morata biti uveljavljena do junija 2007.

- Dokonča se pričeta izgradnja kanalizacijskega omrežja v celotnem naselju Dogoše. Fazna izgradnja že poteka in v naselju Dogoše bo predvidoma v letu 2005 končana izgradnja kanalizacije.

- Za skupni ovrednoteni znesek izvedbe komunalne ureditve cestišč v okviru dokončne ureditve ulic po ureditvi kanalizacijskega in vodovodnega omrežja bo Mestna občina Maribor namenila skupno do 105,1 Mio SIT.

- Gospodinjstva v območju dogovorjenih pasov so oproščena plačila stroškov čiščenja odpadnih voda (storitvene pristojbine) na Centralni čistilni napravi za čas obratovanja le-te.

- Rekonstrukcija obstoječega objekta na športnem igrišču in dograditev potrebnih prostorov za normalno funkcionalno uporabo po zahtevah nogometne zveze ob pogoju, da športno društvo pridobi vsa potrebna soglasja (legalizacija sedanjega objekta). V okviru obstoječega športnega centra v Dogošah se izgradi asfaltirana večnamenska površina 60 m x 40 m (rokomet, košarka, odbojka, mali nogomet) ob pogoju, da športno društvo pridobi vsa potrebna soglasja.

- Za skupni ovrednoteni znesek izvedbe cestnih in prometnih ureditev bo Mestna občina Maribor namenila do 90,2 Mio SIT.

- Gospodinjstva v 300 m pasu okoli skladišča baliranih odpadkov in v severnem delu naselja Dogoše so oproščena plačila stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki za čas trajanja obratovanja začasnega skladišča.

- Za čas trajanja obratovanja skladišča baliranih odpadkov je javno podjetje Snaga s Prostovoljnim gasilskim društvom Dogoše sklenila pogodbo o pokrivanju stroškov za zagotavljanje storitev varovanja pred požarom za začasno skladišče baliranih odpadkov.

- Prebivalcem, ki živijo v 300 m pasu okoli skladišča baliranih odpadkov  se izplačujejo nadomestila za urejanje okolja oz. odškodnine. Določeni so 100, 200 in 300 m pasovi in sicer dobijo prebivalci v 100 m pasu 115 točk/osebo/mesec, v 200 m pasu 65 točk/osebo/mesec in v 300 m pasu 25 točk/osebo/mesec. Nadomestila za urejanje okolja oz. odškodnine se izplačujejo za čas trajanja obratovanja skladišča.

- Takoj se pristopi k pripravam za izgradnjo plinovodnega omrežja za zemeljski plin za naselje Dogoše. Plinarna Maribor je pregledala tehnične možnosti in ugotovila, da je potrebna izgradnja nove merilno regulacijske postaje (MRP). Izvedljivost projekta je odvisna tudi od števila zainteresiranih za priključitev na zemeljski plin (potreben bo vsaj 65% interes).

- Prioritetne investicije na področju družbenih dejavnosti na območju Mestne četrti Brezje – Dogoše – Zrkovci so adaptacija in dograditev Osnovne šole Draga Kobala – podružnična šola Brezje, rekonstrukcija objekta mestne četrti, zagotovitev prostorov za zdravstveno ambulanto in dograditev vrtca v Brezju. ). V letu 2005 je predviden pričetek izvajanja projekta adaptacije in dograditve Osnovne šole Draga Kobala – podružnična šola Brezje. Začetek rekonstrukcije objekta mestne četrti v katerem se zagotovijo tudi potrebni prostori za zdravstveno ambulanto je predviden v letu 2006.

Program komunalne ureditve se izvede v času od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2006

# Odlagališče Pobrežje

Odlagališče za nenevarne odpadke Pobrežje je v letu 2004 obratovalo še do 29.02.2004. V tem času so bila izvedena še manjkajoča dela oz. zaključno vgrajevanje odpadkov , ki ga je bilo potrebno izvesti za končno ureditev odlagališča.

## Obratovanje odlagališča v letu 2004

Sprejem in vgrajevanje  odpadkov je v skladu s Poslovnikom o obratovanju odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje, december 2000. Podlaga poslovnika je Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št.84/98, 45/00, 20/01) in Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00).

V skladu z Dokumentacijo o lokaciji odlagališča in sklepom Mestnega sveta MOM se je z 01.07.2003 začelo vgrajevanje odpadkov na zaključnih površinah odlagališča: površine 0,6ha in koristno prostornino 58.000m3. V skladu s Pravilnikom o odlaganju odpadkov je bilo obratovanje Odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje (odlagališče, na katerem se ne izvede rekonstrukcija) predvideno do konca leta 2003. Za izvedbo zaključnega vgrajevanja odpadkov v mesecih januar in februar 2004 je bilo pridobljeno posebno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor.

V letu 2004 se je nadaljeval obstoječi režim sprejema in odlaganja odpadkov, ki je bil uveden v letu 2003  oz. predhodnih letih: npr. ukinitev sprejema gradbenih odpadkov iz 15.12.2001, ukinitev dovozov za t.i. zunanje uporabnike in njihova preusmeritev na RCM z 15.07.2003 na podlagi sklepa članic konzorcija CEGOR i.d..

Odlagališče je s strani t.i. zunanjih uporabnikov v navedenem obdobju sprejemalo le manjše količine posameznih vrst odpadkov, ki so že obdelani ali kadar njihova obdelava na RCM ni mogoča.

Sicer je Odlagališče Pobrežje v letu 2004 splošno obratovalo na način in po postopkih iz poslovnika.

V letu 2004 je bilo na Odlagališču za nenevarne odpadke Pobrežje vgrajeno skupaj 8.899 t odpadkov od tega:

- Organski kuhinjski odpadki  20 01 08:	241 t

- Mešani komunalni odpadki  20 03 01:	8.640 t

- Odpadki pri čiščenju cest     20 03 03:	18 t

## Podatki o stanju odlagališča

Stanje Odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje   2003:

- Skupna prostornina odlagališča:	3.388.000 m3

- Skupna površina odlagališča:	25,6 ha

- Rekultiviranje in odplinjanje površine:	25,0 ha

- Poraba koristne prostornine v letu 2003:	12.000 m3

- Razpoložljiva koristna prostornina:	0 m3

## Aktivnosti po zaprtju odlagališča

### Odplinjanje odpagališča

V telesu Zaprtega odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje se nahaja 97 plinskih sond za zajemanje odlagališčnega plina. Med seboj so povezane z odgovarjajočim plinovodom. Vseh 97 plinskih sond sestavlja 4 sektorje od katerih je najstarejši št. 1.

V ta sektor so se odpadki začeli odlagati že leta 1978. Odlaganje odpadkov na odlagališču je bilo zaključeno 29.2.2004.

Vse sonde delujejo pravilno, odplinjanje deponije se tako vrši neovirano.

Regulacija, meritve in pregled posameznih plinskih sond se vrši mesečno po POSLOVNIKU O OBRATOVANJU  ODLAGALIŠČA ZA NENEVARNE ODPADKE Pobrežje.

Na sondah mesečno opravljamo meritve CH4(metan), CO2, O2.  Po potrebi se izvedejo tudi dodatne meritve.

Monitoring metana za pretekla leta  kaže, da se odplinjevanje zaprtega odlagališča za nenevarne odpadke vrši kontinuirano in v zahtevanih mejah. Vsi posegi in meritve na odplinjevalni mreži se opravljajo po NAVODILIH ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODPLINJEVALNEGA SISTEMA.

Ocena tesnilnih lastnosti telesa odlagališča je ustrezna, kar potrjujejo tudi rezultati monitoringa zaprtega odlagališča.

Nekoliko se je spremenil samo nivo sektorja 2 na odlagališču na sredini (posedanje površine odlagališča).

V letu 2004 je bilo dodanih 6 sond s pripadajočimi plinskimi instalacijami.

### Obratovanje plinske postaje

Vzdrževanje in meritve na plinski postaji se opravljajo po NAVODILIH ZA VZDRŽEVANJE ODPLINJEVALNEGA SISTEMA.

Lastnosti plina tekoče beležimo na analizatorju plina v plinski postaji.

### Obratovanja  MPE (male plinske elektrarne)

Na odlagališču je v letu 2004 nadalje redno obratovala Mala plinska elektrarna, ki je pričela obratovati septembra 2001.

Mala plinska elektrarna na  Odlagališču Pobrežje je elektroenergetski objekt za proizvodnjo električne energije, ki kot vhodni vir energije uporablja odlagališčni plin iz odlagališča.

Izvor energije za pogon elektrarne so torej posredno odpadki, ki so odloženi na odlagališču. Produkt biološko razgradljivih odpadkov je tudi odlagališčni plin, ki vsebuje metan in ki se v tem primeru uporablja kot gorivo.

Elektrarno, ki se nahaja na centralnem delu odlagališča, sestavljajo enota motor-generatorja, transformatorska postaja, povezovalni plinovod, naprave za sinhronizacijo odplinjanja, ter spremljajoče napeljave, naprave in oprema.

Več  prekinitev  proizvodnje  električne  energije  je  bilo  zaradi  okvar  na  enoti   Jenbach,  predvsem  zaradi  pregrevanja  hladilnega  sistema  vsled  visokih  temperatur  okolice.

V  letu  2004 je  bilo  na  elektrarni  izvedeno  remontno  popravilo  pri 22.000 obratovalnih urah.  Ves čas remonta se je odlagališče odplinjevalo preko obstoječe bakle.

Mala  plinska  elektrarna  je  v  letu  2004  proizvedla  skupaj  4.665.404  kWh (kilovatnih  ur )  električne  energije. Od  tega  je  znašala  poraba  električne  energije  v  elektrarni  za  njeno  delovanje (razsvetljava,  delovanje  črpalk,  priprava  goriva  itd. )  8.970  kWh  to  je  0,19 % od  skupaj  proizvedene  električne  energije  v  letu  2004.

Za  proizveno  el.  energijo  4.665 404  kWh  smo  porabili  cca.  2.876 036 (Sm3) deponijskega plina.

Elektrarna  je  v  letu  2004  skupaj  obratovala  8081  obratovalnih  ur.

Stopnja  obratovanja (obratovalni  čas/skupni  čas) v  letu  2004  je  znašala  92 %.

## Odplinjanja in rekultivacija odlagališča

Kot predhodna leta se je tudi v letu 2004 na odlagališču izvedla zadnja letna etapa odplinjanja in rekultivacije odlagališča: Odplinjanje odlagališča Pobrežje – II. Faza, Etapa 2004.

V mesecu februarju 2004 je  bila na področju jugozahodnega dela odlagališča zapolnjene t.i. zaključna površina odlagališča do predvidenih vrhnjih kot.

V skladu z pravili vgrajevanja odpadkov, ki sledijo iz Poslovnika o opravljanju Odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje, na končne in vmesne površine po vgradnji odpadkov redno nanašajo prekrivni sloji zemljin, ki deloma upočasni razgradnje procese, ki potekajo v aerobnih in deloma pri anaerobnih pogojih in emisijo plinov iz teh površin v zrak.

Navedeno zaključeno površino je bilo zaradi omejitve emisij in varnega obratovanja odlagališča potrebno urediti še v letu 2004 z izvedbo odplinjanja telesa odlagališča, zatesnitev in rekultivacija površin,  naprava obodnega ponikovalnega jarka, zasaditev površin, ureditev brežin in postavitev ograje.

Z izvedbo omenjenih posegov je preprečeno nastajanje negativnih vplivov, kot so: vdiranje presežnih količin meteornih voda v telo deponije, kar ima za posledico povečanje količin izcednih voda.

Z dograditvijo odplinjevalne mreže na nastali vrhnji površini, je omogočeno odvajanje deponijskega plina s sežigom na bakli oz. uporaba na MPE, z zatesnitvijo površin pa bo preprečeno izhajanje deponijskega plina skozi vrhnje in robne plasti odlagališča ter prehajanje zraka v notranjost odlagališča. Nanos plasti plodne zemlje in zatravitev poboljšajo videz površine in zaradi zadrževanja vlage tesnilne lastnosti plasti ilovice. Izgradnja odseka ponikovalnega jarka omogoča zbiranje in odvajanje vode z robnih površin odlagališča. Sestavni del ureditve odlagališča so tudi naprava brežin ter postavitev žične ograje.

Osnovni cilj in namen investicije je torej omejitev škodljivih emisij iz odlagališča ter njegovo varno obratovanje po zaprtju.

Cilji investicije:

- kontrolirano prisilno črpanje, zbiranje in sežig oz. energetska uporaba odlagališčnega  plina

- tesnjenje vrhnjih površin odlagališča pred uhajanjem odlagališčnega plina iz telesa odlagališča v okolico ter vstopanjem zraka v sloje telesa odlagališča

- omejevanje vdiranja presežnih količin meteornih voda v telo odlagališča in s tem omejevanje količin izcedne vode

- odvajanje viška meteornih voda v ponikovalni jarek

Navedene tehnične rešitve bistveno vplivajo na kakovost zraka na odlagališču in njegovi bližnji okolici ter zagotovile varno obratovanje odlagališča po zaprtju.  Zmanjša se količino izcednih voda in vsebnosti raztopljenih snovi.

Hkrati se bo zaradi kasnejše zatravitve površin odlagališča ter zasaditve grmovnic in dreves izboljšal izgled odlagališča.

V okviru investicije so bila v letu 2004 izvedena sledeča dela:

1. Dograditev odplinjevalne mreže

- dograditev plinskih napeljav s 200m plinovoda z  navezavo na obstoječo mrežo

- vgradnja 4 kosov vertikalnih sond za odplinjanje

2. Zaključna ureditev površin v obsegu 0,6 ha

- naprava tesnilnega sloja z vgradnjo 2.880 m3 ilovice

- rekultivacija površin z navozom 3.120 m3 plodne zemlje

- spremljajoča dela

3) Izvedba obodnega jarka dolžina 150 m

4) Zasaditev roba odlagališča

- zasaditev 3 zasaditvenih vzorcev

5) Ureditev brežin odlagališča in postavitev ograje

- izvedba tesnenja boka odlagališča 6750m2: zemeljska in montažna dela

- postavitev žične ograje

Dela so se izvajala od septembra do decembra 2004 na zemljišču parc.štev. 705/16 in 705/1 k.o. Pobrežje.

## Obratovalni monitoring odlagališča

Poslovnik o obratovanju Odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje na podlagi Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS št. 5/00), ki velja od decembra 2000, predpisuje na odlagališču izvajanje obratovalnega monitoringa.

V maju 2004 je bil na podlagi predpisa dodatno izdelan Program monitoringa podzemnih vod za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Pobrežje

Obratovalni monitoring odlagališča v letu 2004 se je izvajal v skladu z navedenim programom. Izvajanje monitoringa je prevzel Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

Obratovalni monitoring obsega izvajanje meritev, modeliranje in preračune ter izdelavo poročila v naslednjem obsegu:

- Obdelava oz. prikaz meteoroloških podatkov

- Monitoring emisije snovi v zrak

- Monitoring emisije snovi v vodo

- Meritve hrupa

- Imisije prahu

Za celoten obseg del se izdela Poročilo obratovalnega monitoringa za zaprto odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje v letu 2004, ki vsebuje vse navedene sklope iz obsega del z ustreznimi opisi, komentarji, ugotovitvami in zaključki.

S programom monitoringa podtalnih vod je predvidena izdelava 3 novih piezometrov za nadzorovanje podtalnice, ki se izvedejo v letu 2005.

  - Odškodnine občanom ob odlagališču

Na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor iz dne 20.11.1998 ter objavljen dne 24.12.1998 v MUV št. 30/98 so občani, ki imajo stalno prebivališče v okolici Odlagališča Pobrežje (ki dejansko prebivajo na stalnem naslovu ter imajo geodetski vris hiš), so upravičeni do odškodnine zaradi razvrednotenje bivalnega okolja.

Na podlagi navedenega sklepa upravičenci mesečno prtejemajo: v 100m pasu 115 točk, v 200m pasu 65 točk in v 300m pasu 25 točk. Vrednost točke v letu 2003 je bila 135 SIT na točko.

Odškodnine se upravičencem izplačujejo tudi po zaprtju odlagališča: v 1. letu po zaprtju v višini 100%, v 2. letu 50%, v 3. letu 25% in v 4. letu 12,5% glede na odškodnine v času obratovanja odlagališča.

V letu 2004 ter ostalih letih so se odškodnine izplačevale v skladu z navedenim sklepom MS MOM.

### PREGLED IZPLAČILA ODŠKODNIN  IN IZPADA PRIHODKA V  LETU 2004 V OBČINI MARIBOR

Odškodnine so se pričele izplačevati v letu 1994 in sicer v takratnih KS Jože Lacko, Tone Čufar in Draga Kobala, od junija 1997 pa se izplačujejo mestni četrti Jože Lacko in Pobrežje. Na osnovi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 20.novembra 1998 (MUV št. 30/98), so upravičeni do odškodnin zaradi razvrednotenja bivalnega okolja v okolici odlagališča Pobrežje občani s stalnim prebivališčem v okolici Odlagališča Pobrežje, ki dejansko prebivalo na omenjenem naslovu in imajo geodetski vris hiše.

V letu 2004 so se pričele izplačevati odškodnine tudi prebivalcem ob začasnem skladišču odpadkov v Dogošah. Znesek odškodnin za Dogoše je pripravljen na osnovi podatkov Zavoda za varstvo okolja, ki so bili ocenjeni glede na število prebivalcev po posameznih pasovih na 7.170.036,00 sit, za kar je bila sklenjena tudi Pogodba , v letu 2004 (II. do IV. Kvartal) je bilo za odškodnine prebivalcev dejansko izplačanih  d.o.o.  7.730.884.11,00 tolarja.

Število točk za izplačilo odškodnin je sledeče:

- 100 m pas – 115 točk,

- 200 m pas – 65 točk,

- 300 m pas – 25 točk

Vrednost točke v letu 2004 je bila sledeča:

- do 01. 07.2004  Pobrežje – vrednost točke 174,03 sit

- po 01. 07. 2004 Pobrežje – vrednost točke 180,65 sit

- vrednost točke za odškodnine Dogoše – 87,015 sit

V letu 2004 so bile izplačane odškodnine v sledečem znesku:

- odškodnine za razvrednotenje bivalnega okolja za prebivalce ob deponiji Pobrežje – sit 143.648.151,10 in

- odškodnine za razvrednotenje bivalnega okolja za prebivalce ob začasnem skladišču odpadkov v Dogošah – sit 7.730.854,00,

skupaj je torej bilo v letu 2004 za odškodnine izplačano 151.379.005,10 tolarja.

Zaradi oprostitev, ki jih imajo prebivalci ob odlagališču nenevarnih odpadkov Pobrežje prihaja vsako leto do izpada prihodka zaradi črpanja fekalij in odvoza smeti. Ta izpad se pokriva iz proračuna Mestne občine Maribor.

V letu 2004 je bilo plačano za izpad prihodka  po pogodbi , sklenjeni v letu 2004. 10.983.540,51 tolarja.

V letu 2004 je bilo izplačano po pogodbah, sklenjenih v letu 2004 ,za odškodnine  in izpad prihodka (po vseh virih) 162.362.545,61 tolarja.

# Odlagališče preostanka reciklata

Najpomembnejša odločitev, ki jo je že v oktobru 2003 sprejel Mestni svet, je zagotovo določitev lokacije Vihra kot mesto končnega odlagališča ostanka nenevarnih odpadkov. Zaradi nasprotovanja dela krajanov so v letu 2004 potekala intenzivna iskanja sporazumne rešitve problema. Prav tako so bili izvedeni postopki za pridobitev soglasij resornih ministrstev ter za odkup potrebnih zemljišč.  Soglasja ministrstev  (ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje in prostor) so bila uspešno pridobljena. Vzporedno so se nadaljevala dela na pripravi projektne dokumentacije. Zato ob koncu leta 2004 ugotavljamo, da se program finančno še ni pričel  uresničevati (realizacija 0, 01%).

Na osnovi v oktobru 2003 sprejete lokacije odlagališča preostanka nenevarnih odpadkov na MS MOM bomo nadaljevali z aktivnostmi  pridobivanja zemljišča in dokumentacije (priprava strokovnih podlag, nakup zemljišč, lokacijska dokumentacija) ter izvedbenih del. V tem okviru bomo pridobili oziroma opravili naslednja dela:

- predhodna dela (geodetska dela, zemljiškoknjižna opravila, hidrogeološka in geološka   raziskovanja, meritve ničelnega stanja okolja);

- prostorsko dokumentacijo (prostorski izvedbeni akti, osnutek idejne zasnove);

- projektna dokumentacija (idejne zasnove,idejni projekt, PGD);

- dokumentacija za pridobitev sredstev – prijava na razpis v okviru kohezijskega sklada;

- investicijska dokumentacija (dokument identifikacije investicijskega programa, predinvesticijska zasnova, investicijski program).

Temeljni poudarek pa bo na izvedbi odkupa potrebnih zemljišč in na doseganju konsenza z okoliškimi prebivalci za čimprejšnji začetek izvedbenih del v skladu s sprejetim investicijskim  programom.

# Kandidatura na Evropske strukturne sklade

Za kandidaturo na kohezijski sklad je bila izvršena izvedba javnega razpisa za izdelavo lokacijskega in gradbenega dovoljenja ter dokumentacije za prijavo na kohezijski sklad.

Temeljne izkušnje in dobre prakse na tem področju povzemamo v obliki ugotovitev:

- edini evropski sklad, ki omogoča pridobitev sredstev za financiranje projektov komunalne infrastrukture je kohezijski sklad;

- za sredstva kohezijskega sklada lahko kandidira le država (ne morejo regije, občine ali podjetja);

- pogoj za kandidaturo je vrednost projekta nad 2 miliardi SIT;

- sredstva pridobljena dobi MF, ki jih prenakaže resornim ministrstvom v skladu s prijavljenimi projekti (MG in MOP);

- 50% sredstev pa morajo v vsakem primeru prispevati iz svojih proračunov občine v projektu;

- vsi, ki so doslej  uspešno kandidirali za pridobitev sredstev kohezijskega sklada so prijavljali celovit projekt ravnanja z odpadki;

- same prijave na razpis za kohezijska sredstva praviloma izdela specializirana strokovna institucija   ( primer - mariborski IEI );

- vsi  uspešni udeleženci v procesu kandidature za sredstva poudarjajo pomen enotne in aktivne politične podpore projektu in lobiranja na vseh ravneh.