# MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

# Ul. heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS -  457

Šifra:

## Datum:

# ZADEVA:		PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV:	Sprememba Investicijskega programa Obnova in adaptacija mariborskega gradu

GRADIVO

PRIPRAVIL:	mag. Boris Škerbinek,

vodja investicije prenove mariborskega gradu

Mirjana Koren,

direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor

GRADIVO

PREDLAGA:	Boris Sovič, univ.dipl.ing.el.

župan MOM

POROČEVALEC:	mag. Boris Škerbinek,

vodja investicije prenove mariborskega gradu

Mirjana Koren,

direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor

PREDLOG

SKLEPA:	MS MOM spremeni Investicijski program Obnova in adaptacija mariborskega gradu tako, da se v vrednost vgradijo manjkajoča sredstva za dokončanje restavratorske delavnice v višini 4.900.000 SIT.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.

OBRAZLOŽITEV

1.	Znotraj veljavne projektne dokumentacije, ki jo je izdelal AMFION, d.o.o. v juniju 2002 in Investicijskega programa Obnova in adaptacija mariborskega gradu, ki ga je sprejel MS MOM na svojih sejah dne 3.3.2003 in 28.6.2004 niso bili zajeti stroški selitve konservatorske-restavratorske delavnice.

2. 	Pokrajinski muzej Maribor je naročil in finansiral dopolnitev potrebne PGD. Dne 22.7.2005 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti v stolpu na SZ delu gradu in podstrešju na S delu gradu – v restavratorsko-konservatorske prostore, št. 351-283/2005-7108.

3. 	Izvajalec je bil na javnem razpisu izbran izvajalec kompletnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v I. in II. fazi prenove gradu. Za naročnika je izdelal predračun št. 68-03/05 za spremembo namembnosti prostorov.

4. 	Pogodbena vrednost del z DDV znaša 30.840.722,00 SIT. Do sedaj je bilo iz osnovne projektne ureditve stolpa na SZ delu gradu in podstrešja na S delu gradu ter konservatorsko-restavratorske delavnice porabljenih 17.060.000 SIT, Pokrajinski muzej Maribor bo do konca leta 2005 izvajalcu poravnal 4.000.000,00 SIT, v letu 2006 pa še 1.980.722,00 SIT.

5. 	Izvajalec je pripravljen vložiti v izvedbo delo v višini 3.000.000,00 SIT kot donacijo.

6.  	MS MOM predlagava, da odobri in v letu 2005 izvajalcu poravna preostalih 4.900.000,00 SIT.

mag. Boris Škerbinek, vodja investicije prenove mariborskega gradu

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor

Maribor, 4.11.2005