# MESTNA OBČINA MARIBOR

### Marjan BAČKO

# Gosposvetska 19a, 2000 MARIBOR

## Datum:    17. februar 2006							GMS - 509

# ZADEVA:		PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV:			IZGRADNJA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA MARIBOR –

dopolnitev Investicijskega programa GMS - 394

GRADIVO

PRIPRAVIL:	  	Marjan BAČKO, mestni svetnik

GRADIVO

PREDLAGA: 	Marjan BAČKO, mestni svetnik

POROČEVALEC: 	Marjan BAČKO, mestni svetnik

PREDLOG

SKLEPA:

- Mestni svet Mestne občine Maribor potrjuje, da se za vodjo projektne skupine za izgradnjo Lutkovnega gledališča Maribor imenuje dr. Alojza KRIŽMANA, za člana mag. Borisa ŠKERBINKA, kot operativnega vodjo projekta prof. Daniela SAJKA, svetovalca župana Mestne občine Maribor.

- Projektna skupina pripravi vse potrebne dokumente za takojšnji začetek izgradnje novega Lutkovnega gledališča Maribor na znani lokaciji v Minoritih v Mariboru.

- Po izdaji gradbenega dovoljenja se takoj pristopi k razpisu za izvedbo prve faze, ki zajema gradbena in obrtniška dela ter sanacijo objekta. Ocena vrednosti teh del znaša 644.000.000 SIT. V razpisu se doda pogoj, da razpis ni obvezujoč za sklenitev pogodbe o javnem naročilu. Javno naročilo se izvede le, v kolikor bo sklenjena sofinancerska pogodba z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije.

- Vodja projektne skupine vodi investicijo in usklajuje razgovore in dokončne finančne rešitve za izgradnjo LGM s pooblaščenko Ministrstva za kulturo, gospo Ireno LOZIČ, ter po potrebi neposredno z ministrom g. Vasjo Simonitijem.

- Projekta skupina najmanj 2x letno o svojem delu poroča mestnemu svetu.

Obrazložitev:

Mestni svet je na svoji 29. redni seji, 04. 07. 2005, potrdil investicijski program za obnovo Minoritskega samostana in izgradnjo Lutkovnega gledališča Maribor, obenem pa s sklepom določil, da se mu predloži v odločanje z Ministrstvom za kulturo RS usklajeno finančno konstrukcijo investicije. Ker se je od takratnega sklepanja do danes način sofinanciranja Ministrstva za kulturo Republike Slovenije spremenil, predlagamo navedene sklepe.

Svet Lutkovnega gledališča Maribor, katerega član sem, je s sklepom pooblastil predsednika Sveta dr. Alojza Križmana, da zaprosi za sprejem pri ministru za kulturo, gospodu Vasku Simonitiju.

Minister je dr. Križmana sprejel in mu v pogovoru predlagal, da bi se o sofinanciranju izgradnje lutkovnega gledališča lahko podrobneje pogovarjali v naslednjem mesecu, ko bo znano koliko denarja bo ostalo od predlaganih nujnih investicij v kulturne ustanove v Ljubljani, katere pa še nimajo pripravljenih vseh dokumentov za investicije. Zagotovil je, da bodo prav gotovo ostala na razpolago večja sredstva in da bi jih tako lahko usmeril v Maribor. Dobro pa bi bilo, da bi v Mariboru imeli čim prej pripravljene vse potrebne akte za začetek gradnje.

Ker se ta začetek že predolgo vleče, in da ne bi denar ki je namenjen za Lutkovno gledališče Maribor, porabili za kaj drugega, prosim članice in člane mestnega sveta, da predlagano spremembo finančne konstrukcije podprejo.

V Mariboru dne, 17. 02. 2006