- POVZETEK

programa opremljanja zemljišč za gradnjo za del območja Po 6-S v Mariboru

i. uvodnO POJASNILO

Za območje prostorsko planske enote Po 6-S (območje za stanovanjsko in dopolnilno gradnjo ob ulici Veljka Vlahoviča v Mariboru) je bil izdelan lokacijski načrt za del območja (ki ga je v januarju 2006 izdelal Arhitekturni biro Zatezalo d.o.o., Maribor, št. naloge LN – 06/05). Sestavni del lokacijskega načrta (priloga: C. Seznam prilog lokacijskega načrta) je »Program opremljanja zemljišč za gradnjo za del območja Po 6-S v Mariboru«, ki ga je maja 2006 izdelal Zvonimir Trstenjak s.p., Hudourniška 9, Radizel, št. naloge 40-001.

Program opremljanja zemljišč za gradnjo (nadalje: program opremljanja) vsebuje:

1.0  Splošni del

2.0  Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture

3.0  Investicije v gradnjo komunalne infrastrukture

4.0  Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo

5.0  Indeksiranje stroškov ter podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

ii. meja in opis OBRAČUNSKEGA območja

- Območje obdelave programa opremljanja je del območja Po 6-S v Mariboru oziroma območje, kot ga obravnava navedeni lokacijski načrt (nadalje: LN). V programu opremljanja je upoštevano izhodišče iz LN, da v ureditveno območje LN sodi tudi predvidena ureditev komunalne in prometne infrastrukture obodnih cest, t.j. podaljška Čufarjeve ceste do ceste B, podaljška osrednje povezovalne ceste C do ceste B in rekonstruirana cesta B, kot povezave Čufarjeve in ceste A. Celotno območje LN je zaradi identičnih in skupnih potreb po zagotavljanju komunalne infrastrukture obravnavano kot skupno obračunsko območje.

Na osnovi podatkov iz izdelanega LN so v programu opremljanja zemljišč za gradnjo, kot osnova za preračun obračunskih in nadomestitvenih stroškov na površino parcel in neto površino objektov, uporabljeni naslednja izhodišča:

| Novi objekti | površine (v m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | parcele | objekti |  |
|  |  | bruto | neto (80% bruto) |
| Območje I. | 55.682 | 46.707 | 37.366 |
| Območje II. | 17.045 | 18.430 | 14.744 |
| skupaj | 72.727 | 65.137 | 52.110 |

iii. oBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE IN PRERAČUN NA ENOTO MERE

Vrednotenje skupnih stroškov investicije v komunalno infrastrukturo je izdelano na osnovi dejanskih stroškov (ki jih je ob izdelavi programa opremljanja opredelil naročnik), na osnovi podatkov o obsegu gradnje komunalne infrastrukture (ki je definirana z LN) in na osnovi projektantskih ocenitev (ki so bile izdelane v sklopu idejnih zasnov). Skupni stroški investicije predstavljajo hkrati obračunske stroške investicije, saj Mestna občina Maribor za izvedbo investicije, ki je predmet programa opremljanja, z viri, ki so določeni v načrtu razvojnih programov proračuna Mestne občine Maribor, ne predvideva pridobitve sredstev iz drugih virov. Na navedeni osnovi so s programom opremljanja zemljišč za gradnjo za del območja Po 6-S v Mariboru predvideni naslednji obračunski stroški investicije (vrednosti v preglednici ne vsebujejo DDV oziroma davka na promet nepremičnin):

| Vrsta stroškov | Skupaj SIT |
| --- | --- |
| izdelava programa opremljanja | - 1.660.000 |
| izdelava projektne in investicijske dokumentacije | - 38.378.400 |
| odkup nepremičnin, odškodnine in rušitve | 0 |
| vrednost zemljišča | 197.522.280 |
| priprava zemljišča | 16.947.900 |
| gradnja komunalne infrastrukture |  |
| - prometno omrežje | 107.610.000 |
| - vodovodno omrežje | 42.640.000 |
| - kanalizacijsko omrežje | 33.550.000 |
| - oskrba z električno energijo | 49.000.000 |
| - javna razsvetljava | 7.480.000 |
| - telekomunikacije | 0 |
| - kabelsko razdelilni sistem | 0 |
| - plinovodno omrežje | 25.200.000 |
| skupaj: | 519.988.580 |

Na osnovi predhodno opredeljenih površino parcel in neto površin objektov ter obračunskih stroškov investicije je s programom opremljanja predviden naslednji preračun obračunskih stroškov:

- Preračun na površino parcel:

- Preračun na neto površino objektov:

Preračunan obračunskih stroškov na površino parcel in na neto površino objektov predstavlja podlago za odmero komunalnega prispevka na predmetnem območju.

iv. poDLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO

INFRASTRUKTURO IN PRERAČUN NA ENOTO MERE

- Kot obračunsko območje obstoječe komunalne infrastrukture je programom opremljanja zemljišč za gradnjo obravnavano območje izven LN, t.j. vplivno območje izvedene obodne občinske ceste Ulice Veljka Vlahoviča. Pri preračunu na enoto so vrednosti obstoječe komunalne infrastrukture upoštevane v višini 50%. Izbor odstotka znižanja vrednosti oziroma vpliva nadomestitvenih stroškov je izdelan na osnovi dejanske stopnje opremljenosti s komunalno infrastrukturo, ki bo služila tudi predvidenim objektom.

| Vrednosti | Skupaj SIT |
| --- | --- |
| vrednost zemljišča: 143.856.000 x 50% = | 71.928.000 |
| komunalna infrastruktura | 0 |
| - prometno omrežje: 92.250.000 x 50% = | 46.125.000 |
| - vodovodno omrežje: 21.600.000 x 50% = | 10.800.000 |
| - kanalizacijsko omrežje: 54.000.000 x 50% = | 27.000.000 |
| - plinovodno omrežje: 15.750.000 x 50% = | 7.875.000 |
| skupaj: | 163.728.000 |

Na njihovi osnovi je izdelan naslednji preračun nadomestitvenih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture na delu območja Po 6-S:

- Preračun na površino parcel:

- Preračun na neto površino objektov:

Preračunan nadomestitvenih stroškov na površino parcel in na neto površino objektov predstavlja podlago za odmero komunalnega prispevka na predmetnem območju.

v. iNDEKSIRANJE STROŠKOV TER PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO

KOMUNALNEGA PRISPEVKA

- Vrednotenje skupnih in obračunskih stroškov investicije ter nadomestitvenih stroškov je izdelano na nivoju cen v marcu 2006. Na tej osnovi se bodo stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo pri odmeri komunalnega prispevka indeksirali ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

- V skladu z 11. in 14. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 117/04) se kot podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka uporabljajo merila, ki so bila sprejeta z Navodilom o določitvi osnov in meril za izračun komunalnega prispevka (MUV, št. 9/02).

- Maribor, 07.06.2006

- Sestavil:

- Zvonimir TRSTENJAK, univ.dipl.ekon.