MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

#### Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS  - 582

Štev.:      65000-6/2006 1000 01

Datum:   26.6.2006

MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	ZAGOTOVITEV DODATNIH SREDSTEV

ZA POPLAČILO INVESTICIJE V RAZŠIRITEV

IN POSODOBITEV ZIMSKEGA KOPALIŠČA

PRISTAN V MARIBORU

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:		ZAVOD ZA ŠPORT

GRADIVO

PREDLAGA:		Boris SOVIČ, univ.dipl.inž., župan

POROČEVALEC/CI:	 	mag. Rudi BRAČIČ, prof., Direktor Zavoda za šport

PREDLOG SKLEPOV:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme naslednja sklepa:

1. sklep:    Mestni svet mestne občine Maribor sprejme dopolnjen program sofinanciranja  Investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan tako, da se zagotovijo v letih 2006, 2007 in 2008 iz proračuna dodatna sredstva v skupni višini 439.721.111,00 SIT.

2. sklep:   Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se Načrt razvojnega programa MOM za obdobje 2006-2009 dopolni tako, da se planirana sredstva za financiranje večnamenskega bazena v Pristanu zaradi izpada prihodkov od sofinancerjev v letu 2006 povečajo za 140 mio SIT, v letu 2007 149,9 mio SIT in v letu 2008 za 149,9 mio SIT. Omenjena sredstva bi se zagotovila od prodaje letnega kopališča TAM.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.

OBRAZLOŽITEV

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 22. izredni seji, 5. junija 2006, obravnaval točko dnevnega reda:

- Zagotovitev dodatnih sredstev za poplačilo investicije za razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v Mariboru (GMS-582) in ob tem sprejel:

5. SKLEP:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme proceduralni predlog, da mestni svet opravi glasovanje o predlogu sklepa, ki ga je podal predlagatelj – sklep št. 2, o vseh ostalih v razpravi podanih sklepih in sklepih predlagatelja, bo mestni svet odločal na seji v juliju.

6. SKLEP:

Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se manjkajoča sredstva za plačilo zapadlih obveznosti za investicijo v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v višini 140 mio SIT v letu 2006 zagotovijo v okviru proračunskega področja 0217 Šport. V okviru PP 1050 Izgradnja športnih objektov se aktivira APP 05 Izgradnja zimskega kopališča Pristan. Sredstva na APP se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz APP 15 Sanacija malega bazena v kopališču Pristan v višini 70 mio SIT tako, da je nova vrednost APP 15 nič in iz APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka v višini 70 mio SIT tako, da je nova vrednost APP  12 252,04 mio SIT. Z APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka se prerazporejajo neporabljena sredstva iz naslova odškodnine DEM iz preteklih let. Namenska sredstva za to postavko se bodo zagotovila v proračunu MOM za leto 2007 tako, da bo namen iz osnovne pogodbe med MOM in DEM spoštovan.

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 22. izredni seji, dne 5. 6. 2006, sprejel samo sklep št. 2, zato ponovno predlagamo v sprejem naslednja sklepa:

- Mestni svet mestne občine Maribor sprejme dopolnjen program sofinanciranja  Investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan tako, da se zagotovijo v letih 2006, 2007 in 2008 iz proračuna dodatna sredstva v skupni višini 439.721.111,00 SIT.

- Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se Načrt razvojnega programa MOM za obdobje 2006-2009 dopolni tako, da se planirana sredstva za financiranje večnamenskega bazena v Pristanu zaradi izpada prihodkov od sofinancerjev v letu 2006 povečajo za 140 mio SIT, v letu 2007 149,9 mio SIT in v letu 2008 za 149,9 mio SIT.

Predlagamo, da se sredstva za pokritje izpada dohodkov s strani MŠŠ R Slovenije in Fundacije za financiranje športnih organizacij v R Sloveniji, zagotovijo od prodaje letnega kopališča TAM.

Glede na zahtevane podatke o obveznostih do upnika, Vam le-te tudi posredujemo, kateri so bili poslani od podjetja Prevent Gradnje IGM,d.d., dne 15. 6. 2006 in so naslednje vsebine:

V primeru, da obveznosti plačujete v skladu s pogodbo, bi znašali stroški financiranja 132.570 EUR. V primeru, da se bodo obveznosti poravnale v dveh tranšah in sicer prvo do 31. 7. 2007 in drugo do 31. 3. 2008, bi znašali stroški 115.668,62 EUR, v primeru plačila v celoti decembra 2006, pa bi stroški znašali le 66.285,00 EUR. Omenjeni predlog stroškov financiranja sta podpisala vodja finančno računovodske službe Diana Vuk in direktorica družbe Meta Zajc-Pogorelčnik, univ.dipl.ing.gr.

| Primerjava stroškov financiranja - v EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAČILA | 2006 |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | glavnica | obresti | glavnica |  |  | obresti | glavnica | obresti |  | glavnica |  | obresti |  |  |  |
| V skladu s pogodbo | 491.000,00 | 66.285,00 | 491.000,00 |  |  | 44.190,00 | 491.000,00 | 22.095,00 |  | 1.473.000,00 |  | 132.570,00 |  |  |  |
| V dveh tranšah 31.03 | 0,00 | 66.285,00 | 736.500,00 |  |  | 41.233,82 | 736.500,00 | 8.149,80 |  | 1.473.000,00 |  | 115.668,62 |  |  |  |
| Vse 31. 12. 2006 | 1.473.000,00 | 66.285,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.473.000,00 |  | 66.285,00 |  |  |  |

mag. Rudi BRAČIČ, prof.

###### DIREKTOR ZAVODA

#### Obr.: 0401-09

| Mestna občina Maribor Mestna uprava ##### ZAVOD ZA ŠPORT Ulica Vita Kraigherja 8 2000 MARIBOR |  |
| --- | --- |

# Naziv gradiva za obravnavo na  seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

ZAGOTOVITEV DODATNIH SREDSTEV

ZA POPLAČILO INVESTICIJE V RAZŠIRITEV

IN POSODOBITEV ZIMSKEGA KOPALIŠČA

PRISTAN V MARIBORU

_________________________________________________________________

Predlog za obravnavo na seji

mestnega sveta pripravil/a:

Zavod za šport

Marjan Kosi, prof.			__________________

Pomočnik direktorja Zavoda za šport

Predlog pregledal:

Zavod za šport	mag. Rudi Bračič, prof.	_________________

Direktor Zavoda za šport

Predlog usklajen z organi v okviru mestne uprave in drugimi organi ter organizacijami

izven uprave :

_________________________		___________________			_____________

(OE, zavod, služba……)			ime in priimek ter funkcija delavca			(podpis)

_________________________		___________________			_____________

(OE, zavod, služba….)			ime in priimek ter funkcija delavca			(podpis

Predlog predan v pregled vodstvu mestne uprave dne:

mag. Rudi BRAČIČ, prof.

DIREKTOR ZAVODA

_____________________________