# Mestna občina Maribor

župan

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

# Številka: 40401-00010/2006  0503 MT

Datum: 08.08.2006

GMS – 618

## MESTNEMU SVETU MESTNE

## OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	SOGLASJE ZA DOKAPITALIZACIJO DRUŽBE FARMADENT D.O.O.

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:	Svet Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor (predsednik svet prof.prim.dr.  Zmago TURK, dr.med., spec.)

Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (mag. Boštjan Brezovnik, Milan Železnik)

GRADIVO

PREDLAGA:	Boris Sovič, župan

POROČEVALCI:	prof.prim.dr. Zmago TURK, dr.med., spec.,

Milan PUKŠIČ, mag.farm., spec.

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor daje Javnemu zdravstvenemu zavodu Mariborske lekarne Maribor soglasje za dokapitalizacijo družbe Farmadent d.o.o. v višini 36.100.000 EUR oziroma 8.651.004.000,00 SIT.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

Priloga:

- Obrazložitev

OBRAZLOŽITEV:

Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor (v nadaljevanju: Mariborske lekarne) na seji sveta zavoda dne 20. 08. 1999 ob sodelovanju notarja g. Friderika Bukoviča sprejel in podpisal Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Farmadent, trgovina na debelo in drobno d.o.o., v katerem je v prvem odstavku 6. člena določil, da znaša osnovni kapital družbe 50.000.000 SIT in je sestavljen iz enega osnovnega vložka, ki ga je ustanovitelj vplačal ob ustanovitvi družbe v gotovini. V drugem odstavku navedenega 6. člena je ustanovitelj določil, da ima namen dokapitalizirati družbo, o čemer bo, v soglasju z Mestno občino Maribor, sprejel poseben sklep v roku enega leta.

Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor je ustanovljen z namenom opravljanja lekarniške dejavnosti za občane mesta Maribor in okolice. Ob izvajanju lekarniške dejavnosti opravlja zavod,  skupaj z ustanovljeno družbo Farmadent d.o.o.,  še dejavnost proizvodnje zdravil in drugih izdelkov za nego in zdravje. Z namenom razvoja dejavnosti proizvodnje zdravil v mestu Maribor je svet zavoda sprejel sklep o razširitvi dejavnosti, spremembi opisnega dela imena družbe in posledično temu prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi. Polno ime družbe se tako od letošnjega februarja dalje glasi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.

V smislu strateškega razvoja Mariborskih lekarn ter splošnega razvoja lekarniške in farmacevtske dejavnosti v mestu Maribor so Mariborske lekarne skupaj z družbo Farmadent d.o.o. začele s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo proizvodnega in blagovno distribucijskega centra na parcelah v k.o. Tezno: parc. št. 1044/1 v izmeri 5.516 m2, parc. št. 1044/2 v izmeri 911 m2, parc. št. 1044/3 v izmeri 323 m2, parc. št. 1048/1 v izmeri 4.606 m2. Parcele št. 1044/2, 1044/3 in 1048/1 so v lasti Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor, na parceli 1044/1 v izmeri 5.516 m2 pa je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji seji dne 29. junija 2005 s sklepom ustanovil stavbno pravico za izgradnjo proizvodnega in blagovno distribucijskega centra v korist Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor neodplačno za dobo 50 let.

V novo zgrajene poslovne in proizvodne prostore proizvodnega in blagovno distribucijskega centra bodo Mariborske lekarne selile proizvodnjo zdravil in drugih sredstev za nego in zdravje,  saj se le ta trenutno nahaja v starem mestnem jedru v zgradbi, ki je bila zgrajena leta 1972. Zaradi, za današnje razmere neprimerne lokacije in zato, ker se proizvodni prostori nahajajo v šestih etažah, je otežena dobava vhodnih materialov, izdelava zdravil in drugih sredstev za nego in zdravje ter odprema končnih izdelkov. Proizvodni prostori že dolgo več ne ustrezajo veljavnim standardom za proizvodnjo zdravil (GMP), zato je selitev v nove tehnološko dovršene prostore nujna.

Če želimo v Mariboru ohraniti  in širiti proizvodnjo zdravil (na področje generičnih zdravil) in drugih izdelkov za nego in zdravje, moramo zgraditi nove proizvodne prostore, kar pa je možno samo, če za to namenimo vsa potrebna sredstva.

Z izgradnjo proizvodnega in blagovno distribucijskega centra in selitvijo proizvodnje bomo ohranili obstoječa delovna mesta v proizvodnji, v kateri je danes zaposlenih 30 delavcev. Načrtujemo pa, da bomo za potrebe nove proizvodnje in izdelave generičnih zdravil do leta 2009 zaposlili še najmanj 90 delavcev različnih poklicev.

Projektno dokumentacijo za izgradnjo proizvodnega in blagovno distribucijskega centra pripravlja družba Plan B d.o.o., Gregorčičeva 21/b, Maribor skupaj  z zunanjimi sodelavci.

Na osnovi prikaza iz Tabele 1 znaša skupna ocenjena vrednost izgradnje proizvodnega in blagovno distribucijskega centra skupaj z  opremo vseh proizvodnih linij  36.100.000 EUR. Predvidena dinamika investiranja je razvidna iz Tabele 2.

Tabela 1:	Ocenjena vrednost izgradnje proizvodnega in blagovno distribucijskega centra

|  | vrsta del | vrednost v SIT | vrednost v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | idejni projekt, projektna dokumentacija in druga dok. | 213.600.000 | 891.337,01 |
| 2 | pridobitev dovoljenj in soglasij | 2.400.000 | 10.015,02 |
| 3 | gradbena dela | 1.548.000.000 | 6.459.689,53 |
| 4 | elektroinstalacije | 540.000.000 | 2.253.380,07 |
| 5 | strojna dela | 1.740.000.000 | 7.260.891,34 |
| 6 | drugi stroški | 120.000.000 | 500.751,13 |
| 7 | oprema | 4.224.000.000 | 17.626.439,66 |
| 8 | ureditev okolja | 60.000.000 | 250.375,56 |
| 9 | SKUPAJ | 8.651.004.000 | 36.100.000,00 |

Tabela 2:	Dinamika investiranja v izgradnjo proizvodnega in blagovno distribucijskega centra

| leto | znesek v SIT | znesek v EUR |
| --- | --- | --- |
| Leto 2006 | 264.000.000 | 1.101.652,48 |
| Leto 2007 | 5.976.000.000 | 24.937.406,11 |
| Leto 2008 | 2.411.004.000 | 10.060.941,41 |
| Skupaj | 8.651.004.000 | 36.100.000,00 |

Celotna investicija bo, kot izhaja iz Tabele 3, izvedena v roku do februarja leta 2009, ko naj bi že začeli s poskusno proizvodnjo generičnih in drugih zdravil ter drugih izdelkov za nego in zdravje.

Tabela 3: 	Terminski plan izvedbe investicije izgradnje proizvodnega in blagovno distribucijskega centra

| Izvedba po aktivnostih in fazah |  | Začetek |  | Konec |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mesec | Leto | Mesec | Leto |
| 1 | Pripravljalne aktivnosti | maj | 2004 | marec | 2007 |
| 1.1 | Izdelava študij | maj | 2004 | april | 2006 |
| 1.2 | Idejna rešitev in izbira izvajalca projektne dokumentacije | april | 2006 | september | 2006 |
| 1.3 | Javna razgrnitev in pridobitev gradbenega dovoljenja | september | 2006 | marec | 2007 |
| 2 | Objektne aktivnosti | maj | 2007 | avgust | 2008 |
| 2.1 | Gradbena in obrtniška dela | maj | 2007 | oktober | 2007 |
| 2.2 | Oprema proizvodnih in upravnih prostorov | oktober | 2007 | avgust | 2008 |
| 3 | Uvajalne aktivnosti | avgust | 2008 | februar | 2009 |
| 3.1 | Usposabljanje zaposlenih | avgust | 2008 | februar | 2009 |
| 3.2 | Uvajanje proizvodnje | avgust | 2008 | februar | 2009 |
| 4 | Začetek poskusne proizvodnje | februar | 2009 | avgust | 2009 |
| 4.1 | Začetek redne proizvodnje- doseganje namenskega cilja | september | 2009 |  |  |

Celotna finančna sredstva v ocenjeni višini 36.100.000 EUR bo zagotovil Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor iz lastnih sredstev, od tega  50% v  finančnih sredstvih in 50% v vrednostnih papirjih. Investitor projekta izgradnje proizvodnega in blagovno distribucijskega centra bo družba Farmadent d.o., zato predlagam Svetu zavoda, da v skaldu z določilom drugega odstavka 6. čklena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Farmadent, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o, z dne 16.02.2006, sprejme sklep, s katerim predamo Mestni občini Maribor izdajo soglasja k dokapitalizaciji družbe Farmadent d.o.o. v višini 36.100.000 EUR, oz. 8.651.004.000,00 sit.

V Mariboru, 04. avgust 2006