MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Štev.:     22400 – 00001/ 2006 0801 BK

Datum:  28.08.2006

GMS - 632

MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 	Zagotovitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve za                                                      izvedbo sanacije zemeljskega plazu na javni poti štev: 743151 v Hrenci

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:		Komunalna direkcija MESTNA OBČINA MARIBOR,

Slovenska ulica 40, 2000 MARIBOR

GRADIVO

PREDLAGA:		Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan

POROČEVALEC/CI:	 	Branko KOPRČINA dipl. inž. grad.

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme  sklep o zagotavljanju finančnih sredstev v višini 32,1mio SIT za izvedbo sanacije plazu na javni poti štev.: 743151 v Hrenci. Potrebna sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

Priloge:

- gradivo z obrazložitvijo

OBRAZLOŽITEV

Odlomni rob zemeljskega plazu se je pričel pojavljati in je bil viden kot prelom asfaltne površine vozišča v jeseni 2005. Deformacije so bile minimalne in jih je bilo možno sanirati s krpanjem z asfaltno zmesjo.

V sled obilnih količin pronicajočih, padavinskih  in zalednih voda je v spomladanskem obdobju (marec, april 2006) prišlo do vidnejšega pomika tal na že obstoječem odlomnem robu.

Takoj je bil angažiran strokovnjak s področja geomehanike ter pridobljene ponudbe (v skladu z Zakonom o javnih naročilih) za izdelavo geotehničnega poročila, geotehnične raziskave brežine z izvedbo vrtin ter izdelava tehnične dokumentacije za izvedbo sanacije vključno s projektantskim predračunom (32,1mio SIT).

Vrednost projektantskega predračuna prekoračuje znesek, ko je možno izvajalca izbrati z zbiranjem ponudb tako, da je potrebno izvesti javni razpis za izbiro izvajalca.

Sanacija bo izvedena s pilotno steno 26 pilotov premera 100cm in globine od 7,4 – 8,5m, ki so dodatno sidrani v zaledje brežine.

KOMUNALNA DIREKCIJA

DIREKTOR

Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el.

Maribor, avgust 2006