- GMS 046/I

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 00201-00002/2007 1200 SPP

Maribor: 16. 2. 2007

- MESTNI SVET

- MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |

| NASLOV GRADIVA: | SPREMEMBA PROGRAMA KOMUNALNEGA UREJANJA NASELJA DOGOŠE |
| --- | --- |

| GRADIVO PRIPRAVIL: | # Zavod za varstvo okolja |
| --- | --- |

| GRADIVO PREDLAGA: | Franc KANGLER, župan |
| --- | --- |

| POROČEVALEC: | Vesna SMAKA KINCL, direktorica Zavoda za varstvo okolja |
| --- | --- |

| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme spremembo Programa komunalnega urejanja naselja Dogoše. |
| --- | --- |

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Predlog o spremembi Program komunalnega urejanja naselja Dogoše

- Kartografska priloga 1

- Obrazložitev

- Program komunalnega urejanja naselja Dogoše

Številka: 00201-00002/2007 1200 SPP

Maribor: 16. 2. 2007

SPREMEMBA PROGRAMA KOMUNALNEGA UREJANJA NASELJA DOGOŠE

Besedilo X. točke Programa komunalnega urejanja naselja Dogoše, ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel na nadaljevanju 15. seje, 5. aprila 2004, se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

Do odškodnin oz. nadomestil za urejanje okolja v okolici odlagališča baliranih odpadkov (območje označeno na kartografski prilogi 1 k GMS 046) so upravičeni občani s stalnim prebivališčem in dejanskim prebivanjem na tem naslovu. Upravičenec tako prejme odškodnino oz. nadomestilo od 1. aprila 2007 dalje na mesec:

- v 200 m območju v višini 115 točk,

- v 300 m območju v višini 50 točk,

- v celotnem naselju severnega dela Dogoš v višini 21 točk.

Hiša, ki jo meja 200 ali 300 m območja seka, ali se je dotika, je uvrščena v ugodnejše območje glede določitve odškodnine oz. nadomestila.

Vrednost točke znaša 0,75 € od 1. aprila 2007 in se revalorizira vsako leto 1. julija v skladu s koeficientom rasti cen v Republiki Sloveniji za preteklo leto.

Vrednost točke za izračun odškodnin oz. nadomestil se bo ponovno vrednotila v primeru, da bodo rezultati meritev obratovalnega monitoringa prekoračeni glede na veljavne predpise.

Odškodnine oz. nadomestila se izplačujejo za čas trajanja obratovanja odlagališča.

OBRAZLOŽITEV:

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/06) je v 71. členu omogočila, da upravljavec obstoječega skladišča komunalnih odpadkov, za katerega je bilo izdano v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, dovoljenje za skladiščenje odpadkov pred njihovo nadaljnjo predelavo oziroma odstranjevanjem, lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča na območju obstoječega skladišča.

Glede na zgoraj navedena dejstva, smo izvleček idejne zasnove za preoblikovanje iz skladišča v odlagališče odpadkov predstavili članom iniciativnega odbora za Dogoše in ga obravnavali na seji Odbora za spremljanje obratovanja začasnega skladišča baliranih komunalnih odpadkov v Dogošah. Po več razpravah je bil sklenjen dogovor, da se okoliškim krajanom zaradi spremembe skladišča v odlagališče, povišajo odškodnine oz. nadomestila na višino točke, kot je bila opredeljena v fazi zapiranja odlagališča Pobrežje in sicer na 0,75 € za točko. Zaradi vplivov na okolje se ukine 100 m območje in se nadomesti z 200 m območjem z enakim številom točk kot je veljalo za 100 m območje (115 točk), kar pomeni, da se 73 prebivalcem 200 m območja prizna novo število točk. V območju 300 m pasu se število točk na osebo poviša iz sedanjih 25 na 50 točk na osebo. V razširjenem območju, ki obsega celotno naselje severnega dela Dogoš in je bilo s sklepom 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 11. septembra 2006, vključeno v Program komunalnega urejanja naselja Dogoše, ostaja število točk nespremenjeno (21 točk).

Pregled izračuna obstoječega stanja sistema odškodnin oz. nadomestil in predlog novega scenarija.

Sedanje stanje

- v 100 m območju okoli skladišča/odlagališča 115 točk/osebo/mesec

- v 200 m območju okoli skladišča/odlagališča 65 točk/osebo/mesec

- v 300 m območju okoli skladišča/odlagališča 25 točk/osebo/mesec

- v razširjenem območju 21 točk/osebo/mesec

| vrednost točke 1.10.2006 | 0,64 | € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 m pas, | 200 m pas, | 300 m pas, | razširjeni pas | SKUPAJ |
|  | 115 točk | 65 točk | 25 točk | 21 točk |  |
| št. prebivalcev | 26 | 73 | 81 | 310 | 490 |
| mesečno izplačilo na osebo v € | 73,60 | 41,60 | 16,00 | 13,44 |  |
| skupaj na mesec € | 1.913,60 | 3.036,80 | 1.296,00 | 4.166,40 | 10.412,80 |
| skupaj letno € | 22.963,20 | 36.441,60 | 15.552,00 | 49.996,80 | 124.953,60 |

Predlog povišanja

- v 200 m območju okoli skladišča/odlagališča 115 točk/osebo/mesec

- v 300 m območju okoli skladišča/odlagališča 50 točk/osebo/mesec

- v razširjenem območju 21 točk/osebo/mesec

| vrednost točke kot Pobrežje december 2004 | 0,75 |  | € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 m pas, | 300 m pas, |  | razširjeni pas, | SKUPAJ |
|  | 115 točk | 50 točk |  | 21 točk |  |
| št. prebivalcev | 99 | 81 |  | 310 | 490 |
| mesečno izplačilo na osebo v € | 86,25 | 37,50 |  | 15,75 |  |
| skupaj na mesec € | 8.538,75 | 3.037,50 |  | 4.882,50 | 16.458,75 |
| skupaj letno € | 102.465,00 | 36.450,00 |  | 58.590,00 | 197.505,00 |

Sredstva za izplačilo odškodnin oz. nadomestil bodo sofinancirale občine v konzorciju  CEGOR:

| Mestna občina Maribor* | 70,02% |
| --- | --- |
| Občina Lenart | 0,00% |
| Občina Hoče -Slivnica | 5,55% |
| Občina Ruše | 4,25% |
| Občina Rače-Fram | 3,43% |
| Občina Pesnica | 4,13% |
| Občina Miklavž na dr.polju | 3,31% |
| Občina Starše | 2,30% |
| Občina Kungota | 2,49% |
| Občina Selnica ob Dravi | 2,68% |
| Občina Lovrenc na Pohorju | 1,85% |
| Občina Sveta Ana | 0,00% |
| Občina Cerkvenjak | 0,00% |
| Občina Benedikt | 0,00% |
| skupaj | 100,00% |

Skupni delež sofinanciranja občin v konzorciju CEGOR znaša 30 %, ostalih 70 % zagotovi za Mestno občino Maribor oziroma zanjo JP Snaga.

Dodatni strošek, ki nastane zaradi predlagane spremembe povišanja odškodnin oz. nadomestil za leto 2007 znaša 55.000 € za obdobje 1.4. – 31.12.2007. Za Mestno občino Maribor oz. JP Snaga pomeni 70% te vrednosti dodatnih 38.500 € v letu 2007.

Suzana PRAJNC POTRČ, univ.dipl. inž.		dr. Vesna SMAKA-KINCL, univ. dipl. inž.

višja svetovalka						         Direktorica

Zavoda za varstvo okolja

PROGRAM KOMUNALNEGA UREJANJA NASELJA DOGOŠE

Program je bil obravnavan in usklajen na skupnih razgovorih, kjer so sodelovali predstavniki mestne uprave Mestne občine Maribor, Mestne četrti Brezje – Dogoše –Zrkovci ter iniciativnega odbora Dogoše dne 26. februarja 2004, 4. marca 2004 in 15. marca 2004 v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1.

I.

Za celotno ureditveno območje naselja Dogoše in k.o. Dogoše v Mestni četrti Brezje –Dogoše - Zrkovci se izdelajo prostorski ureditveni pogoji v skladu z Zakonom o urejanju prostora.

Gradnje v ureditvenem območju naselja Dogoše se sedaj lahko izvajajo v skladu z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV št. 26/98, 2/01, 14/02), izven naselja pa z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/93, 26/98, 11/00 in 2/01).

V izdelavi so spremembe in dopolnitve navedenih odlokov s tem, da bo v celoti območje izven urbanistične zasnove mesta Maribor urejal Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor. V okviru te naloge bo obravnavano tudi naselje in območje Dogoše.

V strategiji prostorskega razvoja Mestne občine Maribor bo navedeno območje opredeljeno kot del mestnega območja, skladno z odlokom o mestnih mejah.

II.

Dokonča se pričeta izgradnja kanalizacijskega omrežja v celotnem naselju Dogoše. Fazna izgradnja že poteka in v naselju Dogoše bo predvidoma v letu 2004 končana izgradnja kanalizacije.

1. kanalizacijski priključki se izvedejo do parcelne meje (do tam, kjer je tudi status javnega dobra).

2. V naselju Dogoše so vsa gospodinjstva oproščena plačila priključnine na kanalizacijski sistem.

3. prekrije se del trase Stražunskega kanala na lokaciji pri Vauhniku (od Dupleške ceste v smeri Brezja cca. 50 m) in od Dupleške ceste št. 41 do št. 52, cca 100 m). Mestna občina Maribor nabavi cevi premera 1300 mm, vrednost cca 10 Mio SIT. Z javnim razpisom se poišče izvajalca, ki položi cevi v lastni režiji in zato pridobi ustrezna dovoljenja. Izvede se prečrpališče na Grčarjevi ulici, ki ga financira Mestna občina Maribor v višini 8 Mio SIT in ki bo odplake prečrpavalo v tezenski kolektor.

III.

Za skupni ovrednoteni znesek izvedbe komunalne ureditve cestišč v okviru dokončne ureditve ulic po ureditvi kanalizacijskega in vodovodnega omrežja bo Mestna občina Maribor namenila skupno do 105,1 Mio SIT. V primeru, da bi bila predvidena izvedbena vrednost večja, se v skupnem znesku do 105,1 Mio SIT opravijo dela, za katera je prej pridobljena vsa potrebne dokumentacija.

Posamezne lokacije so:

1. odcep od Dupleške ceste do Gasilske ulice ob kanalu SD1 dolžine cca 180 m –

širine 3 m. Izvedba pod pogojem, če bo pridobljeno potrebno soglasje Republike Slovenije za priključek na državno cesto, za kar si bosta prizadevala Mestna uprava Mestne občine Maribor in Mestna četrt Brezje – Dogoše - Zrkovci).

2. odcep Ulice Nad reko do športnega igrišča – stara struga reke Drave v dolžini cca 244 m – širine 3 m.

3. Ulica Kirbiševih v podaljšku dolžine 40 m – širine 3 m. Izvedba v sklopu izgradnje kanalizacije (faza 5).

4. desni odcep Svenškove ulice pri Ulbin dolžine 60 m – širine 3 m.

5. desni odcep Svenškove ulice pri Gunze dolžine 90 m – širine 3 m.

6. desni odcep Svenškove ulice pri Cebe dolžine 70 m – širine 3 m.

7. desni odcep Svenškove ulice pri Perko.

8. desni odcep Svenškove ulice pri Mikl dolžine 70 m – širine 3 m.

9. desni odcep Svenškove ulice pri Kozar dolžine 130 m – širine 3 m.

10. desni odcep Svenškove ulice pri Gregorič dolžine 35 m – širine 3 m. Asfalt je že izveden in se ob izgradnji kanalizacije ponovno vzpostavi v prvotno stanje.

11. desni odcep Svenškove ulice pri Kreitner dolžine 180 m – širine 3 m. Zgrajena bo kanalizacija in v sklopu te se asfaltira tudi cestišče.

12. izgradnja enostranskega pločnika po Svenškovi ulici v celotni dolžini cca 450 m. otrebna je še prostorska preveritev možnosti izvedbe izgradnje pločnika na desni strani – gledano v smeri Zrkovc. Prestavljanje ograj ni strošek Mestne občine Maribor.

13. postavitev hitrostne cestne ovire v asfaltni izvedbi na koncu Svenškove ulice v smeri Zrkovci.

14. postavitev hitrostne cestne ovire na stari Dupleški cesti med Trgovino Brigita in državno cesto in postavitev prometnega znaka prepoved prometa za tovorna vozila razen za osebno dostavo.

15. desni odcep na koncu Svenškove ulice do stare struge reke Drave v dolžini cca 450 m – širine 3 m. Izvedba grederiranja in nasutja z gramozom. V kolikor bodo pridobljena ustrezna soglasja, bo poteza asfaltirana.

16. odcep v Ulici Kirbiševih v dolžini 87 m – širine 3 m. Izvedba v sklopu izgradnje kanalizacije (faza 5), prav tako se dopolni manjkajoča javna razsvetljava.

17. odcep v Ulici Kirbiševih v dolžini 40 m – širine 3 m. Izvedba v sklopu izgradnje kanalizacije (faza 5). Javna razsvetljava vključena v prejšnji točki.

18. desni odcep stare Dupleške ceste pri Vedlin dolžine 135 m – širine 3 m. Izvedba v sklopu izgradnje kanalizacije.

19. desni odcep Dupleške ceste pri Kos dolžine 120 m – širine 3 m. Izvedba v okviru izgradnje kanalizacije – odcep 10.

IV.

Gospodinjstva v območju označenem v kartografski prilogi 1 so oproščena plačila stroškov čiščenja odpadnih voda (storitvene pristojbine) na Centralni čistilni napravi za čas obratovanja le-te.

V.

Rekonstrukcija obstoječega objekta na športnem igrišču in dograditev potrebnih prostorov za normalno funkcionalno uporabo po zahtevah nogometne zveze ob pogoju, da športno društvo pridobi vsa potrebna soglasja (legalizacija sedanjega objekta). Vrednost do 10 Mio SIT.

VI.

V okviru obstoječega športnega centra v Dogošah se izgradi asfaltirana večnamenska površina 60 m x 40 m (rokomet, košarka, odbojka, mali nogomet) ob pogoju, da športno društvo pridobi vsa potrebna soglasja. Izvedbena vrednost do 12 Mio SIT.

VII.

Za skupni ovrednoteni znesek izvedbe cestnih in prometnih ureditev bo Mestna občina Maribor namenila do 90,2 Mio SIT. V primeru, da bi bila predvidena izvedbena vrednost večja, se v skupnem znesku do 90,2 Mio SIT opravijo dela, za katera je prej pridobljena vsa potrebna dokumentacija.

Posamezne lokacije so :

1. izgradnja pločnika s kolesarsko stezo ob Dupleški cesti dolžine cca 1300 m od Stražunskega kanala dalje. Izvedba je pogojene s pridobitvijo potrebnih zemljišč (lastništvo in soglasje DRSC – zaradi kategorije državne ceste).

2. ureditev križišča na Dupleški cesti pri gasilskem domu z odstavnim pasom in namestitev svetlobnega signala za prehod za pešce. Izvedba je pogojena s pridobljenim soglasjem DRSC, ker gre za državno cesto.

3. ureditev križišča Dupleška cesta – Ulica Kirbiševih (krožišče, namestitev svetlobnega signala za prehod za pešce). Izvedba je pogojena s pridobljenim soglasjem DRSC, ker gre za državno cesto.

4. ureditev Dogoške ceste v smeri Tezna s križiščem na Dupleško cesto. Izvedba je pogojena s pridobljenim soglasjem DRSC, ker gre za državno cesto.

5. ureditev križišča Dupleška cesta – Dobrava (krožišče, prehod za pešce). Izvedba je pogojena s pridobljenim soglasjem DRSC, ker gre za državno cesto.

6. preplastitev v asfaltbetonu ceste od Dupleške ceste v smeri Miklavža do odcepa za pokopališče ob kanalu SD1 dolžine cca 700 m – širine 5 m.

7. ureditev končnega postajališča in krožišča za avtobuse mestnega prometa pri odcepu za centralno čistilno napravo. Uredi se tudi prehod za pešce pri obračališču avtobusa.

8. ureditev treh nadstrešnic na avtobusnih postajališčih. Izvedba v skladu s planom postavitve avtobusnih postajališč.

9. ureditev nedokončane ulične razsvetljave na celotni trasi Dupleške ceste in dva cestna odcepa Dupleške ceste v dolžini 280 m in 120 m. Izvede se postavitev svetilk na dve križišči (4 svetilke).

10. gramoziranje poljskih cest ob Dupleški cesti in Svenškovi ulici.

11. izvedba pločnika od Brezja do lokala Bober.

VIII.

Gospodinjstva v 300 m pasu okoli skladišča baliranih odpadkov in v severnem delu naselja Dogoše (območje označeno v kartografski prilogi 2) so oproščena plačila stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki za čas trajanja obratovanja začasnega skladišča.

IX.

Za čas trajanja obratovanja skladišča baliranih odpadkov javno podjetje Snaga s Prostovoljnim gasilskim društvom Dogoše sklene pogodba o pokrivanju stroškov za zagotavljanje komunalnih uslug za začasno skladišče baliranih odpadkov v znesku 1.200.000 SIT letno.

X.

Prebivalcem, ki živijo v 300 m pasu okoli skladišča baliranih odpadkov (območje označeno na kartografski prilogi 3) se izplačujejo nadomestila za urejanje okolja oz. odškodnine. Določijo se 100, 200 in 300 m pasovi in sicer dobijo prebivalci v 100 m pasu 115 točk/osebo/mesec, v 200 m pasu 65 točk/osebo/mesec in v 300 m pasu 25 točk/osebo/mesec.

Nadomestila za urejanje okolja oz. odškodnine se izplačujejo za čas trajanja obratovanja skladišča.

Vrednost točke znaša 87,015 SIT in se revalorizira letno 1. julija v skladu s koeficientom rasti stroškov maloprodajnih cen za preteklo leto.

XI.

Takoj se pristopi k pripravam za izgradnjo plinovodnega omrežja za zemeljski plin za naselje Dogoše.

Plinarna Maribor je pregledala tehnične možnosti in ugotovila, da je potrebna izgradnja nove merilno regulacijske postaje (MRP). Izvedljivost projekta je odvisna tudi od števila zainteresiranih za priključitev na zemeljski plin (potreben bo vsaj 65% interes), zato bo Plinarna Maribor izvedla anketo o zainteresiranosti občanov po priklopu na zemeljski plin. Ocenjena dolžina plinovoda po Dogošah je cca. 5,7 km.

Izgradnjo plinovodnega omrežja in merilno regulacijske postaje izvede koncesionar ob izgradnji oskrbnega centra na bodoči trasi vzhodne avto ceste.

XII.

Prioritetne investicije na področju družbenih dejavnosti na območju Mestne četrti Brezje – Dogoše – Zrkovci so adaptacija in dograditev Osnovne šole Draga Kobala – podružnična šola Brezje, rekonstrukcija objekta mestne četrti, zagotovitev prostorov za zdravstveno ambulanto in dograditev vrtca v Brezju.

Razdružitev funkcionalnih površin šole, vrtca in stavbe mestne četrti bo izvedena, ko bodo pripravljene tehnične podlage v naročenem projektu adaptacije in dograditve osnovne šole.

V proračunu 2004 se zagotovijo sredstva za pridobivanje dokumentacije (6 Mio SIT). V letu 2005 je predviden pričetek izvajanja projekta adaptacije in dograditve Osnovne šole Draga Kobala – podružnična šola Brezje. Začetek rekonstrukcije objekta mestne četrti v katerem se zagotovijo tudi potrebni prostori za zdravstveno ambulanto je predviden v letu 2006.

XIII.

Nadomestilo občanom in občankam iz točke X. se izplačuje na osnovi sklenjenih individualnih pogodb s posameznimi upravičenci glede na pas, v katerem imajo prebivališče.

XIV.

Obratovalni monitoring objekta skladišča baliranih odpadkov se bo izvajal v skladu z zakonskimi predpisi. Če se bo izkazalo, da bi bili rezultati meritev obratovalnega monitoringa prekoračeni glede na veljavne predpise in smernice, se bo pričela prioritetna izvedba sanacijskih ukrepov na skladišču baliranih odpadkov zaradi znižanja emisij. V skladu s potrebami se bo pristopilo tudi k izvedbi imisijskega monitoringa vplivov skladišča na okolje. Hkrati se bo glede na rezultate obratovalnega monitoringa ponovno vrednotila višina nadomestil za urejanje okolja oz. odškodnin iz točke X.

XV.

Ves čas obratovanja skladišča baliranih odpadkov bosta javno podjetje Snaga in Zavod za varstvo okolja zagotavljala preglednost in javnost podatkov, povezanih z obratovanjem skladišča. To vključuje tudi redne (vsaj enkrat četrtletno) dneve odprtih vrat za vso zainteresirano javnost.

Za spremljanje obratovanja skladišča bo imenovan odbor, ki ga bodo sestavljali predstavniki:

1. mestne četrti Brezje – Dogoše - Zrkovci,

2. konzorcija CEGOR,

3. Zavoda za varstvo okolja Mestne občine Maribor,

4. Komunalne direkcije Mestne občine Maribor,

5. javnega podjetja Snaga.

Odbor se bo sestajal po potrebi, vendar vsaj četrtletno.

Prvo sejo odbora skliče župan Mestne občine Maribor.

XVI.

Program komunalne ureditve se izvede v času od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2006 razen za investicije v točkah XI in XII. Za izvedbo predlaganega programa bo naročena izdelava potrebne dokumentacije, ki bo zagotovila ob proračunskih virih tudi možnost pridobivanja drugih virov financiranja izvedbe tega programa. To bodo zagotovile Mestna občina Maribor in občine članice Konzorcija CEGOR.

Vsako leto se pred pripravo proračuna Mestne občine Maribor in občin članic Konzorcija CEGOR za naslednje leto sestanejo predstavniki mestne uprave in konzorcija CEGOR ter pogledajo uresničenje tega programa.

XVII.

V primeru, ko zaradi spremenjene zakonodaje ali spremenjenih okoliščin ne bi prišlo v predvidenem roku, do 28. februarja 2010, do prenehanja obratovanja skladišča baliranih odpadkov, se s 1. marcem 2010 takoj najmanj podvoji takratna vrednost točke iz X. točke tega programa in sprejme aneks k temu programu, v katerem se prioritetno na novo ovrednotijo obveze do prebivalk in prebivalcev naselja Dogoše.

Maribor, 19. marec 2004

Priloga :

- kartografska priloga 1

- kartografska priloga 2

- kartografska priloga 3

Brezje – Dogoše – Zrkovci 					Mestne občine Maribor

Predsednik 							Župan

Stanislav LEŠNIK 					   Boris SOVIČ, univ. dipl. inž.el.

Člani iniciativnega odbora Dogoše				    Snaga JP, d.o.o.

Direktor

Stane GOLOB, predsednik 				    Branko ŠNUDERL, univ. dipl. inž.

Justina KALŠEK, članica

Angela TRUNTIČ, članica

Danilo BURNAČ, član

Bojan DAJČMAN, član

Božidar POTOČNIK, član