MESTNA OBČINA MARIBOR

## ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS - 183

Štev.:

Datum:   9.10.2007

# MESTNEMU SVETU MESTNE

# MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV:	Dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovo Naskovega dvorca v Mariboru

PRIPRAVILI:	Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženje in Komunaprojekt d.d.

GRADIVO

PREDLAGA:	Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALCI:	Matej Bastič, Andrej Šmid (oba Komunaprojekt d.d.),

Andreja Budar (MOM, Oddelek za gospod. s posl. in upr.prostori)

PREDLOG SKLEPOV:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovo Naskovega dvorca v Mariboru (Komunaprojekt d.d.,  oktober 2007).

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za obnovo Naskovega dvorca, ki  bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature za sredstva Evropskega strukturnega sklada za regionalni razvoj.

Franc KANGLER

ŽUPAN

Priloga:

- gradivo z obrazložitvijo

1. OBRAZLOŽITEV:

Gradivo z naslovom: Dokument identifikacije investicijskega projekta (kratko DIIP) za obnovo Naskovega dvorca v Mariboru, ponovno posredujemo v odločanje Mestnemu Svetu. Osnovni Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za obnovo Naskovega dvorca  je Mestni svet že potrdil na 11.seji , 9.julija 2007 (GMS-138).

Zaradi usklajenosti  z razpisnimi pogoji razpisa Službe vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) za pridobitev sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (citiram: 'drugi javni razpis za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«'), smo osnovni DIIP za obnovo Naskovega dvorca vsebinsko nekoliko spremenili in razširili,  ter terminsko in  finančno prilagodili vsebinskim spremembam.

Priloženi DIIP za obnovo Naskovega dvorca  je osnova  za pričetek obnove kulturnega spomenika na Vetrinjski 30 v Mariboru in  obvezna priloga k prijavi na omenjeni razpis SVLR. Svet regije Podravje je, v oktobru 2007, potrdil vključenost projekta obnove Naskovega dvorca (kulturnega spomenika lokalnega pomena) -  v Delni izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007 do 2009. Osnova za  prijavo na omenjeni razpis SVLR je tudi na Svetu regije Podravje usklajen skupni znesek sofinanciranja za  obnovo Naskovega dvorca, ki znaša 2.075.516 EUR).

OBNOVA NaskovEGA dvorCA V mariboru

Kulturni spomenik lokalnega pomena

Dokument identifikacije investicijskega projekta

Kazalo vsebine

1	Osnovni podatki o pripravi in nadzoru investicijske dokumentacije	2

2	Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero	3

3	Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami	4

3.1	Cilji investicije in usklajenost z razvojnimi strategijami	4

3.2	Usklajenost investicijskega projekta s prostorskimi akti	4

3.3	Usklajenost s strategijami in politikami	5

4	Opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo;	7

4.1	Alternativa »brez« investicije	7

4.2	Alternativa z investicijo	7

5	Opredelitev investicije	8

5.1	Ocena investicijskih stroškov	8

5.2	Ocena upravičenih stroškov	9

5.3	Ocena preostalih stroškov	9

6	Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo	10

6.1	Opis lokacije	10

6.2	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe,	11

6.3	Varstvo okolja	12

6.4	Kadrovskoorganizacijska shema	13

6.5	Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti in ekonomska upravičenost projekta	14

6.6	Predvideni viri financiranja in drugi viri	15

6.7	Operativni stroški	16

6.8	Ekonomska analiza projekta in družbena koristnost	16

6.9	Izračun kazalnikov in stopnje sofinanciranja	17

7	ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom.	19

- Osnovni podatki o pripravi in nadzoru investicijske dokumentacije

| Investitor: | Mestna občina Maribor, Ul. Heroja Staneta 1 2000 Maribor |
| --- | --- |
| Izdelovalec investicijske dokumentacije: | Komunaprojekt d.d. Partizanska c. 3-5 2000 Maribor |
| Službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije: |  |
| Pripravljalec investicijske dokumentacije: | Komunaprojekt d.d. |
| Vodja projekta: | Marjan Bastič, univ.dipl.ekon. |
| Sodelavci: | Andrej Šmid, univ.dipl.inž.arh. Matej Bastič, |
| Naročnik investicijske dokumentacije: | Mestna občina Maribor Župan Franc Kangler |
| Nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije: | Daniel Sajko, univ.dipl.prof.fil Andreja Budar, univ.dipl.ekon. |
| Upravljavec: | Mestna občina Maribor Župan Franc Kangler |
| Maribor, 9.10.2007 |  |

- Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

Predmet investicijskega projekta je obnova objekta Naskovega dvorca v samem mestnem jedru na Vetrinjski ul. 30 v Mariboru. Z nameravano investicijo, bi se v celoti saniral in obnovil kulturni zgodovinski objekt Naskov dvorec. Mesto Maribor in širša regija bi s to sanacijo pridobila nove zaposlitve in novo turistično točko v samem mestnem jedru.

Obnova obsega sledeče površine:

- klet: 43 m2

- pritličje: 691 m2

- 1 nadstropje 636 m2

- mansarda 445 m2

Skupaj 1816 m2

Stavba na Vetrinjski ulici 30 v Mariboru, imenovana tudi Naskov dvorec, stoji na parceli št. 1356/1, pripisana k zemljiškoknjižnemu vložku št. 1234 v k.o. Maribor grad.

Naskov dvorec je v skladu z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV, št.5/92-80), opredeljen kot umetnostni in arhitekturni spomenik, ki se varuje v njegovi avtentični pričevalnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev spomenika in valorizacijo njegovih spomeniških lastnosti.

Dvorec je bil omenjan že v začetku 13.stoletja. Osrednja stavba in kapela sta bili zgrajeni v 14.stoletju, kasneje je bil dvorec večkrat prezidan. Današnji videz izhaja iz 18.stoletja, ko je dobil dvorec novega lastnika in postal plemiški reprezentančno stanovanjski objekt. Od 1785-1806 je bilo tukaj prvo mariborsko gledališče.

Objekt je grajen klasično na kamnitih pasovnih temeljih, obodne in predelne stene so grajene z opečnimi zidaki debeline do 124 cm. Pritličje enonadstropne stavbe je členjeno z vodoravnimi fugami. Nadstropje členijo pilastri, ki delijo fasade na posamezna okenska polja in nosijo ogredje s podstrešnim zidcem. Pokončno pravokoten, členjen portal je iz opeke, nad njim pa je bogato oblikovana greda z gobasto profiliranimi krili, med katerimi sta dva grba. Strop nad pritličjem je izveden kot opečni obok, nad nadstropjem je izveden leseni tramovni strop. Streha objekta je klasična lesena dvokapnica, krita z opečno kritino.Stavba ima veliko dvorišče z 'gankom'.

Danes je objekt v razpadajočem stanju, uporabna je slaba četrtina objekta v pritličju, kjer se nahajajo trije, za silo urejeni, poslovni prostori. Streha se seseda, zidovi so vlažni in se rušijo. Ob koncu prejšnjega stoletja (pred letom 2000) so se zaradi nevarnosti rušitve iz stanovanj v prvem nadstropju izselili dotedanji najemniki stanovanj. V preteklih letih smo na objektu izvedli le najnujnejša interventna investicijska popravila. Brez investicije, ki je predmet tega DIIP-a, bi objekt še naprej propadal, klub predvidenim manjšim adaptacijam in nujnim investicijskim vlaganjem. Mediji so ga zaradi delne izkoriščenosti in zapuščenosti poimenovali kar »speča trnjulčica«.

Z obnovo in umeščanjem navedenih vsebin v objekt varovane kulturne dediščine bi nedvomno pripomogli k oživitvi mestnega jedra, razširitvi turistične ponudbe v starem mestnem jedru, in ustvarili nova delovna mesta.

- Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami

## Cilji investicije in usklajenost z razvojnimi strategijami

Kot je že uvodoma omenjeno, so cilji in nameni investicije:

- revitalizacija starega mestnega jedra;

- razvoj turistične ponudbe v regiji

- povezovanje kulture in turizma

Državni razvojni program v svoji točki 7.4.1.3 govori o »Povezovanju naravnih in kulturnih potencialov«. Ta točka opredeljuje Slovenijo kot naravno in kulturno zelo raznoliko državo, kar predstavlja prednost pred drugimi, ne samo v Evropi, temveč tudi v svetovnem merilu. Kakovostno povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, ob skrbi za njihovo ohranjanje, predvsem pa za gospodarsko rabo, je pomembno vsaj iz dveh vidikov:

- kakovostno življenjsko okolje je pogoj za kakovostno bivanje in konkurenčno gospodarjenje,

- smotrno povezovanje dejavnikov v okolju omogoča razvoj novih poslovnih priložnosti v turizmu, kulturi, športu in drugih povezanih dejavnostih.

Razvojna prioriteta je zato usmerjena v izkoriščanje primerjalnih prednosti Slovenije na področju turizma, narave, kulture in športa, z namenom povečevanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva in doseganja zastavljenih razvojnih ciljev, še posebej ustvarjanje novih delovnih mest.

V okviru razvojne prioritete je tako predvideno sofinanciranje projektov v infrastrukturo, ki podpira ohranjeno naravo ter naravno in kulturno dediščino, športno-turistično in drugo javno infrastrukturo, pomembno za razvoj turizma in turizmu komplementarnih dejavnosti kot so umetniški rezidenčni centri in kulturna oživitev mest.

## Usklajenost investicijskega projekta s prostorskimi akti

Pokritost z veljavno urbanistično zakonodajo:

- PUP za območje starega  mestnega  jedra v Mariboru (2002 in 2004)

Spomeniško varstvo:

- stavba je z veljavnim odlokom o varovanju kulturne dediščine v mestni občini Maribor varovana kot kulturni spomenik lokalnega

- rekonstrukcije in ostali posegi na objektih, ki so opredeljeni kot kulturni spomeniki, se izvajajo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji. Izhodišča za posege so konzervatorski programi, ki jih morajo investitorji pridobiti pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Za omenjeni objekt je v okviru prenove mestnega jedra v 1980tih letih že izdelan posnetek in konservatorski program, ki določa vsebinske in oblikovne smernice prenove. Konservatorski programi so za aktualne investicije navadno aktualizirani.

Pogoji urejanja:

Stavba se lahko prenovi v obstoječih gabaritih z upoštevanjem kulturnovarstvenih pogojev in konservatorskega programa.

Dvorišče je funkcionalna površina objekta, v njem je izjemoma možno urediti tudi gostinski vrt ( v primeru nestanovanjskih dvorišč).

Namembnost objekta:

pritličje: gostinska in trgovska dejavnost

nadstropje: stanovanja, gostinska dejavnost, poslovna dejavnost

Usklajenost s prostorskimi akti

Investicijski projekt je popolnoma usklajen s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti. V območju veljajo naslednji:

- urbanistična zasnova mesta Maribor (UZMM, 2001)

- prostorski ureditveni pogoji za območje starega mestnega jedra v Mariboru (2002 in spremembe 2004)

Poleg naštetih veljavnih dokumentov je bilo za prenovo izdelanih več predhodnih strokovnih dokumentov, najpomembnejši je gotovo konservatorski program v okviru prenove mariborskega mestnega jedra v 1980tih letih. Za objekt je izdelan tudi natančen arhitekturni posnetek, s katerim kot naročnik razpolaga Mestna občina Maribor.

## Usklajenost s strategijami in politikami

Investicija v projekt obnove kulturnega spomenika in s tem izgradnje kulturno – turističnega centra je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

- Državni razvojni program 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, oktober 2006

- Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v  obdobju 2007 - 2013 (v pripravi)

Ad 1) Projekt je usklajen z DRŽAVNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, oktober 2006

Državni razvojni program navaja razvojno-investicijske prioritete, ki so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS in sicer:

- konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,

- učinkovito ustvarjanje, dvosmerni  pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,

- učinkovita in cenejša država,

- moderna socialna država in večja zaposlenost ter

- povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja (kamor spada tudi predvidena obnova Naskovega dvorca v Mariboru).

Peta razvojno-investicijska prioriteta Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine.

Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, ki spada v okvir pete razvojno-investicijske prioritete DRP se želi zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Ad 2)	Projekt je usklajen z REGIONALNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM ZA OBMOČJE PODRAVSKE RAZVOJNE REGIJE V OBDOBJU 2007 – 2013, v pripravi

V okviru ukrepov RRP Podravske regije spada investicija , obnova Naskovega dvorca v Mariboru,  v ukrep 5.4.7 Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine

Neposredno pa je investicija vključena v poglavje 5.4.7.1 Obnova objektov kulturne dediščine in razvoj kulturne infrastrukture,

Opis, cilji in možni projekti ukrepa RRP:

Številni objekti kulturne dediščine (gradovi, dvorci, muzeji, kmečke hiše itn.) predstavljajo velik neizkoriščen potencial za razvoj turističnih programov, ki temeljijo na lokalnih tradicijah in strukturalnih globalnih mega trendih. Njihova prihodnost je v prvi vrsti odvisna od njihove razvojne vloge pri oblikovanju vizije in strategije regionalnega razvoja. Že sedaj pa predstavljajo ne le pomembno zakladnico nepremične kulturne dediščine, ampak predvsem zelo ustrezno infrastrukturo za razvoj novih turističnih programov in proizvodov.Med cilji gre za : spodbujanje razvoja kakovostne kulturne infrastrukture, Spodbujanje vsebinske in programske revitalizacije kulturne dediščine in pospeševanje mreženja kulturnih in dediščinskih vsebin kot osnovo za razvoj kakovostne turistične ponudbe.

Mreža muzejev, galerij in zbirk v Podravju, Obnova objektov kulturne dediščine in njihovo povezovanje za potrebe razvoja turizma, Obnova in razvoj kakovostne kulturne infrastrukture in programov (centri kulturnih dejavnosti, gledališča, muzeji, ipd.), obnova objektov kulturne dediščine v smeri razvoja prenočitvenih kapacitet, usposodobitev dvorcev in gradov, mestnih in vaških trgov kot prireditvene in turistične infrastrukture.

- Opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo;

## Alternativa »brez« investicije

Alternativa brez  investicije pomeni v danem primeru, da se zgradbe, ki so v zelo slabem stanju ne adaptirajo, pač pa le najnujnejše in interventno investicijsko vzdržujejo, prvo nadstropje, ki je popolnoma prazno ostane še naprej neizkoriščeno, Mestna občina Maribor pa ostane brez dodatnih vsebin in programov, ki so predmet tega dokumenta.

Iz stroškovnega vidika za MOM predstavlja alternativa brez investicije strošek, ki se letno giblje med 5.000 do 10.000 EUR letno. Ti stroški predstavljajo predvsem urgentna dela in sanacijska dela, ki so potrebna za minimalno vzdrževanje objekta.

V kolikor upoštevamo tudi opurtunitetne stroške, ki temeljijo zlasti na osnovi zamujenih priložnosti na področju turizma, je alternativa z investicijo smiselna in upravičena

## Alternativa z investicijo

Alternativa z nameravano investicijo pa pomeni obnovo kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki bo pomenil revitalizacijo objekta in preprečitev pred nadaljnjim propadanjem. Z njim bo mestno jedro pridobilo revitaliziran objekt, ki bo pomenil tudi nov del turističnega mozaika mesta Maribor in okolice, poleg tega pa bo zagotavljal nova delovna mesta.

Glede na slabo obstoječe stanje objekta je alternativa z investicijo nujna, saj zagotavlja sanacijo in celovito gradbeno obnovo kulturnega zgodovinskega spomenika ter kasnejše umeščanje razvojno naravnanih programov in vsebin, kot so :

- zamenjava dotrajanega ostrešja, letev in kritine nad celotnim objektom z novim ostrešjem

- popravilo in delna odstranitev dimnikov

- ponovna pozidava polkrožnega simpsa na zahodni strani južnega krila objekta

- zamenjava lesene stropne konstrukcije z rebričasto opečno-betonsko ploščo

ali vsaj celovito popravilo stropne konstrukcije nad nadstropjem in vgradnjo horizontalnih

nateznih vezi ter AB zidno vez pod legami strešne konstrukcije

- izdelava razbremenilnega AB estriha nad oboki pritličja ter istočasna vgradnja horizontalnih

nateznih vezi s sidrnimi ploščami na fasadi ter uporabo perfo sider pri notranjih nosilnih zidovih

- popravilo "ganka" oz. pohodnih plošč in nosilne kovinske konstrukcije 'ganka'

- obnovo in delno zamenjavo dotrajanega lesa sten "ganka"

- injektiranje razpok v zidovih, saj so le-te prisotne praktično v vseh zidovih objekta

- preprečitev kapilarnega dviga vlage v zidove objekta z izvedbo drenaže okoli objekta in

s hidrofobnim injektiranjem oz. vgradnjo hidrofobne bariere pod nivojem tal pritličja

- popravilo in delno zamenjavo stavbnega pohištva

- popravilo fasade in njen oplesk, idr……

- Opredelitev investicije

Investicija za izgradnjo infrastrukture je javna investicija. Ocena vrednosti temelji na osnovi analize primerljivih investicij (investicij na področju kulturne dediščine, adaptacija, novogradnje in rekonstrukcije, objekti kulturnega programa, javni objekti), pri čemer izkazuje investicija naslednje pričakovane vrednosti investicije:

## Ocena investicijskih stroškov

Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah

| STALNE CENE |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnova Naskovega dvorca -obnova kulturnega spomenika | 3.118.314 | 208.858 | 1.394.111 | 1.515.345 |
| Nakup preostalega deleža objekta | 151.243 | 151.243 |  |  |
| Projektna, investicijska dokumentacija | 197.852 | 53.115 | 144.737 |  |
| GOI, okolje | 2.308.525 | 0 | 1.136.525 | 1.172.000 |
| Oprema | 285.298 |  |  | 285.298 |
| Inženiring, nadzor | 143.746 | 0 | 100.699 | 43.047 |
| Informiranje javnosti | 31.650 | 4.500 | 12.150 | 15.000 |

Za izračun tekočih cen je bila uporabljena inflacija v višini 2,5%

| TEKOČE CENE |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnova Naskovega dvorca -obnova kulturnega spomenika | 3.229.881 | 208.858 | 1.428.964 | 1.592.059 |
| Nakup preostalega deleža objekta | 151.243 | 151.243 | 0 | 0 |
| Projektna, investicijska dokumentacija | 201.470 | 53.115 | 148.355 | 0 |
| GOI, okolje | 2.396.271 | 0 | 1.164.938 | 1.231.333 |
| Oprema | 299.741 | 0 | 0 | 299.741 |
| Inženiring, nadzor | 148.443 | 0 | 103.216 | 45.226 |
| Informiranje javnosti | 32.713 | 4.500 | 12.454 | 15.759 |

## Ocena upravičenih stroškov

Ocena upravičenih stroškov je enaka investicijskim stroškom zmanjšanim za DDV in celotne stroške informiranja in zagona programov.

Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah

| Upravičeni stroški - stalne cene |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup preostalega deleža objekta | 126.036 | 126.036 | 0 | 0 |
| Projektna, investicijska dokumentacija | 164.877 | 44.263 | 120.614 | 0 |
| GOI, okolje | 1.923.771 | 0 | 947.104 | 976.667 |
| oprema | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inženiring, nadzor | 119.788 | 0 | 83.916 | 35.872 |
| Informiranje javnosti | 26.375 | 3.750 | 10.125 | 12.500 |
| Skupaj | 2.360.847 | 174.048 | 1.161.759 | 1.025.039 |

Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah

| Upravičeni stroški - tekoče cene |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup preostalega deleža objekta | 126.036 | 126.036 | 0 | 0 |
| Projektna, investicijska dokumentacija | 167.892 | 44.263 | 123.630 | 0 |
| GOI, okolje | 1.996.892 | 0 | 970.782 | 1.026.110 |
| oprema | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inženiring, nadzor | 123.702 | 0 | 86.014 | 37.688 |
| Informiranje javnosti | 27.261 | 3.750 | 10.378 | 13.133 |
| Skupaj | 2.441.783 | 174.048 | 1.190.803 | 1.076.932 |

## Ocena preostalih stroškov

Preostali stroški izkazujejo DDV celotne investicije in postavko opreme.. V spodnjih tabelah so prikazani po stalnih in tekočih cenah.

| Preostali stroški - stalne cene |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup preostalega deleža objekta | 25.207 | 25.207 | 0 | 0 |
| Projektna, investicijska dokumentacija | 32.975 | 8.853 | 24.123 | 0 |
| GOI, okolje | 384.754 | 0 | 189.421 | 195.333 |
| oprema | 285.298 | 0 | 0 | 285.298 |
| inženiring, nadzor | 23.958 | 0 | 16.783 | 7.174 |
| Informiranje javnosti | 5.275 | 750 | 2.025 | 2.500 |
| Skupaj | 757.467 | 34.810 | 232.352 | 490.306 |
| Preostali stroški - tekoče cene |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Nakup preostalega deleža objekta | 25.207 | 25.207 | 0 | 0 |
| Projektna, investicijska dokumentacija | 33.578 | 8.853 | 24.726 | 0 |
| GOI, okolje | 399.378 | 0 | 194.156 | 205.222 |
| oprema | 299.741 | 0 | 0 | 299.741 |
| inženiring, nadzor | 24.740 | 0 | 17.203 | 7.538 |
| Informiranje javnosti | 5.452 | 750 | 2.076 | 2.627 |
| Skupaj | 788.098 | 34.810 | 238.161 | 515.128 |

- Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo

## Opis lokacije

Lokacija omenjenega projekta je v samem mestnem središču, na Vetrinjski ulici 30. Historična lokacija objekta je simbolno navezana na Grajski trg in mestno četrt, ki je nanj navezana. V historičnem dojemanju tega dela obzidanega srednjeveškega mesta je izjemno pomembno dejstvo, da gre za severovzhodno historično mestno četrt, ki je pomenila mestno upravo s sedežem v mariborskem gradu.

Navezava na v psevdohistoričnem slogu obnovljen Grajski trg je za dejavnost izjemnega pomena, saj se na trg logično že umeščajo občasne vsebine, povezane s promocijo, produkcijo in prodajo izdelkov in storitev, ki bodo umeščene v Naskov dvorec.

Lokacija dvorca na jugovzhodnem robu Grajskega trga je izjemnega pomena tudi za zaključevanje vsebin okrog trga (Grad, hotel Orel, Naskov Dvorec, kavarna Astoria) in s tem uveljavitev kompleksnega mestnega trga z več močnimi vsebinskimi akcenti (primerljivo s Slomškovim trgom kot nosilcem mnogoterih mestnih funkcij).

## Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe,

Ganttov diagram poteka investicije

Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah

| STALNE CENE |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnova Naskovega dvorca -obnova kulturnega spomenika | 3.118.314 | 208.858 | 1.394.111 | 1.515.345 |
| Nakup preostalega deleža objekta | 151.243 | 151.243 |  |  |
| Projektna, investicijska dokumentacija | 197.852 | 53.115 | 144.737 |  |
| GOI, okolje | 2.308.525 | 0 | 1.136.525 | 1.172.000 |
| oprema | 285.298 |  |  | 285.298 |
| inženiring, nadzor | 143.746 | 0 | 100.699 | 43.047 |
| Informiranje javnosti | 31.650 | 4.500 | 12.150 | 15.000 |

Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah

| TEKOČE CENE |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnova Naskovega dvorca -obnova kulturnega spomenika | 3.229.881 | 208.858 | 1.428.964 | 1.592.059 |
| Nakup preostalega deleža objekta | 151.243 | 151.243 | 0 | 0 |
| Projektna, investicijska dokumentacija | 201.470 | 53.115 | 148.355 | 0 |
| GOI, okolje | 2.396.271 | 0 | 1.164.938 | 1.231.333 |
| oprema | 299.741 | 0 | 0 | 299.741 |
| inženiring, nadzor | 148.443 | 0 | 103.216 | 45.226 |
| Informiranje javnosti | 32.713 | 4.500 | 12.454 | 15.759 |

## Varstvo okolja

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,..)

- trajnostna dostopnost

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje. Glede dejstvo, da je sedanje stanje izredno slabo in delno celo porušeno, vendar kulturno spomeniško zaščiteno, se bodo z obnovo izboljšali vsi okoljevarstveni pogoji:

Voda –  kanalizacijski sistem v objektu in okolici bo zgrajen v vodotesni izvedbi, zato ni pričakovati vplivov na podzemne vode v času obratovanja sistema.. Odpadne vode se bodo odtekale v mestni kanalizacijski sistem. Kakovost podtalne vode se na ta način lahko le izboljša.

Hrup –  v času delovanja sama dejavnost in programska zasnova ne bo povzročala motečega hrupa, glede na okoliške programe je coniranje hrupa v skladu s prostorskimi akti primerno.

Zrak – dejavnost ne povzroča onesnaževanja zraka, saj je takšne narave, da ne sproža emisij v ozračje oz. so te emisije obvladljive v  skladu s predpisi (ogrevanje, prah). Vplivi med gradnjo bodo podvrženi organizaciji gradbišča in ravnanju z gradbenimi odpadki ter kontrolirani s strani pristojnih inšpekcijskih služb.

Odpadki – Vsi odpadki, ki bodo nastajali, se bodo zbirali ločeno in tudi ločeno odvažali na ustrezna odlagališča, objekt ima predvidene ukrepe za zbiranje in odvažanje oz. ravnanje z odpadki, ki bodo nastajali bodisi med obratovanjem bodisi med gradnjo.

Družbeno okolje in psihosocialni vidik – Del zemljišč in stavb je trenutno v zelo slabem stanju. Z obnovo objekta se bo bistveno polepšal ta del mestnega jedra. Objekt bo namenjen prebivalcem širše regije. S poseganjem v kompleks Naskovega dvorca se nadaljuje prenova mestnega jedra, ob samem Grajskem trgu, kjer že sedaj v neposredni bližini poteka renoviranje nekdanjega hotela Orel in mariborskega gradu. Novoobnovljen objekt bo generiral možnosti za ponovno aktiviranje danes zanemarjene dediščine.

Naravna in kulturna dediščina –  z nameravano investicijo, se bo obnovil kulturno zaščiten  objekt, seveda pa tudi, da bo tako trajno ohranjen objekt dobil primerno vsebino in tako zaživel. V kolikor bo prenova uspešna in bo spodbudila nadaljnje prenavljanje dediščine v širšem območju, je pomen ohranjanja dediščine dosežen. Pri tem je izjemno pomembno, da gre za kulturno dediščino visoke kakovosti in da je pomembno, da pri projektiranju in gradnji sodeluje pristojna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Poleg tega pa se bo skušalo v skladu z konnzervatorskim programom in PGD in PZI dokumentacijo uporabljati najboljše razpoložljive tehnike in materiale za obnovo, učinkovito rabo energije, rabo obnovljivih virov, zmanjšanju odpadkov, ipd.

## Kadrovskoorganizacijska shema

V samem novem kompleksu je potrebno popolnoma na novo zasnovati kadrovsko organizacijsko strukturo kot sledi:

Vodja centra – turistično-kulturni koordinator programov		1 zaposleni

Poslovni sekretar, administrativna dela					1 zaposleni

Vzdrževalec								1 zaposleni

Čistilec (ka)								1 zaposleni

Eno delovno mesto je predvideno za vodjo centra, ki bo opravljal vse vodstvene funkcije, poleg tega pa skrbel za koordinacijo kulturno turističnih programov. V podporo mu bo poslovni sekretar (-ka), ki bo opravljal tudi vsa administrativna dela. Za vzdrževanje in čiščenje je predvidena po ena oseba. Skladno z razvojem in potrebami se bo prilagajalo tudi delovna mesta.

## Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti in ekonomska upravičenost projekta

Kot predpostavlja ta dokument, se bo dejavnost Regijskega centra umetnosti in obrti v Naskovem dvorcu delila na »profitni« in »neprofitni« del. »Profitni« del (v pritličju) bo namenjen za ustvarjanje prihodkov, ki bodo pokrivali celotne stroške »profitnega« in »neprofitnega« dela dvorca v ekonomski dobi projekta. V kolikor bodo ustvarjeni prihodki večji od odhodkov, se bodo le ti namenjali za zviševanje kakovosti izdelkov in dejavnosti, opremo ter za izboljševanje funkcij Naskovega dvorca.

Neprofitni del dejavnosti v Regijskem centru umetnosti in obrti se nanaša predvsem na dejavnosti ateljejskega in ateljejsko-rezidenčnega področja ter deloma na izobraževalne programe. »Artist in residence« je mednarodno uveljavljen model rezidenčnega programa za umetnike, kjer se umetnikom omogočajo gostovanja in s tem pridobivanje nujno potrebnih izkušenj v različnih ustvarjalnih obdobjih. Uporabljen bo recipročen model izmenjave umetnikov v okviru različnih domačih in mednarodnih mrež, ki aktivno delujejo in omogočajo pretok ustvarjalnih energij in idej. Umetnik bo praviloma v rezidenčnem programu nekaj mesecev in v tem času bo v gostiteljskem okolju predstavil svojo ustvarjalnost (razstave, projekcije, razgovori, predavanja,…). Gostitelja, v našem primeru Regionalni center umetnosti, pa bo umetnika vpeljal v okolje, ga seznanil z institucijami, mu pomagal pri organizaciji dela, pri vživetju v nove okoliščine, pri poravnavi stroškov najema bivalnega prostora in ateljeja,….Podobno bo s centrom ustvarjalnosti. Center ustvarjalnosti in povezovanja v večnamenskem prostoru za ustvarjalne delavnice, ljubiteljsko umetnost, ljubiteljsko ustvarjanje etničnih obrtniških izdelkov,…. kjer se bodo razvijale splošne socialno, kulturno, turistične koristnosti, kjer bomo poleg mladine vključevali še različne skupine ljudi, ki živijo na socialnem obrobju,  osebe s posebnimi potrebami, starejše osebe,….Možne bodo tudi povezave umetnostne obrti in socialnega podjetništva: npr. z invalidskimi podjetji in organizacijami s programi ustvarjanja na področju umetnostne obrti.

»Profitni« del bi temeljil predvsem na dejavnostih:

- ohranjanja raznih vrst tradicionalnih obrti in ohranjanja etničnega izročila,

- razvoja novih tradicionalnih in umetnostnih obrti, drugih  ter sodobnega designa

- turistično tržnega promoviranja in s tem povečane  proizvodnje in prodaje izdelkov umetnostne obrti in obrti etničnega izročila ter sodobnega designa.

Ekonomska upravičenost projekta ne izkazuje negativnega denarnega toka, ima pa visoko družbeno vrednost, saj se s tem projektom odpirajo možnosti za povečanje prihodkov zaradi novih aktivnosti (trgovine, gostinski obrati...)

## Predvideni viri financiranja in drugi viri

Za zapiranje finančne konstrukcije projekta so predvidena sredstva evropskih skladov, razlika do višine potrebnih sredstev pa bo zagotavljal občinski proračun. V danem primeru bo celotna investicija pokrita sledeče

| TEKOČE CENE |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnova Naskovega dvorca -obnova kulturnega spomenika | 3.229.881 | 208.858 | 1.428.964 | 1.592.059 |
| Nakup preostalega deleža objekta | 151.243 | 151.243 | 0 | 0 |
| Projektna, investicijska dokumentacija | 201.470 | 53.115 | 148.355 | 0 |
| GOI, okolje | 2.396.271 | 0 | 1.164.938 | 1.231.333 |
| oprema | 299.741 | 0 | 0 | 299.741 |
| inženiring, nadzor | 148.443 | 0 | 103.216 | 45.226 |
| Informiranje javnosti | 32.713 | 4.500 | 12.454 | 15.759 |
| Proračun Občine Maribor | 1.154.365 | 191.858 | 285.840 | 676.667 |
| Strukturni skladi EU | 2.075.516 | 17.000 | 1.143.124 | 915.392 |
| Skupaj | 3.229.881 | 208.858 | 1.428.964 | 1.592.059 |

## Operativni stroški

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroški dela | 57.600 | 58.752 | 59.927 | 61.126 | 62.348 | 63.595 | 64.867 | 66.164 | 67.488 | 68.837 | 70.214 | 71.618 | 73.051 | 74.512 | 76.002 | 77.522 |
| Elektrika | 13.372 | 13.773 | 14.186 | 14.612 | 15.050 | 15.502 | 15.967 | 16.446 | 16.939 | 17.448 | 17.971 | 18.510 | 19.065 | 19.637 | 20.227 | 20.833 |
| Plin | 19.403 | 19.985 | 20.584 | 21.202 | 21.838 | 22.493 | 23.168 | 23.863 | 24.579 | 25.316 | 26.076 | 26.858 | 27.664 | 28.494 | 29.348 | 30.229 |
| Voda,smeti,komunala | 1.037 | 1.068 | 1.100 | 1.133 | 1.167 | 1.202 | 1.238 | 1.275 | 1.314 | 1.353 | 1.394 | 1.435 | 1.478 | 1.523 | 1.568 | 1.616 |
| Zavarovanje | 2.864 | 2.950 | 3.039 | 3.130 | 3.224 | 3.320 | 3.420 | 3.523 | 3.628 | 3.737 | 3.849 | 3.965 | 4.084 | 4.206 | 4.332 | 4.462 |
| Varovanje | 1.930 | 1.988 | 2.048 | 2.109 | 2.173 | 2.238 | 2.305 | 2.374 | 2.445 | 2.519 | 2.594 | 2.672 | 2.752 | 2.835 | 2.920 | 3.008 |
| Varstvo pri delu,pred požarom.. | 558 | 575 | 592 | 610 | 628 | 647 | 666 | 686 | 707 | 728 | 750 | 772 | 795 | 819 | 844 | 869 |
| Tekoče vzdrževanje | 2.601 | 2.680 | 2.760 | 2.843 | 2.928 | 3.016 | 3.106 | 3.199 | 3.295 | 3.394 | 3.496 | 3.601 | 3.709 | 3.820 | 3.935 | 4.053 |
| Nadom.za stavbno zemljišče | 1.557 | 1.604 | 1.652 | 1.701 | 1.752 | 1.805 | 1.859 | 1.915 | 1.972 | 2.032 | 2.093 | 2.155 | 2.220 | 2.287 | 2.355 | 2.426 |
| Čistilni material.. | 571 | 588 | 606 | 624 | 643 | 662 | 682 | 702 | 723 | 745 | 767 | 790 | 814 | 838 | 864 | 890 |
| Drugo (klučavnice,steklo..…) | 196 | 202 | 208 | 215 | 221 | 228 | 234 | 242 | 249 | 256 | 264 | 272 | 280 | 288 | 297 | 306 |
| Stroški storitev | 44.090 | 45.413 | 46.775 | 48.179 | 49.624 | 51.113 | 52.646 | 54.225 | 55.852 | 57.528 | 59.254 | 61.031 | 62.862 | 64.748 | 66.690 | 68.691 |
| Skupaj operativni stroški | 101.690 | 104.165 | 106.702 | 109.304 | 111.972 | 114.708 | 117.513 | 120.390 | 123.340 | 126.365 | 129.468 | 132.650 | 135.913 | 139.260 | 142.692 | 146.213 |

## Ekonomska analiza projekta in družbena koristnost

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomski učinek zaradi investicije v regiji | 150.378 | 1.028.854 | 1.146.283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj stroški investicije | -187.972 | -1.286.067 | -1.432.853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozitivni učinek zaradi turizma |  |  |  | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| Operativni stroški |  |  |  | -81.352 | -83.332 | -85.362 | -87.443 | -89.578 | -91.766 | -94.010 | -96.312 | -98.672 | -101.092 | -103.574 | -106.120 | -108.730 | -111.408 | -114.154 | -116.971 |
| Prihodki od prodaje |  |  |  | 60.000 | 64.800 | 69.984 | 75.583 | 81.629 | 88.160 | 95.212 | 102.829 | 111.056 | 119.940 | 129.535 | 139.898 | 151.090 | 163.177 | 176.232 | 190.330 |
| Preostanek vrednosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |
| Neto denarni tok | -37.594 | -257.213 | -286.571 | 15.148 | 17.968 | 21.122 | 24.639 | 28.552 | 32.893 | 37.702 | 43.018 | 48.884 | 55.348 | 62.461 | 70.279 | 78.860 | 88.270 | 98.578 | 1.109.860 |

## Izračun kazalnikov in stopnje sofinanciranja

Izračun zneska donacije EU:

| VREDNOSTI V STALNIH CENAH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 1 | 2007 | 208.858 |  |  |  | -208.858 |
| 2 | 2008 | 1.394.111 |  |  |  | -1.394.111 |
| 3 | 2009 | 1.515.345 |  |  |  | -1.515.345 |
| 4 | 2010 |  | 101.690,27 | 50.000 |  | -51.690 |
| 5 | 2011 |  | 104.164,98 | 54.000 |  | -50.165 |
| 6 | 2012 |  | 106.702,41 | 58.320 |  | -48.382 |
| 7 | 2013 |  | 109.304,21 | 62.986 |  | -46.319 |
| 8 | 2014 |  | 111.972,08 | 68.024 |  | -43.948 |
| 9 | 2015 |  | 114.707,76 | 73.466 |  | -41.241 |
| 10 | 2016 |  | 117.513,04 | 79.344 |  | -38.169 |
| 11 | 2017 |  | 120.389,77 | 85.691 |  | -34.699 |
| 12 | 2018 |  | 123.339,82 | 92.547 |  | -30.793 |
| 13 | 2019 |  | 126.365,13 | 99.950 |  | -26.415 |
| 14 | 2020 |  | 129.467,72 | 107.946 |  | -21.521 |
| 15 | 2021 |  | 132.649,61 | 116.582 |  | -16.068 |
| 16 | 2022 |  | 135.912,91 | 125.909 |  | -10.004 |
| 17 | 2023 |  | 139.259,79 | 135.981 |  | -3.279 |
| 18 | 2024 |  | 142.692,47 | 146.860 |  | 4.167 |
| 19 | 2025 |  | 146.213,22 | 158.608 |  | 12.395 |
| 20 | 2026 |  |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Skupaj | 3.118.314 | 1.962.345 | 1.516.214 | 1.000.000 | -2.564.445 |

|  | Diskontirane vrednosti | Nediskontirane vrednosti |
| --- | --- | --- |
| Skupni investicijski stroški |  | 3.118.314 |
| Od tega upravičeni stroški (EC) |  | 2.441.783 |
| Diskontirani inv. stroški (DIC) | 2.649.838 |  |
| Diskontirani neto prihodki (DNR) | -336 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNR>0 |  |  |  | DNR<0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 a | Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): |  |  |  |  |  |  |  | 2.650.173 |  |  |  | 2.649.838 |
| 1 b | Finančna vrzel (R=EE/DIC): |  |  |  |  |  |  |  | 100,01 |  |  | % | 100,00 |
| 2 | Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): |  |  |  |  |  |  |  | 2.442.092 |  |  |  | 2.441.783 |
| 3 a | Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  | % | 85 |
| 3 b | Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): |  |  |  |  |  |  |  | 2.075.779 |  |  |  | 2.075.516 |
| DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leto |  | Investicijski stroški |  | Operativni stroški |  | Prihodki |  | Ostanek vrednosti |  | Neto denarni tok |  |  |  |
| 2007 |  | 195.194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -195.194 |  |  |  |
| 2008 |  | 1.217.671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.217.671 |  |  |  |
| 2009 |  | 1.236.973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.236.973 |  |  |  |
| 2010 |  | 0 |  | 77.579 |  | 38.145 |  | 0 |  | -39.434 |  |  |  |
| 2011 |  | 0 |  | 74.268 |  | 38.501 |  | 0 |  | -35.767 |  |  |  |
| 2012 |  | 0 |  | 71.100 |  | 38.861 |  | 0 |  | -32.239 |  |  |  |
| 2013 |  | 0 |  | 68.069 |  | 39.224 |  | 0 |  | -28.845 |  |  |  |
| 2014 |  | 0 |  | 65.169 |  | 39.591 |  | 0 |  | -25.578 |  |  |  |
| 2015 |  | 0 |  | 62.393 |  | 39.961 |  | 0 |  | -22.433 |  |  |  |
| 2016 |  | 0 |  | 59.738 |  | 40.334 |  | 0 |  | -19.403 |  |  |  |
| 2017 |  | 0 |  | 57.196 |  | 40.711 |  | 0 |  | -16.485 |  |  |  |
| 2018 |  | 0 |  | 54.764 |  | 41.092 |  | 0 |  | -13.673 |  |  |  |
| 2019 |  | 0 |  | 52.437 |  | 41.476 |  | 0 |  | -10.961 |  |  |  |
| 2020 |  | 0 |  | 50.210 |  | 41.863 |  | 0 |  | -8.346 |  |  |  |
| 2021 |  | 0 |  | 48.078 |  | 42.255 |  | 0 |  | -5.824 |  |  |  |
| 2022 |  | 0 |  | 46.038 |  | 42.650 |  | 0 |  | -3.389 |  |  |  |
| 2023 |  | 0 |  | 44.086 |  | 43.048 |  | 0 |  | -1.038 |  |  |  |
| 2024 |  | 0 |  | 42.218 |  | 43.450 |  | 0 |  | 1.233 |  |  |  |
| 2025 |  | 0 |  | 40.429 |  | 43.857 |  | 0 |  | 3.427 |  |  |  |
| 2026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 258.419 |  | 258.419 |  |  |  |
| Skupaj |  | 2.649.838 |  | 913.774 |  | 655.019 |  | 258.419 |  | -2.650.173 |  |  |  |

- ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom.

Skladno s 4.členom, 1 odstavkom, 3 točko Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je predvidena izdelava predinvesticijske zasnove in investicijskega programa. Poleg tega pa je predvidena še sledeča priprava dokumentacije in sicer :

| Leto | Načrt |
| --- | --- |
| 2007 | Priprava investicijske dokumentacije: - predinvesticijska zasnova, - investicijski program Priprava projektne dokumentacije: - idejni projekt - konzervatorski program - projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja (PGD) Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja |
| 2008 | Izdelava projekta za izvedbo (PZI) in razpis (PZR) Gradnja |
| 2009 | Gradnja in zaključek gradnje Oprema prostorov in pričetek uporabe Izdelava tehnične dokumentacije Pridobitev uporabnega dovoljenja |

vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2007 (http://www.sigov.si/umar)