# H GMS – 254

# 6. OKOLJSKI PROGRAM ZA MOM 2008 – 2013

Okoljski program je načrt razvoja MOM v obdobju 2008 – 2013, pri čemer so poleg okoljskih vidikov upoštevani tudi gospodarski in socialni elementi razvoja mesta. S trajnostnim pristopom želimo doseči usklajen sonaravni razvoj, ki bo prinašal razvojne priložnosti mestu.

Iz finančne ocene okoljskega progama je razvidno, da so finančno za MOM najbolj zahtevni ukrepi za realizacijo projektov varne oskrbe z zdravo pitno vodo (93 mio €), sledijo projekti celovitega ravnanja z odpadki (54,6 mio €), ter trajnostni promet z 13,5 mio €. Po terminskih obdobjih odpade največ ocenjenih stroškov na leti 2012 in 2013. Skupna ocenjena vrednost okoljskega programa za obdobje 2008 do 2013 je 164,6 mio €, od tega je po ocenah možno pridobiti sredstva EU in drugih programov do 80 % od 125 mio €.

Preglednica 5: Finančna in terminska ocena stroškov po strateških ciljih

| Strateški cilji | Ocenjeni stroški 2008 v € | Ocenjeni stroški 2009 v € | Ocenjeni stroški 2010 v € | Ocenjeni stroški 2011 v € | Ocenjeni stroški 2012 v € | Ocenjeni stroški 2013 v € | Skupaj stroški V € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sistem celovitega ravnanja z odpadki | 2.466.667 | 14.741.667 | 12.341.667 | 12.275.000 | 12.275.000 | 525.000 | *54.625.001 |
| 2. Sistem varne oskrbe z zdravo pitno vodo | 4.172.333 | 17.760.333 | 17.789.334 | 17.761.000 | 17.746.000 | 17.826.000 | **93.055.000 |
| 3. Varstvo zraka, varstvo pred hrupom in podnebne spremembe | 55.000 | 159.000 | 157.000 | 155.000 | 155.000 | 140.000 | 821.000 |
| 4. Trajnostno usmerjen razvoj prometa | 2.877.833 | 2.170.833 | 2.365.834 | 2.256.167 | 2.256.167 | 1.656.168 | 13.583.001 |
| 5.Ohranjanje naravnih vrednot in zelenih površin | 320.000 | 328.000 | 423.000 | 403.000 | 403.000 | 303.000 | 2.180.000 |
| 6. Celovito okoljsko informiranje in ozaveščanje | 50.500 | 72.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 390.500 |
| Skupaj v € | 9.942.333 | 35.231.833 | 33.143.835 | 32.917.167 | 32.902.167 | 20.517.168 | 164.654.502 |

* ciljna usmeritev je pridobiti do 80 % sredstev s strani EU in SLO programov (za izvedbo ukrepov OCU 1.1.2. in OCU 1.1.3, to je skupaj 47 mio €)

** ciljna usmeritev je pridobiti do 80 % sredstev s strani EU in SLO programov (za izvedbo ukrepov OCU 2.1.4. in OCU 2.1.8, to je skupaj 78 mio €)

Naslednji ukrepi v dokumentu niso finančno ovrednoteni: sanacija odlagališč gudrona na Studencih in v Bohovi, sanacija odlagališča nevarnih odpadkov Metava, postavitev tabel za označitev  vodovarstvenih območij, zmanjševanje vpliva prometa s sanacijo obstoječe cestne in železniške infrastrukture ter okoljsko primerno umestitvijo nove prometne infrastrukture, vzpostavitev nadomestnega Bohovskega ponikovalnika ter vzpostavitev upravljanja z novim ponikalnikom - gramoznico Hoče, odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih, zmanjševati obremenitve hrupa na preobremenjenih območjih, odkup zemljišč mestnih gozdov in naravnih vrednot lokalnega pomena ter odškodnine. Prav tako niso finančno ovrednoteni ukrepi, ki bodo izhajali iz Energetskega koncepta za MOM za obdobje 2008 do 2012.

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni ukrepi za dosego operativnih ciljev, ki so v skladu z okoljskimi cilji. Le ti so povzeti iz nabora okoljskih ciljev za Slovenijo in pri posameznih strateških ciljih so upoštevani predvsem tisti, ki jih želimo do leta 2013 doseči.

STRATEŠKI CILJ 1: SISTEM CELOVITEGA RAVNANJA Z ODPADKI

Okoljski cilji :

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki,

- v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj polovično,

- izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati,

- količino bioloških odpadkov zmanjšati na: 35 % skupne količine (po teži) bioloških odpadkov v komunalnih odpadkih glede na nastale količine v izhodiščnem letu 1995, najkasneje do 16. 07. 2009

- obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost (TOC) biorazgradljivih odpadkov ne bo presegala 5%,

- termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5 % TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke, pri katerih je taka obdelava nujna

- zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov za najmanj 5 % letno

- zmanjšati potencial nastajanja in emisije toplogrednih plinov

- vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in gospodinjstev ter njihovo biološko predelavo,

- zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke predelave na gosteje poseljenih in večjih območjih.

Sistemski ukrepi :

| Sistemski ukrepi | Predlog nosilcev in partnerjev | Rok | Ocenjeni stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SU 1.1. Program gospodarjenja z odpadki na območju MOM | MOM, Snaga | 2008 | 75.000 € | MOM, Snaga |
| SU 1.2. Novelacija programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju MOM | MOM, Snaga | 2009 | Lastno delo | MOM, Snaga |
| SU 1.3. Dopolnitve Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju MOM | MOM, Snaga | 2008 | Lastno delo | MOM, Snaga |

Operativni cilji:

Operativni cilj 1.1.: Dograditev infrastrukture za celovito gospodarjenje z odpadki do leta 2011

| Operativni ukrepi | Nosilci, partnerji | Rok | Ocenjeni stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 1.1.1. Priprava potrebnih prostorskih dokumentov na strateški in izvedbeni ravni za realizacijo sprejetih odločitev v zvezi s celovitim gospodarjenjem z odpadki, planska določitev lokacije za odlagališče odpadkov za izredne razmere, priprava potrebne projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za gradnjo | MOM, Snaga | 2008 do 2010 | 200.000 € na obdobje | MOM, Snaga |
| OCU 1.1.2. Dograditev infrastrukture ločenega zbiranja odpadkov z namenom usmeriti vsaj 65% nastalih količin odpadkov v postopke pred odstranjevanjem | MOM, Snaga | 2009 do 2012 | 1 mio € na obdobje* | MOM, Snaga, EU, MOP |
| OCU 1.1.3. Dograditev infrastrukture za masno (MBO-kompostarna) in energetsko izrabo preostanka odpadkov tako, da vsebnost skupnega organskega ogljika (TOC) v ostanku odpadkov ne bo presegala 5% | MOM, Snaga | 2009 do 2012 | 46 mio € na obdobje* | MOM, EU, MOP |

* ciljna usmeritev je pridobiti do 80 % sredstev s strani EU in SLO programov

Operativni cilj 1.2.: Sanacija oziroma izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališč Pobrežje, Dogoše, Metava, gudrona na Studencih in v Bohovi

| Operativni ukrepi | Nosilci, partnerji | Rok | Ocenjeni stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 1.2.1. Izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Pobrežje | MOM, občine CEGOR, Snaga | 2008 do 2013 Trajna naloga | 250.000 € na leto | MOM, občine CEGOR, Snaga |
| OCU 1.2.2. Sanacija odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Dogoše vključno z odškodnino | MOM, občine CEGOR, Snaga | 2008 do 2009 | 3 mio € na obdobje - zaprtje | MOM, občine CEGOR, Snaga |
|  |  | 2008 do 2009 | 300.000 € za letne odškodnine |  |
|  |  | 2010 do 2013 Trajna naloga | 250.000 € na leto za obratovanje po zaprtju |  |
| OCU 1.2.3. Sanacija odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča nevarnih odpadkov Metava | MOP, MOM, občine CEGOR, Snaga | 2008 do 2013 Trajna naloga | * | MOP, MOM, občine CEGOR, Snaga |
| OCU 1.2.4. Sanacija odlagališč gudrona na Studencih in v Bohovi | MOP, MOM | 2010 do 2013 | * | MOP, MOM |
| OCU 1.2.5. Sanacija divjih odlagališč (prioritetno na VVO) | MOM, Snaga | 2008 do 2013 Trajna naloga | 25.000 € na leto | MOM, Snaga |

* ukrepa se zaradi pomanjkanja podatkov ne da finančno ovrednotiti

STRATEŠKI CILJ 2: SISTEM VARNE OSKRBE Z ZDRAVO PITNO VODO

Okoljski cilji:

- dobro stanje voda do leta 2015,

- znižati delež neskladnih vzorcev na omrežju iz dosedanjih 7,8 % na 2 %,

- doseganje izboljšanja stanja kakovosti podzemnih voda (doseganje padajočih trendov vsebnosti nitratov v podzemnih vodah),

- doseganje izboljšanja stanja podzemnih voda in doseganje mejnih vrednosti za pesticide v pitni vodi ter virih pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi,

- zmanjšati nevarnost in tveganje uporabe pesticidov na okolje in vodno okolje,

- izboljšanje kontrole uporabe pesticidov,

- zamenjava nevarnih aktivnih sestavin pesticidov z manj nevarnimi,

- zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in sicer obveznosti izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem za območja poselitve 2.000 – 15.000 PE (populacijska enota oz. populacijskih ekvivalent - je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, ki povzroči en prebivalec na dan) do leta 2015 in obveznosti izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem za območja poselitve 10.000 PE na občutljivih območjih do leta 2008,

- preprečevanje onesnaževanja ali druge vrste obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali njegovega dela, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo ali za proizvodnjo pijač,

- zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s pitno vodo ter postavitev instrumentov za določanje ekonomske cene vode do leta 2010,

- izboljšanje ocenjevanja količinskega stanja voda ter napovedovanja in opozarjanja pred ekstremnimi hidrološkimi pojavi (hidrološkimi sušami in poplavami),

- izboljšanje razpoložljivosti vodnih količin za rabo ter stanja voda in pripadajočih ekosistem,

- vključevanje trajnostne paradigme v turistične aktivnosti, še posebno na vodovarstvenih območjih (v nadaljevanju VVO).

Sistemski ukrepi :

| Sistemski ukrepi | Predlog nosilcev in partnerjev | Rok | Ocenjeni stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SU 2.1. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda na območju MOM | MOM, Nigrad, Aquasystems | 2008 | Lastno delo | MOM, Nigrad, Aquasystems |
| SU 2.2. Dogovor o nameri sodelovanja pri doseganju ciljev okvirne vodne direktive v delu, ki se nanaša na zmanjševanje onesnaženja virov pitne vode med MOM, Ministrstvom za zdravje in MOP | MOP, MZ, MOM | 2007 do 2010 | Lastno delo | MOP, MZ, MOM |
| SU 2.3. Operativni program oskrbe s pitno vodo MOM | MOM, Mariborski vodovod | po potrebi | Lastno delo | MOM, Mariborski vodovod |
| SU 2.4. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda MOM | MOM, Nigrad, Aquasystems | po potrebi | Lastno delo | MOM, Nigrad, Aquasystems |
| SU 2.5. Uredba o VVO za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja | MOP, MOM, ostale občine | po potrebi | Lastno delo | MOP, MOM, okoliške občine |
| SU 2.6. Nadgradnja Turistične strategije MOM s poudarkom na načelih trajnostnega in odgovornega razvoja turizma, še posebej na vodovarstvenih območjih | MOM, Zavod za turizem, nevladne organizacije, ostale občine | 2009 | 40.000 € | MOM, Zavod za turizem, okoliške občine |

Operativni cilji:

Operativni cilj 2.1.: Dograditev infrastrukture za varno oskrbo z zdravo pitno vodo

| Operativni ukrepi | Nosilci, partnerji | Rok | Okvirni Stroški | Viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 2.1.1. Priprava potrebnih prostorskih dokumentov na strateški in izvedbeni ravni za realizacijo sprejetih odločitev v zvezi z varno oskrbo z zdravo pitno vodo, priprava potrebne projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za gradnjo | MOM, Mariborski vodovod | 2008 do 2010 | 100.000 € na obdobje | MOM, Mariborski vodovod, okoliške občine |
| OCU 2.1.2 Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja | MB vodovod | 2008 do 2013 trajna naloga | 172.000 € na leto | Mariborski vodovod |
| OCU 2.1.3. Sanacija in investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega omrežja z namenom zmanjšanja deleža izgub pitne vode do 20% in ukinitev preventivne dezinfekcije na celotnem območju MOM | MOM | 2008 do 2013 trajna naloga | 2 mio € na leto | MOM |
| OCU 2.1.4 Izvedba projekta ureditve SV Slovenije s pitno vodo - izdelava dokumentacije v 2008 - investicije v 2009-2013 | MOM, okoliške občine, MOP, EU | 2008 do 2013 | 35 mio € na obdobje*** | MOM, okoliške občine; MOP, EU |
| OCU 2.1.5 Načrt postavitve tabel za označevanje VVO | MOM, okoliške občine, Mb vodovod | 2008 | 15.000 € | MOM, okoliške občine, Mariborski vodovod |
| OCU 2.1.6 Postavitve tabel za označevanje VVO | MOM, okoliške občine, Mariborski vodovod | 2009 | * | MOM, okoliške občine, Mariborski vodovod |
| OCU 2.1.7 Nadomestila za izpad dohodka na VVO | MOM, okoliške občine, Mariborski vodovod | 2008 do 2013 trajna naloga | 20.000 € na leto** | Mariborski vodovod |
| OCU 2.1.8 Izgradnja kanalizacije in malih ČN Miklavž, Hoče, Duplek, Maribor - izdelava dokumentacije v 2008 - investicije v 2009-2013 | MOM Nigrad Okoliške občine | 2008 do 2013 | 43 mio €*** | EU, okoliške občine |
| OCU 2.1.9 Tekoče vzdrževanje in rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja (prioritetno na vodovarstvenih območjih) | Nigrad | 2008 do 2013 trajna naloga | 150.000 € na leto | MOM, Nigrad |

* ukrepa se zaradi pomanjkanja podatkov ne da finančno ovrednotiti

**finančna sredstva so ocenjena na sedanje predpise. Glede na nove zahteve Zakona o vodah, ki je v fazi sprejemanja, bodo nadomestila za izpad dohodka na VVO precej višja in jih še ne moremo finančno ovrednotiti.

*** ciljna usmeritev je pridobiti do 80 % sredstev s strani EU in SLO programov

Operativni cilj 2.2.: Dograditev infrastrukture za izvedbo imisijskega in hidrološkega monitoringa potokov in podtalnice

| Ukrepi | Nosilci, partnerji | Rok | Stroški | Viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 2.2.1. Novelirati informacijski sistem varstva okolja s poudarkom na stanju kvalitete tal, potokov in podtalnice, potencialnih onesnaževalcev na VVO ter spremljanju učinkov podnebnih sprememb | MOM, Mariborski vodovod, ostale občine | 2010 do 2013 | 5.000 € na leto | MOM, Mariborski vodovod, okoliške občine, EU programi |
| OCU 2.2.2. Pripraviti karte ranljivosti in ogroženosti vodonosnika Dravske kotline | MOM, Mariborski vodovod, okoliške občine | 2010 | 10.000 € | MOM, Mariborski vodovod, okoliške občine |
| OCU 2.2.3. Vzpostaviti vodno bilanco in načrt upravljanja z vodnimi viri | MOM, Mariborski vodovod, okoliške občine, MOP | 2010 | 15.000 € | MOM, Mariborski vodovod, okoliške občine, MOP |
| OCU 2.2.4. Izdelati načrt imisijskega in hidrološkega monitoringa podtalnice, tal in potokov | MOM, Mariborski vodovod, okoliške občine | 2011 | 10.000 € | MOM, Mariborski vodovod, okoliške občine |
| OCU 2.2.5. Izdelava prostorske in projektne dokumentacije za infrastrukturo za izvedbo imisijskega in hidrološkega monitoringa | MOM, MOP, Mariborski vodovod, okoliške občine | 2012 | 20.000 € | MOM, MOP, Mariborski vodovod, okoliške občine |
| OCU 2.2.6. Dograditev infrastrukture za izvedbo imisijskega in hidrološkega monitoringa (piezometri, lizimetri in merilna mesta na potokih) | MOM, Mariborski vodovod, okoliške občine | 2013 in dalje trajna naloga | 100.000 € | MOM, Mariborski vodovod, okoliške občine |

Operativni cilj 2.3.: Pilotni program ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali v mariborski regiji oskrbe s pitno vodo za obdobje 2007 do 2010

| Ukrepi | Nosilci, partnerji | Rok | Stroški | Viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 2.3.1. Izvajanje pilotnega programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali v mariborski regiji oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2007 do 2010 z dodatnim ciljem znižati delež neskladnih vzorcev na omrežju iz dosedanjih 7,8% na 2% | MOM, MOP, MZ, Mariborski vodovod, okoliške občine | 2008 | 132.000 € | MOM, MOP, MZ, Mariborski vodovod, okoliške občine MOM, MOP, Mariborski vodovod, okoliške občine |
|  |  | 2009 do 2013 | 75.000 € na leto |  |
| OCU 2.3.2. Multidisciplinarno vrednotenje rezultatov Pilotnega programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali v mariborski regiji oskrbe s pitno vodo za obdobje 2007 – 2010 | MOM, MOP, MZ, Mariborski vodovod, okoliške občine | 2011 | 25.000 € | MOM, MOP, MZ, Mariborski vodovod, okoliške občine |
| OCU 2.3.3. Ustrezno prostorsko načrtovanje predvsem na ožjem in širšem VVO ter preprečevanje spreminjanja namembnosti zemljišč iz nestavbnih v stavbna na ožjem VVO | MOM, Mariborski vodovod, ostale občine, MOP | 2008 do 2013 Trajna naloga | Lastno delo | MOM, MOP, MZ, Mariborski vodovod, okoliške občine |
| OCU 2.3.4. Spremljanje vplivov in posledic podnebnih sprememb na količino in kvaliteto podtalnic Dravske kotline | MOM, MOP, Mariborski vodovod, ostale občine | 2010 do 2013 trajna naloga | 4.000 € na leto | MOM, MOP, Mariborski vodovod, ostale občine |
| OCU 2.3.5. Strokovne podlage za izdelavo analize tveganj glede varne oskrbe s pitno vodo za ključna onesnaževala in ukrepe v primeru nesreč | MOM, okoliške občine, MOP, MZ, MK, MP, Mariborski vodovod | 2010 | 15.000 € | MOM, okoliške občine, MOP, MZ, MK, MP, Mariborski vodovod |

Operativni cilj 2.4.: Zagotavljanje dobrega kemijskega in količinskega stanja podzemne vode kot vira pitne vode

| Ukrepi | Nosilci, partnerji | Rok | Stroški | Viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 2.4.1. Zmanjševanje vplivov kmetijstva na kvaliteto in količino voda, ter kvaliteto tal z izobraževanjem kmetov in prestrukturiranjem kmetij v ekološko pridelavo | MOM, MK, MZ, MOP, okoliške občine, nevladne organizacije, Mariborski vodovod | 2010 do 2013 trajna naloga | 5.000 € na leto | MOM, MK, MZ, MOP, okoliške občine, Mariborski vodovod |
| OCU 2.4.2. Prilagajanje na podnebne spremembe preko ustreznega izbora poljščin in drugih kmetijskih kultur ter zimsko ozelenjevanje ožjega VVO | MOM, Mariborski vodovod, MK, MOP, okoliške občine | 2010 do 2013 trajna naloga | 5.000 € na leto | MOM, Mariborski vodovod, MK, MOP, okoliške občine |
| OCU 2.4.3. Zmanjšati vpliv poselitve in drugih urbanih dejavnosti na kvaliteto podtalnice | MOM, Mariborski vodovod, MOP, okoliške občine, MI | Trajna naloga | Lastna sredstva | MOM, Mariborski vodovod, MOP, okoliške občine |
| OCU 2.4.4. Zmanjšati vpliv prometa s sanacijo obstoječe cestne in železniške infrastrukture ter okoljsko primerno umestitvijo nove prometne infrastrukture | MOM, Mariborski vodovod, MP, MOP, okoliške občine | Trajna naloga | * | MOM, Mariborski vodovod, MP, MOP, okoliške občine |
| OCU 2.4.5. Izdelava strokovnih podlag za uvajanje ekoremediacij kot preventivno varstvo podzemne vode, tal in potokov na VVO | MOM, okoliške občine, Mariborski vodovod, MOP, MK, nevladne organizacije | 2010 | 10.000 € | MOM, okoliške občine, Mariborski vodovod, MOP, MK |
| OCU 2.4.6. Vzpostaviti monitoring rastlinskih hranil, fitofarmacevtskih sredstev in drugih onesnaževal v tleh na VVO | MOM, okoliške občine, MK, Mariborski vodovod | 2011 do 2013 trajna naloga | 10.000 € na leto | MOM, okoliške občine, MK, Mariborski vodovod |
| OCU 2.4.7. Vzpostaviti kataster greznic na VVO | MOM, ostale občine, Nigrad | 2009 | lastno delo | MOM, ostale občine, Nigrad |
| OCU 2.4.8. Vzpostaviti nadomestni Bohovski ponikalnik ter upravljanje z novim ponikalnikom – gramoznica Hoče kot vodnogospodarskim objektom | DARS, MP, MOP, MOM, Mariborski vodovod | 2009 | * | DARS, MP, MOP, MOM, Mariborski vodovod |
| OCU 2.4.9. Analiza vplivov pitne vode na zdravstveno stanje prebivalcev in ocena zdravstvenega tveganja | MOM, okoliške občine, Mariborski vodovod, MZ, MOP | 2011 do 2013 trajna naloga | 10.000 € na obdobje | MOM, okoliške občine, MZ, EU |
| OCU 2.4.10. Odkup zemljišč na VVO in v prostorskih izvedbenih aktih, predvsem za VVO 1 in VVO 2, prioritetno upoštevati načela zaščite podzemne vode kot vira pitne vode z namenom znižati delež neskladnih vzorcev na omrežju iz dosedanjih 7,8 % na 2 % | MOM, okoliške občine, Mariborski vodovod, MZ, MOP | 2008 do 2013 trajna naloga | * | MOM, okoliške občine, Mariborski vodovod, MZ, MOP |

* ukrepa se zaradi pomanjkanja podatkov ne da finančno ovrednotiti

STRATEŠKI CILJ 3: VARSTVO ZRAKA, VARSTVO PRED HRUPOM IN PODNEBNE SPREMEMBE

Okoljski cilji:

- doseganje mejnih oziroma ciljnih vrednosti za posamezna onesnaževala, in sicer: NOx, PM10, NO2, Pb, benzen in ozon do leta 2010,

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 8 % v obdobju 2008-2012 glede na leto 1986,

- doseganje 12 % deleža obnovljivih virov energije v celotni energetski oskrbi do leta 2010,

- zmanjšanje energetske intenzivnosti (za 30 % do leta 2015 v primerjavi z letom 2000),

- doseganje 5,75 % deleža biogoriv v prometu do leta 2010,

- doseganje 16 % deleža soproizvodnje električne in toplotne energije do leta 2012 v proizvodnji električne energije,

- 30 % nižja poraba energije v novih stavbah in možnost znižanja porabe energije v javnem sektorju za 15 %.

- znižanje letne porabe vseh svetilk na območju MOM, ki so vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih upravlja MOM pod 44,5 kWh na prebivalca

- določitev stopnje izpostavljenosti prebivalstva okoljskemu hrupu,

- zmanjšanje števila prebivalcev, izpostavljenih prekomernemu hrupu,

- identifikacija in zaščita mirnih območij na prostem.

Sistemski ukrepi :

| Sistemski ukrepi | Predlog nosilcev in partnerjev | Rok | Ocenjeni stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SU 3.1. Izdelava operativnega programa za zmanjšanje delcev v zraku | MOM | 2008 | 3.000 € | MOM |
| SU 3.2. Energetski koncept za MOM za obdobje 2008 do 2012 s poudarkom na zmanjšanju rabe energije in povečanju rabe energije iz obnovljivih virov ter priprava akcijskih načrtov | MOM, MOP, NVO | 2008 do 2012 trajna naloga | * | MOM |
| SU 3.3. Strateška karta hrupa | MOM, MOP | 2009 do 2012 | lastno delo | MOM, MOP |
| SU 3.4. Operativni program varstva pred hrupom | MOM, MOP | 2013 | lastno delo | MOM, MOP |
| SU: 3.5 Določitev lokacij prireditvenih prostorov | MOM | 2009 | 20.000 € | MOM |
| SU 3.6. Načrt prehoda na energetsko učinkovito javno razsvetljavo, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja | MOM, upravljalci javne razsvetljave | 2009 | 20.000 € | MOM |

*po sprejetju Energetskega koncepta za MOM za obdobje 2008 do 2012 bo le-ta sestavni del OPVO za MB za obdobje 2008 do 2013, ukrepa se zaradi pomanjkanja podatkov ne da finančno ovrednotiti

Operativni cilji:

Operativni cilj 3.1.: Nadgraditi imisijski monitoring kvalitete zraka in stanja podnebnih sprememb

| Operativni ukrepi: | Nosilci, partnerji | Rok | Stroški | Viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 3.1.1. Izdelava načrta imisijskega monitoringa zraka in podnebnih sprememb ter njegova vzpostavitev | MOM, MOP | 2009 | 2.000 € | MOM, okoliške občine, MOP |
| OCU 3.1.2. Vzpostavitev infrastrukture za izvedbo imisijskega monitoringa zraka in podnebnih sprememb | MOM, okoliške občine, MOP | 2010 do 2013 trajna naloga | 50.000 € na obdobje | MOM, okoliške občine, MOP, EU programi |
| OCU 3.1.3. Izdelava katastra virov emisij snovi v zrak (promet, kurišča, tehnološki procesi) | MOM, okoliške občine | 2009 do 2010 | 40.000 € na obdobje | MOM, okoliške občine |
| OCU 3.1.4. Vzpostavitev informacijskega sistema kvalitete zraka, stanja podnebnih sprememb in virov emisij TGP | MOM, MOP | 2010 do 2013 trajna naloga | 30.000 € na obdobje | MOM, okoliške občine, MOP, EU programi |
| OCU 3.1.5. Izvajanje monitoringa | MOM, MOP, okoliške občine | 2008 do 2010 | 52.000 € na leto | MOM |
|  |  | 2011 do 2013 | 100.000 € na leto |  |

Operativni cilj 3.2.: Zniževanje obremenitve s hrupom na preobremenjenih območjih, identifikacija in varovanje mirnih območij na prostem

| Operativni ukrepi | Nosilci, partnerji | Rok | Stroški | Viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 3.2.1. Vzpostavitev katastra virov hrupa in vzpostavitev spletne aplikacije za prikazovanje podatkov o obremenitvi s hrupom na območju MOM | MOM, upravljavci virov hrupa | 2009 do 2010 | 60.000 € | MOM |
| OCU 3.2.2. Izdelava strokovnih podlag za strateško karto hrupa | MOM, MOP | 2009 do 2012 | 60.000 € na obdobje | MOM, MOP |
| OCU 3.2.3. Izdelava strokovnih podlag za operativni program varstva pred hrupom | MOM, MOP | 2010 do 2013 | 80.000 € na obdobje | MOM, MOP |
| OCU 3.2.4. Vključevanje varstva pred hrupom v vse faze prostorskega načrtovanja | MOM | 2008 do 2013 trajna naloga | Lastno delo | MOM |
| OCU 3.2.5. Zmanjševanje obremenitve s hrupom na preobremenjenih območjih | MOM, upravljalci virov hrupa | Trajna naloga | * | MOM, upravljalci virov hrupa |

* ukrepa se zaradi pomanjkanja podatkov ne da finančno ovrednotiti

STRATEŠKI CILJ 4: TRAJNOSTNO USMERJEN RAZVOJ PROMETA

Okoljski cilji:

- okoljski cilji za doseganje ustreznih vrednosti kakovosti zraka

- okoljski cilji za dosego ustreznih vrednosti ravni hrupa

- izboljšanje kakovosti javnih površin (boljša prehodnost in večja pestrost ulic in trgov)

- izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev

- dvig kakovosti bivanja v mestu

Sistemski ukrepi

| Sistemski ukrepi | Predlog nosilcev in partnerjev | Rok | Ocenjeni stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SU 4.1. Uvedba sistema za stalno spremljanje stanja prometa, ki bo zagotavljal vse potrebne kazalce za spremljanje učinkovitosti ukrepov | MOM, MP, MOP | 2008 | 100.000 € | MOM, MP |
| SU 4.2. Izdelava analitične prometne študije | MOM, MP, MOP | 2008 | 120.000 € | MOM |
| SU 4.3. Izdelava prometne politike in prometne strategije MOM s poudarkom na vzpostavljanju načel trajnostne mobilnosti | MOM, MP, MOP, okoliške občine, NVO | 2008 | 100.000 € | MOM, MP, MOP, EU |
| SU 4.4. Izdelava strokovnih podlag za urejanje javnega prometa in kolesarjenja na medobčinskem nivoju | MOM, MOP, okoliške občine, NVO | 2009 | 80.000 € | MOM, MOP, EU |
| SU 4.5. Vključitev eksperta za javni prevoz, kolesarski promet in pešačenje Sektor za komunalo in promet MOM | MOM | 2008 | 12.000 € | MOM, EU |
| SU 4.6. Sistemska podpora za zagotavljanje somodalnosti med različnimi načini skupinskega prevoza in različnimi načini osebnega prevoza | MOM, MP, MOP | 2009 | 5.000 € | MOM, MP, EU |
| SU 4.7. Zmanjševanje emisij škodljivih snovi, ki jih v mestu povzročajo gospodarska vozila | MOM, MP | 2009 | 10.000 € na leto | MOM, MP, EU |
| SU 4.8. Zmanjšanje hitrosti – vzpostavitev modela 30/50 v mestu | MOM, MP | 2008 do 2013 trajna naloga | 500.000 € na obdobje | MOM, MP |
| SU 4.9. Izvedba projekta Added Value | MOM, EU | 2008 do 2010 | 109.000 € na obdobje* | MOM, EU |

* sofinanciranje EU 45.000 €

Operativni cilji

Operativni cilj 4.1.: Povečanje deleža javnega prevoza na 25% vseh poti v mestu

| Ukrep | Predlog nosilcev in partnerjev | Rok | Stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 4.1.1. Prilagoditi omrežje javnega prometa poselitvenim značilnostim ob upoštevanju medobčinskih značilnosti (analiza in optimizacija omrežja) | MOM, okoliške občine, ponudniki JPP | 2008 | 500.000 € | MOM, okoliške občine |
| OCU 4.1.2. Povečati kakovost JPP z večjo frekvenco prevozov, boljšo dostopnostjo in modernejšimi vozili (tudi manjše emisije) | MOM, okoliške občine, ponudniki JPP | 2008 do 2013 trajna naloga | 2 mio € na obdobje | MOM, okoliške občine |
| OCU 4.1.3. Uvedba dinamičnega informacijskega potovalnega sistema (obveščanje o voznih redih v realnem času; na postajah JPP, na spletu) | MOM, MOM, okoliške občine, ponudniki JPP | 2010 | 200.000 € | MOM, okoliške občine, EU programi |
| OCU 4.1.4. Izboljševanje mobilnosti vozil JPP s prilagajanjem cestne infrastrukture (s prilagajanjem talne signalizacije, z uvajanjem dodatnega voznega pasu za javni promet pri novih cestah in rekonstrukcijah, z uvajanjem »pametne« svetlobne signalizacije) | MOM, okoliške občine, MP | 2008 do 2013 trajna naloga | 3 mio € na obdobje | MOM, okoliške občine, MP |
| OCU 4.1.5. Nadgradnja mehanizmov sofinanciranja JPP s strani MOM | MOM, okoliške občine | 2008 do 2013 trajna naloga | 10.000€ na leto | MOM, okoliške občine |

Operativni cilj 4.2.: Povečanje deleža kolesarjenja na 25% vseh poti v mestu

| Ukrep | Predlog nosilcev in partnerjev | Rok | Stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 4.2.1. Izdelava karte kolesarskih povezav | MOM, NVO, okoliške občine | 2008 | 5.000 € | EU programi, okoliške občine |
| OCU 4.2.2. Izdelava interaktivnega spletnega informacijskega sistema za beleženje in odpravljanje ovir na kolesarskih povezavah | MOM, NVO, FG UM, okoliške občine | 2008 | 10.000 € | MOM, okoliške občine |
| OCU 4.2.3. Izpopolnjevanje kolesarskih povezav z izboljšavami in širitvijo omrežja (2 km letno) | MOM, okoliške občine, MP, MOP | 2008 do 2013 trajna naloga | 80.000 € na leto | MOM, okoliške občine, MP, MOP, EU programi |
| OCU 4.2.4. Postavitev parkirišč za kolesa in varovanih prostorov namenjene hrambi za kolesa predvsem na večjih postajah JPP | MOM, okoliške občine, MP, MOP | 2010 | 40.000 € | MOM, okoliške občine, MP, MOP, EU programi |
| OCU 4.2.5. Vzpostavitev sistema javnih koles za brezplačno uporabo v mestu | MOM, okoliške občine | 2008 do 2010 | 100.000 € na obdobje | MOM, EU programi, okoliške občine |
| OCU 4.2.6. V enosmernih ulicah prometno-tehnično omogočiti vožnjo kolesarjev v obeh smereh in zagotoviti možnost kolesarjenja v obeh smereh ob štiri pasovnicah na eni strani ceste | MOM | 2008-2013 trajna naloga | 50.000 € na leto | MOM |
| OCU 4.2.7. Prikaz in obnavljanje karte kolesarskih povezav na javnih mestih (vključno MOM spletni portal) | MOM, okoliške občine | 2009 | 10.000 € | MOM, okoliške občine |
| OCU 4.2.8. Predstavitev prednosti kolesarjenja v medijih in na javnih mestih (vključno MOM spletni portal) | MOM, NVO, okoliške občine | 2008 di 2013 trajna naloga | 10.000 € na leto | MOM, EU programi, okoliške občine |
| OCU 4.2.9. Učenje vožnje po mestu in atraktivna tekmovanja v spretnostnih vožnjah s kolesi | MOM, NVO, MP | 2008 do 2013 trajna naloga | 2.000 € na leto | MOM |

Operativni cilj 4.3.: Povečanje deleža pešačenja na 25% vseh poti v mestu

| Operativni ukrepi | Predlog nosilcev in partnerjev | Rok | Stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 4.3.1. Analiza poti za pešce in izdelava karte pešaških poti | MOM, okoliške občine | 2008 do 2013 trajna naloga | 15.000 € na obdobje | MOM, okoliške občine |
| OCU 4.3.2. Odpravljanje ovir (predvsem na lokacijah, kjer je kolesarska pot umeščena na pločnik in tako zoža prehod pešcem) in optimizacija pešaških poti | MOM, okoliške občine | 2008 do 2013 Trajna naloga | 40.000 € na leto | MOM, okoliške občine |
| OCU 4.3.3. Premeščanje kolesarskih poti s pločnikov na cestišča | MOM, okoliške občine | 2008 do 2013 trajna naloga | 40.000 € na leto | MOM, okoliške občine |
| OCU 4.3.4. Analiza čakalnih dob na semaforiziranih prehodih za pešce in optimizacija čakalnih časov glede na število prehodov pešcev | MOM | 2009 | 40.000 € | MOM |
| OCU 4.3.5. Omogočanje boljše mobilnosti pešcev na semaforiziranih križiščih s samodejno detekcijo pešcev ali prednostno tipko in obveščanje pešcev (čas do zelene v sekundah) | MOM | 2008 do 2013 trajna naloga | 100.000 € na obdobje | MOM |
| OCU 4.3.6. Postopno širiti peš cono v središču mesta | MOM | 2008 do 2013 trajna naloga | 100.000 € na obdobje | MOM |
| OCU 4.3.7. Na spletni strani MOM vzpostaviti zavihek za kolesarje, pešce in pohodnike | MOM, okoliške občine | 2008 | 5.000 € | MOM, okoliške občine |

Operativni cilj 4.4.: Zmanjšanje deleža uporabe osebnih avtomobilov na 25% vseh poti v mestu

| Operativni ukrep | Predlog nosilcev in partnerjev | Rok | Ocenjeni stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 4.4.1. Spodbujanje različnih oblik souporabe osebnih avtomobilov (car shareing) | MOM, NVO | 2008 do 2013 | 30.000 € na obdobje | MOM |
| OCU 4.4.2. Vzpostavitev sistema Park & Ride z brezplačnimi parkirišči | MOM, okoliške občine | 2010 do 2012 | 1,2 mio € na obdobje | MOM, ok. ob., EU projekti |
| OCU 4.4.3. Postopno zmanjševanje parkirnih mest v centru mesta (2% letno) | MOM | 2008 do 2013 trajna naloga | 1 mio € na obdobje | MOM, EU projekti |
| OCU 4.4.4. Na štiripasovnicah zagotavljanje prednosti za vozila javnega prevoza na zunanjem pasu | MOM | 2008 do 2012 | 2 mio € na obdobje | MOM, EU projekti |
| OCU 4.4.5. Zagotavljanje prednosti vozil javnega prometa, kolesarjev in pešcev v centru mesta | MOM | 2008 do 2012 | 1 mio € na obdobje | MOM, EU projekti |

STRATEŠKI CILJ 5: OHRANJANJE NARAVNIH VREDNOT IN ZELENIH POVRŠIN

Okoljski cilji:

- ohranitev biotske raznovrstnosti predvsem na območjih opredeljenih kot naravne vrednote lokalnega in državnega pomena, območjih Nature 2000 in ekološko pomembnih območjih

- zagotovitev rabe naravnih vrednot na način, ki jih ne ogroža,

- zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,

- zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z javnimi zelenimi površinami.

- izboljšati kakovost turistične ponudbe na varovanih območjih ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja

- obnovitev poškodovanih oziroma uničenih naravnih vrednot,

- vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin.

Sistemski ukrepi :

| Ukrep | Predlog nosilcev in partnerjev | Rok | Ocenjeni stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SU 5.1. Sprejem odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v MOM ter odkupi oz. odškodnine | MOM, ZRSVN, ZRSG | 2008 | Lastno delo | MOM |
| SU 5.2. Novelacija odloka o zelenih površinah na območju MOM | MOM | po potrebi | Lastno delo | MOM |
| SU 5.3. Sprejem odloka o varstvu naravnih vrednot lokalnega pomena | MOM, ZRSVN, ZRSG | 2009 do 2010 | lastno delo | MOM |
| SU 5.4. Vzpostavitev lokalne javne službe za upravljanje z mestnimi gozdovi in naravnimi vrednotami lokalnega pomena | MOM, ZRSVN, ZGS | 2010 do 2012 | 300.000 € na obdboje | MOM |
| SU 5.5. Načrt turistične večnamenske rabe zelenih površin in naravnih vrednot kot dodane vrednosti MOM ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja | MOM, ZT, nevladne organizacije, okoliške občine | 2010 | 5.000 € | MOM, ZT, okoliške občine |
| SU 5.6. Spremembe odloka o predkupni pravici za območja mestnih gozdov in naravnih vrednot lokalnega pomena | MOM, ZRVN, ZGS | 2009 | Lastno delo | MOM |
| SU 5.7. Priprava smernic za postopno uvajanje »zelenih parkirišč in zelenih streh« | MOM | 2010 | 10.000 € | MOM |

Operativni cilji

Operativni cilj 5.1.: Vzpostaviti in nadgraditi upravljanje z zelenimi površinami, mestnimi gozdovi in naravnimi vrednotami lokalnega pomena

| Operativni ukrepi | Nosilci, partnerji | Rok | Stroški | Viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCU 5.1.1. Vključitev območja naravnih vrednot, mestnih gozdov in zelenih površin v občinske prostorske dokumente | MOM, ZRSVN, ZGS | 2008 do 2013 trajna naloga | Lastno delo | MOM |
| OCU 5.1.2. Izdelava strokovnih podlag za odlok o varstvu naravnih vrednot lokalnega pomena | MOM, ZRSVN, ZGS | 2009 do 2010 | 10.000 € na obdobje | MOM |
| OCU 5.1.3. Priprava strokovnih podlag za ustanovitev Regijskega parka Pohorje | MOM, okoliške občine | 2009 do 2013 | 3.000 € na leto | MOM, okoliške občine |
| OCU 5.1.4. Izdelava informacijskega sistema javnih zelenih površin, mestnih gozdov in naravnih vrednot lokalnega pomena | MOM, ZRSVN, ZGS | 2008 do 2013 | 40.000 € na leto | MOM, EU |
| OCU 5.1.5. Označitev in ureditev informacijskih točk v mestnih gozdovih ter označitev naravnih vrednot lokalnega pomena v naravi | MOM, ZRSVN, ZGS | 2010 do 2013 | 5.000 € na leto | MOM, EU programi |
| OCU 5.1.6. Odkup zemljišč mestnih gozdov in naravnih vrednot lokalnega pomena, odškodnine | MOM, ZRSVN, ZGS, okoliške občine | 2008 do 2013 trajna naloga | * | MOM, okoliške občine |
| OCU 5.1.7. Vzpostavitev načrta ekoremediacij kot način varovanje in obnove zelenih površin v MOM | MOM | 2010 do 2013 | 10.000 € na leto | MOM |
| OCU 5.1.8. Vzpodbujanje ekološkega kmetijstva kot element ekosistemske pestrosti | MOM, NVO, okoliške občine | od 2010 dalje | 5.000 € na leto | MOM |
| OCU 5.1.9. Celovita sanacija ribnikov z ekoremediacijami v mestnem parku z zaledjem | MOM, ZRSVN | 2008 do 2013 | 300.000 € na obdobje | MOM |
| OCU 5.1.10. Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter infrastrukture na javnih površinah | MOM | 2008do 2013 trajna naloga | 190.000 € na leto | MOM |
| OCU 5.1.11. Izdelava registra zelenih površin | MOM | 2008 do 2009 | 80.000 € na obdobje | MOM, EU programi |

* ukrepa se zaradi pomanjkanja podatkov ne da finančno ovrednotiti

STRATEŠKI CILJ 6: CELOVITO OKOLJSKO INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE

Okoljski cilji:

- prepoznavanje problematike varstva okolja in ohranjanja narave

Sistemski ukrepi :

| Sistemski ukrepi | Predlog nosilcev in partnerjev | Rok | Ocenjeni stroški | Možni viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SU 6.1. Informiranje in ozaveščanje različnih ciljnih skupin na različnih področjih varstva okolja in ohranjanja narave* | MOM, okoliške občine, javna podjetja | 2008 | 13.500 € | MOM, okoliške občine, javna podjetja |
|  |  | 2009 do 2013 trajna naloga | 35.000 € na leto |  |
| SU 6.2. Podpora delovanju nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varovanja okolja in ohranjanja narave | MOM, okoliške občine | 2008 do 2013 trajna naloga | 27.000€ na leto | MOM, okoliške občine |
| SU 6.3. Certificiranje po sistemu EMAS v okviru projekta Compass Plus | MOM | 2008do 2009 2010do 2013 trajna naloga | 10.000 € na leto 5.000 € na leto | MOM |

* tematski sklopi so: vode (pitne, odpadne, podzemne in površinske), zrak, podnebne spremembe, hrup, kemijska varnost, svetlobno onesnaževanje, gozdovi, komunalni, nevarni in gradbeni odpadki, tla, naravna tveganja, raba naravnih virov, biotska raznovrstnost, zdravje in okolje, ter okoljski vidiki dejavnosti (promet, energetika, gradnja, industrija, kmetijstvo, turizem, kakovost bivanja in sobivanja).