JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN

POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR

Cesta Proletarskih brigad 21

2000  Maribor

ZADEVA: NABAVA GASILSKE AVTO LESTVE  AL-K 37

ZA JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN

POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR

»INVESTICIJSKI PROGRAM«

Številka projekta:  JK  01 /08

Datum: september 2008

Kazalo vsebine

1	Uvodno pojasnilo	4

1.1	Predstavitev investitorja, strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za nadzor in izdelavo investicijskega projekta ter projektne dokumentacije:	5

1.2	Povzetek dokumenta identifikacije projekta	6

1.2.1	Opredelitev investitorja:	6

1.2.2	Analiza sedanjega stanja  gasilske avto lestve Magirus 170 DLK 30, letnik  1975, starost 33 let. ( razlogi za investicijsko namero):	6

1.2.3	Sanacija obstoječega stanja	8

1.2.4	Opredelitev  namena in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z     razvojnimi strategijami in politikami;	8

2	Povzetek investicijskega programa	9

2.1	Cilji investicije	9

2.2	Spisek strokovnih podlag	9

2.3	Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante	9

2.4	Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta	10

2.5	Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije.	10

2.6	Utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta;	11

3	Osnovni podatki o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljalcu;	12

3.1	Investitor :	12

3.2	Izdelovalec investicijske dokumentacije:	12

3.3	Kupec in prihodnji upravljalec predmeta investicije, oziroma nove avto lestve AL-K 37	13

4	Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija, ter usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti;	13

4.1	Analiza sedanjega stanja  gasilske avto lestve Magirus 170 DLK 30, letnik 1975, starost 33 let. ( razlog za investicijsko namero):	13

4.2	Sanacija obstoječega stanja	15

4.3	Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti;	15

5	Tehnično- tehnološki del (opredelitev investicijskega projekta na podlagi normativov in materialnih bilanc);	16

5.1	Podvozje	16

5.2	Kabina vozila	17

5.3	Nadgradnja	17

5.4	Funkcionalnost izvedene nadgradnje - lestve	19

5.5	Tehnična dokumentacija	21

6	Analiza zaposlenih za alternativo »z« investicijo glede na alternativo »brez« investicije in/ali minimlno alternativo;	22

7	Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, ločeno za upravičence in preostale stroške, z navedbo osnov in izhodišč za oceno;	23

7.1	Trenutna cena vozila:	23

7.2	Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja	23

8	Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti;	24

# Uvodno pojasnilo

Specialno gasilsko vozilo – gasilska lestev je bila zaradi dotrajanosti, oziroma 100 % iztrošenosti, v skladu s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil sprejet na 8. seji Mestnega sveta MO Maribor, z dne 9/7-2003, kakor tudi po planu investicij JZZPR za leto 2004 – 2005, kakor tudi v letih 2006 - 2007 in v letu 2008 predvidena za zamenjavo z novim vozilom.  Ker se planirana investicija, z nakupom gasilske avto lestve, do danes ni realizirala, oziroma ni bila zaključena v predvidenih rokih, je zamenjava, oziroma nakup nove avto lestve nujna in v skladu s cilji, razvojnimi možnostmi, strategijami in politikami Mestne občine Maribor.

Nabava nove gasilske avto lestve je predvidena kot investicija, z nakupom tipizirane gasilske lestve ALK  37, z vso potrebno reševalno opremo.  Investicija bo realizirana kot nakup gasilske opreme pri končnem ponudniku vozila, s  plačilom pogodbene cene 60 dni po dobavi vozila, ki je predvidena za konec leta 2009, z že zagotovljenimi in planiranimi sredstvi proračuna Mestne občine Maribor v letih od 2008 do 2010, oziroma dodatno odobrenimi sredstvi za leto 2009 in 2010.

Nakup nove gasilske avto lestve je nujen, saj je stanje obstoječega vozila doseglo tisto stopnjo, ko obstaja velika možnost za neuspešnost gasilske intervencije, zaradi nenadne odpovedi vozila v času intervencije. Zaradi starosti vozila je kakršnokoli vlaganje v vozilo neekonomično in nesmiselno.

Posodobitev voznega parka JZZPR, z novim specialnim gasilskim vozilom – gasilsko lestvijo AL-K 37, s posadko 1 + 2, oziroma za potrebe javne gasilske službe, je nujna in jo je mogoče doseči, le z zagotovitvijo proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Investicija se v proračunu Mestne občine Maribor sprovede od leta 2008 do 2010,  pri čemer je Mestna občina Maribor kot financer, v proračunu deloma že predvidela sredstva za financiranje nakupa gasilske lestve. Tako JZZPR kot kupec in naročnik pri dobavitelju, v  razpisni dokumentaciji, predvidi financiranje gasilske lestve, v letih 2009 v že sprejeti in deloma povečani proračunski postavki, oziroma v letu 2010, v povečani proračunski postavki MOM.

V primeru, da JZZPR ne bo nabavil ustrezne tipizirane gasilske lestve, bo v določenem trenutku prišlo do izločitve obstoječe lestve iz uporabe, ali zaradi zahteve serviserja ali zaradi okvare na lestvi, kar bo imelo za posledico, da JZZPR ne bi mogel več reševati ne ljudi, ne premoženja na določeni višini, kjer dostop z vozilom Bronto ni mogoč (center mesta – stari del mesta, ozke ulice, neutrjena površina za postavitev, prepredenost z inštalacijami itd.)

Minimalne alternative ni. Nakup nove tipizirane gasilske lestve je nujen, saj je stanje obstoječega vozila doseglo tisto stopnjo, ko obstaja velika možnost za neuspešnost gasilske intervencije, zaradi nenadne odpovedi vozila v času intervencije. Zaradi starosti vozila je kakršnokoli vlaganje v vozilo neekonomično in nesmiselno. Tudi, če bi obstoječo avto-lestev obnovili, bi tako vozilo bilo še zmerom tehnološko zastarano, hkrati pa bi v času obnove v JZZPR morali imeti v uporabi nadomestno lestev, za izvrševanje intervencij, ki jih z lestvijo dnevno opravljamo.

## Predstavitev investitorja, strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za nadzor in izdelavo investicijskega projekta ter projektne dokumentacije:

- INVESTITOR :

FIRMA-IME: MESTNA OBČINA MARIBOR

SEDEŽ IN NASLOV                                       ULICA HEROJA STANETA 1

MARIBOR

Telefonska številka:                                         02 22 01 000

Davčna številka:                                              12709590

Matična številka:                                             588336

Številka TRR:                                                  01270-0100008403

Standardna klasifikacija dejavnosti:

šifra podrazreda:                                 75.110

ime:                                                      Dejavnost uprave

Enotna klasifikacija dejavnosti:                      140114

Pravnoorganizacijska oblika:                           šifra 71

Odgovorna oseba:

Župan                                                               Franc KANGLER

- Kupec - Naročnik: Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje                 Maribor

- Izdelovalec investicijske dokumentacije: Javni zavod za zaščitno in požarno   reševanje Maribor

- Odgovorni organ: Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor    ( v nadaljevanju JZZPR )

- Odgovorna oseba: Janez KEČEK univ. dipl. prav., direktor JZZPR ,

- Sodelavci pri izdelavi dok.: Janez KEČEK univ. dipl. prav.

Aleš CIRINGER dipl. ekon., poveljnik

Savo JUHAR prav., STD splošne službe

Anica ČERNČEC, STD računovodja

## Povzetek dokumenta identifikacije projekta

Dokument identifikacije projekta nakupa nove gasilske avto lestve AL-K 37, za potrebe Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje, oziroma za potrebe javne gasilske službe Mestne občine Maribor, je bil izdelan v mesecu maju 2008 (DIIP). Dokument je dne 6/6-2008, na 3. seji obravnavala Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije, pri Mestni občini Maribor. Komisija je pod točko AD 3, s sklepom potrdila DIIP in v tej zvezi sestavila zapisnik št. 01100-32/2008 030001, z dne 6/6-2008. V času od izdelave, oziroma potrditve DIIP, se vhodni podatki niso spremenili pri čemer glavne ugotovitve identifikacije dokumenta ostajajo enake.  Glavne ugotovitve so:

### Opredelitev investitorja:

Investitor:                                      Mestna občina Maribor – proračunska postavka 164006

### Analiza sedanjega stanja  gasilske avto lestve Magirus 170 DLK 30, letnik 1975, starost 33 let. ( razlogi za investicijsko namero):

Po uveljavljenih pravilih, kriterijih, oziroma kategorizaciji izrabljenosti, za določanje »življenjske dobe« gasilskih vozil, specialna gasilska avto lestev Magirus DLK 30, spada v III kategorijo (specialna gasilska vozila: avto lestve, hidravlične platforme nad 25 let). Zaradi izrabljenosti in tehnološke zastarelosti se pojavljajo okvare, katere zaradi pomanjkanja rezervnih delov težko odpravljamo. Vprašljiva je tudi ekonomičnost teh popravil, oziroma zaradi starosti vozila, niso smiselna večja vlaganja.

VOZILO št.12 (Magirus 170 DLK 30)

Namembnost in tehnični podatki

Vozilo št. 12 (Magirus 170) je avtomobilska hidravlična avto lestev, ki je prvenstveno namenjena za reševanje ljudi in gašenje požarov, v višjih nadstropjih, na objektih višine do 25m.

Tehnični podatki vozila:

- podvozje Magirus 170, leto izdelave 1975

- pogon 4 x 2

- pogon lestve hidravličen

- maksimalna višina lestve: 30 m

- nosilnost košare: 2 osebi, oziroma 180 kg

- viseča košara

- oprema za reševanje iz višin

- posadka 1 + 5

Stanje vozila št.12 Magirus 170:

Že sam letnik vozila (1975) nam pove, da je to vozilo odslužilo svojemu namenu. V primerjavi s sodobnimi vozili je tudi tehnološko popolnoma zastarelo. Pojavljajo se tudi problemi z rezervnimi deli za podvozje, katerih praktično na tržišču ni več.

Da  je vozilo še funkcionalno, torej še v uporabi, gre pripisati predvsem doslednemu in rednemu vzdrževanju in izvajanju predpisanih kontrol in servisov.

Lestev je bila vsaki 2 leti pregledana in atestirana, tako s strani proizvajalca, kakor tudi pooblaščene institucije in trenutno še ima dovoljenje za obratovanje. S strani serviserja smo bili ob zadnjem pregledu obveščeni, da je nadgradnja (hidravlična lestev), tehnično že zelo izrabljena in da lahko ob ponovnem periodičnem pregledu pričakujemo, zahtevo po celoviti obnovitvi lestve, oziroma izdano negativno mnenje, kar pomeni, da bo s tistim trenutkom zaradi tehnično-varnostnih predpisov, lestev izločena iz uporabe, v primeru nenadnih okvar pa še prej.

Obstoječa gasilska lestev nedvomno več ne zagotavlja gotovosti za uspešnost gasilske intervencije, saj obstaja velika verjetnost nenadne odpovedi vozila, oziroma lestve in v tej zvezi povezanih hidravličnih in drugih mehanizmov, za krmiljenje lestve. Tako je stanje obstoječe gasilske avto lestve doseglo tisto stopnjo, ko zaradi uporabe lestve pri reševanju obstaja nevarnost poškodbe gasilcev pri izvajanju intervencije ali poškodbe tretjih oseb ki se rešujejo.

### Sanacija obstoječega stanja

Kot  nujno je v skladu s planiranimi nabavami po programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter planu investicij JZZPR potrebno nabaviti novo specialno gasilsko vozilo avto lestev AL-K 37, s posadko 1+2.

### Opredelitev  namena in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami;

Namen investicije je nabava nove gasilske avto lestve, z nakupom tipizirane gasilske avto lestve ALK  37, z vso potrebno reševalno opremo.  Investicija bo realizirana kot nakup gasilske opreme pri končnem ponudniku vozila, s  plačilom pogodbene cene 60 dni po dobavi vozila konec leta 2009, z že zagotovljenimi in planiranimi sredstvi proračuna Mestne občine Maribor v letih od 2008 do 2010, oziroma dodatno odobrenimi sredstvi za leto 2009 in 2010, v proračunu MOM, proračunski postavki 164006 – nakup gasilske lestve.

Cilji investicije so: zagotovitev nujno potrebnega specialnega gasilskega vozila – avto lesteve, ki je prvenstveno namenjena za reševanje ljudi in gašenje požarov, v višjih nadstropjih, na objektih višine do 32 m. Nakup nove tipizirane gasilske avto lestve je nujen, saj je stanje vozila doseglo tisto stopnjo, ko obstaja večja možnost za neuspešnost gasilske intervencije, zaradi nenadne odpovedi vozila v času intervencije. Zaradi starosti vozila je kakršnokoli vlaganje v vozilo neekonomično in nesmiselno, obnova vozila pa nemogoča, oziroma bi dosegla vrednost nabave novega vozila.

Specialno gasilsko vozilo – gasilska avto lestev je bila zaradi dotrajanosti, oziroma 100 % iztrošenosti, v skladu s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil sprejet na 8. seji Mestnega sveta MO Maribor, z dne 9/7-2003, kakor tudi po planu investicij JZZPR za leto 2004 – 2005, kakor tudi v letih 2006 -2007 in v letu 2008 predvidena za zamenjavo z novim vozilom.  Ker se planirana investicija z nakupom gasilske avto lestve do danes niso realizirala, oziroma ni bila zaključena v predvidenih rokih, je zamenjava, oziroma nakup nove avto lestve nujen in v skladu s cilji, razvojnimi možnostmi, strategijami in politikami Mestne občine Maribor.

# Povzetek investicijskega programa

## Cilji investicije

- Cilji investicije so: zagotovitev nujno potrebnega specialnega gasilskega vozila – avto lesteve, ki je prvenstveno namenjena predvsem za reševanje ljudi in gašenje požarov v višjih nadstropjih, na objektih višine do 32 m. Nakup nove tipizirane gasilske lestve je nujen, saj je stanje vozila doseglo tisto stopnjo, ko obstaja velika možnost za neuspešnost gasilske intervencije, zaradi nenadne odpovedi vozila v času intervencije. Zaradi starosti vozila je kakršnokoli vlaganje v vozilo neekonomično in nesmiselno, obnova vozila pa nemogoča, oziroma bi dosegla vrednost nabave novega vozila.

- Posodobitev voznega parka za zagotovitev materialne pripravljenosti javne gasilske službe, ki je temeljna splošna reševalna služba v občini;

- Specialno gasilsko vozilo – gasilska avto lestev je bila zaradi dotrajanosti, oziroma 100 % iztrošenosti, v skladu s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil sprejet na 8. seji Mestnega sveta MO Maribor, z dne 9/7-2003, kakor tudi po planu investicij JZZPR za leto 2004 – 2005, kakor tudi v letih 2006 -2007 in v letu 2008 predvidena za zamenjavo z novim vozilom.  Ker se planirana investicija, z nakupom gasilske avto lestve, do danes ni realizirala, oziroma ni bila zaključena v predvidenih rokih, je zamenjava, oziroma nakup nove avto lestve nujen in v skladu s cilji, razvojnimi možnostmi, strategijami in politikami Mestne občine Maribor.

## Spisek strokovnih podlag

- Analiza stanja gasilske avto lestve Magirus 170 DL-K 30, letnik 1975;

- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil sprejet na 8. seji Mestnega sveta MO Maribor, z dne 9/7-2003;

- Plan investicij JZZPR za leto 2004 – 2005, kakor tudi v letih 2006 -2007 in v letu 2008;

- Sprejeti proračun Mestne občine Maribor za leto 2008 in 2009 ter planirana sredstva za leto 2010, proračunska postavka 164006 – nakup gasilske lestve;

## Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

- Posodobitev voznega parka, oziroma nakup gasilske avto – lestve AL-K 37 s posadko 1+2 za potrebe JZZPR, oziroma potrebe javne gasilske službe, je mogoče doseči z zagotovitvijo proračunskih sredstev Mestne občine Maribor v letu 2008, 2009 in 2010 do višine celotne kupnine, torej v višini 670.000,00 EUR. Navedeni način financiranja je z vidika proračuna MOM tudi najugodnejši, saj ni stroškov financiranja, kljub temu, da je investicija sprovedena, v proračunu MOM v treh letih.

Proučili smo še možnost financiranja z najetjem kredita oz. finančnim leasingom, ki bi pa investicijo zvišal za cca 52.000,00 EUR oz. 100.000,00 EUR, zato menimo, da je plačilo investicije kot ga predvidevamo najugodnejše.

## Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta

Dokument investicijskega programa, za nabavo specialnega gasilskega vozila avto lestve AL-K 37, je izdelal Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21.

Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije je direktor Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21. Janez KEČEK univ. dipl. prav.;

Pri izdelavi investicijskega programa je sodeloval tudi strokovni svet Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21, z določenimi usmeritvami in mnenji pri izdelavi tehnične dokumentacije in

Sodelavci pri izdelavi dok.:          Janez KEČEK univ. dipl. prav.

Aleš CIRINGER dipl. ekon., poveljnik

Savo JUHAR prav., STD splošne službe

Anica ČERNČEC, STD računovodstva

## Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije.

Investicijo realizirati z dobavo nove avto lestve AL-K 37 v mesecu decembru 2009 ob 60. letnici JZZPR.

CENA VOZILA: 670.000,00  EUR, je trenutna dnevna tržna cena avto lestve ALK 37, z nujno potrebno dodatno opremo pri uveljavljenih proizvajalcih navedenega vozila. Zaradi zasedenosti proizvodnje uveljavljenih proizvajalcev (npr. Magirus, Metz)  je možna dobava vozila v 12 – 14 mesecih.

Nakup gasilske avto lestve se v celoti opravi iz proračunskih sredstev Mestne občine               Maribor za leto 2008, 2009 in 2010, iz proračunske postavke 164006 – nakup gasilske lestve.

Plačilo se opravi 60 dni po prevzemu vozila v višini…………..  670.000,00    EUR

VIRI:

2.5.1. Sredstva proračuna MOM  proračunska postavka 164006

Že zagotovljena sredstva v proračunu MOM, proračunska postavka 164006

Leto 2008 sprejeto………………………………………………..31.459,00 EUR

Leto 2009 sprejeto……………………………………………….113.541,00 EUR

Leto 2010 planirano……………………………………………...170.000,00 EUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

I. SKUPAJ leto 2008, 2009 in 2010...............………………….   315.000,00 EUR

Razliko do ocenjene vrednosti investicije bo potrebno zagotoviti s  spremembami proračuna MOM, na proračunski postavki 164006, za leto 2009 in z zagotovitvijo  sredstev v proračunu za leto  2010:

Leto 2009 povečanje za ………………………………………. ..190.000,00 EUR

Leto 2010  povečanje za …………………………………………165.000,00 EUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SKUPAJ 2009 in 2010 na postavki 164006 povečanje za……355.000,00 EUR

SKUPAJ I in II  2008, 2009 in 2010 ……………………………670.000,00 EUR

## Utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta;

Posodobitev voznega parka z novim specialnim gasilskim vozilom – gasilsko lestvijo AL-K 37, s posadko 1 + 2, za potrebe JZZPR, oziroma za potrebe javne gasilske službe, je nujna in ga je mogoče doseči le z zagotovitvijo proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Investicijo je možno v proračunu Mestne občine Maribor sprovesti v časovnem obdobju, od leta 2008 do 2010, pri čemer je Mestna občina Maribor, kot financer, v proračunu deloma že predvidela sredstva za financiranje nakupa gasilske avto lestve. Tako bo JZZPR kot kupec in naročnik pri dobavitelju, v  razpisni dokumentaciji, predvidel financiranje gasilske lestve v letu 2010, v višini 670.000,00 EUR.

V primeru, da JZZPR ne bo nabavil ustrezne tipizirane gasilske avto lestve, bo v določenem trenutku prišlo do izločitve obstoječe avto lestve iz uporabe, ali zaradi zahteve serviserja ali zaradi okvare na lestvi, kar bo imelo za posledico, da JZZPR ne bo mogel več reševati ne ljudi, ne premoženja na določeni višini, kjer dostop z vozilom Bronto ni mogoč (center mesta – stari del mesta, ozke ulice, neutrjena površina za postavitev, prepredenost z inštalacijami itd.)

Nakup nove tipizirane gasilske lestve je tako nujen, saj je stanje vozila doseglo tisto stopnjo, ko obstaja večja možnost za neuspešnost gasilske intervencije zaradi nenadne odpovedi vozila v času intervencije. Zaradi starosti vozila je kakršnokoli vlaganje v vozilo neekonomično in nesmiselno, obnova vozila pa nemogoča, oziroma bi dosegla vrednost nabave novega vozila, s tem, da bi tako vozilo bilo še zmerom tehnološko zastarano, hkrati pa bi v času obnove v JZZPR morali imeti v uporabi nadomestno lestev, za izvrševanje intervencij, ki jih z lestvijo dnevno opravljamo.

# Osnovni podatki o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljalcu;

## Investitor :

FIRMA-IME: MESTNA OBČINA MARIBOR

SEDEŽ IN NASLOV                                       ULICA HEROJA STANETA 1

MARIBOR

Telefonska številka:                                         02 22 01 000

Davčna številka:                                              12709590

Matična številka:                                             588336

Številka TRR:                                                    01270-0100008403

Standardna klasifikacija dejavnosti:

šifra podrazreda:                                              75.110

ime:                                                                  Dejavnost uprave

Enotna klasifikacija dejavnosti:                       140114

Pravnoorganizacijska oblika:                           šifra 71

Odgovorna oseba:

Župan                                                               Franc KANGLER

## Izdelovalec investicijske dokumentacije:

- Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor

- Odgovorna oseba: Janez KEČEK univ. dipl. prav., direktor JZZPR ,

- Sodelavci pri izdelavi dok.: Janez KEČEK univ. dipl. prav.

Aleš CIRINGER dipl. ekon., poveljnik

Savo JUHAR prav., STD splošne službe

Anica ČERNČEC, STD računovodja

## Kupec in prihodnji upravljalec predmeta investicije, oziroma nove avto lestve AL-K 37

Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, je kot javni zavod organizirana poklicna gasilska enota, ki opravlja naloge zaščite reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter preventivna in operativna dela, v zvezi z varstvom pred požarom na območju mestne občine Maribor, izven območja pa pod pogoji, kot jih določa ustanovitelj.

Firma – ime……………………………Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor,

Sedež in naslov……………………….. Maribor, Cesta proletarskih brigad 21,

Matična številka ………………………Zavod je vpisan v register firm pri Okrožnem sodišču

v Mariboru, Oddelek za gospodarsko sodstvo, z

matično številko 5067979,

Številka TRR…………………………..01270-6030194777 pri UJP Slovenska Bistrica,

Dejavnosti……………………………..50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,

52740 Druga popravila izdelkov široke porabe,

74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,

74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,

74600 Varovanje,

74860 Dejavnost klicnih centrov,

75250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah,

80422 Drugo izobraževanj, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d.n.

90023 Ravnanje z nevarnimi odpadki,

90031 Čiščenje okolja,

90032 Druge dejavnosti javne higiene,

Ustanovitelj…………………………………...Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1,

Zastopnik……………………………………...direktor Janez KEČEK.

# Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija, ter usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti;

## Analiza sedanjega stanja  gasilske avto lestve Magirus 170 DLK 30, letnik 1975, starost 33 let. ( razlog za investicijsko namero):

Po uveljavljenih pravilih, kriterijih, oziroma kategorizaciji izrabljenosti, za določanje »življenjske dobe« gasilskih vozil, specialno gasilsko vozilo, avto lestev Magirus DLK 30, spada v III kategorijo (specialna gasilska vozila: avto lestve, hidravlične platforme nad 25 let). Zaradi izrabljenosti in tehnološke zastarelosti, se pojavljajo okvare, katere zaradi pomanjkanja rezervnih delov težko odpravljamo. Vprašljiva je tudi ekonomičnost teh popravil, oziroma zaradi starosti vozila, niso smiselna večja vlaganja.

VOZILO št.12 (Magirus 170 DLK 30)

Namembnost in tehnični podatki

Vozilo št. 12 (Magirus 170) je avtomobilska hidravlična lestev, ki je prvenstveno namenjena predvsem za reševanje ljudi in gašenje požarov, v višjih nadstropjih, na objektih višine do 25m.

Tehnični podatki vozila:

- podvozje Magirus 170, leto izdelave 1975

- pogon 4 x 2

- pogon lestve hidravličen

- maksimalna višina lestve: 30 m

- nosilnost košare: 2 osebi oziroma 180 kg

- viseča košara

- oprema za reševanje iz višin

- posadka 1 + 5

Stanje vozila št.12 Magirus 170:

Že sam letnik vozila (1975) nam pove, da je to vozilo odslužilo svojemu namenu. V primerjavi s sodobnimi vozili je tudi tehnološko zastarelo. Pojavljajo se problemi z rezervnimi deli za podvozje, katerih praktično na tržišču ni več.

Da  je vozilo še funkcionalno, torej še v uporabi, gre pripisati predvsem doslednemu in rednemu vzdrževanju in izvajanju stalnih predpisanih kontrol in servisov.

Lestev je bila vsaki 2 leti pregledana in atestirana, tako s strani proizvajalca, kakor tudi pooblaščene institucije in trenutno še ima dovoljenje za obratovanje. S strani serviserja smo bili ob zadnjem pregledu obveščeni, da je nadgradnja (hidravlična lestev), tehnično že zelo izrabljena, določeni pogonski sklopi pa se morajo dnevno kontrolirati. Tako lahko ob ponovnem periodičnem pregledu pričakujemo, zahtevo po celoviti obnovi lestve, oziroma izdano negativno mnenje, kar pomeni, da bo s tistim trenutkom, zaradi tehnično-varnostnih predpisov, lestev izločena iz uporabe, v primeru nenadnih okvar pa še prej.

Obstoječa gasilska lestev nedvomno več ne zagotavlja gotovosti za uspešnost gasilske intervencije, saj obstaja velika verjetnost nenadne odpovedi vozila, oziroma lestve in v tej zvezi povezanih hidravličnih in drugih mehanizmov, za krmiljenje lestve. Tako je stanje obstoječe gasilske lestve doseglo tisto stopnjo, ko zaradi uporabe lestve pri reševanju obstaja nevarnost poškodbe gasilcev pri izvajanju intervencije ali poškodbe tretjih oseb ki se rešujejo.

## Sanacija obstoječega stanja

Kot  nujno je v skladu s planiranimi nabavami po programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter planu investicij JZZPR, potrebno nabaviti novo specialno gasilsko vozilo, avto lestev AL-K 37, s posadko 1+2.

## Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti;

Specialno gasilsko vozilo – gasilska avto lestev je bila zaradi dotrajanosti, oziroma 100 % iztrošenosti, v skladu s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil sprejet na 8. seji Mestnega sveta MO Maribor, z dne 9/7-2003, kakor tudi po planu investicij JZZPR za leto 2004 – 2005, kakor tudi v letih 2006 -2007 in v letu 2008 predvidena za zamenjavo z novim vozilom.

Investicija je bila v preteklih letih večkrat zajeta v proračunu Mestne občine Maribor. Tako je Mestna občina Maribor, kot financer, v proračunu že delno predvidela sredstva za financiranje nakupa nove gasilske avto lestve in sicer v letih 2008, 2009 v že sprejeti proračunski postavki, oziroma za leto 2010 in 2011 v predvideni proračunski postavki.

Planirane investicije, oziroma nakupa gasilske avto lestve, kot je določeno v proračunu Mestne občine Maribor ni mogoče realizirati, ker so v proračunski postavki 164006, za nakup gasilske lestve, v obdobju od 2008 do 2011 predvidena sredstva, v višini skupaj 485.000, EUR, čeprav je predvidena višina investicije, v višini 670.000,00 EUR, brez stroškov financiranja. Tako ni bilo mogoče sprovesti mednarodnega razpisa za nakup nove gasilske avto lestve, čeprav je zamenjava, oziroma nakup nove avto lestve nujna in v skladu s cilji, razvojnimi možnostmi, strategijami in politikami Mestne občine Maribor.

# Tehnično- tehnološki del (opredelitev investicijskega projekta na podlagi normativov in materialnih bilanc);

Kot sanacijo obstoječega stanja je v skladu s planiranimi nabavami po programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter planu investicij JZZPR, nujno potrebno nabaviti novo specialno gasilsko vozilo avto lestev AL-K 37, s posadko 1+2.

Nova gasilska avto lestev mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje;

## Podvozje

Na osnovi odločitve strokovnega sveta, ter možnosti postavitve vozila v obstoječo garažo naj bo podvozje čim nižje. Ob tem naj vozilo izpolnjuje naslednje zahteve:

- ekološko neoporečen motor EURO 4

- mehanski 6 stopenjski menjalnik primeren za gasilce; prestavno razmerje primerno glede na namembnost vozila ali avtomatski menjalnik primeren za gasilce

- zračni kompresor

- pogon 4 x 2, zapora diferenciala

- dodatno hlajenje olja v menjalniku

- doseg max. hitrosti preko 100km/h

- moč motorja vsaj 205kW/279 PS ali več

- nosilnost podvozja min. 15.000 kg

- disk zavore spredaj in zadaj in prilagojene gasilski šasiji (10 bar dvokrožni zavorni sistem) z avtomatsko nastavitvijo

- ročno zavoro na vseh kolesih

- motorna zavora

- ogrevan sušilec komprimiranega zraka

- sistem proti blokiranju koles ABS

- pnevmatike  6 kosov M + S na vseh kolesih enake in ustreznih dimenzij glede na max. skupno dovoljeno višino celotnega vozila

- stabilizator na prednji osi za ekstremne obremenitve

- ustrezen odgon za pogon hidravlične črpalke nadgradnje – lestve

- medosna razdalja naj bo čim manjša

- povečano moč akumulatorjev zaradi dodatno vgrajenih gasilskih naprav

- izmenjevalec napetosti 24V/12V, 8A

- sistem za pomoč pri speljevanju vozila v klanec (avt. zavore, ki popustijo pri speljevanju)

- hidravlični dvig kabine

- filter proti pelodu

- vozilo naj ima varnostni trikotnik, opozorilno svetilko in dvigalko za menjavo kolesa

- vozilo mora imeti splošno garancijo vsaj eno leto in 3 leta na pogonski sklop

- max. višina 3200 mm z vgrajeno vso signalizacijo in pripadajočo opremo na strehi vozila

- dovoljena skupna masa vozila ALK mora biti usklajena z DIN standardi za gasilske lestve

- na vozilu mora biti vgrajen hitri priklop za vzdrževanje baterij in tlaka z izdelanim avtomatskim odklopom v primeru intervencijskega izvoza z vsemi pripadajočimi napravami in instalacijami

- ob naročilu podvozja se predvidi namestitev začasnega PVC rezervoarja; izdelovalec nadgradnje kasneje izdela primeren rezervoar za gorivo volumna med 150 - 200 l

- ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami s katerimi je podvozje opremljeno

- vozilo mora imeti prigrajene avtomatske verige na pogonski osi

Ponudnik mora navesti dodatno opremo s katero namerava vozilo opremiti.

Ponudnik lahko ponudi tudi podvozja različnih proizvajalcev z enakovrednimi karakteristikami, kot je navedeno zgoraj.

## Kabina vozila

- posadka v vozilu 1 + 2

- voznikov sedež je opremljen z originalnim naslonom, sopotnikova sedeža sta opremljena z nosilci za dva dihalna aparata Draeger s pnevmatsko komando za sprostitev oprijemal dihalnih aparatov

- na primernem in hitro dostopnem mestu se vgradita dve ročni baterijski svetilki MAGLITE z polnilno enoto, ki se polni tudi kadar vozilo stoji v garaži

- tla kabine morajo biti obložena z kvalitetno nedrsečo oblogo

- na stropu morajo biti nameščeni kvalitetni in dobro pritrjeni ročaji za oprijem med vožnjo, vstop in izstop posadke

- zaklepanje vrat naj bo mehansko centralno

- voznikov sedež mora biti zračno vzmeten ter nastavljiv

- predpriprava el. inštalacije za vgradnjo intervencijskih modrih luči na strehi vozila

- prikazovalnik zunanje temperature

- kombiniran instrument z grafičnim displejem in ekometrom

- zunanje ogledalo na voznikovi in sovoznikovi strani električno nastavljivo in ogrevano

- ogledalo za rampo

- širokokotno ogledalo na voznikovi strani

- strešno odprtino

- nastavljiv multifunkcijski volan povezan z informacijskim sistemom za voznika

- vgrajeni morajo biti varnostni pasovi na vseh treh sedežih

## Nadgradnja

Stopnice za izstop iz vozila morajo biti ob odprtju vrat osvetljene ter primerno označene z odsevno folijo. Odsevna folija in osvetlitev naj označuje tudi stopnice za dostop na pohodno ploščad lestve.

Na primernem mestu se namesti podaljšek izpušne cevi, ki naj bo fleksibilen, primerne dolžine, z nastavkom za pritrditev na izpuh vozila tako, da se ne more sneti samodejno, dobavljeno v sklopu nadgradnje.

PROSTORI (boksi) ZA OPREMO  z opremo

Na vsaki strani vozila se nadgradnja izvede z boksi, kateri se zapirajo z alu roletami z obvezno izvedbo  zaklepanja. Ročaji za odpiranje rulet naj bodo v širini rulete tako, da se lahko odpre na različnih mestih. Vse dodatno vgrajene ključavnice morajo biti takšne, da se zaklepajo z enotnim ključem. V boksih levo in desno se izvedejo pritrdišča in opremijo z vso zahtevano opremo skladno z tipizacijo GZS oz. DIN 14701, DEL2.

RAZSVETLJAVA

Posebno zahtevana je dobra osvetlitev tal okrog vozila (prižiganje se izvede na skupni komandni plošči) in vseh boksov z opremo.

Razsvetljava boksov se prižge avtomatsko ob odpiranju alu rolet.

V vozilo se vgradi elektro agregat 220-400V moči 9 kVA z elektro zagonom iz komandne plošče upravljanja lestve.

STREHA

Na strehi vozila morajo biti pritrjene modre stroboskopske luči - blok sistem, ki je deljen levo in desno.

SIGNALIZACIJA

Vozilo mora biti opremljeno z vso potrebno signalizacijo primerno za intervencijska vozila v skladu z zakonodajo v R. Sloveniji in tipizacijo GZS. V sklopu blok sistema mora biti vgrajena tudi govorna naprava. Sirene na vozilu so v blok izvedbi (deljeno levo in desno), elektronsko vodene in z možnostjo nastavljanja različnih zvokov vsaj 5 .

Modre luči morajo biti montirane na kabini vozila z blic efektom – halogen,  spredaj v maski vozila ter zadaj z enakim efektom. Vse luči morajo biti vgrajene, da ne izstopajo; zaščitene, da ni možnosti poškodb.

Zadnje luči na podvozju morajo biti v skladu z Zakonom o prometu RS , prigrajene morajo biti stranske markirne in gabaritne luči zgoraj in spodaj. Ob vzvratni vožnji se morajo vključiti tudi vse 4 utripalke in zvočni signal.

RADIJSKE ZVEZE

Vgradi in dobavi se mobilna UKV radijska postaja npr. MOTOROLA, sistema zvez ZA-RE, z vso pripadajočo opremo, dokumentacijo in dovoljenjem za uporabo (ID kodo dodeli ReCO Maribor – poda pa jo naročnik naknadno). Vgradi in dobavi se tudi dva kosa ročni UKV radijski postaji npr. MOTOROLA sistema zvez ZA-RE z nosilcem za polnjenje v vozilu in rezervnimi baterijami, dokumentacijo in dovoljenjem za uporabo (ID kodo dodeli ReCO Maribor – poda pa jo naročnik naknadno)

Na mestu upravljanja glavnega strojnika in v zadnjem delu vozila se vgradita kvalitetna zvočnika z mikrofonom za boljšo slišnost (možnost izvedbe in štev. zvočnikov naj definira prodajalec) za delo z radijsko postajo.

Zahtevana izvedba govorne naprave INTERFON (pogovora glavni strojnik - napadalec v košari) je opisana pri nadgradnji – lestev.

ELEKTRO INŠTALACIJE  se v vozilu izdelajo popolnoma ločeno od osnovnih inštalacij vozila ter v skladu z tipizacijo GZ Slovenije. Omogočen izklop preko glavnega stikala, priložena vsa el.

dokumentacija in shema vezave. Ob varovalkah naj bodo izvedeni slovenski napisi, ki označujejo

posamezne porabnike.

BARVANJE  vozilo se v celoti prebarva v svetlečo rdečo barvo RAL 3024.

Blatniki, odbijači se pobarvajo v beli barvi RAL 9010.

Prostori za opremo je Al- antracitno siva. Okvir podvozja je v črni barvi RAL 9005. Mesta

mazanja naj bodo označena v rumeni barvi RAL 1016.

OZNAČBE

Vozilo se z vsemi oznakami opremi v skladu z tipizacijo GZS

- grb in ime enote na obeh vratih

- oznaka z simbolom telefona in številko 112 oziroma enako, kot so že ostala vozila naročnika

Ponudnik mora ob predložitvi ponudbe priložiti predlog lepljenja odsevnih in okrasnih trakov  v smislu skice oz. načrta celotne podobe vozila

## Funkcionalnost izvedene nadgradnje - lestve

- nadgradnjo sestavlja 5-delni komplet lestve iz visokokakovostnih posebnih jeklenih profilov, ki ustrezajo vsem standardom in predpisom za takšno izvedbo.

- prosto dvižno območje za skupno dolžino lestve višine 37 m

- delovno območje lestvenika je -17 stopinj, do 75 stopinj

- Hidravlične naprave za brezstopensko reguliranje hidravličnega odgona vseh premikov lestve. Omogočeno mora biti istočasno premikanje izvleka ali uvleka, nagibanja, dviganja ter vrtenja.

- Krmilni sistem mora zavirati iznihavanje lestve pri spremembah premikov oziroma pri samodejnih premikih  zaradi uravnavanja neravnega terena.

- Hidravlični podporni sistem mora omogočati oziroma dovoljevati brezstopenjsko podporo oz. tako imenovano variabilno podpiranje, ter onemogočiti delo lestve pred izvleko dokončne stopnje podpore.

- Podpiranje mora biti v izvlečenem stanju prehodno, da je dostop do prostorov v času     intervencije čim lažji in hitrejši.

- Glavni krmilni pult mora biti z ogrevanim sedežem in ergonomsko nameščenimi elementi za upravljanje. Nadzor vseh krmilnih in varnostnih naprav mora biti voden preko mikroprocesorjev in prikazano na zaslonu z barvnimi slikami v TFT sistemu. Na zaslonu mora biti prikazano na glavnem krmilnem pultu dejansko stanje lestve, kot tudi dovoljene premike lestve znotraj varnostnih omejitev in sicer z jasnimi simboli oz. slikami in zapisi v slovenskem jeziku in vrednostmi dosega v centimetrih natančno. Računski sistem mora prepoznati napačno krmiljenje in motnje v sistemu ter mora o vsem informirati, opozoriti  upravljalca s prikazanimi simboli na zaslonu in zvokom.

- Krmiljenje podpiranja mora biti izvedeno na zadku vozila levo in desno v zaščitenih prostorih z enojnim podpornim cilindrom ali s krmiljenjem v paru. Hitrost podpiranja mora biti omogočena s krmilno ročico ali tipko brezstopenjsko.

- Za dosego največjega možnega delovnega področja mora izbrana širina podpiranja vsako posamezno podporno gred mikroprocesor zaznati do centimetra natančno in na podlagi tega dovoliti maksimalni doseg lestve.

- Sistem mora nadzorovati usedanje tal med obratovanjem lestve. Varnostni sistem mora prepoznati spremembe podporne gredi in prikazati kritične situacije na glavnem krmilnem pultu z alarmom.

- Zadnja os vozila se pri obratovanju lestve naj ne bi dvignila od tal, s tem se pri intervencijah z dviganjem in nagibanjem ohrani delovanje zavore na zadnji osi.

- Če vozilo stoji na neravni površini mora krmilni sistem do določenih stopinj samostojno uravnavati lestev oziroma opozoriti upravljalca na nevarno območje postavitve.

- Lestev mora biti opremljena s sistemom, ki omogoča avtomatsko krmiljenje zlaganja lestve ob končanju del kakor tudi s spominskim krmiljenjem ciljne točke

- Lestev more dopuščati možnost postavitve za delovanje pri naklonu terena min. 10°.

- Zložljiva reševalna košara mora biti izdelana delno iz Al in deloma iz Fe profilov. Biti mora velikosti za 3 osebe oz. nosilnosti 270 kg. Košara se glede na kot lestve izravnava avtomatsko. Za krizne razmere mora biti na voljo operacijski sistem za delovanje v sili. Upravljanje in krmiljenje se v tem primeru naj opravlja iz glavnega krmilnega pulta. Krmilni elementi za krmiljenje lestve iz košare morajo biti enaki krmiljenju iz glavnega krmilnega pulta.

- Stanje obratovanja in diagram uporabnega območja morajo biti prikazani na LCD zaslonu v košari in glavnem krmilnem pultu. Krmiljenje z glavnega krmilnega pulta mora imeti prednost pred krmiljenjem iz košare. Možnost vstopa in prehoda košare mora biti prost tako s prednje (levo in desno) kakor tudi iz zadnje strani. Dograjen in dobavljen mora biti sistem, ki bo omogočal namestitev reševalnih nosil za reševanje ponesrečencev (nosila niso predmet dobave) in raznih drugih elementov za gašenje in reševanje kot so monitor, razsvetljava z dodatnim demontažnim nastavljivim reflektorjem ter nastavkom za namestitev primernega el. ventilatorja – nadtlačnega prezračevalnika z kapaciteto » 31.000 m3/h (pripadajoča zahtevana oprema naj bo smiselno nameščena v posameznih boksih). Na robu košare mora biti vgrajena razsvetljava oziroma morajo biti svetlobna telesa fiksno montirana tako, da razsvetljuje okolico košare. Košara mora biti izdelana tako, da je fiksno pritrjena na lestev in se po končanem delu zloži pod oziroma nad lestev.

- Med košaro in glavnim strojnikom mora biti vgrajena el. povezava in sistem v celoti z pripadajočo opremo  za medsebojno sporazumevanje (INTERFON).

- Vgrajena mora biti zaščita pred naletom košare za vse smeri premikov. V tem primeru sistem dopušča samo premike v nasprotni smeri naleta.

- V košaro na zunanji strani in sicer iz treh strani se vgradijo ohlajevalne šobe, katerih cevovod se fiksno poveže na priključek za glavno dovodno cev. Za odprtje mora biti vgrajen krogelni ventil. Šobe so namenjene za zaščito košare in vitalnih delov pred vročino.

- Tla podvozja in prostori za opremo morajo biti izdelani iz Al profilov in prekriti z Al rebrasto eluksirano pločevino.

- Ob lestvi mora biti vgrajena električna inštalacija za razsvetljavo in vtičnice vgrajene v košari (3 x 230 in 1 x 400V). Aluminijasta cev velikosti B s spojkami je fiksno nameščena na celotnem vrhnjem delu lestve (lestvenika). Priključek na obeh straneh je fi 75 –B. Cevovod se torej zaključi s spojko in ventilom na  mestu kjer je možno v primeru uporabe na najlažji način izvesti priklop in povezavo na ročnik oz. monitor.

- Na vrhu spodnjega dela lestve se dogradita dva el. nastavljiva halogenska reflektorja min. moči 70W.

- Vgradi se monitor, ki naj bo snemljiv ter nastavljiv po smeri tudi iz tal

- Ob izdelavi avtolestve morajo biti upoštevane evropske norme za lestve in slovenski standardi

- V primeru kakršnih koli napak ali okvar pri raztegnjeni lestvi more imeti na razpolago tudi mehanski sistem, ki omogoča zložitev lestve v izhodiščno stanje.

- V sklopu ponudbe mora biti zajet tudi vgrajen sistem kontrole delovanja in napak nadgradnje v smislu servisiranja oz. ugotavljanja napak na daljavo preko GPS navigacije.

## Tehnična dokumentacija

Vsi napisi in navodila o upravljanju na vozilu ter osnovni priročnik za vzdrževanje morajo biti kupcu posredovani v slovenskem jeziku ob predaji vozila v uporabo.

V sklop ponudbe – dokumentacije, ki mora biti v slovenskem jeziku, sodi tudi:

- tehnični načrti in izračuni

- tehnični načrt vozila z označenimi glavnimi merami (širina, dolžina, višina in medosje)

- načrt razporeditve opreme

- izračun teže in osnih obremenitev vozila

- območje delovanja

- predlog lepljenja odsevnih in okrasnih trakov  v smislu skice oz. načrta celotne podobe vozila

- garancijski pogoji ponudnika

Poučevanje in usposabljanje uporabnikov naročnika se izvede na naslovu naročnika.

Ponudnik preda vozilo na sedežu naročnika.

# Analiza zaposlenih za alternativo »z« investicijo glede na alternativo »brez« investicije in/ali minimlno alternativo;

Posodobitev voznega parka z novim specialnim gasilskim vozilom – gasilsko avto lestvijo AL-K 37, s posadko 1 + 2, JZZPR, oziroma za potrebe javne gasilske službe, je nujna in ga je mogoče doseči le z zagotovitvijo proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Investicijo je možno v proračunu Mestne občine Maribor sprovesti v obdobju od leta 2008 do 2010 pri čemer je Mestna občina Maribor, kot financer v proračunu deloma že predvidela sredstva za financiranje nakupa gasilske lestve. V primeru, da JZZPR ne bo nabavil ustrezne tipizirane gasilske avto lestve, bo v določenem trenutku prišlo do izločitve obstoječe lestve iz uporabe, ali zaradi zahteve serviserja ali zaradi okvare na lestvi, kar bo imelo za posledico, da JZZPR ne bo mogel več reševati ne ljudi, ne premoženja na določeni višini, kjer dostop z vozilom Bronto ni mogoč (center mesta – stari del mesta, ozke ulice, neutrjena površina za postavitev, prepredenost z inštalacijami itd.)

Posebej povdarjamo, da obstoječa gasilska lestev nedvomno več ne zagotavlja gotovosti za uspešnost gasilske intervencije, saj obstaja velika verjetnost nenadne odpovedi vozila, oziroma lestve in v tej zvezi povezanih hidravličnih in drugih mehanizmov za krmiljenje lestve. Tako je stanje obstoječe gasilske lestve doseglo tisto stopnjo, ko zaradi uporabe lestve pri reševanju obstaja nevarnost poškodbe gasilcev pri izvajanju intervencije ali poškodbe tretjih oseb ki se rešujejo.

Minimalne alternative ni. Nakup nove tipizirane gasilske lestve je nujen, saj je stanje vozila doseglo tisto stopnjo, ki zahteva dnevni pregled lestve, tako pogonskih sklopov kot pletenic. Kljub stalnemu pregledu sklopov pa obstaja možnost za neuspešnost gasilske intervencije, zaradi nenadne odpovedi vozila, v času intervencije. Zaradi starosti vozila je kakršnokoli vlaganje v vozilo neekonomično in nesmiselno. Obnova vozila je tako nesmiselna, saj bi dosegla vrednost nabave novega vozila. Kljub taki obnovi bi avto lestev bila še zmerom tehnološko zastarana, hkrati pa bi v času obnove v JZZPR morali imeti v uporabi nadomestno lestev, za izvrševanje intervencij, ki jih z lestvijo dnevno opravljamo.

Potrebo po nujnosti nabave nove avto lestve dodatno utemeljujemo z:

  - Opisanim stanjem, analizo voznega parka specialne gasilske opreme gasilske avto lestve Magirus 170, letnik 1975;

  - Specialno gasilsko vozilo – gasilska avto lestev je bila zaradi dotrajanosti, oziroma 100 % iztrošenosti, v skladu s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil sprejet na 8. seji Mestnega sveta MO Maribor, z dne 9/7-2003, kakor tudi po planu investicij JZZPR za leto 2004 – 2005, kakor tudi v letih 2006 -2007 in v letu 2008 predvidena za zamenjavo z novim vozilom.

  - Ker se planirane investicije z nakupom gasilske avto lestve do danes niso realizirale v predvidenih rokih, je zamenjava, oziroma nakup nove avto lestve nujna in v skladu s  cilji, razvojnimi možnostmi, strategijami in politikami Mestne občine Maribor;

  - Specialno gasilsko vozilo avto lestev se v okviru opravljanja javne gasilske službe dnevno uporablja, za reševanje ljudi in premoženja v visokih zgradbah, to je predvsem »Mariborčanov«, ki od nas tako pomoč upravičeno pričakujejo, pri čemer je projekt ekonomsko upravičen;

  - JZZPR letno opravi v okviru opravljanja javne gasilske službe skupaj čez 1000 intervencij, od tega 2 do 3 x na teden uporabi za reševanje tudi avto lestev.

# Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, ločeno za upravičence in preostale stroške, z navedbo osnov in izhodišč za oceno;

Investicijo realizirati z dobavo nove avto lestve AL-K 37 v mesecu  decembru 2009, ob 60. letnici JZZPR.

## Trenutna cena vozila:

670.000,00  EUR,  je trenutna tržna, dnevna cena avto lestve ALK 37, z nujno potrebno dodatno opremo pri uveljavljenih proizvajalcih navedenega vozila. Zaradi zasedenosti proizvodnje uveljavljenih proizvajalcev (npr. Magirus, Metz)  je možna dobava vozila v 12 – 14 mesecih.

Nakup gasilske lestve –  se opravi  na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu Mestne občine Maribor, v letih 2008, 2009 in 2010 – sredstva proračuna MOM, proračunska postavka 164006 – nakup gasilske lestve.

## Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja

Nakup iz zagotovljenih sredstev proračuna MOM,  proračunska postavke 164006 – nakup gasilske lestve

Že zagotovljena sredstva v proračunu MOM proračunska postavka 164006

Leto 2008 sprejeto………………………………………………..31.459,00 EUR

Leto 2009 sprejeto……………………………………………….113.541,00 EUR

Leto 2010 planirano……………………………………………...170.000,00 EUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

I. SKUPAJ leto 2008, 2009 in 2010...............………………….   315.000,00 EUR

Sredstva  katera je potrebno zagotoviti s spremembami proračuna MOM na

proračunski postavki 164006, za leto 2009 in z zagotovitvijo sredstev, v proračunu  za leto  2010:

Leto 2009 povečanje za ………………………………………. ..190.000,00 EUR

Leto 2010 povečanje za.…………………………………………165.000,00 EUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SKUPAJ 2009 in 2010 na postavki 164006 povečanje za……355.000,00 EUR

SKUPAJ I in II  2008, 2009 in 2010 …………………………..670.000,00 EUR

Prikaz stroškov financiranja po letih:

| Predmet | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasilska avto lestev | 31.459,00 | 303.541,00 | 335.000,00 | 670.000,00 |

# Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti;

Časovni načrt izvedbe investicije:

| ROK | AKTIVNOST | OPOMBA |
| --- | --- | --- |
| Maj 2008 | Priprava razpisne dokumentacije | JZZPR |
| Marec 2008 Po sprejemu prorač. | Imenovanje komisije za vodenje razpisa | Sklep direkorja JZZPR |
| Maj 2008 | Izdelava dokumenta – identifikacija investicijskega projekta | JZZPR Janez KEČEK s sodelavci |
| Junij 2008 | Potrditev identifikacije investicijskega dokumenta za nakup gasilske avto lestve AL-K 37 | MOM Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije |
| Avgust 2008 | Izdelava investicijskega programa za nakup gasilske avto lestve AL-K 37 | JZZPR Janez KEČEK s sodelavci |
| September 2008 | Potrditev investicijskega programa in financiranja nakupa gasilske avto lestve AL-K 37 | MOM Mestni svet na predlog župana |
| September 2008 | Objava mednarodnega razpisa | Komisija |
| December 2008 | Izbor najugodnejšega ponudnika | Komisija Sklep direktor JZZPR |
| December 2008 | Podpis pogodbe za nakup gasilske avto lestve AL-K 37 | Župan Direktor JZZPR |

Investicijski program  za nabavo specialnega gasilskega vozila avto lestve AL-K 37 je izdelal Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21.

Odgovorna oseba;                         Janez KEČEK univ. dipl. pav., direktor

Sodelavci pri izdelavi dok.:          Janez KEČEK univ. dipl. prav.

Aleš CIRINGER dipl. ekon., poveljnik

Savo JUHAR prav., STD splošne službe

Anica ČERNČEC, STD računovodje