MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 41101-133/2008

Datum:  9. 10. 2008

GMS -	412

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:   	Dokument identifikacije investicijskega projekta – obnova in dograditev KD Kamnica – Nakup notranje opreme

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:	Lidija Srebrnjak univ. dipl. prav., Urad za kulturo in mladino MOM

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC/CI:		Nina Bulatović univ. dipl. kult.,

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument  identifikacije investicijskega projekta – Prenova in dograditev KD Kamnica – nakup notranje opreme.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Obnova in dograditev KD Kamnica- Nakup notranje opreme, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- obrazložitev

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za kulturo in mladino Sektor za kulturo |  |
| --- | --- |

Številka: 41001-295/2008

Datum:	8.10.2008

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – PRENOVA IN DOGRADITEV KD KAMNICA – NAKUP NOTRANJE OPREME

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Ocena stanja in razlogi za nakup notranje opreme v KD Kamnica

Mestni svet je 20. septembra 2006 sprejel investicijski program prenove in dograditve Doma kulture v Kamnici pri Mariboru. Trenutno je Kulturni dom v fazi adaptacije in dograditve, zaključek del je predviden februarja naslednje leto. Za končno uporabnost in namembnost prostorov je potrebna še nova oprema (dvoranska, odrska, pisarniška oprema ter ozvočenje in razsvetljava), saj je oprema v prostorih povsem dotrajana.

Investicija je namenjena zagotovitvi kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti in delovanja na področju kulture, drugih prostočasnih dejavnosti občanov, delovanja krajevne skupnosti in krajevnega urada na območju Kamnice. S tem želi Mestna občina Maribor na področju kulture tudi na dislociranih območjih občanom približati nastope kulturnih in drugih skupin. Vplivi investicije pa bodo tudi širši, saj je lokacija objekta obstoječega Kulturnega doma Kamnica v neposredni bližini mestnega središča, in je namenjena tako uporabnikom kulture s krajevne skupnosti Kamnica, kot s področja Mestnih četrti Koroška vrata in Center ter primestne krajevne skupnosti Brestrnica – Gaj.

Oprema, namenjena za kvalitetno delovanje dvorane in sejnih sob ter delavnic, bo omogočala:

- kulturne prireditve

- prireditve v okviru delovanja društev – izobraževanja, seminarje, sestankovanja društev, srečanja, tekmovanja, krvodajalske akcije

- organizacijo in izvedbo koncertov

- literarne prireditve, razstave

- sestankovanje in delovanje krajevne skupnosti Kamnica ter krajevnega urada

- gostovanja raznih skupin, društev in zborov

- uporabo za potrebe vseh občanov.

2. Ocena finančnih posledic

Skupna vrednost investicije po Dokumentu identifikacije investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 309.295,73 EUR (z DDV). Predvidena je lastna udeležba (sredstva Mestne občine Maribor) v višini 180.422,51 EUR, in nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 128.873,22 EUR. Investicijski stroški bodo nastajali v letu 2009.

Pogoj za prijavo investicije na razpis za evropska sredstva je sklep Mestnega sveta o odobritvi naložbe in vključenost investicije v načrt razvojnih programov.

3. Zaključek

Z investicijo bi se omogočila varna uporaba in delovanje kulturnega doma za potrebe naselja Kamnica ter občine in njenih prebivalcev ter omogočanja nadaljnjega obstoja in razvoja kulturnega udejstvovanja na tem območju. Zato Mestnemu svetu predlagamo, da potrdi  Dokument identifikacije investicijskega projekta– Prenova in dograditev KD Kamnica- nakup notranje opreme.

Mestna občina Maribor

Za KS Kamnica

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Prenova in dograditev KD Kamnica – nakup notranje opreme

Investitor:

Mestna občina Maribor

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Projektna dokumentacija:

Proteros d.o.o.

Čučkova ulica 5, 2250

Ptuj, oktober 2008

KAZALO

1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	6

1.1 Strokovne podlage za izdelavo DIIP in CBA	7

2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	8

2.1 Namen in razlogi za investicijsko namero	8

3 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE	10

4 KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT	12

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE	13

5.1 Opis tehnično-tehnološke rešitve investicije	13

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	14

6.1 Analiza lokacije	14

6.2 Časovni načrt izvedbe	14

6.3 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje ter ocena stroškov odprave negativnih vplivov	15

6.4 Kadrovsko – organizacijska shema vodenja investicije	16

7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI	17

7.1 Opis uporabljene metodologije in osnovne predpostavke za finančno analizo	17

7.2 Časovno obdobje	17

7.3 Investicijska vrednost projekta	17

7.4 Obratovalni stroški	18

7.5 Predvideni stroški amortizacije	18

7.6 Predvideni prihodki, nastali po izvedbi investicije	19

7.7 Viri financiranja	20

7.8 Rezultati finančne analize	20

8 DRUŽBENO EKONOMSKA ANALIZA KORISTI	22

8.1 Predpostavke ekonomske analize	22

8.2 Rezultati ekonomske analize	23

8.3 Vrednotenje drugih stroškov in koristi	24

9 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ	25

9.1 Analiza občutljivosti	25

9.1.1 Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti	25

9.1.2 Analiza vplivov na odhodke	25

9.2 Analiza tveganja	26

10  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI PRIPRAVE INVESTICIJSKE IN DRUGE DOKUMENTACIJE	28

Priloga 1: FINANČNA ANALIZA PROJEKTA	29

Priloga 2: EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA	28

# 1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv | Mestna občina Maribor |
| Naslov | Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor |
| Odgovorna oseba | g. Franc Kangler, župan |
| Telefon | 02/2201 206 |
| Telefax | 02/2201 207 |
| E-mail | zupan@maribor.si |
| Podpis in žig |  |

| IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE |  |
| --- | --- |
| Naziv | Proteros |
| Naslov | Čučkova ul. 5, Ptuj 2250 |
| Odgovorna oseba | Matjaž Gerl, direktor |
| Telefon | 02 749 32 20 |
| Telefax | 02 749 32 17 |
| E-mail | proteros@ezavod.info |
| Podpis in žig |  |

| UPRAVLJAVEC |  |
| --- | --- |
| Naziv | Mestna občina Maribor |
| Naslov | Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor |
| Odgovorna oseba | g. Franc Kangler, župan |
| Telefon | 02/2201 206 |
| Telefax | 02/2201 207 |
| E-mail | zupan@maribor.si |
| Podpis in žig |  |

## 1.1 Strokovne podlage za izdelavo DIIP in CBA

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta  je skladna z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ( Ur.l.RS, št, 60/2006) ter analiza stroškov in koristi v skladu s smernicami Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.

Predhodno je bila izdelana naslednja dokumentacija:

- Izris tlorisa in postavitve opreme (Arcada, inženiring projektiranje storitve, d.o.o., Loška ulica 8, 2000 Maribor; št projketa: 121/07, 13.08.2008;

- Popis opreme (Proteros d.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj);

- Predračuni (Maori d.o.o., Nobis Branko Novak s.p., KSL-STUDIO d.o.o., Masind d.o.o.).

# 2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Naselje Kamnica je najstarejša vas na območju občine Maribor. Je edina vas v okolici Maribora, ki se ni združila z mestom in postala predmestje, temu pa gre zahvala zaščiti vodnih virov na Vrbanskem platoju.

Krajevna skupnost Kamnica je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: Šober , Medič , Rošpoh , Kamniška graba , Center , Nad elektrarno.

Meje Krajevne skupnosti so: na zahodu meji na KS Brestrnica-Gaj,Na severu vzhodu občina Kungota, Na jugu z MČ Koroška vrata in na reko Drava.

Kamnica leži na levi strani reke Drave v smeri sever – vzhod. Konfiguracija kraja je zelo razgibana, vendar prevladujejo griči, ki so začetek Kozjaka. V naselju Kamnica je ob popisu leta 2002 živelo 1512 krajanov, leta 2006 pa okrog 2.050 (Vir: spletna stran MOM).  Krajani so zaposleni pretežno v mestu Maribor, nekaj pa v sami Kamnici. Večji del krajanov se ukvarja s kmetijstvom, vinogradništvom, živinorejo, sadjarstvom in gozdarstvom.

Kraj je razpoznaven po cerkvi Sv. Martina in cerkvi Sv. Urbana na Urbanu na nadmorski višine 597 m in Mariborskem otoku.

V vasi se nahajajo pošta, osnovna šola, zdravstveni dom, knjižnica ter številna delujoča društva od kulturno - umetniškega društva, aktiv kmečkih žena, društvo upokojencev, Rdeči križ, izobraževalno društvo žena, lovska družina, športno društvo Partizan in drugi.

Do sedaj so nekatera zgoraj našteta društva, KS Kamnica, krajevni urad Kamnica, knjižnica, prireditvena dvorana ter zdravstvena ambulanta delovali ločeno v treh objektih, in sicer v objektu Kulturnega doma Kamnica – Vrbanska cesta 97, objektu na Vrbanski cesti 101 ter v objektu Kamniška graba 2.

Zaradi dotrajanosti prostorov, prostorske stiske, nefunkcionalnosti prostorov in energetske potratnosti se je občina odločila, da vse tri lokacije prenese na eno, ter se prenovi in dogradi objekt Kulturnega doma na Vrbanski cesti 97. Prenova in dograditev bo dokončana predvidoma v februarju 2009.  V mesecu po dokončani izgradnji se predvideva postavitev notranje opreme v večnamenski zgradbi na Vrbanski cesti 97.

## 2.1 Namen in razlogi za investicijsko namero

Trenutno je občina Maribor na področju naselja Kamnica v fazi adaptacije in dograditve Kulturnega doma oziroma večnamenske zgradbe. Dela bodo zaključena v začetku prihodnjega leta, predvidoma februarja. Za končno uporabnost in namembnost prostorov je potrebna še nova oprema, saj je oprema iz starih prostorov povsem dotrajana.

Dokument identifikacije investicijskega dokumenta projekta se nanaša na nakup nove opreme v naslednjih prostorih:

- Dvoranska in odrska oprema v dvorani v pritličju;

- Dvoranski stoli v dvorani in veliki sejni sobi v pritličju;

- Ozvočenje in razsvetljava v dvorani v pritličju;

- Pisarniško pohištvo v prostorih:

  - 2 pisarni Društva upokojencev v 2. nadstropju;

  - Pisarna športnega društva Partizan v 2. nadstropju;

  - Pisarna lovske družine v 2. nadstropju;

  - Sejna soba 2 v 2. nadstropju;

  - Sejna soba 1 v pritličju;

  - 2 pisarni Rdeči križ v 1. nadstropju;

  - 2 pisarni izobraževalnega društva žena v 1. nadstropju;

  - Delavnice v kletnih prostorih;

  - Umivalnici z garderobo v kletnih prostorih.

Z investicijo se želi zagotoviti obstoj in kvalitetna raven kulturnega delovanja na območju KS Kamnica. Ob tem je potrebno tudi poudariti, da je kulturni dom namenjen prav tako uporabnikom kulture iz drugih naselij (Brestrnica Gaj ter tudi gostujoča društva in skupine iz Slovenije in tujine).

Mestna občina Maribor želi z investicijo zagotoviti na območju Kamnice kvalitetne pogoje za izvajanje dejavnosti in delovanja na področju kulture, drugih prostočasnih dejavnosti občanov, delovanja krajevne skupnosti in krajevnega urada. Še posebej pa je potrebno izpostaviti, da bodo s predlagano varianto zagotovljeni ustrezni (kvalitetni) prostorski pogoji, s katerimi želi Mestna občina Maribor na področju kulture tudi na dislociranih območjih občanom približati nastope kulturnih in drugih skupin, saj je lokacija objekta obstoječega Kulturnega doma Kamnica v neposredni bližini mestnega središča, in je namenjena tako uporabnikom kulture s krajevne skupnosti Kamnica, kot s področja Mestnih četrti Koroška vrata in Center ter primestne krajevne skupnosti Brestrnica-Gaj (na tej osnovi bo k uporabi prenovljenega objekta Dom kulture Kamnica gravitiralo skupaj preko 23.000 prebivalcev, ki na svojem območju nimajo lastnega doma kulture).

Oprema, namenjena za kvalitetno delovanje dvorane in sejnih sob ter delavnic, bo omogočala:

- kulturne prireditve;

- prireditve v okviru delovanja društev – izobraževanja, seminarje, sestankovanja društev, srečanja, tekmovanja, krvodajalske akcije,

- organizacijo in izvedbo koncertov;

- literarne prireditve, razstave;

- sestankovanje in delovanje krajevne skupnosti Kamnica ter krajevnega urada;

- gostovanja raznih skupin, društev in zborov;

- uporabo za potrebe vseh občanov.

Z investicijo se bi omogočila varna uporaba in delovanje kulturnega doma za potrebe naselja Kamnica ter občine in njenih prebivalcev ter omogočanje nadaljnjega obstoja in razvoja kulturnega udejstvovanja na tem območju.

Odgovorna oseba Mestne občine Maribor, kot investitorja, je župan Franc Kangler.

Projektno dokumentacijo DIIP, je zagotovilo podjetje Proteros, Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj.

Bodoči upravljavec investicije je Mestna občina Maribor.

# 3 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE

Namen investicije je zagotoviti obstoj in razvoj kulturnega udejstvovanja in delovanja društev, interesnih skupin ter splošno uporabo prostorov za potrebe občanov. V okviru projekta »Prenova in dograditev KD Kamnica« se bo zagotovila kvalitetna oprema za delovanje dvorane, sejne sobe, delavnic ter pisarn raznih društev.

S kvalitetno opremo bo notranjost nove večnamenske – kulturne zgradbe privlačnejše in tudi varnejše za prebivalce Kamnice in tudi za druge občane MOM ter za morebitne turiste in gostujoče skupine. Z varnejšo opremo in privlačnim novim videzom večnamenske zgradbe KD Kamnica bi omogočili tudi kulturno in razvojno udejstvovanje številnim mladim na tem področju.

Investicija je evidentirana v Kulturnem programu Mestne občine Maribor za obdobje 2007 – 2011, in sicer med investicijami pripravljenimi za izvedbo od leta 2007 dalje. Kulturni program MOM 2007-2011 zajema:

- opredelitev področij kulture, ki so v javnem interesu in na katerih se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine,

- cilje in prioritete kulturne politike,

- usmeritve na področju investicij in pregled načrtovanih investicij v javno kulturno infrastrukturo

- ter pravne, finančne in organizacijske usmeritve, ki so potrebne za uresničitev ciljev programa.

Kulturni program je nastal na osnovi naslednjih predhodnih gradiv:

- gradiva Splošna struktura lokalnega kulturnega programa;

- predloga programa Maribor - Evropska kulturna prestolnica za leto 2012, KID KIBLA, Maribor,  5.2.2007, ki je pripravljen za kandidaturo Mestne občine Maribor na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor slovenskega mesta, ki ga bo Vlada Republike Slovenije predlagala Evropski uniji v nominacijo za Evropsko kulturno prestolnico leta 2012,

- vsebinskega predloga za Lokalni kulturni program (KID KIBLA, 5. 2. 2007), pripravljenega v sklopu izdelave predloga programa Maribor - Evropska kulturna prestolnica za leto 2012.

Okvir za ambicioznejše strateško načrtovanje predstavljajo razvojni programi Evropske skupnosti in razvojni dokumenti Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v besedilih in stopnjah izdelanosti, kot so dostopni: Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program, Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih, Nacionalni strateški referenčni okvir, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, Operativni program razvoja človeških virov, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture ter drugi operativni programi.

Projekt investicije Prenova in dograditev KD Kamnica je v skladu z Državnim razvojnim programom 2007 – 2013, Ljubljana, marec 2008.

Z izvedbo DRP se bo na ravni države, EU in lokalnih skupnosti »investiralo« v razvoj Slovenije iz državnega proračuna, proračuna EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov. S temi investicijami je potrebno povečati kapital in povečati njegovo učinkovitost ter s tem zagotoviti dolgoročno konkurenčnost ter obstanek na trgu.

Razvojno-investicijske prioritete DRP so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS in sicer:

1.	konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,

2.	učinkovito ustvarjanje, dvosmerni  pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in    kakovostna delovna mesta,

3.	učinkovita in cenejša država,

4.	moderna socialna država in večja zaposlenost ter

5.	povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Peta razvojno-investicijska prioriteta Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine.

Cilj pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulturne in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

# 4 KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT

V dokumentu identifikacijskega dokumenta projekta sta prikazani varianti brez investicije ter varianta z investicijo:

Varianta »z« investicijo

Investitor bo z izvedbo opisane investicije poskrbel za obstoj in razvoj kulturne dediščine, za varnost in kvalitetno uporabo opreme, ki je dotrajana oprema iz starih prostorov ne nudita več. Z izbrano investicijo se bo povečal obisk vaščanov, ter tudi s strani turistov kot tudi domačinov, saj se želi obuditi kulturno delovanje in druženje obiskovalcev. Z nakupom nove in kvalitetne opreme se bo povečala  blaginja bivanja, razvoj kulture in kulturne dediščine.

Varianta »brez« investicije

V primeru neizvedene investicije bo življenje v vaškem središču obstalo. Že sedaj ugotavljajo, da se vaško prebivalstvo seli v bližnja mestna območja, saj le-ta ponujajo več dogajanja kot vaško središče. Z investicijo bi postalo naselje Kamnica privlačna za turiste ter tudi za prebivalce, saj bi omogočala druženje in dogajanje v središču vasi.

# 5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

## 5.1 Opis tehnično-tehnološke rešitve investicije

Predmet investicije je nakup opreme za potrebe večnamenske in kulturne zgradbe v Kamnici, Vrbanska 97.  Nakup opreme bo obsegal opremo za delovanje prireditvene dvorane, sejne sobe, delavnic, umivalnice z garderobo ter pisarn za delovanje raznih društev.

Za potrebe prireditvene dvorane v pritličju se predvideva nakup naslednje opreme:

- odrska oprema, scenska tehnika, projekcijsko platno;

- razsvetljava in ozvočenje;

- 150 kosov dvoranskih stolov.

Za potrebe ostalih prostorov se predvideva naslednja pisarniška oprema:

- 7 kosov naslonjačev 1 za vhodno avlo;

- 42 kosov omare z vrati, 12 kosov delovnih miz, 12 kosov delovnih stolov za delavnice v kletnih prostorih;

- 2 kosa naslonjačev, 2 kosa pisalne mize L2, 2 kosa navadne pisalne mize, 2 kosa pisalnih stolov, 6 kosov omar za spise za izobraževalno društvo žena v 1. nadstropju;

- Naslonjač, pisalna miza L2, navadna pisalna miza, pisalni stol, 4 kose omare za spise za potrebe lovske družine;

- 3 kose naslonjačev, 3 kose pisalne mizeL2, 3 kose navadne pisalne mize, 3 kose pisalnih stolov 3 kose omare za spise za potrebe Rdečega križa;

- 18 kosov sejnih stolov, 38 kosov predavalnih stolov za sejno sobo 1;

- 14 kosov sejnih stolov, 1 kos sejne mize za sejno sobo 2;

- 3 kose naslonjačev, 2 kosa pisalne mize L2, navadna pisalna miza, 2 kosa pisalnih stolov, omara za spise ter mizica za športno društvo Partizan;

- 4 kosi naslonjačev, 3 kosi pisalne mize L2, 2 kosa navadne pisalne mize, 3 kosi pisalnih stolov, 5 kosov omar za spise, mizica za potrebe društva upokojencev;

- 3 kosi stolov, mizica, miza ter 2 kosa garderobnih omar za umivalnico z garderobo 1;

- 3 kosi stolov, mizica, miza ter 2 kosa garderobnih omar za umivalnico z garderobo 2;

- 3 kosi stolov, miza ter 2 kosa garderobnih omar za garderobo v kletnem prostoru zraven umivalnice.

Predračuni, ki so priloženi DIIP-u in vlogi predvidevajo v ceni tudi montažo in transport omenjene opreme.

# 6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## 6.1 Analiza lokacije

Naložba v nakup opreme se nahaja v večnamenski in kulturni zgradbi KD Kamnica, na Vrbanski cesti 97. Na tem naslovu se je pred prenovo in dograditvijo objekta nahajala prireditvena dvorana z pripadajočimi prostori, Kulturno umetniško društvo, zobozdravstvena ambulanta ter stanovanja. Sedaj bo predvidoma naslednje leto, februarja zgradba prenovljena in dograjena, saj se bo v zgradbo preselilo delovanje krajevnega skupnosti iz Vrbanske ceste 101 ter mariborska knjižnica in nekatera društva iz objekta Kamniška graba 2.

Postavitev opreme in selitev društev v nove prostore bo potekala takoj po zaključni fazi prenove in dograditve večnamenske zgradbe KD Kamnica na Vrbanski cesti 97 in ne bo ovirala delovanja društev ali drugih udeležencev v KD Kamnica.

Investicija se bo izvedla na območju Republike Slovenije, v Mestni občini Maribor v naselju Kamnica, na Vrbanski  cesti 97.

## 6.2 Časovni načrt izvedbe

Za izvedbo celotnega projekta je predviden terminski plan, ki je predstavljen v nadaljevanju.

Za pridobitev sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) bo pripravljena vloga ter razpisna dokumentacija za obravnavani projekt.

Po pridobitvi odločbe o sofinanciranju bo morala občina izvesti postopek javnega naročanja za izvedbo investicijskega projekta.

Implementacija projekta se bo po odobritvi vloge izvedla predvidoma v mesecu februarju 2009. Terminski plan same izgradnje je prilagojen možnostim financiranja iz občinskega proračuna in je razviden iz spodnje tabele.

Tabela 1: Terminski plan investicije

|  | Leto 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Jan | Feb | Mar | Apr |
| Nakup in montaža opreme za KD Kamnica |  |  | X |  |

## 6.3 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje ter ocena stroškov odprave negativnih vplivov

Načrtovani investicijski poseg ne zahteva izdelave presoje vplivov na okolje po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (78/06 in 72/07). V predvidenem času bodo povečane ravni hrupa nameščanja opreme, ki bodo začasne narave.

Pri izvedbi investicijskega projekta bodo upoštevana naslednja izhodišča:

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)

Za investicijo niso relevantna naslednja izhodišča:

  - trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza).

Investicija v nakup opreme Kulturnega doma Kamnica ima naslednji opis in oceno pričakovanih vplivov na okolje med obratovanjem:

Podzemne vode – investicija ne povzroča onesnaževanja podzemnih voda.

Hrup – investicija po sami naravi ne povzroča hrupa.

Emisije v zrak – investicija ne povzroča emisij v zrak.

Odpadki – investicija ne povzroča odpadkov.

Tla in vegetacija – investicija ne povzroča spreminjanja pedološke strukture tal.

Investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje, zato tudi ne bo povzročala stroškov iz tega naslova. Ocenjeni stroški negativnih vplivov na okolje bodo v tem primeru znašali 0,00 €.

## 6.4 Kadrovsko – organizacijska shema vodenja investicije

Investicija bo vodena s strani strokovnih služb občine. Občinska uprava s svojimi strokovnimi delavci bo zadolžena za oddajo opreme v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

- Za vodenje investicije in nadzor nad njo bodo v času izgradnje skrbele strokovne službe investitorja. Za posamezne faze projekta (izdelava investicijske, projektne dokumentacije, nadzor ter izvedba) bodo skrbeli s strani investitorja pooblaščeni, za posamezna dela strokovno usposobljeni zunanji izvajalci.

Odgovorna oseba za projekt bo župan občine Maribor, g. Franc Kangler.

# 7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

Finančna analiza je analiza prejemkov in izdatkov (prihodkov in stroškov brez amortizacije). V nadaljevanju so predstavljeni izračuni bodočih prihodkov in stroškov obratovanja zaradi nove investicije nakupa nova opreme v KD Kamnica.

## 7.1 Opis uporabljene metodologije in osnovne predpostavke za finančno analizo

Finančna analiza projekta je bila narejena z uporabo cost/benefit analize, skladno s Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, 2004), upoštevaje Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4 (Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno politiko, 2006).

Investicijo nakupa nove opreme v KD Kamnica smo preučili z vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov. Ob tem smo upoštevali sledeče predpostavke modela:

- finančna analiza je bila izdelana na podlagi izdelane obstoječe projektne dokumentacije,

- predvideni stroški obratovanja in vzdrževanja so bili izračunani na podlagi dosedanje prakse,

- amortizacija opreme in gradbenih del je obračunana po 20% in 6% letni amortizacijski stopnji,

- za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo 7%, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

## 7.2 Časovno obdobje

Ekonomska doba projekta je 10 let. Temelječe na nekaterih mednarodno priznanih izkušnjah, kjer je določeno referenčno časovno obdobje, ki se lahko uporabi pri pregledovanju posamične vrste investicije.

## 7.3 Investicijska vrednost projekta

Skladno s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4 so investicijski stroški, uporabljeni pri finančni analizi v stalnih in tekočih cenah.

- Stalne cene

Tabela 2: Investicijska vrednost projekta

| Stalne cene, oktober 2008 |  |
| --- | --- |
| Investicija | EUR |
| Investicijski stroški | 253.846,44 |
| Ostali stroški | 3.900,00 |
| Skupna vrednost investicije | 257.746,44 |
| DDV - 20% | 51.549,29 |
| Skupna vrednost investicije z DDV | 309.295,73 |

- Tekoče cene

Upoštevane so prihodnje tekoče cene stroškov investicije. Pri tem so  upoštevane inflacijske stopnje, ki so napovedane v 'Pomladanskih napovedih gospodarskih gibanj (napoved gospodarskih gibanj za obdobje 2008-2010)', UMAR, 04.04.2008, kjer je za leto 2009 napovedana 3,2 odstotna rast cen.

Tabela 4 : Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah

| Tekoče cene za leto 2009 |  |
| --- | --- |
| Investicija | EUR |
| Investicijski stroški | 261.969,53 |
| Ostali stroški | 4024,80 |
| Skupna vrednost investicije | 265.994,33 |
| DDV - 20% | 53.198,87 |
| Skupna vrednost investicije z DDV | 319.193,20 |

Investicijski stroški bodo nastajali v letu 2009.

Specifikacija investicije po stalnih in tekočih cenah

|  | Stalne cene | Tekoče cene |
| --- | --- | --- |
| INVESTICIJSKI STROŠKI (brez DDV) |  |  |
| dvoranski stoli | 35.250,00 | 36.378,00 |
| razsvetljava | 42.992,98 | 44.368,76 |
| ozvočenje | 8.935,77 | 9.221,71 |
| pisarniško pohištvo | 33.670,02 | 34.747,46 |
| dvoranska oprema | 132.997,67 | 137.253,60 |
| Skupaj vsi stroški sklopa | 253.846,44 | 261.969,53 |
| Stroški dokumentacije | 3.900,00 | 4.024,80 |
| SKUPAJ VSI STROŠKI | 257.746,44 | 265.994,33 |

## 7.4 Obratovalni stroški

Nakup notranje opreme v KD Kamnica je namenjen za potrebe delujočih društev ter prireditvene dvorane in nekaterih ostalih prostorov (delavnice, sejni sobi ter umivalnice z garderobo). V ekonomski dobi investicije predvidevamo, da bodo ocenjeni letni vzdrževalni in obratovalni stroški ter  manjša popravljalna dela znašala 3.000,00 EUR letno.

Tabela 3:  Letni obratovalni in vzdrževalni stroški

| v EUR,/na leto |  |
| --- | --- |
| Vzdrževalni in obratovalni stroški | 3.000,00 |

## 7.5 Predvideni stroški amortizacije

Amortizacija notranje opreme in gradbenih del je bila obračunana po 20% oziroma po 6% letni amortizacijski stopnji. Letni strošek amortizacije je prikazan v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 4: Letni stroški amortizacije v EUR

|  | Vrednost | Am.stopnja | Letna amortizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Deli gradbenih objektov |  |  |  |
| stopnice | 487,00 | 6,00% | 29,22 |
| ograja za stopnice | 104,00 | 6,00% | 6,24 |
| varnostna kovinska ograja | 1.557,00 | 6,00% | 93,42 |
| Elektro + kontrolne plošče | 18.395,00 | 6,00% | 1.103,70 |
| Oprema |  |  |  |
| Omara z vrati (ks delavnice) | 7.245,00 | 20,00% | 1.449,00 |
| Sejni stol (ks - sejna soba1) | 1.408,14 | 20,00% | 281,63 |
| Predavalni stol (ks - sejna soba1) | 1.240,32 | 20,00% | 248,06 |
| Sejni stol (ks - sejna soba 2) | 1.095,22 | 20,00% | 219,04 |
| Razsvetljava | 42.992,98 | 20,00% | 8.598,60 |
| Ozvočenje | 8.935,77 | 20,00% | 1.787,15 |
| dvoranski stoli | 35.250,00 | 20,00% | 7.050,00 |
| odrska enota STABILO | 19.936,00 | 20,00% | 3.987,20 |
| odrska enota PROFESIONAL | 33.728,00 | 20,00% | 6.745,60 |
| RWZ-Motorni vlak | 24.388,00 | 20,00% | 4.877,60 |
| Lučni motorni vlak | 19.084,00 | 20,00% | 3.816,80 |
| RWZ-Motorni vlak s ALU truss | 14.716,00 | 20,00% | 2.943,20 |
| Projekcijsko platno Profi-flex | 7.590,00 | 20,00% | 1.518,00 |
| SKUPAJ | 238.152,43 |  | 20.866,07 |

## 7.6 Predvideni prihodki, nastali po izvedbi investicije

Investicija v nakup notranje opreme pri investiciji Prenova in dograditev KD Kamnica je neprofitne narave. Z investicijo občina želi povečati kvaliteto bivanja v občini in prispevati k razvoju, zato neposrednih prihodkov ne bo. V skladu z upoštevanjem Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi Delovni dokument 4 (Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno politiko, 2006) so posredne koristi upoštevane v družbeno-ekonomski analizi.

Tabela 5: Letni neposredni prihodki, v EUR

| Prihodki | v letu 2010, v EUR |
| --- | --- |
| Neposredni prihodki | 0,00 |

## 7.7 Viri financiranja

Za predmetno investicijo so predvideni sledeči viri financiranja:

- sredstva občinskega proračuna

- sredstva ukrepa skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: PRP 2007-2013)

Tabela 6: Viri financiranja projekta v EUR

| Viri financiranja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški | 257.746,44 | 100% |
| sredstva ukrepa PRP | 128.873,22 | 50,00% |
| Občinski proračun | 128.873,22 | 50,00% |
| Stroški DDV | 51.549,29 | 100% |
| sredstva ukrepa PRP | 0,00 | 0,00% |
| Občinski proračun | 51.549,29 | 100,00% |
| Skupaj stroški | 309.295,73 | 100% |
| sredstva ukrepa PRP | 128.873,22 | 41,67% |
| Občinski proračun | 180.422,51 | 58,33% |

Tabela 7: Dinamika financiranja projekta v EUR

|  | 2009 | Skupaj |
| --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški | 257.746,44 | 257.746,44 |
| sredstva ukrepa PRP | 128.873,22 | 128.873,22 |
| Občinski proračun | 128.873,22 | 128.873,22 |
| Stroški DDV | 51.549,29 | 51.549,29 |
| sredstva ukrepa PRP | 0,00 | 0,00 |
| Občinski proračun | 51.549,29 | 51.549,29 |
| Skupaj stroški | 309.295,73 | 309.295,73 |
| sredstva ukrepa PRP | 128.873,22 | 128.873,22 |
| Občinski proračun | 180.422,51 | 180.422,51 |

## 7.8 Rezultati finančne analize

V prilogi 1 je  prikazan izračun finančne neto sedanje vrednosti in finančne interne stopnje donosa.

Z izvedbo investicije bo finančna neto sedanja vrednost investicije negativna.

Tabela 8:Prikaz finančnih kazalnikov

| Finančna neto sedanja vrednost investicije | -256.376,19 |
| --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa | -43,92% |

Finančna neto sedanja vrednost  investicije je  negativna (-256.376,19 EUR) saj projekt sam ne ustvarja dobičkov ampak bodoča cena pokriva celotne obratovalne stroške ter amortizacijo.

# 8 DRUŽBENO EKONOMSKA ANALIZA KORISTI

Ekonomsko oceno podpira utemeljitev, da je treba vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Treba je omeniti, da oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom. Ekonomska analiza se izvede z vidika družbe. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize.

Pri določanju kazalnikov ekonomskega učinka smo opraviti nekaj prilagoditev.

- Davčni popravki: posredne davke (npr. DDV), subvencije in čiste transferje (npr. plačila za socialno varnost) so odšteti.

- Od trga do računovodskih (fiktivnih) cen: poleg izkrivljanja davkov in zunanjih učinkov lahko tudi drugi dejavniki prispevajo k odmiku cen od konkurenčnega tržnega (tj. učinkovitega) ravnotežja: monopolne ureditve, trgovinske ovire, ureditev dela, nepopolne informacije itd. V vseh teh primerih so opazovane tržne (tj. finančne) cene zavajajoče; namesto njih je treba uporabiti računovodske (fiktivne) cene, ki odražajo oportunitetne stroške vložkov in pripravljenost potrošnikov za plačilo v primeru donosa. Računovodske cene se izračunajo z uporabo pretvorbenih faktorjev za finančne cene.

## 8.1 Predpostavke ekonomske analize

Socialno družbena analiza stroškov in koristi je ena izmed metod ekonomskih analiz. Analiza omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine oziroma regije ali celo države. Metodologija je osnovana na izračun dodatnih prihodkov, proizvodov, ki bodo posredno ustvarjeni zaradi nove investicije.

Vpliv implementacije projekta na regijo oziroma državo je gledan z vidika »brez investicije« v primerjavi z njo. Ekonomska analiza je računana glede na ekonomsko dobo projekta.

Analizirali smo sledeče vplive:

- Direktni vplivi, ki bodo nastali zaradi neposredne implementacije projekta na samo panogo (v našem primeru gradbeništvo, predelovalne industrije)

- Indirektni vplivi: ki bodo nastali po implementaciji projekta, v času obratovanja – dobava inputov in outputov

- Ostali vplivi, ki bodo nastali po implementaciji projekta in nimajo posrednega vpliva na sam projekt ampak vplivajo na subjekte v okolju tako pravne kot fizične subjekte.

Glavne predpostavke modela so:

- ekonomska doba projekta je 10 let

- upoštevana družbena diskontna stopnja je 5%

- upoštevani so investicijski stroški brez davka na dodano vrednost

- pri izračunu koristi smo upoštevali delež dodane vrednosti v proizvodnji po sektorjih za leto 2006, ki so prikazani v spodnji tabeli

Tabela 9: Račun proizvodnje in oblikovanja primarnih dohodkov

|  |  |  |  | v mio EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor | Proizvodnja | Vmesna potrošnja | Dodatna vrednost | Delež dodane vrednosti v proizvodnji |
| Predelovalne dejavnosti | 22.210 | 15.828 | 6.381 | 28,73% |
| Oskrba z elektriko, plinom, paro in vodo | 1.557 | 765 | 792 | 50,87% |
| Gradbeništvo | 6.213 | 4.554 | 1.659 | 26,70% |
| Gostinstvo | 1.219 | 604 | 615 | 50,45% |
| Promet, skladiščenje in zveze | 5.065 | 2.981 | 2.084 | 41,15% |
| Nepremičnine, najem in poslovne storitve | 7.216 | 2.738 | 4.478 | 62,06% |
| Zdravstvo in socialno skrbstvo | 2.056 | 734 | 1.322 | 64,30% |
| Druge javne, skupne in osebne storitve | 1.835 | 867 | 968 | 52,75% |

Vir: Račun proizvodnje in oblikovanja primarnih dohodkov 2006 (statistični letopis 2007)

Opredelitev stroškov in koristi:

- direktni stroški v času gradnje: celotna ocenjena sedanja vrednost investicije brez davka na dodano vrednost

- direktne koristi v času gradnje: zaradi izvedbe investicije bodo zlasti v sektorju predelovalne industrije ustvarili v bruto domačem proizvodu dodano vrednost v proizvodnji. Pri izračunu koristi smo stroške nakupa notranje opreme korigirali s faktorjem deleža dodane vrednost v proizvodnji predelovalnih dejavnosti (28,73%), za ostale stroške (nadzor, stike z javnostjo, projektiranje) smo uporabili faktor 52,75%

- indirektne koristi v času obratovanja: z implementacijo projekta bodo določene storitve (zlasti vzdrževanje) ustvarile v svojem sektorju dodano vrednost, kar bo imelo posledico na povečanje bruto domačega proizvoda

- zunanje koristi projekta: z izvedbo projekta bo občina prispevala k nadaljnjemu  razvoju kulturnih, turističnih in gostinskih dejavnosti. Upoštevali smo naslednje zunanje koristi projekta:

- zagotavljanje primernega prostora za odvijanje kulturnih dogodkov, ki ji pripravljajo lokalna društva: gledališke igre, razstave

- organizacija in prirejanje prireditev informativnega in izobraževalnega značaja: okrogle mize, seminarji, delavnice

## 8.2 Rezultati ekonomske analize

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) projekta je pozitivna (ENSV= 37.675,42 EUR), kar pomeni,da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je v našem primeru 9,89 % in je nad ekonomsko diskontirano stopnjo (5%).

Tabela 10: Prikaz ekonomskih kazalnikov

| Ekonomska interna stopnja donosa | 9,89% |
| --- | --- |
| Ekonomska neto sedanja vrednost investicije | 37.675,42 |

Celotna ekonomska analiza po letih je predstavljena v prilogi 2.

## 8.3 Vrednotenje drugih stroškov in koristi

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

- Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja

- Pozitiven učinek predvsem na povečanju kvalitete življenja prebivalcev in počutju prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

- Z implementacijo projekta - z postavitvijo notranje opreme v KD Kamnica se bodo vzpostavili osnovni pogoji za najrazličnejše kulturne, turistične in gostinske prireditve

- Prav tako se pričakuje večji razvoja podeželskega turizma.

# 9 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ

## 9.1 Analiza občutljivosti

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na rezultate, podane v finančni analizi. Cilj analize tveganja, ki smo jo opravili v nadaljevanju je opredelitev kritičnih spremenljivk projekta.

»Kritične spremenljivke oz. faktorji« so tiste katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na ustrezno 5-odstotno spremembo osnovne vrednosti NPV.

Prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke):

- spremembe investicijske vrednosti

- faktorji, ki vplivajo na odhodke.

Vpliv teh sprememb smo analizirali za interval med -10 % in +10 % kot sledi v nadaljevanju dokumenta.

Za potrebe analize tveganja pa smo analizirali vpliv teh sprememb za interval med -1 % in +1 % kot sledi v nadaljevanju dokumenta.

## 9.1.1 Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti

Spremembe investicijske vrednosti vplivajo na:

- obračun amortizacije,

- stroške vzdrževanja (nadomestni deli),

- stroške zavarovanja.

Verjetnost nastopa tega faktorja je predvsem pogojena:

- z uspešnostjo razpisa za izbor izvajalcev nakupa notranje opreme,

- z dinamiko izvedbe investicije (vpliv inflacije ter dodatnih stroškov).

## 9.1.2 Analiza vplivov na odhodke

Na odhodke, ki se predvidevajo z izvedbo investicije vplivajo naslednji faktorji:

- stroški dela,

- vzdrževalni in obratovalni stroški ter

- drugi vplivni faktorji.

Tabela 11: Analiza občutljivosti na neto sedanjo vrednost projekta (finančna in ekonomska) za glede na tri spremenljivke na intervalu +/- 10%

| PARAMETRI | ELASTIČNOST |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finančna neto sedanja vrednost | visoka | dvomljiva |  | nizka |
| Sprememba obratovalnih stroškov | x |  |  |  |
| Sprememba investicije |  |  |  | x |
|  | ELASTIČNOST |  |  |  |
| Ekonomska neto sedanja vrednost | visoka | dvomljiva | nizka |  |
| Sprememba prihodkov |  |  | x |  |
| Sprememba obratovalnih stroškov | x |  |  |  |
| Sprememba investicije |  |  | x |  |

Iz zgornje tabele je razvidno, da ima največji značilni vpliv na spremembo finančne neto sedanje vrednosti projekta sprememba investicijske vrednosti. Sprememba obratovalnih  in sprememba vzdrževalnih stroškov ima neznaten vpliv. Pri vplivu na ekonomsko neto sedanjo vrednost pa imata največji značilni vpliv sprememba prihodkov in investicijske vrednosti.

## 9.2 Analiza tveganja

Analiza tveganja predstavlja metodo za določanje verjetnosti ali možnosti za pojav nevarnih dogodkov ter možne posledice. Koncept verjetnostne analize tveganja se uporablja za označitev okoljskih vplivov, njihova pojavnost v naravi s kakršno koli stopnjo natančnosti ni lahko predvidljiva.

Pri preverjanju kritičnosti prej omenjenih spremenljivk (1% sprememba vrednosti spremenljivke povzroči vsaj 5% spremembo NPV) smo ugotovili, da nobena od spremenljivk analize občutljivosti ne predstavlja kritične spremenljivke modela. V sled tega analiza tveganja ni potrebna (Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, metodološki delovni dokument za novo programsko obdobje 2007 - 2013).

Tabela 12: Analiza tveganja na neto sedanjo vrednost projekta (finančno in ekonomsko) za glede na tri spremenljivke na intervalu +/- 1%

| PARAMETRI | STOPNJA TVEGANJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finančna neto sedanja vrednost | visoka | srednja |  | nizka |
| Sprememba obratovalnih stroškov |  |  |  | X |
| Sprememba investicije |  |  |  | x |
|  | STOPNJA TVEGANJA |  |  |  |
| Ekonomska neto sedanja vrednost | visoka | srednja | nizka |  |
| Sprememba prihodkov |  |  | x |  |
| Sprememba obratovalnih stroškov |  | x |  |  |
| Sprememba investicije |  |  | x |  |

# 10  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI PRIPRAVE INVESTICIJSKE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Za zagotovitev obstoja in razvoja Krajevne Skupnosti Kamnica je potrebna kakovostna in dovršena prenova vaškega jedra Kamnice, saj bo le tako postala privlačna za turiste ter občane, ki se vedno bolj selijo v mestna območja. Postavitev novega objekta Kulturnega Doma Kamnica ter pripadajoča notranja oprema bosta zagotovo pripomogla k razvoju in obstoju KS Kamnica, predvsem na področju kulture.

Z investicijo v nakup nove notranje opreme v Kulturnem Domu Kamnica in s tem v celoti prenovljenim in dograjenim objektom kulturnega doma, bo Kamnica postala prepoznavnejša ter bo omogočala organizacijo številnih prireditev v okviru Kulturnega doma, ki bo postal z novo notranjo opremo varnejši, bolj ekonomičen in funkcionalen ter privlačnejši. Z celovito prenovo Kulturnega doma bo Kamnica prispevala k privlačnejši podobi vasi in bo zagotovo privabila številne turiste.

Posodobljena infrastruktura in notranjost bo tako pripomogla k  obstoju občine, k višji kakovosti bivanja, kulturnega udejstvovanja in dela, k ohranjanju priseljenosti in razvoju obravnavanega območja.

Z dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija v nakup nove notranje opreme v KD Kamnica za nadaljnji razvoj naselja oziroma krajevne skupnosti nujno potrebna. Glede na ocenjeno vrednost investicije se pripravi investicijski projekt.

# Priloga 1: FINANČNA ANALIZA PROJEKTA

| leto | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTICIJSKI STROŠKI (brez DDV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dvoranski stoli | 35.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| razsvetljava | 42.992,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ozvočenje | 8.935,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pisarniško pohištvo | 33.670,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dvoranska oprema | 132.997,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj vsi stroški sklopa | 253.846,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški dokumentacije | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRATOVALNI STROŠKI | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SKUPAJ VSI STROŠKI | 259.246,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PRIHODKI OD INVESTCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSTANEK VREDNOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.217,20 |
| VSI PRIHODKI IN OSTANEK VREDNOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.217,20 |
| NETO DENARNI TOK | -259.246,44 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 5.217,20 |
| NETO SEDANJA VREDNOST | -256.376,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNA STOPNJA DONOSA | -43,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Priloga 2: EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA

| Leto | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTICIJSKI STROŠKI (brez DDV) | 259.246,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| investicija | 253.846,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| obratovalni stroški | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Ostalo (dokumentacija) | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koristi v času gradnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investicija | 72.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostalo (dokumentacija) | 2.057,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koristi v času obratovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroški obratovanja in vzdrževanja | 763,05 | 1.526,10 | 1.526,10 | 1.526,10 | 1.526,10 | 1.526,10 | 1.526,10 | 1.526,10 | 1.526,10 | 1.526,10 |
| Ostanek vrednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.217,20 |
| Zunanje koristi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| povečanje prihodka od turističnih in gostinskih dejavnosti | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| VSE KORISTI | 90.750,30 | 31.526,10 | 31.526,10 | 31.526,10 | 31.526,10 | 31.526,10 | 31.526,10 | 31.526,10 | 31.526,10 | 39.743,30 |
| VSI STROŠKI | 259.246,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| NETO DENARNI TOK | -168.496,12 | 28.526,10 | 28.526,10 | 28.526,10 | 28.526,10 | 28.526,10 | 28.526,10 | 28.526,10 | 28.526,10 | 36.743,30 |
| NETO SEDANJA VREDNOST | 37.675,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNA STOPNJA DONOSA | 9,89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |