- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 41101-13/2009

Datum:   13.2.2009

GMS - 493

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

- NASLOV GRADIVA:	Investicijski program za izgradnjo zavetišča za živali

- GRADIVO

PRIPRAVIL/A:		Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje z

poslovnimi in upravnimi prostori

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

- POROČEVALEC/CI:	Rok PEČE, podžupan

- Zlatka ZASTAVNIKOVIČ, Ekonomski inštitut Maribor d.o.o.

- Andrej KAJBIČ, BIPRO Andrej Kajbič s.p.

- PREDLOG SKLEPA:     Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski

- program za izgradnjo zavetišča  za živali v Mariboru

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- gradivo – Investicijski program za izgradnjo zavetišča za živali v Mariboru

MESTNA OBČINA MARIBOR

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

INVESTICIJSKI PROGRAM

»Izgradnja zavetišča za živali«

Maribor, februar 2009

V S E B I N A

Stran

- Uvodno pojasnilo s povzetkom DIIP-a					 	 3

1.1. Predstavitev investitorja in soinvestitorja						 3

1.2. Izdelovalec investicijske dokumentacije						 3

1.3. Namen in cilji investicijskega projekta					 	 4

1.4. Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta			 5

- Povzetek investicijskega programa 							 5

2.1. Cilji investicije									 5

2.2. Spisek strokovnih podlag								 5

2.3. Kratek opis upoštevanih variant							 5

2.4. Navedba odgovornih oseb								 6

2.5. Predvidena organizacija in izvedba investicije					 6

2.6. Ocenjena vrednost investicije							 7

2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev

upravičenosti investicijskega projekta 						 8

3.   Osnovni podatki o investitorju								 9

3.1. Kratka predstavitev investitorja							 9

3.2.	 Strokovne službe									10

4. Analizo obstoječega stanja z vidika predmeta investiranja  			11

4.1. Analiza obstoječega stanja								11

4.2. Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami			12

- Analiza tržnih možnosti									13

- Tehnično-tehnološki del  								15

6.1. Opis investicije									15

- Analizo zaposlenih  									19

- Oceno vlaganj po stalnih in tekočih cenah 						20

8.1. Vrednost investicijskih vlaganj							20

- Analizo lokacije										20

- Analizo vplivov investicijskega projekta na okolje  					21

- Časovni načrt izvedbe investicije							22

- Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja		24

- Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja						24

13.1. Prihodki poslovanja po letih							24

13.2. Stroški poslovanja po letih								25

- Vrednotenje drugih stroškov in koristi						26

14.1. Finančni kazalniki po statični in dinamični metodi					26

14.2. Učinki, ki se ne dajo meriti z denarjem						26

15. Analiza tveganja in analiza občutljivosti						26

15.1. Analiza tveganja									26

15.2. Analiza občutljivosti									27

16. Predstavitev in razlaga rezultatov							27

Priloga 1: Izračun deleža solastništva

Priloga 2: Projekcija bilance uspeha projekta

Priloga 3: Projekcija likvidnostnega toka

1.	POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

  - Predstavitev investitorja in soinvestitorja

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MO Maribor) obsega površino 147 km2. Leži na 274 m nadmorske višine. Središče MO Maribor je mesto Maribor. Maribor ima nadvse ugodno lego na križišču pomembnih evropskih poti, ob reki Dravi, med Pohorjem, Kozjakom in Slovenskimi goricami, med Dravsko dolino in Dravskim poljem.

MO Maribor ima 111.340 prebivalcev (vir: podatki SURS, 31.12. 2007). Poleg mesta Maribor občina obsega še naslednja naselja: Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci.

Slika 1:	Maribor

Maribor je univerzitetno in metropolitsko mesto. Je središče slovenske Štajerske in sedež statistične regije - Podravske regije ter vzhodne kohezijske regije. Maribor je gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno in trgovsko središče severovzhodne Slovenije. V mestu je vrsta institucij nacionalnega pomena. Tukaj je sedež Univerze v Mariboru, Inštituta informacijskih znanosti – IZUM, Nove KBM, Zavarovalnice Maribor, SNG Maribor, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in Mariborske nadškofije. V mestu ima sedež vrsta nacionalnih institucij: Pošta Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za energijo in Agencija za železniški promet.

Soinvestitor bo Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor). Osnovno poslanstvo JMSS Maribor je kontinuirana oskrba z najemnimi stanovanji za vse kategorije prosilcev, izboljšanje kvalitete bivanja v že obstoječih najemnih stanovanjih na osnovi načrtovanega dolgoročnega plana vzdrževanja stanovanj, kreditiranje občanov za gradnjo lastnih stanovanj in sodelovanje oziroma načrtovanje razvojnih programov za razvoj stanovanjskega gospodarstva v občinah. V skladu s poslanstvom in vizijo JMSS Maribor je ta odgovoren za najustreznejšo preskrbljenost s stanovanji občanov Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Rače-Fram, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše.

1.2.	Izdelovalec investicijskega programa

Investicijski program je izdelal Ekonomski institut Maribor d.o.o., odgovorna oseba za izdelavo je Zlatka Zastavnikovič, univ.dipl.ekon..

1.3.	Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicije je reševanje problematike zaščite in oskrbe zapuščenih živali. Zaščita živali po 2. člen Zakona o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 43/07) dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali; lokalnih skupnosti in države; veterinarskih, živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov; lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali; društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali. 27. člen Zakona o zaščiti živali določa, da je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba. Način in pogoje za opravljanje te javne službe pa bo občina uredila z odlokom – koncesijskim aktom.

Cilji investicije so:

- Izgradnja zavetišča za živali na področju MO Maribor,

- Omogočiti ustrezne pogoje delovanja zavetišča za živali: ustrezni prostori za sprejem živali, veterinarsko oskrbo, namestitev zapuščenih živali, izolacijo bolnih živali, ipd.,

- Omogočiti prostor za sodobno oskrbo in bivanje živali,

- Omogočiti normalne pogoje dela bodočemu upravljavcu skupaj z veterinarskimi storitvami,

- Zagotoviti human odnos do zapuščenih živali,

- Zadostiti vsem zakonskim pogojem na področju zaščite živali, ipd.

1.4.	Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Izgradnja zavetišča za živali« je bil izdelan oktobra 2008. Izdelal ga je Ekonomski institut Maribor. V dokumentu sta bili obravnavani dve varianti, kot sledi:

| Varianta 1: | Minimalna varianta ali varianta brez investicije |
| --- | --- |
| Varianta 2: | Investicija v izgradnjo Zavetišča za živali |

Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije po posameznih variantah so prikazane v tabeli št. 1.

Tabela 1:	Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije

- v €, stalne cene (z DDV)

| Vrsta investicije | Varianta 1 | Varianta 2 |
| --- | --- | --- |
| - Investicijska vrednost | 0,00 | 1.235.387,73 |
| ##### Viri financiranja investicij (neto vrednost): - Proračun MO Maribor - JMSS Maribor | 0 % 0 % | 87,4 % 12,6 % |

Investicijiski projekt se bo terminsko izvajal v letu 2009.

Pregled obeh variant je pokazal, da je z vidika ocenjevanja tehničnih in ekonomskih ter širših družbenih koristni, najugodnejša varianta 2. Za nadaljnjo obdelavo v investicijskem programu je bila predlagana varianta 2 oz. investicija v:

- Izgradnjo zavetišča za živali v skupni vrednosti 1.235.387,73 €, ki se bo izvajala leta 2009.

Investitorja sta Mestna občina Maribor in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor.

Lastništvo objekta:

Mestna občina Maribor:				87,40 %

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor:	12,60 %

Od izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta do izdelave Investicijskega programa ni prišlo do sprememb v aktivnostih ali predračunski vrednosti projekta.

2.	POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1.	Cilji investicije

Namen investicije je reševanje problematike zaščite in oskrbe zapuščenih živali. Zaščita živali je po zakonodaji dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali, lokalnih skupnosti in države. 27. člen Zakona o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 43/07) določa, da je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba. Način in pogoje za opravljanje te javne službe pa bo občina uredila z odlokom – koncesijskim aktom.

Cilji investicije so:

- Izgradnja zavetišča za živali na področju MO Maribor,

- Omogočiti ustrezne pogoje delovanja zavetišča za živali: ustrezni prostori za sprejem živali, veterinarsko oskrbo, namestitev zapuščenih živali, izolacijo bolnih živali, ipd.,

- Omogočiti prostor za sodobno oskrbo in bivanje živali,

- Omogočiti normalne pogoje dela bodočemu upravljavcu skupaj z veterinarsko službo,

- Zagotoviti human odnos do zapuščenih živali,

- Zadostiti vsem zakonskim pogojem na področju zaščite živali, ipd.

Lokacija bodočega zavetišča za živali na Teznu (par.št. 2719/8, ki je v last MO Maribor) v sedanjem obsegu predvideva zavetišče za živali in upravno zgradbo v kateri bodo prostori za veterinarsko ambulanto in bodočega upravljavca. Sam del zavetišča je zasnovan tako, da se lahko tudi dograjuje in prilagaja potrebam (v kolikor bi se pojavile, tudi dopolnitev dejavnosti). Storitve v upravni zgradbi in zavetišču pa bi omogočale tudi izvajanje veterinarskih in drugih storitev navzven. Zavetišče za živali ima razvojne možnosti in potenciale pri bodočem poslovanju.

  - Spisek strokovnih podlag

Predhodne idejne rešitve in študije za pripravo Investicijskega programa so:

- Idejna zasnova Zavetišče za živali Tezno, ki jo je izdelal BIPRO Andrej Kajbič s.p., oktober 2008,

- Idejni projekt  Gradnja novega objekta – zavetišče za živali, št. 04-05-019/2008, ki ga je izdelal BIPRO Andrej Kajbič s.p., oktober 2008,

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja zavetišča za živali«, ki ga je izdelal Ekonomski institut Maribor, oktober 2008.

2.3.	Kratek opis upoštevanih variant

VARIANTA 1:	Minimalna varianta oz. brez investicije

Ohranitev obstoječega stanja zavetišča za živali je neustrezna iz naslednjih razlogov:

- Ni mogoča umestitev objekta in dejavnosti na obstoječi lokaciji,

- Neustreznost obstoječih prostorov za opravljanje dejavnosti,

- Nasprotovanje krajanov umestitvi objekta v lokalni prostor, ipd..

Na podlagi javnega naročila malih vrednosti MO Maribor išče izvajalca dejavnosti, ki bi skrbel za zapuščene živali ali z javnim razpisom izbere izvajalca in mu podeli koncesijo.

Glede na to, da je trenutno najbližje zavetišče za zapuščene živali oddaljeno okoli 40 km od Maribora, ta rešitev ni dolgoročna.

VARIANTA 2:

Leta 2008 je bila izbrana lokacija Tezno. Na tej lokaciji je predvidena izgradnja sodobnega zavetišča za zapuščene živali. MO Maribor bi s tem objektom pridobila objekt, ki bi ustrezal vsem zakonskim predpisom in bi imel pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Objekt bi imel vse prostore, ki zadoščajo minimalnim zakonskim pogojem za opravljanje dejavnosti (2. člen Pravilniku o pogojih za zavetišče za zapuščene živali (Ur.l. RS, št. 45/00, 78/04)), to je:

- prostor za sprejem strank in vodenje evidenc,

- prostor za opravljanje veterinarskih storitev,

- sanitarne prostore za osebje,

- prostor za pripravo in skladiščenje hrane,

- prostor za shranjevanje opreme za čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme,

- prostor za kopanje in čiščenje živali,

- izolatorij za pse,

- izolatorij za mačke,

- bivalne prostore za pse,

- bivalne prostore za mačke,

- bivalne prostore (kletke, bokse oziroma ustrezne posode) za druge hišne živali,

- prostor za bolne in poškodovane živali,

- prostor s hladilnico za poginule in usmrčene živali (hladilna skrinja),

- prostor za izpust psov.

2.4.	Navedba odgovornih oseb

V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije.

- Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Andreja Molinari Fekonja u.d.i.a.,

- Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Zlatka Zastavnikovič, univ.dipl.ekon.,

- Odgovorni vodja za izvedbo investicije in za pripravo vse druge potrebne dokumentacije: Andrej Krapše, univ. dipl. org., Direktor Urada za gospodarske dejavnosti MO Maribor.

2.5.	Predvidena organizacija za izvedbo investicije

Investitor naložbe je Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MO Maribor) in soinvestitor JMSS Maribor. V MO Maribor in JMMS Maribor bomo poskrbeli za pripravo vse potrebne tehnične in investicijske dokumentacije. Objavili bomo javni razpis za oddajo del na projektu. Izbrani izvajalec bo izvedel delo po dogovorjenem obsegu in kvaliteti.

Občinske strokovne službe in strokovne službe JMSS Maribor bodo vodile izvedbo investicije. Sodelovale bodo tudi finančne službe. V MO Maribor in JMSS Maribor se bo izvajal nadzor nad potekom del. Delo izvajalcev na terenu bo nadzoroval izbran izvajalec za gradbeni nadzor.

2.6.	Vrednost investicije

Investicija v izgradnjo objekta zavetišča za živali Tezno se bo izvajala v letih 2008 in 2009, predviden zaključek del je v oktobru 2009. V naslednji tabeli je prikazan rekapitulacija investicijskih del, katerih skupna vrednost znaša 1.235.387,73 € po stalnih cenah.

Tabela 2:	Rekapitulacija investicijskih del

- v €, stalne cene (z DDV)

| Oz. | Opis stroškov | Skupaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zemljišče par. Št. 2719/8 K.o.Tezno | 397.094,40 |
| 2 | Izdelava IZ in DIIPa | 8.400,00 |
| 3 | Geodetske storitve, odmere | 2.400,00 |
| 4 | Izdelava PGD, PZI, PID idr. | 47.400,00 |
| 5 | Gradbeni nadzor 2 % | 10.943,10 |
| 6 | Priključnina kom.infrastrukture | 18.000,00 |
| 7 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 37.800,00 |
| 8 | Pripravljalna dela zemljišča | 6.000,00 |
| 9 | Zemeljska in betonska dela | 58.800,00 |
| 10 | Gradbeni objekt | 109.872,00 |
| 11 | Gradnja stanovanjskih površin | 59.220,72 |
| 12 | Gradnja prostorov za namestitev živali | 261.255,88 |
| 13 | Gradnja veterinarija | 75.311,04 |
| 14 | Gradnja skupnih prostorov | 28.290,60 |
| 15 | Oprema | 90.600,00 |
| 16 | Druga zaključna dela | 12.000,00 |
| 17 | Drugi nepredvideni stroški | 12.000,00 |
|  | Skupaj | 1.235.387,73 |

V letu 2008 je bilo za izgradnjo namenjenih 103.000,00 € izkoriščenih pa 10.800,00 €, v letu 2009 je v proračunu zagotovljenih 200.000,00 €, razlika v višini 486.673,33 € (686.673,33 € - 200.000,00 €) se bo usklajevala z rebalansom proračuna. V skupnem bruto znesku investicije bo 88,60 % financiranja odpadlo na MO Maribor in 11,40 % na JMSS. Neto znesek investicije se bo financiral v razmerju 87,40 % MO Maribor in 12,60 % JMSS Maribor (razlika med bruto in neto vrednostjo nastane zaradi različne stopnje DDV).

Tabela 3:	Viri, dinamika in struktura financiranja investicije

- v €, stalne cene (z DDV)

| Oz. | Viri financiranja | 2008 | 2009 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MO Maribor proračun | 10.800,00 | 686.673,33 | 697.473,33 | 56,46% |
| 2 | MO Maribor zemljišče | 397.094,40 | 0,00 | 397.094,40 | 32,14% |
|  | Skupaj MO Maribor | 407.894,40 | 686.673,33 | 1.094.567,73 | 88,60% |
| 3 | JMSS | 0,00 | 99.799,50 | 99.799,50 | 8,08% |
| 4 | JMSS zemljišče | 0,00 | 41.020,50 | 41.020,50 | 3,32% |
|  | JMSS skupaj | 0,00 | 140.820,00 | 140.820,00 | 11,40% |
|  | Skupaj | 407.894,40 | 827.493,33 | 1.235.387,73 | 100,00% |

Neto znesek investicije se bo financiral v razmerju 87,40 % MO Maribor in 12,60 % JMSS Maribor (razlika med bruto in neto vrednostjo nastane zaradi različne stopnje DDV).

Tabela 4:	Viri, dinamika in struktura financiranja investicije

- v €, stalne cene (brez DDV)

| Oz. | Viri financiranja | 2008 | 2009 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MO Maribor proračun | 46.806,01 | 559.789,76 | 606.595,77 | 58,92% |
| 2 | MO Maribor zemljišče | 293.105,99 | 0,00 | 293.105,99 | 28,48% |
|  | Skupaj MO Maribor | 339.912,00 | 559.789,76 | 899.701,76 | 87,40% |
| 3 | JMSS | 0,00 | 91.981,11 | 91.981,11 | 8,93% |
| 4 | JMSS zemljišče | 0,00 | 37.806,91 | 37.806,91 | 3,67% |
|  | JMSS skupaj | 0,00 | 129.788,02 | 129.788,02 | 12,60% |
|  | Skupaj | 339.912,00 | 689.577,78 | 1.029.489,78 | 100,00% |

  - Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti

investicijskega projekta

Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2013, ko bo investicija v polnem obratovanju.

Tabela 5:	Prikaz rezultatov izračunov

- v €

| Kazalniki | Vrednosti |
| --- | --- |
| Prihodki | 173.160 € |
| Odhodki | 173.160 € |
| Čisti dobiček / izguba | 0 |
| Ekonomičnost poslovanja | 0,0 |
| Donosnost poslovanja | 0,0 |
| Doba vračanja vloženih sredstev (leta) | 53,42 let |
| Neto sedanja vrednost | -1.015.410 € |
| Interna stopnja donosnosti | -6,76 % |
| Relativna neto sedanja vrednost (koef.) | -2,4893 |

Predlog izgradnje zavetišča za živali utemeljujemo z naslednjim:

- Dolgoročna in trajnostna rešitev problematike oskrbe zapuščenih živali na območju MOM Maribor in vseh občin, ki se bodo priključile projektu,

- Izgradnja ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti oskrbe zapuščenih živali,

- Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev in pogojev za oskrbo živali, ipd..

3.	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

3.1.	Kratka predstavitev investitorja

Investitorja sta Mestna občina Maribor in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, v nadaljevanju so navedeni osnovni podatki:

Investitor:	 		Mestna občina Maribor

Sedež:				Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Matična številka:		5883369

Davčna številka:		12709590

Župan:				Franc Kangler

Telefon:			02 220 10 00

Fax:				02 220 12 07

E-mail: 			info@maribor.si

Mestna občina Maribor:				______________________________									  (žig)

Odgovorna oseba:  					______________________________

(podpis)

#### Soinvestitor:	 	Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Sedež:			Grajski trg 1, 2000 Maribor

Matična številka:	5805295

Davčna številka:	21002266

Telefon:		+386 (0)2 250 63 10

Fax:			+386 (0)2 251 52 21

E-mail: 		info@jmss-mb.si

Spletna stran:		www.jmss-mb.si

Direktorica:		mag. Tanja Vindiš Furman,

JMSS Maribor:

______________________________			  (žig)

Odgovorna oseba:

______________________________

(podpis)

Lastništvo objekta:

Mestna občina Maribor:				87,40 %

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor:	12,60 %

3.2.	Strokovne službe

a)	Projektno dokumentacijo je izdelalo:

#### Podjetje:  	BIPRO Andrej Kajbič s.p.

Sedež:	    	Partizanska 14 / b, 2000 Maribor

Datum izdelave projektne dokumentacije: januar 2009

Podjetje:

____________________________				  (žig)

Odgovorna oseba:					____________________________

(podpis)

- Investicijsko dokumentacijo je izdelalo:

#### Podjetje:	Ekonomski institut Maribor d.o.o.,

Sedež:	 	Razlagova ulica 22, 2000 Maribor

Datum izdelave dokumenta: februar 2009

Ekonomski institut Maribor:

____________________________				  (žig)

Odgovorna oseba:					____________________________										(podpis)

c)	Upravljavec investicije bo Mestna občina Maribor:

Mestna občina Maribor:

____________________________				 (žig)

Odgovorna oseba:  			  		____________________________										(podpis)

Občina bo do odprtja zavetišča v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 43/07) zagotovila delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo tako, da bo podelila koncesijo za upravljanje zavetišča ponudniku, ki bo izpolnjeval predpisane pogoje.

4.	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA

4.1.	Analiza obstoječega stanja

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, 43/07), v nadaljevanju ZZZiv, nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Te naloge so opredeljene v smislu vzpostavitve zavetišča za živali kot določa 27. člen oz. 35. člen v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti društev s tega področja, ki delujejo v javnem interesu.

27. člen ZZZiv

»Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Izpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delovanja zavetišča ugotavlja upravni organ, pristojen za veterinarstvo, v upravnem postopku.«

35. člen ZZZiv

»Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podeli društvu, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, status društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo. Društvu, ki deluje v javnem interesu, lahko ministrstvo iz proračuna RS oziroma lokalna samoupravna skupnost iz svojega proračuna, na podlagi pogodbe dodeli sredstva za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu ....«

Na osnovi zaprosila MO Maribor, Oddelka za gospodarske dejavnosti je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo mnenje, prepustilo ureditev načina in pogojev za opravljanje javne službe s področja skrbi za zapuščene živali lokalni skupnosti. To pomeni, da je lahko zavetišče za živali urejeno:

- tako, da občina sama ustanovi zavetišče, pri čemer mora najti ustrezno lokacijo, urediti dokumentacijo in primerne objekte ter organizirati javno službo.

- tako, da občina podeli koncesijo drugi pravni ali fizični osebi na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (potrebno sprejetje koncesijskega akta).

MO Maribor si že več kot 15 let prizadeva ustanoviti / zagotoviti zavetišče za zapuščene živali oz. urediti dejavnost skrbi za zapuščene živali.

Tako je Sklad stavbnih zemljišč mesta Maribor s pogodbo z dne, 01.04.1993, Društvu za varstvo in proti mučenju živali brezplačno oddal v upravljanje zemljišče št. 285/4 v Zrkovcih, Na terasi 2a, za namene izgradnje zavetišča za živali, vendar si društvo do danes ni moglo pridobiti ustreznih dovoljenj.

MO Maribor je z javnimi naročili male vrednosti, po postopku zbiranja ponudb, od leta 2006 do 2009 izbrala izvajalca, ki za MO Maribor izvaja dejavnost skrbi za zapuščene živali.

Glede na to, da je zavetišče za živali, ki je najbližji MO Maribor in izvajalec te dejavnosti za našo občino oddaljen okoli 40 km ter da Društvo za varstvo in proti mučenju živali Maribor ni pridobilo ustrezne gradbene dokumentacije menimo, da je sedanja oblika izvajanja lahko le prehodnega značaja in je nujno potrebno zagotoviti novo zavetišče za zapuščene živali v MO Maribor.

MO Maribor bo po javnem razpisu izbrala izvajalca javne službe zavetišča za zapuščene živali in mu podelila koncesijo.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, ki v okviru investicije sofinancira izgradnjo stanovanja (83,65 m2 neto velikosti, odprtih in zaprtih površin) v objektu bodočega zavetišča in bo v njihovem lastništvu, bo stanovanje, skladno s svojimi pravili za dodeljevanje stanovanj, oddal v najem.

  - Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Pravna podlaga za izdelavo Investicijskega programa je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS 60/06).

Investicija v izgradnjo zavetišča za živali Tezno je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

- Državni razvojni program 2007 – 2013, Ljubljana, marec 2008,

- Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 43/07),

- Pravilniku o pogojih za zavetišče za zapuščene živali (Ur.l. RS, št. 45/00, 78/04),

Ad 1) Projekt je usklajen z DRŽAVNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 2007 – 2013, Ljubljana, marec 2008

Investicija v projekt izgradnje zavetišča za živali Tezno sovpada v Razvojno-investicijske prioritete DRP, v prioriteto 5, in sicer:

- konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,

- učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,

- učinkovita in cenejša država,

- moderna socialna država in večja zaposlenost ter

- povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Peta razvojno - investicijska prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine.

Cilj pete razvojno - investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja s spodbujanjem regionalnega razvoja, lokalne razvojne pobude in njeno povezovanje za realizacijo skupnih regionalnih projektov v okviru 12 razvojnih regij in dveh kohezijskih regij vzhodna Slovenija in zahodna Slovenija. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura, ..., socialna infrastruktura (sofinanciranje investicij v kulturno, zdravstveno, socialnovarstveno in drugo infrastrukturo regionalnega pomena), ipd..

Ad 2)	Projekt je usklajen z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 43/07)

Zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja; določa pravila za dobro ravnanje z živalmi; določa, kaj se šteje za mučenje živali in katera ravnanja oziroma posegi na živalih so prepovedani; določa pogoje, ki jih je treba za zaščito živali zagotoviti pri reji živali, prevozu, izvajanju določenih posegov in poskusov na živalih, zakolu in usmrtitvi živali; ureja postopek, pravice in obveznosti v primerih, ko gre za zapuščene živali; določa pogoje za društva, ki na področju zaščite živali delujejo v javnem interesu; določa nagrade in priznanja na področju zaščite živali; ureja nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona ter kazenske sankcije za kršitelje določb tega zakona.

Ad 3) Projekt je skladen s Pravilnikom o pogojih za zavetišče za zapuščene živali (Ur.l. RS, št. 45/00, 78/04)

Pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zavetišča za zapuščene živali, ureja sprejem in oddajo živali, določa pogoje za namestitev in oskrbo živali, evidence ter veterinarsko-sanitarni red zavetišč. Zavetišče mora biti registrirano za opravljanje dejavnosti zavetišča in mora imeti vsaj: prostor za sprejem strank in vodenje evidenc,  prostor za opravljanje veterinarskih storitev,  sanitarne prostore za osebje,  prostor za pripravo in skladiščenje hrane, prostor za shranjevanje opreme za čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme, prostor za kopanje in čiščenje živali, izolatorij za pse, izolatorij za mačke, bivalne prostore za pse, bivalne prostore za mačke, bivalne prostore (kletke, bokse oziroma ustrezne posode) za druge hišne živali, prostor za bolne in poškodovane živali, prostor s hladilnico za poginule in usmrčene živali (hladilna skrinja), prostor za izpust psov.

Za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali v zavetišču lahko zavetišče sklene pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo ali pa se v sklopu zavetišča ustanovi veterinarska ambulanta

Dokumenti sprejeti na MO Maribor v katerih je opredeljena investicija:

- Odloku o proračunu MO Maribor  za leto 2008,

- Odloku o proračunu MO Maribor za leto 2009,

- NRP (Načrt razvojnih programov v letu 2008),

- NRP (Načrt razvojnih programov v letu 2009) in

- GMS-354: Lokacija za izgradnjo zavetišča za izgubljene in zavržene živali

Sredstva za investicijo so planirana na:

- Proračunski postavki: 161200 Vzpostavitev zavetišča za živali in

- v Načrtu razvojnih programov – projekt OB070-07-0011 Vzpostavitev zavetišča za živali.

5.	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI IN DEJAVNOSTI

V bližnji okolici MO Maribor ni urejenega zavetišča za živali (najbližje je oddaljeno cca 40 km) tako, da se s problematiko skrbi za zapuščene živali ne srečuje samo MO Maribor, temveč celotna regija.

V preteklosti (do leta 2005) je Društvo za varstvo in proti mučenju živali Maribor opravljalo storitve za območje 18-tih občin. Prihodki za delovanje Društva in zavetišča so se stekali iz različnih virov, in sicer:

- Od članarine,

- Z zbiranjem prostovoljnih prispevkov (donacije strank, podjetij, botrov, nabiralne akcije po hišah, nabiralne akcije po šolah, ipd.),

- Finančna sredstva iz proračunov občin, ki so sofinancirale delovanje,

- Prispevki posameznikov ob prevzemu živali iz zavetišča,

- Sredstva Veterinarske uprave RS (VURS), ipd..

Zavetišče za zapuščene živali ne opravlja profitne dejavnosti ampak oskrbo živali, ki je širšega družbenega pomena.

V naslednji tabeli je prikazan pregled povprečja prihodkov za obdobje od leta 2002 do 2005, ko je Društvo za varstvo in proti mučenju živali Maribor izvajalo dejavnost oskrbe zapuščenih živali na območju MO Maribor in sosednjih občin. Finančni podatki so povzeti po zaključnih računih Društva za zaščito in proti mučenju živali Maribor in podatkih MO Maribor. Povprečni letni prihodki za delovanje so znašali cca 118 tisoč €.

Tabela  6:	Povprečni letni prihodki Društva za varstvo in proti mučenju živali

- v €

| Oz. | PRIHODKI | Vrednost | Str.v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Članarina | 3.220 | 2,71% |
| 2 | Prostovoljni prispevki | 28.868 | 24,33% |
| 3 | Finančna sredstva MO Maribor | 25.430 | 21,43% |
| 4 | Finančna sredstva drugih občin | 10.578 | 8,91% |
| 5 | Prispevki od posvojiteljev živali | 17.632 | 14,86% |
| 6 | Drugi prihodki (VUR, ostali) | 32.948 | 27,76% |
|  | Skupaj prihodki | 118.676 | 100,00% |

Zaradi slabo urejenih razmer zavetišče ni imelo dobrih pogojev obratovanja in tudi ni bilo v celoti zasedeno. Na Društvu so posredovali podatke o številu sprejetih psov v obdobju od leta 2002 do leta 2005, kot sledi: leta 2002 so sprejeli 491 psov, leta 2003 470 psov, leta 2004 438 psov in leta 2005 393 psov. Pregleda o sprejetih mačkah in ostalih živalih nimajo.

Povprečno je bilo v preteklosti v oskrbi od 40 do 50 psov. Od tega jih je bilo cca 60 % iz MO Maribor, 40 % pa je odpadlo na druge občine. Živali so bile v povprečju 14 dni v zavetišču, mlajše so krajši čas medtem, ko je bivanje starejših živali precej daljše.

Strošek enega oskrbnega dne za žival v zavetišču znaša cca 10 € (odvisno od velikosti živali).

Z izgradnjo novega zavetišča, se bodo kapacitete povečale. Maksimalna kapaciteta namestitev živali v bodočem zavetišču bo skupaj 101 žival, od tega:

Psi		=	54

Mačke		=	35

Ostale živali	=	12

Poleg opravljanja storitev oskrbe zapuščenih živali bo zavetišče z opremljeno veterinarsko ambulanto lahko opravljalo naslednje storitve:

- Preventivno cepljenje hišnih živali proti steklini,

- Izdajanje veterinarskih spričeval,

- Pregled živali,

- Kirurški posegi živali,

- Sterilizacija in kastracija,

- Zdravljenje obolelih živali, ipd.

Zagotovljena bo 24 urna oskrba živali. Veterinarska oskrba bo zagotovljena za potrebe zavetišča za živali.

Računamo na povprečno cca 70 % zasedenost kapacitet, kar pomeni oskrbo za povprečno približno 70 živali.

Na podlagi predvidene zasedenosti zavetišča in prihodkov veterinarske ambulante menimo, da bo zavetišče ekonomsko upravičeno.

6.	TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

6.1.	Opis investicije

Celotna kompozicija zavetišča s spremljajočimi objekti je zasnovana v obliki drevesne silhuete, pri čemer osnovo predstavlja podstavek (upravna zgradba), iz katere poteka centralno steblo (hodnik), na katerega so pripojeni levi in desni kraki.

Oblika objekta je nastala iz osnovnih izhodišč načrtovanja objekta, in sicer:

- razčlenjenost posameznih enot za namestitev živali tako, da se dosega čim manjša koncentracija živali v enem prostoru;

- usmerjenost zunanjih prostorov za namestitev živali tako, da so zmanjšani vizualni stiki med nameščenimi živalmi, kar zmanjšuje razdražljivost in hrupnost v okolju;

- zagotavljanje obratovanja v primeru epidemij ali drugih izrednih dogodkov tako, da je mogoče dele objekta popolnoma ali deloma izolirati od preostalih prostorov;

- razporeditev   posameznih prostorov tako, da je omogočen zaporedni tok tehnološkega procesa;

- oblikovanje objekta tako, da je zagotovljena čim enostavnejša uporaba, čiščenje in vzdrževanje v času njegovega obratovanja.

Etažnost objekta: K + P + M

Objekt je zasnovan iz:

- Zavetišča za živali

- Upravne zgradbe

- Poslovnih prostorov

- Stanovanja

ki so razporejeni v posamezne trakte v treh etažah.

A)	ZASNOVA OBJEKTA

Načrtovani trakt A: v njem se predvidijo poslovni prostori, stanovanjski prostori  in skupni prostori  poslovnih in stanovanjskih prostorov ter pomožni prostori za zavetišče. Trakt A je zasnovan v etažnosti K+P+M. Celoten trakt A predstavlja del območja upravne zgradbe, kakor je prikazano v situacijah programskih vsebin.

Načrtovani trakt B: v njem se predvidijo pomožni prostori zavetišča za živali in je omejen izključno samo v pritličnem delu objekta. Celoten trakt B predstavlja del območja upravne zgradbe, kakor je prikazano v situacijah programskih vsebin.

Načrtovani trakt C: v njem se predvidijo pomožni prostori zavetišča za živali, veterinarske ambulante, in je omejen izključno samo v pritličnem delu objekta. Celoten trakt C predstavlja del območja upravne zgradbe, kakor je prikazano v situacijah programskih vsebin.

Načrtovani trakt D: v njem se predvidijo prostori za karanteno – izolatoriji za živali, prostor za bolne živali, prostor za nevarne živali, prostor za čiščenje živali, povezovalni hodniki in zunanji prostori za živali. Celoten trakt D je razdeljen v dva kraka z oznako D1 in D2 z različno programsko vsebino ter povezovalnimi hodniki. Glavni hodnik trakta D predstavlja glavni koridor med traktom C in traktom E tako, da so ob tem upoštevani sanitarno tehnični in varstveni ukrepi.

Načrtovani trakt E: v njem se predvidijo prostori za namestitev zdravih živali. Celoten trakt E je razdeljen v dva kraka z oznako E1 in E2 z različno programsko vsebino ter povezovalnimi hodniki. Glavni hodnik trakta E predstavlja glavni koridor med traktom D in traktom F tako, da so ob tem upoštevani sanitarno tehnični in varstveni ukrepi.

Načrtovani trakt F: v njem se predvidijo prostori za namestitev zdravih živali. Celoten trakt F je razdeljen v dva kraka z oznako F1 in F2 in je v celoti namenjen namestitvi zdravih psov. Glavni hodnik trakta F predstavlja glavni koridor med traktom E in traktom G tako, da so ob tem upoštevani sanitarno tehnični in varstveni ukrepi.

Načrtovani trakt G: v njem se predvidijo prostori za namestitev zdravih živali. Celoten trakt G je razdeljen v dva kraka z oznako G1 in G2 in je v celoti namenjen namestitvi zdravih psov. Glavni hodnik trakta G predstavlja glavni koridor med traktom F in tako, da so ob tem upoštevani sanitarno tehnični in varstveni ukrepi.

- UMEŠČENOST:

- Objekt je umeščen na območju zelenih in deloma gozdnih površin tako, da je njegova daljša stranica objekta vzporedna z obstoječo lokalno cesto. V delu upravne zgradbe je zemljišče obdano z lokalno cesto na severni strani in z gozdno cesto na zahodni strani objekta.

B)	TEHNIČNI PODATKI O OBJEKTU

Objekt se skladno s predpisi o graditvi objektov gradi iz trajnih materialov.

TEMELJENJE:

Temeljenje objekta se predvidi v pasovni izvedbi  z betonom, v zgornjem ustroju z armiranim betonom. Podložna plošča prekriva  temelje. V stiku pritličja in kleti se izvedejo prenosne gredi na zunanjem obodu stene kleti. Okrog temeljev je urejena drenaža na betonski ali glineni posteljici z perforirano PVC cevjo premera 15 cm z naklonom v smeri odtoka.

ZUNANJI ZIDOVI

Klet:  je na obodnem zidu pozidana iz betonskega zidaka debeline 29 cm

Pritličje: Za pozidavo upravnega dela objekta v traktih A, B in C je uporabljen opečni zidak Winerberger –  Porotherm 30-S+E  v debelini 30 cm. Za pozidavo  zunanjih zidov objekta v traktu D, E, F in G se uporabi opečni modul blok debeline 20 cm

Mansarda: je po zunanjem plašču v celoti zastekljena z okni. Vmesne točke so iz lesenih podpornikih.

NOTRANJI ZIDOVI:

Klet:  v kleti so predelni zidovi debeline 10 cm iz betonskega  zidaka.

Pritličje: V upravnem delu zgradbe v traktih A, B in C so notranje stene izvedene iz opečnih zidakov debeline 20 cm – Porotherm 20 S P+E, in opečni zidak debeline 11,5 cm - Porotherm 11,5 P+E.  Za pozidavo notranjih sten v traktih D, E, F in G se uporabi betonski modul blok debeline 19 cm in debeline 12 cm.

Mansarda: v mansardi so notranje stene izvedene iz opečnih zidakov debeline 20 cm – Porotherm 20 S  P+E, in opečni zidak debeline 11,5 cm - Porotherm 11,5 P+E.

VERTIKALNE KOMUNIKACIJE:

Klet-pritličje: Povezava med kletno etažo in zunanjih hodnikom za pešce - pločnikom je izvedeno preko zunanjega armiranobetonskega stopnišča 16x 29/17,18. Stopnišče je obdano z lesenimi lamelami in pokrito.

Pritličje - mansarda: Povezava med pritličjem in mansardo je izvedeno preko notranjega  armiranobetonskega stopnišča 18x 29/16,77. Stopnišče je dostopno iz vhodne avle.

OKNA, VRATA:

V traktih A, B in C se okna in vrata v upravnem delu zgradbe uporabijo iz PVC. Toplotna prevodnost svetlih elementov se uporabi od 1,28 do 1,80 W/Km2.

V traktih D, E, F in G se uporabijo PVC in kovinska s toplotno prevodnostjo v razponu od 1,28 do 2,00 W/Km2.

Okna na objektih so praviloma pravokotne oblike z ležečo postavitvijo na fasado.

STREŠNA KONSTRUKCIJA:

Strešna konstrukcija se uporabi s klasično vezavo lesenega ostrešja s podiranjem kapnih, vmesnih in slemenskih leg.

Na upravnem delu zgradbe, ki pokriva trakte A, B in C se izvede strešna konstrukcija iz vezanih špirovcev, podprtimi s kapno in slemensko lego v naklonu 28 0. Strešna konstrukcija ima na obodu napušče širine do 70 cm zaključene z linijskimi žlebovi za meteorno vodo v ponik.

Smer glavnega slemena je severo-vzhod, jugo-zahod.

Nad vsemi vhodi v upravni del zgradbe so izvedeni stekleni nadstreški obešeni z kovinskimi obešali.

Nad centralnim hodnikom, ki povezuje trakte C,D,E,F in G je izvedeno ostrešje v blagi dvokapnici iz špirovcev ter kapno in slemensko lego. Naklon dvokapnice je 100. Ostrešje se v stiku s posameznim traktom navezuje  preko izvedene žlote  iz vsake simetrične kapi v glavni žlotnik trakta. Strešna konstrukcija ima na obodu napušče širine do 16 cm zaključene z linijskimi žlebovi  za meteorno vodo v ponik.

Smer glavnega slemena je severo-vzhod, jugo-zahod.

Trakti D, E, F in G so izvedeni v enokapnici ki se steka proti notranjosti trakta. Strešna konstrukcija je izvedena iz špirovcev podprtimi  z kapnimi legami. Naklon dvokapnice je 100. Strešna konstrukcija ima na obodu napušče širine do 16 cm zaključene z linijskimi žlebovi  za meteorno vodo.

STREHA:

Za strešno kritino na vseh delih objekta je uporabljena pločevinasta strešna kritina Panel LG 40 Metrapan. Strehe na vseh traktih so prezračevane.

TLAKI:

Tlaki v objektu so prilagojeni glede na izvajanje programa.

ZAŠČITA OBJEKTA PRED VLAGO:

Objekt je na delih, kjer bi se lahko pojavljala vlaga v objekt neposredno ali preko konstrukcije, zaščiten z hidroizolacijskimi plastmi, tako da se prepreči prevod vlage v objekt. Vsa meteorna voda se izteka v peskolove in je speljana v centralni zbiralnik deževnice za uporabo pri čiščenju objekta, višek vode pa se iz zbiralnika ponikuje.

Notranja kanalizacija in odvajanje vode za mokro čiščenje in razkuževanje je speljana v talne sifone ali v linijske kanalizacijske požiralnike.

TOPLOTNA ZAŠČITA STAVBE:

Objekt je načrtovan skladno s predpisi o toplotni zaščiti stavb. Sestave posameznih izolacijskih plaščev, njihove karekteristike in toplotna prevodnost sta razdelani in prikazani v elaboratu gradbene fizike.

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO:

Objekt bo priključen na javno elektro distribucijsko omrežje v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem za priključitev Elektra Maribor. Za obratovanje objekta se predvidijo odjemne moči in odštevalni števci posebej za: poslovne prostore, stanovanje, zavetišče za živali in skupno rabo.

OSKRBA Z VODO:

Objekt bo priključen na javno vodovodno distribucijsko omrežje v skladu s pogoji Mariborskega vodovoda. Za obratovanje objekta se predvidijo odjemne moči in odštevalni števci posebej za: poslovne prostore, stanovanje, zavetišče za živali in skupno rabo.

Za namen mokrega čiščenja traktov D, E F in G se uporablja voda iz zbiralnika meteornih voda  s posebno instalacijo.

KANALIZACIJA:

FEKALNA KANALIZACIJA: Objekt se bo s fekalno kanalizacijo priključeval na javni kanalizacijski vod v skladu s projektnimi pogoji upravljavca Nigrad Maribor.

METEORNA KANALIZACIJA. Strešne vode iz objekta se zbirajo preko peskolovov in meteorne mreže kanalizacije v zbiralnik deževnice. Odvečna voda iz zbiralnika se odvede v ponikovanje preko ponikovalnih blokov na funkcionalnem zemljišču. Površinske vode iz parkirišč, dovoznih poti in manipulativnih površin se preko lovilcev olj speljejo v ponikovanje na funkcionalnem zemljišču.

OGREVANJE:

Objekt se bo ogreval z energentom utekočinjenega naftnega plina UNP, preko nameščenih cistern na funkcionalnem zemljišču.

Ogrevanje se predvidi kot etažno za vsako zaključeno enoto s svojim kotlom posebej za poslovne prostore, stanovanje in zavetišče za živali. Skupni prostori se bodo ogrevali z električnimi radiatorji.

PROMETNA UREDITEV:

- Dostop do objekta je urejen iz severne strani preko parkirnih prostorov in iz zahodne strani preko parkirnih prostorov in dovozne poti. Za namen dostopa se uredita dva priključka in sicer: priključitev parkiriščnih površin na mestno cesto smer Bohova in priključitev na gozdno pot.

- Za obratovanje objekta se je predvidelo zadostno število parkirnih mest za obiskovalce, zaposlene in stanovanje ter na željo investitorja parkirno mesto za avtobus. Prometna ureditev je izvedena v skladu s soglasodajalci in je posebej obdelana v projektu zunanje ureditve.

Skupno število predvidenih boksov za pse je 49+1 pri načrtovanju velikosti boksov, ki so nad minimalno zakonsko določenimi dimenzijami. V omenjenih boksih je možna namestitev skupno 55 psov

Skupno število predvidenih boksov za mačke je 20+1, ki so nad zakonsko določenimi normativi. V omenjenih boksih je možna namestitev skupno 35 mačk.

Skupno število boksov za prosto živeče živali je  6 + 2, kjer je mogoča namestitev do 12 živali

C)	RAZČLENITEV POVRŠIN OBJEKTA

Podatki o skupnih površinah objekta so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 7:	Podatki o skupnih površinah

∑ zazidalna površine; 863,01 m2. ∑ bruto tlorisna površina (K+P+M); 1.107,01 m2. ∑ neto tlorisna površina (K+P+M); 875,47 m2. ∑ bruto prostornina (K+P+M); 2.543,49 m3. ∑ neto prostornina (K+P+M); 1.999,11 m3.

Bruto tlorisna površina objekta znaša 1.107,01 m2 in neto tlorisna površina 875,47 m2.

V nadaljevanju so prikazane uporabne površine objekta po posameznih programih. Največji delež zavzemata zavetišče za živali in poslovni prostori.

Tabela 8:	 Prikaz deleža objekta po posameznih programih

| - Oz. | - Opis dejavnosti | - Površina uporabna m2 | - Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI | - 586,90 | - 67,04 % |
| - 2 | - POSLOVNI PROSTORI | - 94,59 | - 10,80 % |
| 3 | - STANOVANJE | - 76,85 | - 8,77 % |
| - 4 | - VETERINARSKA AMBULANTA | - 66,04 | - 7,55 |
| - 5 | - SKUPNI PROSTORI | - 51,09 | - 5,84 |
|  | - SKUPAJ | - 875,47 | - 100% |

7.	ANALIZA ZAPOSLENIH

a)	Analiza zaposlenih delavcev »brez investicije«.

V primeru, da se investicija ne izvede, bi se zapuščene živali odvažale na oskrbo v najbližje zavetišče, ki je od Maribora oddaljeno cca 40 km. Zavetišče je ustrezno organizirano in zadostuje Pravilniku o pogojih za zavetišče za zapuščene živali, tudi v smislu kadrovske zasedbe.

b)	Analiza zaposlenih delavcev »z investicijo«

Število zaposlenih v zavetišču je v domeni izvajalca, skladno z zakonodajo oziroma Pravilnikom o pogojih za zavetišče za zapuščene živali, ki predpisuje vsaj enega oskrbnika na vsakih 20 namestitvenih mest za pse in določa izobrazbo vodje zavetišča.

Za delovanje zavetišča je skladno z 9. členom pravilnika določen kadrovski obseg osebja, potreben za delovanje zavetišča. Na podlagi navedenega so v zavetišču predvideni 4 oskrbniki, in sicer:

- 1 delovno mesto vodje zavetišča, z najmanj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo  druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi in je hkrati tudi oskrbnik,

- 2 delovni mesti veterinarja s predpisano strokovno izobrazbo, ki opravlja samostojno strokovno delo veterinarja in je hkrati tudi oskrbnik živali v zavetišču, dr. veterinarskih ved,

- 1 delovno mesto veterinarskega pomočnika, ki je hkrati oskrbnik in opravlja veterinarska opravila pod nadzorom veterinarja,

Tabela 9:	Dinamika zaposlovanja

| Zaposleni | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodja zavetišča | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veterinar | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Veterinarski pomočnik | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Za vodjo zavetišča ali oskrbnika je v objektu predvideno tudi službeno stanovanje, ki je opremljeno z video nadzorom nad objekti zavetišča, dežurnim telefonom in domofonom. Z namestitvijo vodje zavetišča v službenem stanovanju se zagotovi 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo  za sprejem živali v nujnih primerih.

S stanovanjem bo razpolagal Javni medobčinski stanovanjski sklad, ki ga bo oddal v skladu s predpisi s tega področja. S tem bo zagotovljena stalna oskrba živali v zavetišču.

Delovni čas zavetišča

Delovni čas zavetišča se predvidi vsak dan v delavniku po 4 ure, 24 ur pa je organizirana dežurna služba za sprejem v nujnih primerih. Dežurstvo je organizirano tako, da je zagotovljena dosegljivost zavetišča po telefonu za klice bodisi iz centra za obveščanje, policije, gasilcev ali drugih organizacij.

V zavetišču se bodo lahko organizirali tudi ogledi, možnost sprehajanja ali obiskovanja živali ter organizirali izobraževalni programi za obiskovalce ali organizirane skupine po urnikih, ki jih določi vodja zavetišča.

8.	OCENA VREDNOSTI PROJEKTA  PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1.	Vrednost investicijskih vlaganj

Vrednost investicije v izgradnjo objekta zavetišča za živali Tezno znaša 1.235.387,73 € po stalnih cenah in 1.261.867,52 € po tekočih cenah. V naslednji tabeli je prikazana rekapitulacija investicijskih del.

Tabela 10:	Rekapitulacija investicijskih del po stalnih in tekočih cenah

- v € (z DDV)

| Oz. | Opis stroškov | Stalne cene | Tekoče cene |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemljišče par. Št. 2719/8 K.o.Tezno | 397.094,40 | 397.094,40 |
| 2 | Izdelava IZ in DIIPa | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 3 | Geodetske storitve, odmere | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 4 | Izdelava PGD, PZI, PID idr. | 47.400,00 | 48.916,80 |
| 5 | Gradbeni nadzor 2 % | 10.943,10 | 11.293,28 |
| 6 | Priključnina kom.infrastrukture | 18.000,00 | 18.576,00 |
| 7 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 37.800,00 | 39.009,60 |
| 8 | Pripravljalna dela zemljišča | 6.000,00 | 6.192,00 |
| 9 | Zemeljska in betonska dela | 58.800,00 | 60.681,60 |
| 10 | Gradbeni objekt | 109.872,00 | 113.387,90 |
| 11 | Gradnja stanovanjskih površin | 59.220,72 | 61.115,78 |
| 12 | Gradnja prostorov za namestitev živali | 261.255,88 | 269.616,06 |
| 13 | Gradnja veterinarija | 75.311,04 | 77.720,99 |
| 14 | Gradnja skupnih prostorov | 28.290,60 | 29.195,90 |
| 15 | Oprema | 90.600,00 | 93.499,20 |
| 16 | Druga zaključna dela | 12.000,00 | 12.384,00 |
| 17 | Drugi nepredvideni stroški | 12.000,00 | 12.384,00 |
|  | Skupaj | 1.235.387,73 | 1.261.867,52 |

Tekoče cene so preračunane na osnovi napovedi za višino inflacije objavljene v UMAR-jevi publikaciji »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2008« (napoved gospodarskih gibanj za obdobje 2008 – 2010 z obrazložitvijo gibanj v 2008). Ta za leto 2008 napovedujejo 5,2 % letno inflacijsko stopnjo, za leto 2009 3,2 %.

9.	ANALIZA LOKACIJE

Območje predvidene novogradnje leži na zemljišču katastrske občine Tezno št. par. 2719/8. Velikost parcele je cca 5.500 m2, delež parcele v območju obdelave – gradbena parcela je v velikosti  3.978 m2. Na obravnavanem zemljišču se predvidi izgradnja zavetišča za živali s spremljajočimi objekti.

Umestitev objekta je sledila določilom PUP, da mora biti minimalni odmik od parcelne meje sosednjega zemljišča 4 m. Odmiki objekta so:

Minimalni odmik objekta na severni stranici objekta od parcelne meje št. 2826/21 k.o. Tezno,  kjer poteka krajevna – mestna cesta

Zidani del objekta=		              5,74 m

Montažni del objekta=                         4,17 m

Minimalni odmik objekta na vzhodni stranici objekta od parcelnih mej št. 2826/13, 2719/2, k.o. Tezno, =    136,49 m

Minimalni odmik objekta na južni stranici objekta od  parcelne meje št. 2720/3 k.o. Tezno,  gozd

Zidani del objekta=		              9,04 m

Montažni del objekta=                         7,00 m

Minimalni odmik objekta na vzhodni stranici objekta od  parcelne meje št. 2727/2 k.o. Tezno,  gozdna pot

Zidani del objekta=		            6,305 m

Območje umestitve je iz treh strani obdano z mešanimi gozdnimi površinami, na glavni fronti objekta pa poteka mestna cesta iz smeri Ptujske ceste proti naselju Bohova. V bližini objekta ni stanovanjskih objektov, najbližji objekt pa je na razdalji cca 156 m – industrijska cona.

Pri postavitvi objekta v prostor se šteje velika prednost okolje (gozdno), ki bo omogočalo bistveno kvalitetnejšo klimo, ugodno za namestitev živali.

10.	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ODPRAVE NEGATIVNIH VPLIVOV

Novi objekt bo grajen skladno s predpisi za izgradnjo objektov, vgrajeni bodo sodobni materiali kar pomeni energetsko varčnost, toplotno in zvočno izolacijo.

Kanalizacijsko omrežje bo izvedeno v ločenem sistemu za fekalne in meteorne vode. Pri načrtovanju kanalizacijskega omrežja se uporabljajo smernice ARSO.

Vodovodni priključki se izvedejo za stanovanjsko pozidavo. Priključitev na javno vodovodno omrežje.

Predel ni naseljeno območje, v bližini ni stanovanjskih objektov. Hrup in prašni delci v dovoljenih mejah bodo nastajali med samo gradnjo objekta, po izgradnji pa se bodo minimalizirali

HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA:

Objekt je zasnovan in projektiran tako, da je zagotovljeno primerno notranje bivalno okolje tako, da ima objekt  zagotovljeno toplotno okolje, osvetlitev, kakovost zraka, vlažnost, oskrbo z vodo, pravilnim odvajanjem odpadnih voda, ravnanje z odpadki in skrb za okolico objekta v skladu s predpisi in dobro kulturo bivanja. Pri načrtovanju navedenih lastnosti bivalnega okolja so bile upoštevane želje investitorja, predpisi in skrb za okolje.

Prav tako je objekt načrtovan tako, da se zmanjšujejo vplivi na bivalno okolje in okolico:

- Zmanjšanje oddajanje strupenih plinov, prisotnost nevarnosti nevarnih delcev, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, kar se zmanjšuje z uporabo tehnološko preizkušenih in standardiziranih materialov v največji meri označenimi z ekološko varnimi in prijaznimi materiali.

- Zmanjšanje emisije nevarnega sevanja, kar se odraža z uporabo naprav opreme in materialov, ki so na podlagi testiranj in predpisanih standardov označeni kot neškodljivi.

- Zmanjševanje onesnaženja ali zastrupljanja vode ali zemlje, kar se preprečuje s pravilnim ravnanjem, skladiščenjem, odvajanjem in skladiščenjem snovi, ki bi predstavljala nevarnost za okolje.

- Preprečuje se napačno odvajanje odpadnih voda s pravilnim kanalizacijskim sistemom.

- Preprečuje se napačno odvajanje dima z izbiro pravilnega in ekološko sprejemljivega načina ogrevanja.

- Preprečuje se prisotnost vlage v stavbi z izbiro pravilnih materialov, pravilnimi načrtovanimi projektnimi rešitvami za preprečevanje vdora vlage in z izvedenimi hidroizolacijskimi zaščitami objekta.

ZAŠČITA PRED HRUPOM:

Pri projektiranju in zasnovi objekta so se upoštevali predpisi in smernice za zmanjševanje hrupa v bivalnem okolju, tako da so zagotovljene sprejemljive možnosti za spanje, počitek in delo uporabnikov objekta.

Pri tem so bili upoštevani ukrepi za zmanjšanje:

- Hrupa, ki po zraku prihaja iz drugih prostorov, kar se preprečuje s pravilno zvočno izolacijo zunanjih sten, predelnih sten medetažne konstrukcije in stavbnega pohištva. Prav tako se na delih, kjer je mogoče pričakovati povečanje hrupa iz širšega okolja, izvedejo zunanje protihrupne bariere z zasaditvijo drevesnic ali zelene ograje.

- Udarnega hrupa, ki se v prostor prenaša preko konstrukcije, kar se preprečuje z dilatacijami konstrukcije, plavajočimi tlaki, z netogimi konstrukcijskimi elementi na delih, kjer je to z vidika varne uporabe dopustno ipd., s čemer se preprečuje širjenje hrupa preko konstrukcije.

- Hrupa naprav in inštalacij v stavbi, kar se preprečuje s pravilnimi razporeditvami prostorov in izbiro ustreznih naprav tako, da so viri odmaknjeni od spalnih in delovnih prostorov in da je raba naprav z večjo hrupnostjo omejena na dnevni čas.

- Odmevnega hrupa in hrupa okolja, kar zmanjšuje zasnova objekta glede na prvo alineo.

VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE:

Objekt je zasnovan tako, da je njegova toplotna zaščita ob upoštevanju podnebnih razmer in zagotavljanju toplotnega ugodja skladna s predpisi in željami investitorja, pri tem pa so projektne rešitve takšne, da so toplotne izgube objekta najmanjše.

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Dodatnih stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje ne pričakujemo.

11.	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

Investicija v izgradnjo objekta zavetišča za živali Tezno se bo izvajala v letih 2008 in 2009. predviden je zaključek del v oktobru 2009. V naslednji tabeli je prikazan časovni in vrednostni načrt izvajanja investicijskih del.

Tabela 11:	Časovni načrt izvajanja investicijskih del

- v €, stalne cene (z DDV)

| Oz. | Opis stroškov | 2008 | 2009 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemljišče par. Št. 2719/8 K.o.Tezno | 397.094,40 | 0,00 | 397.094,40 |
| 2 | Izdelava IZ in DIIPa | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 3 | Geodetske storitve, odmere | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 4 | Izdelava PGD, PZI, PID idr. | 0,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| 5 | Gradbeni nadzor 2 % | 0,00 | 10.943,10 | 10.943,10 |
| 6 | Priključnina kom.infrastrukture | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 7 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 8 | Pripravljalna dela zemljišča | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9 | Zemeljska in betonska dela | 0,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 10 | Gradbeni objekt | 0,00 | 109.872,00 | 109.872,00 |
| 11 | Gradnja stanovanjskih površin | 0,00 | 59.220,72 | 59.220,72 |
| 12 | Gradnja prostorov za namestitev živali | 0,00 | 261.255,88 | 261.255,88 |
| 13 | Gradnja veterinarija | 0,00 | 75.311,04 | 75.311,04 |
| 14 | Gradnja skupnih prostorov | 0,00 | 28.290,60 | 28.290,60 |
| 15 | Oprema | 0,00 | 90.600,00 | 90.600,00 |
| 16 | Druga zaključna dela | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 17 | Drugi nepredvideni stroški | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|  | Skupaj | 407.894,40 | 827.493,33 | 1.235.387,73 |

V letu 2008 se bodo do konca leta izvajala predvsem dela v zvezi s pridobivanje projektne dokumentacije in potrebnih dovoljenj. Zemljišče se ne bo kupovalo, saj je v lasti MO Maribor. V začetku letu 2009 pa bi se začela izvajati gradbena dela.

Organizacija vodenja operacije se bo vodila na Mestni občini Maribor,

  - analiza izvedljivosti:

  - Javno naročilo za izbor izvajalca investicije bo izvedeno in izvajalec izbran,

  - Sklenjena bo pogodba z izvajalcem,

  - Investitor bo izvedel prijavo gradbišča, uvedel izvajalca v delo v skladu z Zakonom o graditvi objektov,

  - Delo se bo izvajalo v skladu s termniskim planom,

  - Ob dokončanju del se bo izvedel tehnični pregled in prevzem ter predaja objekt v uporabo,

  - Teči bo pričel garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi.

Tabela 12:	Načrt izgradnje zavetišča za zapuščene živali

| Aktivnosti | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripravljalna dela zemljišča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradbeni objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradnja stanovanjskih površin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradnja prostorov za namestitev živali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradnja veterinarija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradnja skupnih prostorov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druga zaključna dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.	NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Viri financiranja investicije bodo zagotovljeni iz sredstev proračuna MO Maribor in Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Vrednosti sofinanciranja po strukturi in dinamiki je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 13:	Viri, dinamika in struktura financiranja investicije

- v €, stalne cene (z DDV)

| Oz. | Viri financiranja | 2008 | 2009 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOM | 10.800,00 | 686.673,33 | 697.473,33 | 56,46% |
| 2 | MOM zemljišče | 397.094,40 | 0,00 | 397.094,40 | 32,14% |
|  | MOM skupaj | 407.894,40 | 686.673,33 | 1.094.567,73 | 88,60% |
| 3 | JMSS | 0,00 | 99.799,50 | 99.799,50 | 8,08% |
| 4 | JMSS zemljišče | 0,00 | 41.020,50 | 41.020,50 | 3,32% |
|  | JMSS skupaj | 0,00 | 140.820,00 | 140.820,00 | 11,40% |
|  | Skupaj | 407.894,40 | 827.493,33 | 1.235.387,73 | 100,00% |

V letu 2008 je bilo za izgradnjo namenjenih 103.000,00 € izkoriščenih pa 10.800,00 €, v letu 2009 je v proračunu zagotovljenih 200.000,00 €, razlika v višini 486.673,33 € (686.673,33 € - 200.000,00 €) se bo usklajevala z rebalansom proračuna. V skupnem bruto znesku investicije bo 88,60 % financiranja odpadlo na MO Maribor in 11,40 % na JMSS.

Viri, dinamika in struktura financiranja investicije po tekočih cenah so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 14:	Viri, dinamika in struktura financiranja investicije

- v €, tekoče cene (z DDV)

| Oz. | Viri financiranja | 2008 | 2009 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOM | 10.800,00 | 669.114,24 | 679.914,24 | 53,88% |
| 2 | MOM zemljišče | 397.094,40 | 0,00 | 397.094,40 | 31,47% |
|  | MOM skupaj | 407.894,40 | 669.114,24 | 1.077.008,64 | 85,35% |
| 3 | JMSS | 0,00 | 143.838,39 | 143.838,39 | 11,40% |
| 4 | JMSS zemljišče | 0,00 | 41.020,50 | 41.020,50 | 3,25% |
|  | JMSS skupaj | 0,00 | 184.858,89 | 184.858,89 | 14,65% |
|  | Skupaj | 407.894,40 | 853.973,12 | 1.261.867,52 | 100,00% |

Tekoče cene so preračunane na osnovi napovedi za višino inflacije objavljene v UMAR-jevi publikaciji »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2008« (napoved gospodarskih gibanj za obdobje 2008 – 2010 z obrazložitvijo gibanj v 2008). Ta za leto 2008 napovedujejo 5,2 % letno inflacijsko stopnjo, za leto 2009 3,2 %.

13.	PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI

DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

V nadaljevanju prikazujemo prihodke in odhodke investicije za 20 letno obdobje upravljanja in vzdrževanja zavetišča za živali.

13.1.	 Prihodki poslovanja po letih

Osnova za izračun načrtovanih prihodkov za delovanje zavetišča je povprečje prihodkov v obdobju od leta 2002 do leta 2005 iz poglavja 5. povprečni letni prohodki so znašali 118.676 €. Z izgradnjo in vzpostavitvijo zavetišča za zapuščene živali predvidevamo, da bodo poleg MO Maribor živali oskrbovale tudi druge občine (saj je najbližje zavetišče oddaljeno 40 km od Maribora). S tem bi zagotavljali povprečno najmanj 70 % do 80 % zasedenost in s tem za cca 40 % povečanje stroškov in prihodkov za delovanje.

Načrtovani prihodki za delovanje zavetišča za obdobje od leta 2009 (upoštevani 3 meseci delovanja) do 2027 so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 15:	Načrtovani prihodki za delovanje zavetišča

- v €

| Prodaja | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014.. | ..2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodki za delovanja | 0 | 9.181 | 36.725 | 40.874 | 42.955 | 43.252 | 43.252 | 43.252 |
| Finančna sred.MOM | 0 | 6.825 | 26.855 | 30.260 | 31.644 | 33.549 | 33.549 | 33.549 |
| Fin.sred.druge občin | 0 | 6.824 | 26.854 | 30.257 | 31.638 | 33.548 | 33.548 | 33.548 |
| Prisp.za posvoj.živali | 0 | 4.408 | 20.601 | 22.662 | 23.796 | 24.930 | 24.930 | 24.930 |
| Drugi prihodki-VURS | 0 | 8.237 | 32.517 | 34.436 | 36.394 | 37.880 | 37.880 | 37.880 |
| Skupaj prihodki | 0 | 35.475 | 143.552 | 158.489 | 166.426 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |

Načrtovani prihodki se bodo gibali od 35.475 € do 173.160 €. MO Maribor bo predvidoma prispevala cca 20 % finančnih sredstev za delovanje zavetišča.

13.2.	Stroški poslovanja po letih

Osnova za izračun načrtovanih odhodkov za delovanje zavetišča je povprečje stroškov delovanja zavetišča v obdobju od leta 2002 do leta 2005. Načrtovani odhodki temeljijo na naslednjih predpostavkah:

- Stroški se povečajo za cca 40 % glede na delovanje v obdobju leto 2002 do 2005,

- Upoštevane so plače za 4 zaposlene (skladno s točko 7),

- Režijski stroški (zavarovanje, čiščenje, odvoz smeti, ogrevanje, električne energija, voda, uporaba stavbnega zemljišča, ipd.) so izračunani na osnovi primerljivih objektov, in sicer: upoštevanih je 380 m2 površine prostorov in strošek 3,30 €/m2,

- Stroški koncesijskih dajatev koncesionarja.

Načrtovani prihodki za delovanje zavetišča za obdobje od leta 2009 (upoštevani 3 meseci delovanja) do 2027 so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 16:	Načrtovani odhodki delovanja zavetišča

- v €

| Postavke | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014.. | ..2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plače in pog.delo | 0 | 18.587 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Veterin.stroški | 0 | 3.613 | 14.451 | 17.341 | 19.075 | 20.982 | 20.982 | 20.982 |
| Stroški vzdrževanja | 0 | 0 | 0 | 6.050 | 8.654 | 9.519 | 9.519 | 9.519 |
| Pošta,telefon., inter. | 0 | 366 | 1.464 | 1.757 | 1.933 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |
| Hrana | 0 | 1.618 | 6.473 | 7.768 | 8.546 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| Drobni inventar | 0 | 67 | 267 | 320 | 352 | 388 | 388 | 388 |
| Pisarniški material | 0 | 83 | 331 | 398 | 437 | 481 | 481 | 481 |
| Stroški oglasov | 0 | 150 | 601 | 721 | 793 | 872 | 872 | 872 |
| Ostali stroški | 0 | 1.448 | 5.790 | 6.950 | 7.644 | 8.409 | 8.409 | 8.409 |
| Režijski stroški | 0 | 3.762 | 15.048 | 18.058 | 19.864 | 21.856 | 21.856 | 21.856 |
| Koncesijske dajatve | 0 | 5.782 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 |
| Skupaj odhodki | 0 | 35.475 | 143.553 | 158.489 | 166.426 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |

Za objekt se bo obračunavala tudi amortizacija za zgradbo in osnovan sredstva, po amortizacijskistopnji 2,5 % za zgadbo in 10 % za opremo. Ostanek vrednosti investicije znaša 342.693 €.

14.	VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA

UČINKOVITOSTI V EKONOMSKI DOBI

14.1.	Finančni kazalniki učinkovitosti investicije

V nadeljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije.

a) Kazalniki statične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe:

- Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki) = 0

- Donosnost (Čisti dobiček/prihodki) =  0

b) Kazalniki dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe:

- Doba vračanja investicijskih sredstev =			53,42 let

- Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) =	- 1.015.410 €

- Interna stopnja donosnosti =				- 6,76 %

- Relativna neto sedanja vrednost =			-2,4893

Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -1.015.410 € je interna stopnja donodnosti  -6,76 % in relativna neto sedanja vrednost naložbe -2,4893. Doba vračanja investicijskih sredstev je 53,42 let.

14.2.	Učinki, ki se ne dajo meriti z denarjem

Učinki izgradnje zavetišča za živali, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem so naslednji:

- Dolgoročna in trajnostna rešitev problematike oskrbe zapuščenih živali na območju MOM Maribor in vseh občin, ki se bodo priključile projektu,

- Izgradnja ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti oskrbe zapuščenih živali,

- Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev in pogojev za oskrbo živali, ipd..

15.	ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

  - Analiza tveganja

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).

Projektna tveganja v primeru investicije v izgradnjo zavetišča za živali so srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije.

Tabela 17:	Ocena tveganja investicije

| Projektna tveganja | Ocena |
| --- | --- |
| Tveganje razvoja projekta | Nizko |
| Tveganje izvedbe projekta | Srednje |
| Tveganje obratovanja projekta | Nizko |

  - Analiza občutljivosti

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili:

- zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 %,

- znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 %,

- zvišanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 10 %,

- znižanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 10 %.

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NSV) in interno stopnjo donosnosti (ISD).

Vidimo, da se bo v primeru povečanja vrednosti investicije ali povečanja obratovalnih stroškov delovanja investicije, poslabšala neto sedanja vrednost projekta in interna stopnja donosnosti. Podaljšala se bo tudi doba vračanja vloženih sredstev. Parametri so obratno sorazmerni pri zmanjšanju investicijskih stroškov in znižanju obratovalnih stroškov projekta.

Tabela 18:	Primerjava kritičnih parametrov

| Oz. | Parametri | Doba vrač.sred. | NSV v € | ISD v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predračunska vrednosti investicije |  |  |  |
| A | Zvišanje investicijske vrednosti za +10% | 58,76 | -1.132.020 | -7,22 |
| B | Investicijska vrednost 0 % | 53,42 | -1,015.410 | -6,76 |
| C | Znižanje investicijske vrednosti za -10% | 48,08 | -910.096 | -6,20 |
| 2. | Stroški obratovanja investicije |  |  |  |
| A | Zvišanje stroš. obratovanje investicije za +10% | 59,35 | -1.155.218 | -9,29 |
| B | Stroški obratovanja investicije 0 % | 53,42 | -1,015.410 | -6,76 |
| C | Znižanje stroš. obratovanja investicije za – 10% | 48,56 | -886.898 | -4,44 |

- PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

MO Maribor se že dalj časa srečuje s problematiko izvajanja dejavnosti oskrbe zapuščenih živali in nujnostjo izgradnja zavetišča za živali. Obstajajo potrebe po izgradnji, saj se oskrba zapuščenih živali začasno rešuje z oskrbo v drugih zavetiščih po Sloveniji. Vse to govori v prid upravičenosti investicije, saj se bo problematika oskrbe zapuščenih živali z ohranjanjem obstoječega stanja samo poslabševala.

Leta 2008 je bila izbrana lokacija Tezno. št. par. 2719/8. Velikost parcele je cca 5.500 m2, delež parcele v območju obdelave – gradbena parcela je v velikosti  3.978 m2. Na tem območju se bo izvajala izgradnja objekta zavetišča za zapuščene živali.

Investicija v izgradnjo objekta zavetišča za živali Tezno se bo izvajala v letih 2008 in 2009, predviden je zaključek del je v oktobru 2009. Skupna vrednost investicije znaša 1.235.387,73 € po stalnih cenah in 1.261.867,52 € po tekočih cenah.

Investitorja sta Mestna občina Maribor in Javni medobčinski stanovanjski sklad. Lastništvo objekta:

Mestna občina Maribor:				87,40 %

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor:	12,60 %

Javni medobčinski stanovanjski sklad v okviru investicije sofinancira izgradnjo stanovanja velikosti 83,65 m2 .

V letu 2008 je bilo za izgradnjo namenjenih 103.000,00 € izkoriščenih pa 10.800,00 €, v letu 2009 je v proračunu zagotovljenih 200.000,00 €, razlika v višini 486.673,33 € (686.673,33 € - 200.000,00 €) se bo usklajevala z rebalansom proračuna. V skupnem bruto znesku investicije bo 88,60 % financiranja odpadlo na MO Maribor in 11,40 % na JMSS. Neto znesek investicije se bo financiral v razmerju 87,40 % MO Maribor in 12,60 % JMSS Maribor (razlika med bruto in neto vrednostjo nastane zaradi različne stopnje DDV).

Rezultati investicije so naslednji: zavetišče za živali bo prejemal letne prihodke za delovanje, ki so enaki letni odhodki za delovanje in bodo znašali 173.160 €. Delovanje zavetišča za zapuščene živali ni profitna dejavnost. Denarni tok investicije je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je – 1.015.410 €, interna stopnja donosnosti je -6,76 %, vložena sredstva za investicijo se bodo povrnila v 53,42 letih. Kljub slabim ekonomskim kazalnikom investicije bo le-ta izpolnjevala vse zastavljene cilje investicije, ki so:

- Izgrajeno bo zavetišča za živali na področju MO Maribor,

- Vzpostavljeni bodo ustrezni pogoji za delovanje zavetišča za živali,

- Vzpostavljeni bodo normalni pogoji dela bodočemu upravljavcu skupaj z veterinarskimi storitvami,

- Zagotovljen bo humanejši odnos do zapuščenih živali,

- Zadoščeno bo vsem zakonskim pogojem na področju zaščite živali, ipd.

PRILOGA 1

Izračun deleža solastništva

Investitorstvo, lastništvo in sofinanciranje objekta med Mestno občino Maribor in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom se deli glede na površino objekta. JMSS pripada stanovanje z neto površino 83,65 m2 in na osnovi tega lastniški delež znaša 12,60 %. Sofinancerski delež znaša manj in sicer 11,40 %, zaradi znižanega DDV 8,5 %. Razlika v višini 88,60 % pripada MO Maribor.

Tabela:	Delitev stroškov izgradnje objekta z DDV

- v €, stalne cene

| Oz. | Stroški/lastništvo | Stroški | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MO Maribor proračun | 697.473,33 | 56,46% |
| 2 | MO Maribor zemljišče | 397.094,40 | 32,14% |
| 3 | JMSS | 140.820,00 | 11,40% |
|  | Skupaj | 1.235.387,73 | 100,00% |

Tabela:	Delitev stroškov izgradnje objekta brez DDV

- v €, stalne cene

| Oz. | Stroški/lastništvo | Stroški | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MO Maribor proračun | 581.177,65 | 56,46% |
| 2 | MO Maribor zemljišče | 318.524,11 | 30,94% |
| 3 | JMSS | 129.788,02 | 12,60% |
|  | Skupaj | 1.029.489,78 | 100,00% |

V naslednji tabeli je prikazana rekapitulacija investicijske vrednosti.

Tabela:	Rekapitulacija ocenjenih investicijskih stroškov po stalnih cenah

| Z.ŠT | VIR SREDSTEV | OPIS STROŠKOV | VIŠINA OCENJENIH STROŠKOV BREZ DDV (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | VREDNOST ZEMLJIŠČA Skupna velikost zemljišča 2719/8 k.o. Tezno = 5562 m2 - Območje obdelave poteka na delu zemljišča, ki je skladno s prostorskim aktom opredeljeno ostale zelene površine (Z11), na katerih je dopustna gradnja naprav in objektov posebnega javnega pomena Delež površine je 3978 m2. Informativna vrednost zemljišča, glede na gibanje prodajnih cen tovrstnih zemljišč na tem območju (območje Ptujske ceste, Industrijska cona v okolici Avtocentra Kolmanič), se cena m2 zemljišča ocenjuje na 80,00 €/m2. VREDNOST 1. DELA ZEMLJIŠČA ZNAŠA 517. 140,00 € - Iz območja obdelave se izvzema preostali delež zemljišča, ki je s prostorskim aktom opredeljeno kot kmetijsko zemljišče - gozdne površine, na katerih ni mogoča gradnja naprav ali objektov. Delež površine je 1584 m2. Informativna vrednost zemljišča, glede na gibanje prodajnih cen tovrstnih zemljišč na tem območju se cena m2 zemljišča ocenjuje na 10,00 €/m2. VREDNOST 2. DELA ZEMLJIŠČA ZNAŠA 15. 840,00 € SKUPNA VREDNOST ZEMLJIŠČA | Vrednost zemljišča 318.240,00 + 12.672,00 523. 980,00€ |
| 2. |  | IZDELAVA IDEJNIH ZASNOV IN IDEJNEGA PROJEKTA Z DIP –op | 7.000,00€ |
| 3. |  | GEODETSKE STORITVE, ODMERE, ZAKOLIČBE OBJEKTOV | 2.000,00€ |
| 4. |  | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTE ZA IZVEDBO IN PROJEKTE IZVEDENIH DEL | 39.500,00€ |
| 5. |  | GRADBENI NADZOR – vezano na vrednost gradbenih del v ocenjeni cca 2% vrednosti gradbenih del | 9.119,25€ |
| 6. |  | PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA (ocenjeno) | 15.000,00€ |
| 7. |  | IZGRADNJA KOMUNALNE INGRASTRUKTURE ZA CELOTNO OBMOČJE - Kanalizacija v ločenem sistemu - Vodooskrba - Elektrooskrba - Telekomunikacije - Javna razsvetljava - Dovozne in manipulativne površine - Parkirišča Za določitev stroškov izgradnje se uporabi ocenjena vrednost gradnje infrastrukture, ki znaša 250 € t/m, pri širini trase 5 m. Dolžina trase je cca 150 m | 31.500,00€ |
| 8. |  | PRIPRAVLJALNA DELA ZEMLJIŠČA - podiranje dreves, čiščenje območja (ocenjeno) | 5.000,00€ |
| 9. |  | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA - izvedba temeljenja , temeljnih plošč, pločnikov , škarp za parkirišča, izvedba zabojnikov za smeti ipd Skupaj cca 641,45 m2 Ocenjeno je vrednost del 90 €/m2 | 49.000,00€ |
| 10. |  | GRADNJA OBJEKTOV.(ocenjeno) Metodologija določitve vrednosti gradnje se določi posebej glede na namembnost grajenih objektov in sicer: - GRADNJA POSLOVNEGA DELA OBJEKTA (vključuje gradnjo upravnih prostorov, poslovnih prostorov v mansardi, prikazano posebej po površinah skladnih s SIST ISO 9836) - Z vseh strani zaprti prostori in v celoti pokriti Skupaj = 89,40 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 900,00 € /m2 + DDV. - deloma zaprti prostori in v celoti pokriti Skupaj = 7,92 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 650,00 € /m2 + DDV - površine obdelane z elementi in niso pokrite (terasa) Skupaj = 21,40 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 300,00 € /m2 + DDV | Vrednost poslovnih prostorov = - 80. 460,00 € - 4.680,00€ - 6.420,00€ Skupaj 91. 560,00€ |
|  |  | - GRADNJA STANOVAJSKIH POVRŠIN (vključuje gradnjo stanovanja prikazano posebej po površinah skladnih s SIST ISO 9836) - Z vseh strani zaprti prostori in v celoti pokriti Skupaj = 59,45 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 708,00 € /m2 + DDV. - deloma zaprti prostori in v celoti pokriti Skupaj = 0,00 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 650,00 € /m2 + DDV - površine obdelane z elementi in niso pokrite (terasa) Skupaj = 24,20 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 300,00 € /m2 + DDV | Vrednost stanovanjskih prostorov = - 42.090,60€ - 0,00€ - 7.260,00€ Skupaj 49.350,60€ |
|  |  | - GRADNJA PROSTOROV ZA NAMESTITEV ŽIVALI (vključuje gradnjo vseh predvidenih prostorov za živali prikazano posebej po površinah skladnih s SIST ISO 9836) - Z vseh strani zaprti prostori in v celoti pokriti Skupaj = 370,04 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 438,00 € /m2 + DDV. - deloma zaprti prostori in v celoti pokriti Skupaj = 94,72 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 380,00 € /m2 + DDV - površine obdelane z elementi in niso pokrite (terasa) Skupaj = 102,34 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 191,93 € /m2 + DDV | Vrednost prostorov = - 162.077,52€ - 35. 993,60€ - 19. 642,11€ Skupaj 217.713,23€ |
|  |  | - GRADNJA VETERINARIJA (vključuje gradnjo vseh predvidenih prostorov prikazano posebej po površinah skladnih s SIST ISO 9836) - Z vseh strani zaprti prostori in v celoti pokriti Skupaj = 64,04 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 980,00€ /m2 + DDV. - deloma zaprti prostori in v celoti pokriti Skupaj = 0,00 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 380,00 € /m2 + DDV - površine obdelane z elementi in niso pokrite Skupaj = 0,00 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 191,93 € /m2 + DDV | Vrednost prostorov = - 62.759,20€ - 0,00€ - 0,00€ Skupaj 62.759,20 € |
|  |  | - GRADNJA SKUPNIH PROSTOROV (vključuje gradnjo vseh skupnih prostorov, ki se delijo med upravne in stanovanjske površine prikazano posebej po površinah skladnih s SIST ISO 9836) - Z vseh strani zaprti prostori in v celoti pokriti Skupaj = 21,27 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 650,00 € /m2 + DDV. - deloma zaprti prostori in v celoti pokriti Skupaj = 19,80 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 497,48 € /m2 + DDV - površine obdelane z elementi in niso pokrite (terasa) Skupaj = 0,00 m2 Ocenjena vrednost gradnje je 0,00 € /m2 + DDV SKUPAJ OCENJENA VREDNOST: | Vrednost skupnih prostorov = - 13. 825,50€ - 9.750,00€ - 0,00€ Skupaj 23.575,50€ 444.958,53 € |
| 11. |  | OPREMA: Predvidi se vgradnja opreme v: VETERINARIJU: - mize za pregled, operacijska miza, sterilizator, 2 operacijska kompleta, ognjevarne omare za hrambo zdravil in preparatov, hladilnik, oprema laboratorija. UPRAVNI DEL ZGRADBE ZAVETIŠČA: - oprema za pripravo hrane- kuhinja z pomožnim materialom, oprema za priročno skladiščenje hrane, garderobne omare za osebje, PROSTORI ZA NAMESTITEV ŽIVALI: - oprema za vodenje psov, priveze in prisilna sredstva, posode za hrano in vodo, živalska stranišča, igrače v boksih, leseni podiji v boksih, hladilna komora za poginule živali, čistilna oprema in druga delovna oprema potrebna za obratovanje zavetišča. DRUGA OPREMA: - oprema za požarno varnost objekta, oprema za varovanje objekta, oprema za zagotavljanje sanitarno tehnične varnosti pri obratovanju objekta… SKUPAJ OCENJENA VREDNOST | 75. 500,00 € |
| 12. |  | DRUGA ZAKLJUČNA DELA – ocenjeno | 10.000,00 € |
| 13. |  | DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI- ocenjeno | 10.000,00 € |
| SKUPNI OCENJENI STROŠKI brez DDV = 1. 029.489,78 € |  |  |  |
| DDV: = 205. 897,95 € |  |  |  |
| SKUPAJ = 1. 235.387,73 € |  |  |  |

Pri metodologiji določevanja cen posameznih  programskih sklopov (€/m2) so se upoštevali statistični podatki, kateri so tudi podlaga za določitev gradbene vrednosti objekta pri cenitvah objektov, zavarovalniških poslih in podlaga nadzornikov pri ocenjevanju in nadziranju gradbenih del izvajalcem na dan 01.09.2008. Cene izgradnje se lahko spreminjajo glede na finančne razmere na trgu ter vrednosti gradbenih del in materiala.

Skupna neto velikost objekta zaprtih in odprtih površin je 876,58 m2, kar predstavlja skupno  stroškov 1.409,32  €/m2 .

Na podlagi znanih  podatkih za tovrstne gradnje je primer izgradnje zavetišča za živali v Moravskih toplicah, kjer je bila izvedena izgradnja zavetišča za živali v podobnem programskem sestavu  v skupni velikosti 420 m2, celotna investicija pa je bila 592.000 evrov.

Strošek izgradnje je v razmerju  1.409,52 €/m2 .

DOLOČITEV DELEŽA SOFINANCIRANJA JAVNEGA MEDOBČINSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA

- KORAK – DOLOČITEV DELEŽA  STANOVANJSKIH POVRŠIN NA SKUPNO VELIKOST

Na podlagi podatkov, ki izhajajo iz tabele 1, je delež stanovanjskih površin v celotnem objektu

DELEŽ STANOVANJSKIH POVRŠIN , izračunan skladni s standardom SIST ISO 9836  znaša  9,54 %

- KORAK : DOLOČITEV DELEŽA SKUPNIH POVRŠIN

Na podlagi podatkov, ki izhajajo iz tabele 4, je delež skupnih površin v celotnem objektu, ki se delijo na souporabo stanovanjskih površin izračunan skladno s standardom SIST ISO 9836  znaša  4,68 %/ 2=   2,34 %

SKUPNI DELEŽ POVRŠIN = 11,88%

- KORAK: OCENITEV VREDNOSTI FINANČNIH SREDSTEV JMSS

Ocenjena vrednost se določi na podlagi izračunanega deleža ter na podlagi podatkov iz tabele.

Tabela:	Razčlenitev ocenjenih stroškov za JMSS

| Z.ŠT | STROŠEK | IZRAČUN | OCENJENA VREDNOST BREZ DDV (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VREDNOST ZEMLJIŠČA SKUPNA VREDNOST ZEMLJIŠČA | 318.240,00 X 0.118 | 37.806,91 |
| 2. | IZDELAVA IDEJNIH ZASNOV IN IDEJNEGA PROJEKTA Z DIP -op | 7.000,00 X 0,1188 | 831,60 |
| 3. | GEODETSKE STORITVE, ODMERE, ZAKOLIČBE OBJEKTOV | 2.000,00€ X 0.1188 | 237,60 |
| 4. | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTE ZA IZVEDBO IN PROJEKTE IZVEDENIH DEL | 39.500,00 X 0.1188 | 4.692,60 |
| 5. | GRADBENI NADZOR – vezano na vrednost gradbenih del v ocenjeni cca 2% vrednosti gradbenih del | 9.119,25 X 0.1188 | 1.083,36 |
| 6. | PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA (ocenjeno) | 15.000,00 X 0.1188 | 1.782,00 |
| 7. | IZGRADNJA KOMUNALNE INGRASTRUKTURE ZA CELOTNO OBMOČJE | 37.500,00X 0.1188 | 4.455,00 |
| 8. | PRIPRAVLJALNA DELA ZEMLJIŠČA | 5.000,00X 0.1188 | 594,00 |
| 9. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA | 49.000,00 X 0.1188 | 5.821,20 |
| 10.1 | GRADNJA STANOVAJSKIH POVRŠIN | 51.847,50 | 49.350,60 |
| 10.4. | GRADNJA SKUPNIH PROSTOROV | 23.575,50/2 | 11.787,75 |
| 11. | OPREMA: | . 75.500,00X 0.1188 | 8.969,40 |
| 12. | DRUGA ZAKLJUČNA DELA | 10.000,00X0.1188 | 1.188,00 |
| 13. | DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI | 10.000,00 X 0.1188 | 1.188,00 |
| SKUPNI OCENJENI STROŠKI brez DDV = 129.788,02 € |  |  |  |
| DDV: 8,5 % = 11.031,98 € |  |  |  |
| SKUPAJ = 140.820,00 € |  |  |  |

Skupna neto velikost objekta zaprtih in odprtih površin je 83,65 m2, kar predstavlja skupno  stroškov 1.551,56  €/m2 z DDV.

Razmerje sofinanciranje je po zgornjem izračunu za cene brez DDV (zaradi različne davčne stopnje):

MESTNA OBČINA MARIBOR   			        	  87,40%  =    	899.701,76 €

JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR    12,60% =	129.788,02 €

Stanovanje v objektu zavetišča za živali je namenjeno skrbniku živali. S tem bo zagotovljena stalna oskrba živali v zavetišču.

PRILOGA 2

Projekcija bilance uspeha projekta

- v €

| Oz. | Postavke | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Prihodki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prihodki za dejav. | 0 | 9.181 | 36.725 | 40.874 | 42.955 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | 43.252 |
| 2 | Fin.sred.MOM | 0 | 6.825 | 26.855 | 30.260 | 31.644 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 | 33.549 |
| 3 | Fin.sred.druge ob. | 0 | 6.824 | 26.854 | 30.257 | 31.638 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 | 33.548 |
| 4 | Prisp. za živali | 0 | 4.408 | 20.601 | 22.662 | 23.796 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 |
| 5 | Drugi prihodki | 0 | 8.237 | 32.517 | 34.436 | 36.394 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 |
|  | Skupaj prihodki | 0 | 35.475 | 143.552 | 158.489 | 166.427 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |
| II | Odhodki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plače in pog.delo | 0 | 18.587 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 2 | Veterin.stroški | 0 | 3.613 | 14.451 | 17.341 | 19.075 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 20.982 |
| 3 | Stroški vzdržev. | 0 | 0 | 0 | 6.050 | 8.654 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 | 9.519 |
| 4 | Pošta,telef., inter. | 0 | 366 | 1.464 | 1.757 | 1.933 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |
| 5 | Hrana | 0 | 1.618 | 6.473 | 7.768 | 8.546 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 6 | Drobni inventar | 0 | 67 | 267 | 320 | 352 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| 7 | Pisarniški material | 0 | 83 | 331 | 398 | 437 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 8 | Stroški oglasov | 0 | 150 | 601 | 721 | 793 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| 9 | Ostali stroški | 0 | 1.448 | 5.790 | 6.950 | 7.644 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 | 8.408 |
| 10 | Režijski stroški | 0 | 3.762 | 15.048 | 18.058 | 19.865 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 | 21.856 |
| 11 | Koncesij.dajatve | 0 | 5.782 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 | 23.127 |
|  | Skupaj odhodki | 0 | 35.475 | 143.553 | 158.489 | 166.427 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |
| III | Poslovni izid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRILOGA 3

Projekcija likvidnostnega toka projekta

- v €

|  | Postavke | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Začetni saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | PRILIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prilivi za delovanje | 0 | 35.475 | 143.552 | 158.489 | 166.427 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |
| 2. | Proračun MO Maribor | 407.894 | 686.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sredstva JMSS | 0 | 140.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj prilivi | 407.894 | 862.968 | 143.552 | 158.489 | 166.427 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |
| III. | ODLIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odlivi za delovanje | 0 | 35.475 | 143.553 | 158.489 | 166.427 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |
| 2. | Investicija | 407.894 | 827.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj odlivi | 407.894 | 862.968 | 143.553 | 158.489 | 166.427 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |
| IV. | Končni saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nadaljevanje tabele

- v €

|  | Postavke | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Začetni saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | PRILIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prilivi za delovanje | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |
| 2. | Proračun MO Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sredstva JMSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj prilivi | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |
| III. | ODLIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odlivi za delovanje | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |
| 2. | Investicija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj odlivi | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 | 173.160 |
| IV. | Končni saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |